**Informacja o wykorzystaniu środków dotacji przyznanych spółkom wodnym  
oraz o wykonanych zadaniach w 2015 r.**

Zgodnie z § 6 ust. 5 załącznika nr 1 Uchwały XX-215/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r., w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania (t. j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz. 9948),

**Zarząd Powiatu Wołomińskiego informuje,**

że zgodnie ze złożonymi rozliczeniami dotacji i sprawozdaniami spółek wodnych, wykorzystanie środków dotacji i wykonanie zadań z ich udziałem przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Spółka wodna** | **Nr umowy** | **Przyznana kwota dotacji (zł)** | **Kwota wykorzystana (zł)** | **Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania** |
| Nowe Grabie | 298.2015 | 10000,00 | 10000,00 | Odmulenie 800 mb rowów oraz remont 2 przepustów w msc. Nowe Grabie, gm. Wołomin |
| Jadów | 299.2015 | 30000,00 | 29999,99 | Odmulenie 2500 mb rowów oraz remont 5 przepustów w msc. Wójty i Borzymy gm. Jadów |
| Majdan | 300.2015 | 15000,00 | 15000,00 | Odmulenie 1205 mb rowów oraz remont 4 przepustów w msc. Majdan, gm. Wołomin |
| Wszebory | 301.2015 | 10000,00 | 10000,00 | Odmulenie 830 mb rowów oraz remont 10 przepustów w msc. Wszebory |
| Stary Kraszew | 302.2015 | 15000,00 | 15000,00 | Odmulenie 1525 mb rowów oraz remont 3 przepustów w msc. Stary Kraszew |
| Tłuszcz | 418.2015 | 30000,00 | 30000,00 | Odmulenie 3450 mb rowów oraz remont 5 przepustów w msc. Chrzęsne, Łysobyki gm. Tłuszcz |
| Młynisku | 419.2015 | 10000,00 | 9999,90 | Odmulenie 1250 mb rowów oraz remont 1 przepustów w msc. Młynisko |
| Ossów | 420.2015 | 10000,00 | 10000,00 | Odmulenie 900 mb rowów oraz remont 4 przepustów w msc. Ossów, gm. Wołomin |
| Krzywica | 421.2015 | 10000,00 | 10000,00 | Odmulenie 900 mb rowów oraz remont 2 przepustów w msc. Krzywica |
| Tłuszcz | 471.2015 | 30000,00 | 29766,00 | Odmulenie 3100 mb rowów oraz remont 4 przepustów w msc. Rysie, Mokra Wieś, Jarzębia Łąka, gm. Tłuszcz |
| Jadów | 472.2015 | 10000,00 | 9999,99 | Odmulenie 1000 mb rowów oraz remont 2 przepustów w msc. Dzierżanów, gm. Jadów |
| Majdan | 475.2015 | 15000,00 | 15000,00 | Odmulenie 1052,60 mb rowów oraz remont 6 przepustów w msc. Majdan, gm. Wołomin |
| Nowe Grabie | 477.2015 | 5000,00 | 5000,00 | Odmulenie 500 mb rowów w msc. Nowe Grabie, gm. Wołomin |
| Wszebory | 478.2015 | 5000,00 | 5000,00 | Odmulenie 500 mb rowów oraz remont 1 przepustów w msc. Wszebory |
| Starym Kraszewie | 479.2015 | 10000,00 | 10000,00 | Odmulenie 503 mb rowów oraz remont 5 przepustów w msc. Nowe Grabie, gm. Wołomin |
| Jadów | 473.2015 | 5000,00 | 4998,24 | Odmulenie 400 mb rowów oraz remont 2 przepustów w msc. Zawiszyn gm. Jadów |
| Majdan | 476.2015 | 3000,00 | 3000,00 | Odmulenie 380 mb rowów w msc. Majdan |
| Starym Kraszewie | 480.2015 | 2000,00 | 2000,00 | Odmulenie 225 mb rowów w msc. Stary Kraszew |
| Razem: | | **225000,00** | **224764,12** | Odmulenie 21020,6 mb rowów oraz remont 57 przepustów na terenie powiatu wołomińskiego |

Łączna wartość środków przeznaczonych na dotacje celowe: **225 000,00** zł.

Łączna wartość środków wykorzystanych: **224764,12** zł.

Ww. kwota wykorzystania wyczerpuje w **99,995%** środki przeznaczone w budżecie powiatu wołomińskiego na dotacji celowe dla spółek wodnych w 2015 roku.

*Informacja o wykorzystaniu środków dotacji oraz o zadaniach wykonanych z udziałem dotacji, podlega publikacji na stronie internetowej dotującego:* [*www.powiat-wolominski.pl*](http://www.powiat-wolominski.pl) *oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.*