**Informacja o wykorzystaniu środków dotacji przyznanych spółkom wodnym
oraz o wykonanych zadaniach w 2016 r.**

Zgodnie z § 6 ust. 5 załącznika nr 1 Uchwały XX-215/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r., w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania (t. j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz. 9948),

**Zarząd Powiatu Wołomińskiego informuje,**

że zgodnie ze złożonymi rozliczeniami dotacji i sprawozdaniami spółek wodnych, wykorzystanie środków dotacji i wykonanie zadań z ich udziałem przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Spółka wodna**  | **Nr umowy** | **Przyznana kwota dotacji (zł)** | **Kwota wykorzystana (zł)** | **Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania**  |
| Jadów | 230.2016 | 30000,00 | 30 000,00 | Odmulenie 3000 mb rowów (w tym w msc. Szewnica 500 mb i msc. Starowola 2500 mb) oraz remont 3 przepustów w msc. Starowola, gm. Jadów |
| Dobczynie | 231.2016 | 20000,00 | 20000,00 | Odmulenie 1300 mb rowów oraz remont 2 przepustów w msc. Dobczyn |
| Majdan | 232.2016 | 20000,00 | 20000,00 | Odmulenie 1400 mb rowów oraz remont 5 przepustów w msc. Majdan, gm. Wołomin |
| Nowe Grabie | 233.2016 | 12 125,00 | 12 125,00 | Odmulenie 1000 mb rowów oraz remont 2 przepustów w msc. Nowe Grabie, gm. Wołomin |
| Krzywica | 234.2016 | 10000,00 | 10000,00 | Odmulenie 900 mb rowów oraz remont 4 przepustów w msc. Krzywica |
| Wszebory | 235.2016 | 15000,00 | 15000,00 | Odmulenie 1890 mb rowów oraz remont 5 przepustów w msc. Wszebory, gm. Dąbrówka |
| Stary Kraszew | 236.2016 | 15000,00 | 15000,00 | Odmulenie 1500 mb rowów oraz remont 4 przepustów w msc. Stary Kraszew, gm. Klembów |
| Tłuszcz | 237.2016 | 60000,00 | 59359,90 | Odmulenie 5500 mb rowów ( w tym 300 mb w msc. Mokra Wieś, 2120 mb w msc. Postoliska, 2300 mb w msc. Miąse, 700 mb w msc. Białki, 800 mb w msc. Pawłów oraz remont 8 przepustów w gm. Tłuszcz |
| Ossów | 238.2016 | 20000,00 | 20000,00 | Odmulenie 1500 mb rowów oraz udrożnienie 6 przepustów w msc. Ossów, gm. Wołomin |
| Dobczynie | 375.2016 | 3000,00 | 3000,00 | Odmulenie 200 mb rowów w msc. Dobczyn |
| Stary Kraszew | 376.2016 | 3000,00 | 3000,00 | Odmulenie 300 mb rowów w msc. Stary Kraszew, gm. Klembów |
| Jadów | 377.2016 | 5000,00 | 5000,00 | Odmulenie 500 mb rowów w msc. Szewnica gm. Jadów |
| Krzywica | 378.2016 | 3000,00 | 3000,00 | Odmulenie 300 mb rowów w msc. Krzywica, gm. Klembów |
| Nowe Grabie | 379.2016 | 3875,00 | 3875,00 | Odmulenie 350 mb rowów w msc. Nowe Grabie, gm. Wołomin |
| Wszebory | 380.2016 | 3000,00 | 3000,00 | Odmulenie 300 mb rowów w msc. Wszebory, gm. Dąbrówka |
| Ossów | 381.2016 | 3000,00 | 3000,00 | Odmulenie 300 mb rowów w msc. Ossów, gm. Wołomin |
| Majdan | 382.2016 | 4000,00 | 4000,00 | Odmulenie 400 mb rowów oraz remont 1 przepustu w msc. Majdan, gm. Wołomin |
| Razem: | **230000,00** | **229356,10** |  Odmulenie 20 640 mb rowów oraz remont 40 przepustów na terenie powiatu wołomińskiego |

Łączna wartość środków przeznaczonych na dotacje celowe: **230 000,00** zł.

Łączna wartość środków wykorzystanych: **229356,10** zł.

Ww. kwota wykorzystania wyczerpuje w **99,72%** środki przeznaczone w budżecie powiatu wołomińskiego na dotacji celowe dla spółek wodnych w 2016 roku.

*Informacja o wykorzystaniu środków dotacji oraz o zadaniach wykonanych z udziałem dotacji, podlega publikacji na stronie internetowej dotującego:* [*www.powiat-wolominski.pl*](http://www.powiat-wolominski.pl) *oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.*