
zarząd powiatu wołomińskiego



**VI RAPORT Z WYKONANIA**

**PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA**

**DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**

**ZA LATA 2015-2016**

WOŁOMIN, CZERWIEC 2017 r.

[1. WPROWADZENIE 3](#_Toc484030289)

[2. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH 2015-2016 6](#_Toc484030290)

[2.1. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 6](#_Toc484030291)

[2.2. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Zagrożenia hałasem 15](#_Toc484030292)

[2.3. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Pola elektromagnetyczne 41](#_Toc484030293)

[2.4. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gospodarowanie wodami 43](#_Toc484030294)

[2.5. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gospodarka wodno - ściekowa 55](#_Toc484030295)

[2.6. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: 74](#_Toc484030296)

[Zasoby geologiczne 74](#_Toc484030297)

[2.7. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gleby 75](#_Toc484030298)

[2.8. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 76](#_Toc484030299)

[2.9. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: 84](#_Toc484030300)

[Zasoby przyrodnicze 84](#_Toc484030301)

[2.10. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 104](#_Toc484030302)

[2.11. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Edukacja ekologiczna 110](#_Toc484030303)

[3. WSKAŹNIKI SŁUŻĄCE OCENIE EFEKTÓW REALIZACJI PROGRAMU 119](#_Toc484030304)

1. WPROWADZENIE

Dokument pn. program ochrony środowiska jest dokumentem planowania strategicznego, zawierającym cele i kierunki polityki w zakresie środowiska prowadzonej przez powiat i określającym wynikające z nich działania oraz zadania. Podstawą prawną tego dokumentu jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519), która nakłada na organ wykonawczy powiatu obowiązek wykonania programu ochrony środowiska, a na radę powiatu obowiązek uchwalenia programu. Program ochrony środowiska jest aktem prawa miejscowego.

Pierwszy dokument pn. Program ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego został opracowany na okres lat 2004 – 2011. Program ten został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XIX-150/04 z dnia 28 września 2004 r.

W 2008 roku uchwalono aktualizację Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego, obejmującą lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy lat 2012 – 2015 (uchwała Nr XVII-118/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 r.).

Kolejną aktualizację Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego, obejmującą lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r. przyjęto uchwałą Nr XX-213/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Obecnie obowiązuje dokument - Program ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku, przyjęty Uchwałą nr XVII-198/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2016 r. Dokument został opracowany w oparciu o nowe przepisy, wprowadzone nowelizacją ustawy – Prawo ochrony środowiska (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2014 poz. 1101). Dokument uwzględnia także wskazówki zawarte w "Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska", przedstawionych przez Ministerstwo Środowiska (wersja z dnia 2 września 2015 r.).

W Programie dokonano oceny stanu środowiska na terenie powiatu wołomińskiego z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno - ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami. Uwzględniono także zagadnienia horyzontalne: adaptacje do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, monitoring środowiska i edukację ekologiczną.

Za specyficzne problemy środowiskowe powiatu wołomińskiego uznano: złą jakość powietrza, niedostateczny stan uporządkowania gospodarki wodnej, uciążliwość hałasu komunikacyjnego oraz niedostateczny stan uporządkowania gospodarki odpadami.

Wyznaczono następujące zadania priorytetowe dla powiatu wołomińskiego z zakresu ochrony środowiska:

1. Racjonalna gospodarka odpadami, w tym zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie, zwiększenie ilości zawartych umów dot. odbioru odpadów i minimalizacja wytwarzania odpadów.
2. Ograniczenie negatywnego oddziaływania tzw. „niskiej emisji”.
3. Dostosowanie systemu transportowego do potrzeb i warunków lokalnych.
4. Poprawa infrastruktury służącej retencji wodnej i uregulowanie stosunków wodnych, w tym zabezpieczenie ludności i mienia przed powodziami i podtopieniami, m.in. poprzez budowę polderów i zbiorników retencyjnych.
5. Prowadzenie efektywnej i zróżnicowanej edukacji ekologicznej, skierowanej do jak największej liczby mieszkańców powiatu.

W programie zaproponowano 25 celów oraz 217 kierunków interwencji. Wykaz zadań z harmonogramu rzeczowo - finansowego zadań własnych zawiera 106 pozycji, z których część składa się dodatkowo z wielu podzadań. Wykaz zadań monitorowanych ma 140 pozycji.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519) zarząd powiatu sporządza co 2 lata raport z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawia go radzie powiatu. Po przedstawieniu raportu radzie powiatu, dokument jest przekazywany przez organ wykonawczy powiatu do organu wykonawczego województwa.

Cyklicznie, co dwa lata, sporządzane są raporty z realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego:

* I Raport z realizacji ww. Programu obejmował okres od dnia 28 września 2004 r. tj.: uchwalenia pierwszego „Programu ochrony środowiska” do dnia 31 grudnia 2006 roku. Raport został sporządzony w 2007 r.
* II Raport z realizacji zaktualizowanego w 2008 r. Programu obejmował okres lat 2007-2008. Raport został sporządzony w 2009 r.
* III Raport z realizacji Programu obejmował okres lat 2009-2010 i został sporządzony w 2011 r.
* IV Raport z realizacji Programu obejmował okres lat 2011-2012 i został sporządzony w 2013 r.
* V Raport z realizacji Programu obejmował okres lat 2013-2014 i został sporządzony w 2015 r.

Niniejszy dokument jest VI Raportem z realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego i obejmuje lata 2015-2016. Przyjęty okres raportowania obejmuje dwie edycje Programu:

* rok 2015 - Program ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.
* rok 2016 - Program ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku (aktualnie obowiązujący dokument). Ten dokument był wdrażany jedynie przez 9 miesięcy z przyjętego okresu raportowania.

W Raporcie uwzględniono zatem cele i kierunki działań wyznaczone w obu dokumentach.

Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie określają wymagań dotyczących zakresu i formy raportu z realizacji Programu ochrony środowiska (zwanego dalej Programem). Podczas realizacji Raportu przyjęto, że  będzie on służył ocenie realizacji zadań i celów przyjętych w Programie.

Przy opracowaniu Raportu zostały wykorzystane materiały udostępnione przez:

* Starostwo Powiatowe w Wołominie,
* urzędy miast i gmin wchodzących w skład Powiatu Wołomińskiego,
* jednostki organizacyjne gmin,
* instytucje i urzędy zajmujące się sprawami wchodzącymi w zakres Programu (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, , Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Powiatowy Inspektor Sanitarno – Epidemiologiczny w Wołominie, Nadleśnictwa, Agencja Doradztwa Rolniczego, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Wołominie, Zarząd Dróg Powiatowych),
* dane statystyczne i inne informacje o stanie środowiska (np. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego).

Realizacja wielu zadań została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wspierający wiele zadań bezpośrednio lub za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania – LGD Równiny Wołomińskiej i LGD Zalewu Zegrzyńskiego.

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Documents and Settings\A0901\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\AVZ75W70\logo_kolor_pelna_nazwa_pl[1].jpg | Opis: wfosigw |

Część zadań realizowanych była przy wsparciu: Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Niektóre projekty współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej.

Raport został wykonany na zlecenie Powiatu Wołomińskiego przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Koordynacja i opracowanie: Anita Starzycka.

2. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH 2015-2016

W Programach ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego wyznaczono szereg celów, kierunków interwencji, kierunków działań i zadań z zakresu ochrony środowiska, zmierzających do poprawy jego poszczególnych elementów oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania. Sposób i zakres ich realizacji w latach 2015-2016 dla poszczególnych sektorów zaprezentowano w kolejnych rozdziałach niniejszego Raportu. Przyjęto następujący sposób oceny stopnia realizacji:

|  |
| --- |
| **Cel zrealizowany** |
| **Cel w trakcie realizacji** |
| **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| **Cel niezrealizowany** |
| **Brak informacji** |

2.1. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza

W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r. wyznaczono następujące cele:

| **Cele** | | **Stan realizacji** |
| --- | --- | --- |
| Długoterminowe | Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza | **Cel w trakcie realizacji** |
| Spełnianie standardów jakości powietrza przez instalacje, wymaganych przepisami prawa | **Cel w trakcie realizacji** |
| Krótkoterminowe | Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych | **Cel w trakcie realizacji  – działania ciągłe** |
| Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie źródeł niskiej emisji | **Cel w trakcie realizacji  – działania ciągłe** |
| Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł produkcyjnych | **Cel w trakcie realizacji  – działania ciągłe** |

W Programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r. wyznaczono następujące cele:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cele** | **Stan realizacji** |
| Ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, w tym emisji komunikacyjnej i sektora komunalno - bytowego | **Cel w trakcie realizacji  – działania ciągłe** |
| Ograniczenie emisji z przemysłu i energetyki | **Cel w trakcie realizacji  – działania ciągłe** |
| Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym powiatu | **Cel w trakcie realizacji  – działania ciągłe** |
| Adaptacja do zmian klimatu | **Cel w trakcie realizacji  – działania ciągłe** |

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące kierunki działania i zadania:

* Działania koncepcyjne w celu ograniczania niskiej emisji.
* Prowadzenie gospodarki niskoemisyjnej.
* Przeprowadzenie okresowej kontroli, konserwacji i napraw urządzeń grzewczych.
* Przebudowa i modernizacje instalacji grzewczych.
* Zmiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne (np. węglowe lub olejowe na gazowe lub na źródła odnawialne).
* Rozbudowa centralnego systemu ciepłowniczego.
* Wprowadzanie odnawialnych źródeł energii.
* Działania zmierzające do oszczędzania energii.
* Oczyszczanie dróg i innych elementów powierzchni (zadania wymienione w rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami).
* Modernizacja procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych.
* Termomodernizacja obiektów.
* Działania zmierzające do ochrony klimatu.

Ogółem, zrealizowano 116 zadań.

Na realizację celów w obszarze interwencji Ochrona klimatu i jakości powietrza przeznaczono w latach 2015-2016 kwotę co najmniej 12  540 429 złotych.

Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji Ochrona klimatu i jakości powietrza w latach 2015 - 2016 przedstawiono w  tabeli 1.

Tabela 1. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza

| **Działania** | **Jednostka realizująca** | **Nr** | **Zadania** | **Kwota w złotych** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel: Ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, w tym emisji komunikacyjnej i sektora komunalno – bytowego** | | | | |
| Zmiana, naprawy  i konserwacja  źródeł ciepła  Zmiana, naprawy  i konserwacja  źródeł ciepła  Zmiana, naprawy  i konserwacja  źródeł ciepła  Termomodernizacja  obiektów  Termomodernizacja  obiektów  Oszczędzanie  energii  Oszczędzanie  energii  Oszczędzanie  energii | Powiat Wołomiński |  | Usunięcie awarii grzejnika w budynku Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie – przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz usunięcie awarii grzejnika na poddaszu. | 1968 |
|  | Usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni  w Radzyminie. | 2398 |
|  | Wykonanie obudowy rur instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu | 3590 |
|  | Przebudowa kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie nr 1 i 2 Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie. | 133383 |
|  | Przebudowa kotłowni w budynku administracyjnym w Domu Opieki Społecznej w Radzyminie – wymiana kotłów opalanych olejem na gazowe. | 46113 |
|  | Przebudowa kotłowni w budynku głównym w Domu Opieki Społecznej w Radzyminie – wymiana kotłów opalanych olejem na gazowe. | 548999 |
|  | Sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewania wody z uwzględnieniem parametrów nowej kotłowni gazowej wykonanej na potrzeby Zespołu Szkół Terenów Zielonych w Radzyminie. | - |
| Gmina Dąbrówka |  | Zakup nowego gazowego podgrzewacza wody do budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce. | 3517 |
|  | Wymiana grzejników centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Dąbrówce. | 1476 |
|  | Przegląd kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Dąbrówce. | 5220 |
|  | Naprawy i przeglądu kotła grzewczego w Gimnazjum w Dąbrówce. | 3498 |
| Gmina Klembów |  | Montaż wkładu kominowego w Woli Rasztowskiej w budynku komunalnym, ul. Osiedlowa 5 (budynek mieszkalno – usługowy, siedziba Ośrodka Zdrowia). | 1107 |
|  | Okresowy przegląd klimatyzacji i kotła centralnego ogrzewania w budynku komunalnym, ul. Osiedlowa 5 (budynek mieszkalno – usługowy, siedziba Ośrodka Zdrowia). | 1968 |
|  | Naprawa kotła centralnego ogrzewania w budynku komunalnym, ul. Osiedlowa 5 (budynek mieszkalno – usługowy, siedziba Ośrodka Zdrowia). | 200 |
|  | Remont instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kruszu. | 1574 |
|  | Konserwacja kotła gazowego w Szkole Podstawowej w Ostrówku. | 900 |
| Gmina Kobyłka  Gmina Kobyłka |  | Konserwacja pieców centralnego ogrzewania w komunalnych budynkach mieszkalnych przy ul. Prusa 35 I 37 oraz w budynkach użyteczności publicznej: Żymirskiego 2 (Przychodnia Zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlica socjoterapeutyczna, apteka) i Wołomińskiej 1 (Urząd Miasta). | - |
|  | Modernizacja instalacji grzewczej w budynku komunalnym mieszkalnym przy ul. Orzeszkowej 3/5. | 10800 |
|  | Przeglądy i czyszczenie pieców centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych mieszkalnych i użyteczności publicznej przed sezonem grzewczym: Poniatowskiego 53, Wołomińska 3, Wołomińska 1 (stary budynek UM) | - |
|  | Remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Nowej 3. | - |
|  | Wymiana pompy obiegowej w instalacji centralnego ogrzewania w komunalnych lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Prusa 35. | - |
|  | Wymiana pieców węglowych w komunalnych lokalach mieszkalnych: Wspólna 8 m 11, Serwitucka 22 m 3. | - |
| Gmina Marki |  | Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach należących do gminy. | 23545 |
|  | Konserwacja i naprawa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku ul. Lisa Kuli 3 (budynek Zakładu Usług Komunalnych) i 3A (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej). | 20552 |
|  | Konserwacja pieca gazowego w obiekcie magazynowym Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Dużej. | 2743 |
|  | Konserwacja urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych. | 9736 |
|  | Remont kotłowni w budynku ul. Wspólna 12 (klub sportowy). | 54514 |
|  | Remont kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Markach. | 33833 |
| Gmina Poświętne |  | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętnem. | 9225 |
| Gmina Tłuszcz |  | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w pomieszczeniach przeznaczonych na realizację "Programu 500 plus" przy ul. Powstańców 27 w Tłuszczu. | 19988 |
|  | Wykonanie projektu i przyłącza gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłach. | 10679 |
|  | Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku przy ul. Długiej 33 (Budynek Lecznicy Weterynaryjnej) w Tłuszczu. | 4042 |
|  | Zakup kotłów gazowych MCA115 do Zespołu Szkół w Jasienicy. | 20000 |
| Gmina Strachówka |  | Modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół w Strachówce. | 89667 |
| Gmina Wołomin |  | Zakup pompy obiegowej centralnego ogrzewania do węzła cieplnego. | 3870 |
| Gmina Ząbki  Gmina Ząbki |  | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – kontynuacja i modernizacja instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 2. | 21424 |
|  | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - kontynuacja prac - w Szkole Podstawowej Nr 2. | 23953 |
|  | Modernizacja kotłowni i wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w Publicznym Gimnazjum Nr 2. | 126690 |
|  | Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w mieszkalnych lokalach komunalnych nr 1, 12, w budynku przy ul. Legionów 16 oraz w lokalu nr 1 położonym w budynku przy ul. Orlej 11. | 30000 |
|  | Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z towarzyszącą instalacją dla budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 176 i 176A. | 25900 |
|  | Wymiana źródeł ciepła – pieca grzewczego w kotłowni w budynku komunalnym położonym przy ul. 3-go Maja 14. | 15950 |
|  | Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach komunalnych Miasta Ząbki oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. | 29000 |
| Gmina Zielonka |  | Konserwacja pieców centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1. | 12681 |
|  | Konserwacja pieców centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 2. | 24039 |
|  | Konserwacja pieców centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 3. | 4305 |
|  | Konserwacja systemu ogrzewania w przedszkolach miejskich. | 7747 |
|  | Zakup kotła centralnego ogrzewania do budynku przy ul. Literacka 20 (siedziba PWiK). | 29860 |
|  | Remont kotłów gazowych w budynkach komunalnych. | - |
| Straż Miejska w Wołominie |  | Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych – 248 interwencji. | Koszty w ramach działań bieżących |
| Gmina Dąbrówka |  | Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Dąbrówce. | 19999 |
|  | Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - przygotowanie studium wykonalności i audytu energetycznego. | 9091 |
| Gmina Kobyłka |  | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. | 7175 |
|  | Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej. | 26915 |
|  | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. | 16864 |
|  | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1. | 27447 |
|  | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta. | 37684 |
|  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól Publicznych Nr 1. | 84851 |
|  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2. | 78160 |
|  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. | 50614 |
| Gmina Radzymin |  | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie. | 10000 |
| Gmina Strachówka |  | Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej (Urząd Gminy, Urząd Pocztowy, mieszkania prywatne) oraz projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej". | 35910 |
|  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej. | 15000 |
| Gmina Tłuszcz  Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu |  | Wymiana okien w budynku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. | 14156 |
|  | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. | 5891 |
| Gmina Wołomin |  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie. | 42290 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej. | 24108 |
|  | Remont budynku hufca ZHP w Wołominie, w tym termomodernizacja. | 112982 |
| Gmina Zielonka |  | Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3* oraz projektu pn. *Rozwój infrastruktury PSZOK w Zielonce*. | 22384 |
|  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3” zaktualizowano audyt energetyczny dotyczącej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wilsona 34/36. | 2460 |
|  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3. | 49200 |
| Gmina Dąbrówka  Gmina Dąbrówka |  | Wykonanie inwentaryzacji opraw oświetleniowych na terenie gminy i układu sterowania oświetlenia ulicznego. | 4260 |
|  | Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrówka. | 10824 |
|  | Zakup lamp LED i opraw oświetleniowych. | 41519 |
|  | Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - w ramach zadania wybudowana została linia oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kołaków, Marianów i Zaścienie. Nowe lampy zamontowano w miejscowościach: Chajęty, Dręszew, Guzowatka, Józefów, Karpin, Kowalicha, Kuligów, Lasków, Ludwinów, Małopole, Ostrówek, Trojany, Ślęzany, Wszebory, Teodorów. Ponadto na terenie gminy zostały zamontowane trzy zestawy oświetleniowe typu SSOD - 1 w Kołakowie i 2 w Trojanach. | 104304 |
|  | Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - w ramach zadania wybudowana została linia oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kołaków, Guzowatka, Kuligów, Karolew, Czarnów, Ślężany, Teodorów, Lasków. | 75243 |
|  | Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. | - |
| Gmina Jadów |  | Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. | - |
| Gmina Klembów |  | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. | 16000 |
| Gmina Kobyłka |  | Wykonanie aktualizacji projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kobyłka na lata 2017-2030. | - |
|  | Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka. | 92317 |
|  | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz w budynkach publicznych (energooszczędne lampy, wykorzystanie OZE) | 324077 |
| Gmina Marki |  | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy Miasta Marki. | 73800 |
| Gmina Poświętne |  | Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. | 25707 |
|  | Modernizacja oświetlenia ulicznego (zmiana źródeł światła na energooszczędne) na terenie gminy Poświętne. | 50000 |
| Gmina Radzymin |  | Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. | 29900 |
|  | Wykonanie systemu zarządzania energią dla kompleksu budynków Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej w Radzyminie. | - |
|  | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne (ledowe) w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego). | 116230 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej, technicznej oraz aplikacyjnej termomodernizacji budynków szkół podstawowych Gminy Radzymin w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (ze szczególnym uwzględnieniem ocieplenia, wymiany stolarki okiennej, przebudowy systemów grzewczych i instalacji odnawialnych źródeł energii - OZE). | 155226 |
|  | Zakup lampy solarnej na przejście dla pieszych w sołectwie Ciemne. | 1000 |
| Gmina Strachówka |  | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. | 20000 |
| Gmina Tłuszcz  Gmina Tłuszcz |  | Audyt energetyczny sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Miąse oraz dokumentacja projektowa: ocieplenia, kotłowni, rozbudowy instalacji gazowej, wymiany centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. | 40030 |
|  | Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Jasienicy oraz dokumentacja projektowa: ocieplenia, kotłowni, rozbudowy instalacji gazowej, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, doposażenia instalacji ciepłej wody użytkowej. Uzyskano pozwolenie na budowę dla rozbudowy instalacji gazowej. | 41205 |
|  | Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach: Jasienica i Miąse. Wykonano dokumentację aplikacyjną. Złożono wniosek o dofinansowanie. Gmina podpisała umowę o dofinansowaniu. | 9849 |
|  | Wykonanie aktualizacji Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz. | - |
|  | Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. | 9900 |
| Gmina Wołomin |  | Analiza stanu elementów oświetlenia ulicznego i zewnętrznego na terenie gminy Wołomin na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wołomin. | 22140 |
|  | Przygotowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wołomin. | 9840 |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Wołominie |  | Modernizacja oświetlenia w obiektach na energooszczędne. | 20000 |
| Gmina Ząbki |  | Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. | 63960 |
| Gmina Zielonka |  | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego zastosowaniem oświetlenia ledowego. | 147025 |
|  | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. | 47970 |
| **Cel: Ograniczenie emisji z przemysłu i energetyki** | | | | |
| Rozbudowa, naprawy  i konserwacja  centralnego systemu ciepłowniczego | Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie |  | Modernizacja kotła WR-25 nr 1 w zakresie części ciśnieniowej oraz powietrza podmuchowego. | 1630910 |
|  | Zamiana węzłów grupowych na 8 węzłów indywidualnych na osiedlu Słoneczna oraz wymiana istniejącej sieci cieplnej od węzła grupowego do budynków osiedlowych na nowoczesną preizolowaną. Sprawność przekazywania energii cieplnej wzrosła do ok. 98%. | 431934 |
|  | Wymiana kanałowej sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną wraz z budową przyłączy do budynków przy ul. Mieszka I 9, Kościelnej 58, 60, 62 i Legionów 32 w Wołominie. | 488841 |
|  | Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej do istniejących budynków. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej to 106,9 metrów bieżących. | 378710 |
|  | Zabudowa pompy obiegowej P03A dla kotłów. | 372000 |
|  | Zabudowa kotła WR-10. | 4345657 |
| **Cel: Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym powiatu** | | | | |
| Odnawialne  źródła energii  Odnawialne  źródła energii | Gmina Dąbrówka |  | Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych - zadanie realizowane w partnerstwie z gminami wymienionymi w nazwie zadania. Środki zostały przeznaczone na zapłatę za opracowanie dokumentacji (Programu Funkcjonalno- Użytkowego) niezbędnej do wniosku o dofinansowanie w ramach programu RPO WM, działania 4.1. „Odnawialne źródła energii". Z terenu Gminy Dąbrówka do projektu zakwalifikowało się 200 gospodarstw. | 35081 |
| Gmina Jadów |  | Dotacja dla Gminy Stoczek na sporządzenie wspólnego projektu dla odnawialnych źródeł energii (OZE) dla budynków indywidualnych mieszkańców, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.1. Gmina Stoczek jest Liderem konsorcjum 4 gmin i złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów. W ramach projektu przewidziano zainstalowanie systemu odnawialnych źródeł energii dla 931 użytkowników prywatnych i 8 budynków użyteczności publicznej. | 9000 |
| Gmina Klembów |  | Wykonanie usług w związku z zawartym porozumieniem, związanych z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. | 10635 |
| Gmina Kobyłka |  | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej - zrealizowano 22 wnioski o dofinansowanie. | 67980 |
| Gmina Radzymin |  | Odnawialne źródła energii w Gminie Radzymin. | 35880 |
| Gmina Strachówka |  | Dotacja dla Gminy Stoczek na sporządzenie wspólnego projektu dla odnawialnych źródeł energii (OZE) dla budynków indywidualnych mieszkańców, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.1. Gmina Stoczek jest Lider konsorcjum 4 gmin i złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów. W ramach projektu przewidziano zainstalowanie systemu odnawialnych źródeł energii dla 931 użytkowników prywatnych i 8 budynków użyteczności publicznej. | 900 |
| Gmina Tłuszcz |  | Projekt „Odnawialne źródła energii w Zielonce i Tłuszczu”. Wykonano dokumentację aplikacyjną. | 21740 |
| Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie |  | Budowa mini-elektrowni fotowoltaicznej o mocy 5kW. Układ wyposażony został w 20 paneli fotowoltaicznych. Każdy panel złożony z ogniwa fotowoltaicznego, zamienia energię słoneczną w energię elektryczną. | 29000 |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Wołominie |  | Instalacja agregatu kogeneracyjnego. | 1016000 |
| ***Razem koszty w latach 2015-2016: 12 540 429 złotych*** | | | | |

2.2. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Zagrożenia hałasem

W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r. wyznaczono następujące cele:

| **Cele** | | **Stan realizacji** |
| --- | --- | --- |
| Długoterminowe | Sukcesywne zmniejszanie zagrożenia mieszkańców ponadnormatywnych hałasem. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Krótkoterminowe | Dążenie do ograniczenia hałasu na terenach, gdzie jest on odczuwalny jako dokuczliwy i uciążliwy, szczególnie na terenach gęstej zabudowy mieszkalnej. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu na terenach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Dążenie do ograniczenia hałasu pochodzenia przemysłowego. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

W Programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r. wyznaczono następujące cele:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cele** | **Stan realizacji** |
| Kształtowanie klimatu akustycznego przez planowanie przestrzenne | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Zmniejszenie hałasu komunikacyjnego | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Zmniejszenie hałasu przemysłowego i komunalnego | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące kierunki działania i zadania:

* Monitoring hałasu komunikacyjnego.
* Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej (bieżące utrzymanie, utwardzanie, modernizacja i remonty dróg).
* Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty i przebudowa dróg, budowa łączników komunikacyjnych, obwodnic, bezpiecznych skrzyżowań i rond).
* Budowa, modernizacja i remonty chodników, parkingów i zatok autobusowych.
* Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury towarzyszącej.
* Projekty organizacji ruchu i przeglądy dróg
* Wsparcie i rozbudowa systemu komunikacji zbiorowej
* Zwiększanie zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych i obiektów uciążliwych (zadanie przedstawione w obszarze: Zasoby przyrody).
* Wykonywanie izolacji dźwiękochłonnych obiektów (wymiana drzwi, stolarki okiennej, wytłumianie).

Ogółem, zrealizowano 502 zadania.

Zadania z zakresu ochrony przed hałasem pokrywają się częściowo z zadaniami zmierzającymi do poprawy jakości powietrza - dotyczy to poprawy drożności układu komunikacyjnego i poprawy jakości dróg i ulic.

Na terenie powiatu wołomińskiego prowadzone były w latach 2015 – 2016 liczne prace zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej, a co za tym idzie, zmniejszenie uciążliwości hałasowej. W tym przypadku niemożliwe jest jednak określenie, w jakim stopniu działania te przyczyniły się faktycznie do ograniczenia uciążliwości hałasu. Przyjęto, że wszystkie działania zmierzające do poprawy jakości nawierzchni dróg, zwiększenia płynności ruchu drogowego, usprawnienia połączeń komunikacyjnych oraz rozbudowa infrastruktury parkingowej, ciągów pieszych (chodników, ścieżek) oraz rowerowych przyczyniają się do obniżenia natężenia emitowanego hałasu komunikacyjnego. Nie uwzględniono natomiast budowy nowych obiektów drogowych (z wyjątkiem dróg będących łącznikami dla istniejącego systemu drogowego, usprawniających ruch pojazdów oraz obwodnic miejscowości).

Na zadania związane z ochroną przed hałasem przeznaczono w latach 2015-2016 kwotę co najmniej 178 277 803 złotych.

Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Zagrożenia hałasem w latach 2015 - 2016 przedstawiono w  tabeli 2.

Tabela 2. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Zagrożenia hałasem

| **Działania** | Jednostka realizująca | **Nr** | **Zadania** | **Kwota w złotych** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel: Kształtowanie klimatu akustycznego przez planowanie przestrzenne** | | | | |
| Pomiary hałasu | Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Warszawie |  | Wykonanie map akustycznych obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego – w tym dróg wojewódzkich biegnących przez teren powiatu wołomińskiego Nr 625, 631, 634, 635, 637. | Brak możliwości wydzielenia kosztów dla Powiatu Wołomińskiego |
|  | Wykonanie pomiarów hałasu drogowego:  - w Zielonce ul. Kolejowa/ul. Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 625,  - przy ul. Radzymińskiej w Markach – Centrum Handlowe M1, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 629,  - w Zielonce przy ul. Piłsudskiego / ul. Mazurskiej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631,  - w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego / ul. Bankowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631,  - w Zielonce ul. Wyszyńskiego / ul. Kolejowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634,  - w Kobyłce ul. Nadarzyńska / ul. Bohaterów Ossowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634,  - w Wołominie ul. 1-go Maja / ul. Ossowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634,  - w Wołominie ul. 1-go Maja / ul. Lipiny B w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634,  - w Ciemnem ul. Wołomińska / ul. Marszałka J. Piłsudskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635. | W ramach bieżącej działalności |
| Powiat Wołomiński |  | Wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego na drodze powiatowej ul. Matarewicza w m. Ossów w gminie Wołomin – w dwóch punktach. | 7995 |
| **Cel: Zmniejszenie hałasu komunikacyjnego** | | | | |
| Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej  (bieżące utrzymanie, utwardzanie, modernizacja i remonty dróg)  Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej  (bieżące utrzymanie, utwardzanie, modernizacja i remonty dróg)  Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej  (bieżące utrzymanie, utwardzanie, modernizacja i remonty dróg)  Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej  (bieżące utrzymanie, utwardzanie, modernizacja  i remonty dróg)  Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej  (bieżące utrzymanie, utwardzanie, modernizacja i remonty dróg)  Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej  (bieżące utrzymanie, utwardzanie, modernizacja i remonty dróg)  Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej  (bieżące utrzymanie, utwardzanie, modernizacja i remonty dróg)  Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej  (bieżące utrzymanie, utwardzanie, modernizacja i remonty dróg) | Powiat Wołomiński  Powiat Wołomiński |  | Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie powiatu wołomińskiego – w gminach Kobyłka, Radzymin, Dąbrówka i Tłuszcz. Wykonano również wpusty, krawężniki, wyrównanie na wlotach skrzyżowań, chodniki i wjazdy. | 847207 |
|  | Ułożenie nakładek z betonu asfaltowego w m. Cięciwa, gmina Wołomin. | 464688 |
|  | Ułożenie nakładek z betonu asfaltowego w m. Majdan, gmina Wołomin. | 223810 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Ossów-Leśniakowizna, gmina Wołomin. | 278900 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Wolica, gmina Radzymin. | 149031 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Guzowatka w kierunku Chajęty, gmina Radzymin. | 134178 |
|  | Ułożenie nakładek z betonu asfaltowego w m. Zawady, gmina Radzymin. | 267710 |
|  | Ułożenie nakładek z betonu asfaltowego w m. Kozia Góra, gmina Radzymin. | 41032 |
|  | Ułożenie nakładek z betonu asfaltowego w m. Borki, gmina Radzymin. | 373018 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Łosie-Sokołówek, gmina Radzymin. | 287417 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Stare Załubice, gmina Radzymin. | 298062 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Słupno przy stacji paliw, gmina Radzymin. | 53225 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Słupno ul. Spacerowa, gmina Radzymin. | 44762 |
|  | Ułożenie nakładek z betonu asfaltowego w m. Rojków, gmina Poświętne. | 373018 |
|  | Ułożenie nakładek z betonu asfaltowego w m. Poświętne. | 74604 |
|  | Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gmina Dąbrówka. | 380565 |
|  | Ułożenie nakładek z betonu asfaltowego w m. Ludwinów, gmina Dąbrówka. | 177183 |
|  | Ułożenie nakładek z betonu asfaltowego w m. Kuligów, gmina Dąbrówka. | 158532 |
|  | Wykonanie remontu przepustu drogowego w m. Cygów, gmina Poświętne. | 34307 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Poświętne. | 281029 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Dzięcioły, gmina Tłuszcz. | 53225 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Szczepanek, gmina Tłuszcz. | 208643 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Kury, gmina Tłuszcz. | 149207 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Mokra Wieś, gmina Tłuszcz. | 46627 |
|  | Remont mostu drogowego w m. Jadów. | 875137 |
|  | Modernizacja drogi powiatowej nr 4346W relacji Strachówka – Rozalin – Annopol, gmina Strachówka. | 297166 |
|  | Modernizacja ul. Poniatowskiego w Kobyłce, w tym ułożenie nakładki z betonu asfaltowego i frezowanie nawierzchni asfaltowej – inwestycja wspólna z Gminą Kobyłka. | 171451 |
|  | Wykonanie remontu przepustu drogowego w m. Łosie, gm. Radzymin. | 84480 |
|  | Naprawa nawierzchni drogowej drogi powiatowej nr 4330W Miąse-Sulejów w gminie Jadów. | 192659 |
|  | Wykonanie remontu przepustu drogowego na rzece Fiszor w ciągu drogi powiatowej nr 4341W  w m. Szewnica, gmina Jadów. | 98400 |
|  | Ułożenie nakładek z betonu asfaltowego w m. Sulejów, gmina Jadów. | 435374 |
|  | Ułożenie nakładek z betonu asfaltowego w m. Strachów, gmina Jadów. | 319863 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Myszadła, gmina Jadów. | 212901 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Równe, gmina Strachówka. | 212901 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Kąty Wielgie, gmina Strachówka. | 373018 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Strachówka-Annopol. | 723864 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Wola Rasztowska, gmina Klembów. | 53225 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Stary Kraszew, gmina Klembów. | 121231 |
|  | Ułożenie nakładki z betonu asfaltowego w m. Dobczyn, gmina Klembów. | 130556 |
|  | Frezowanie nawierzchni asfaltowej ul. Poniatowskiego w Kobyłce. | 8517 |
|  | Dwukrotna inwentaryzacja i ocena stanu nawierzchni drogi nr 4335W w Klembowie, ul. Żymirskiego. | 12854 |
| Gmina Dąbrówka |  | Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów Gm. Dąbrówka. | 215000 |
|  | Modernizacja dróg gminnych (Zaścienie-Chruściele; Małopole - Emilianów; Wszebory; Teodorów; Stanisławów; Kowalicha-Ślężany) – w ramach zadania zmodernizowana została droga w miejscowości Stanisławów, zakres prac obejmował wykonie robot ziemnych, podbudowy, nawierzchni jezdni, zjazdy indywidualne, pobocza o nawierzchni asfaltowej, oznakowanie. | 265660 |
|  | Remont drogi gminnej w m. Dręszew, ul. Wiejska (remont przepustu i umocnienie skarpy od strony rzeki Bug). W ramach remontu przeprowadzone zostały następujące prace: roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, ziemne polegające na okopaniu istniejącego przepustu, plantowanie skarpy dla istniejącego przepustu, wymienione zostały rury i wykonano barierki ochronne. Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. | 99630 |
|  | Utrzymanie, remonty i modernizacja dróg gminnych. | 1199579 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie dróg. | 16505 |
|  | Zakup usług remontowych - remont przepustu w Kołakowie, remonty dróg w miejscowości Kuligów, Czarnów, Trojany, Zaścienie. | 19419 |
|  | Wykonie progów zwalniających w Marianowie i Teodorowie. | 7500 |
| Gmina Jadów |  | Bieżące utrzymanie dróg powiatowych, chodników i rowów. | 41455 |
|  | Drogi publiczne gminne – bieżące utrzymanie i remonty. | 3876084 |
|  | Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych. | 409741 |
| Gmina Klembów |  | Zakup materiałów i wyposażenia do remontów i utwardzania gminnych dróg. | 206178 |
|  | Równanie i wałowanie dróg gruntowych. | 144338 |
|  | Zakup usług remontowych publicznych dróg gminnych, w tym: remonty cząstkowe dróg gminnych (Klembów, Ostrówek, Tuł, Lipka, Krzywica, Pasek, Dobczyn), remont wjazdów. | 109148 |
|  | Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie sołectwa Pasek, Klembów, Lipka, Dobczyn, Ostrówek, Tuł, Karolew. | 79607 |
|  | Bieżące utrzymanie dróg gminnych. | 136084 |
|  | Oznakowanie dróg. | 48892 |
| Gmina Kobyłka |  | Remont dróg gminnych. | 1931487 |
| Gmina Marki  Gmina Marki |  | Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa, w tym wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej. | 43050 |
|  | Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego na drogach gminnych. | 536019 |
|  | Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Karłowicza do ul. Sienkiewicza. | 120756 |
|  | Modernizacja przejścia dla pieszych w ulicy Dużej (skrzyżowanie wyniesione przy Szkole Podstawowej nr 4 ). | 81620 |
|  | Modernizacja ulic: Chocimskiej, Napoleona, Norwida, Stokrotki, Walewskiej. | 720295 |
|  | Modernizacja ulicy Matejki wraz z wykonaniem odwodnienia. | 289768 |
|  | Modernizacja ulicy Sowińskiego wraz z kanalizacją deszczową. | 511432 |
|  | Nakładki asfaltowe na istniejącej nawierzchni oraz wykonano powierzchowne odwodnienie, zmodernizowano nawierzchnię w ulicach: Piaskowa, Żwirowa, Ceramiczna, Legionów Polskich, Szczygla, Dębowa, Głowackiego, Równa o łącznej długości 2595 metrów bieżących. | 1304828 |
|  | Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz bieżące utrzymanie dróg. | 2242943 |
|  | Remonty cząstkowe nawierzchni mineralno-bitumicznych dróg, konserwację oznakowania poziomego i pionowego, profilowanie (równanie) dróg gruntowych, przystosowanie nowych odcinków dróg do ruchu, utwardzanie nawierzchni ulic gruntowych, przebudowa dróg. Remontom cząstkowym zostały poddane między innymi nawierzchnie następujących ulic: Lisa Kuli, Zagłoby, Szkolna, Kurpińskiego. | 881094 |
|  | Opracowanie standardów infrastruktury drogowej dla miasta Marki. | 6150 |
| Gmina Poświętne |  | Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, modernizacja, równanie, remonty cząstkowe asfaltów. | 849598 |
|  | Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Cygowska – Wola Ręczajska – Kielczykowizna – Kolno. | 922226 |
|  | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czubajowizna – dz. ew. nr 295. | 29680 |
|  | Modernizacja drogi gminnej Nowe Ręczaje. | 131153 |
| Gmina Radzymin  Gmina Radzymin |  | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na modernizację ul. P.O.W w Radzyminie i drogi do m. Zawady. | 100000 |
|  | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Sasankowa w Łąkach. | 88553 |
|  | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wykonana w technologii destruktu betonowego - ul. Dąbrowiecka w Arciechowie. | 69999 |
|  | Modernizacja ul. B. Głowackiego w Radzyminie - wdrożenie nowej organizacji ruchu. | 66076 |
|  | Modernizacja ul. Ceglanej w Nadmie. | 4920 |
|  | Modernizacja ul. Dąbrowszczaków w Nowych Załubicach. | 128919 |
|  | Modernizacja ul. Kozia Góra w Nadmie. | 159034 |
|  | Modernizacja ul. Lipowej w Cegielni. | 13949 |
|  | Modernizacja ul. Napoleońskiej w Starym Dybowie. | 66999 |
|  | Modernizacja ul. Pólko w Nadmie. | 146600 |
|  | Modernizacja ul. Strzelców Kresowych w Mokrem. | 134082 |
|  | Modernizacja ul. Ułańskiej w Starym Dybowie w technologii destruktu betonowego. | 5000 |
|  | Modernizacja ul. Wawrzyna w Cegielni. | 74448 |
|  | Modernizacja ulicy bez nazwy, łączącej Dybów Kolonię i Rżyska. | 29889 |
|  | Modernizacja ulicy Strzelców Grodzieńskich obejmująca nawierzchnię, chodnik, parkingi i infrastrukturę towarzyszącą - dokumentacja projektowa. | 143500 |
|  | Modernizacja ulicy Witosa w Radzyminie. | 911910 |
|  | Nakładka asfaltowa na ul. Radosnej w Wiktorowie. | 184951 |
|  | Nakładka asfaltowa w ul. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie. | 36534 |
|  | Utrzymanie dróg gminnych. | 345297 |
|  | Remonty dróg gminnych. | 1951456 |
|  | Poprawa nawierzchni ul. Kozia Góra - sołectwo Nadma Pólko. | 18000 |
|  | Poprawa nawierzchni ul. Piwnej - sołectwo Nowe Załubice. | 14157 |
|  | Poprawa nawierzchni ul. Litewskiej w sołectwie Dybów Folwark. | 2274 |
|  | Zakup materiałów na naprawę ul. Starorzecze - sołectwo Arciechów. | 10463 |
|  | Zakup samochodu użytkowego do obsługi remontów dróg gminnych. | 99880 |
|  | Zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem dróg gminnych. | 804634 |
| Gmina Strachówka  Gmina Strachówka |  | Naprawa dróg gminnych. | 10184 |
|  | Oznakowanie pionowe dróg gminnych. | 16493 |
|  | Poprawa przejezdności dróg gminnych poprzez nawiezienie przekruchu betonowego, pospółki żwirowej, równanie i profilowanie. | 98086 |
|  | Remont drogi we wsi Annopol. | 8616 |
|  | Remont drogi we wsi Borucza. | 8618 |
|  | Remont drogi we wsi Grabszczyzna. | 9188 |
|  | Remont drogi we wsi Jadwisin. | 3497 |
|  | Remont drogi we wsi Katy Wielgi. | 24202 |
|  | Remont drogi we wsi Kąty Czernickie. | 43716 |
|  | Remont drogi we wsi Kąty Miąski. | 46284 |
|  | Remont drogi we wsi Krawcowizna. | 49386 |
|  | Remont drogi we wsi Księżyki. | 10050 |
|  | Remont drogi we wsi Marysin. | 47436 |
|  | Remont drogi we wsi Młynisko. | 3579 |
|  | Remont drogi we wsi Osęka. | 10085 |
|  | Remont drogi we wsi Piaski. | 7122 |
|  | Remont drogi we wsi Rozalin. | 12103 |
|  | Remont drogi we wsi Równe. | 2999 |
|  | Remont drogi we wsi Ruda Czernik. | 24857 |
|  | Remont drogi we wsi Strachówka. | 6659 |
|  | Remont drogi we wsi Szamocin. | 5867 |
|  | Remont drogi we wsi Szlędaki. | 14921 |
|  | Remont drogi we wsi Wiktoria. | 7994 |
|  | Remont drogi we wsi Zofinin. | 4077 |
|  | Remont dróg w gminie w miejscowościach: Borucza, Grabszczyzna, Kąty Czernickie, Kąty Miąski, Piaski, Rozalin, Księżyki, Krawcowizna, Ruda Czernik, Szlędaki, Kąty Wielgi, Marysin, Młynisko, Równe, Wiktoria, Szamocin, Osęka, Józefów, Annopol, Strachówka. | 637442 |
|  | Remont nawierzchni asfaltowej dróg gminnych. | 13475 |
|  | Wykonanie 2 progów zwalniających na drodze gminnej we wsi Księżyki. | 4999 |
| Gmina Tłuszcz |  | Dokończenie asfaltowania drogi gminnej w Pawłowie. | 6189 |
|  | Konserwacja dróg gminnych w sołectwie Stasinów. | 4616 |
|  | Modernizacja drogi dla granicy Kąty Wielgi. | 6845 |
|  | Modernizacja drogi gminnej w Grabowie. | 27300 |
|  | Modernizacja drogi gruntowej ul. Partyzantów w m. Jarzębia Łąka. | 7200 |
|  | Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectw: Białki, Grabów, Jaźwie, Kury, Rudniki i Stryjki. | 20000 |
|  | Modernizacja ul. Przejazdowej w Tłuszczu. | 50411 |
|  | Modernizacja ul. Zakrzewie w Tłuszczu. | 26408 |
|  | Modernizacja ulicy Wyspiańskiego w Tłuszczu. | 10000 |
|  | Remonty i utrzymanie dróg gminnych. | 910361 |
|  | Utwardzenie drogi na ul. Borówkowej. | 11000 |
|  | Utwardzenie oraz ustalenie granic drogi gminnej w miejscowości tzw. Białki-Choszczowe. | 11443 |
| Gmina Wołomin  Gmina Wołomin |  | Bieżąca konserwacja oznakowania drogowego i poziomego. | 65913 |
|  | Bieżąca obsługa geodezyjna remontów i konserwacji infrastruktury miejskiej. | 29963 |
|  | Konserwacja dróg twardych nieulepszonych i dróg gruntowych na terenie gminy. | 517442 |
|  | Kontynuacja utwardzenia ulicy Poligonowej - sołectwo Leśniakowizna. | 13000 |
|  | Materiały do remontów dróg (żużel, masa mineralno – asfaltowa, kruszywo, beton, materiały brukarskie) . | 112171 |
|  | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna we wsi Stare Lipiny. | 188723 |
|  | Modernizacja ul. Poligonowej w Leśniakowiźnie odcinek od ul. Rozwadowskiego do Al. Dębów. | 430489 |
|  | Oznakowanie ulic (znaki, tablice, słupki drogowe, konserwacja oznakowania poziomego). | 24302 |
|  | Remont nawierzchni ul. Jasnej w Wołominie na odc. od ul. Kopernika do ul. Tęczowej. | 49244 |
|  | Remont nawierzchni ul. Kwiatowej w Lipinkach na odc. od ul. Parkowej do ul. Granicznej. | 153517 |
|  | Remont nawierzchni ul. Lipowej w Duczkach na odc. od ul. Długiej do ul. Przytorowej. | 201172 |
|  | Remont nawierzchni ul. Łukasiewicza. | 105146 |
|  | Remont nawierzchni ul. Poranek w Lipinach Starych na odc. od ul. Kwitnącej do końca zwartej zabudowy. | 194949 |
|  | Remont nawierzchni ul. Sokolej w Wołominie na odc. od ul. Leszczyńskiej do końca. | 117973 |
|  | Remont nawierzchni ul. Wrzosowej w Zagościńcu na odc. od ul. 100-lecia do ul. Letniskowej. | 164203 |
|  | Remont ul. Republikańskiej na odc. od ul. Lwowskiej do końca ulicy. | 49063 |
|  | Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr ew. 153/4 oraz ulicy Krótkiej w Wołominie. | 514155 |
|  | Remont ulicy Kościelnej w Wołominie. | 47355 |
|  | Remonty cząstkowe ulic na terenie gminy. | 122378 |
|  | Remonty nawierzchni ulic m. in.: Letniskowej w Zagościńcu; w Duczkach, Zagościńcu, Wołominie, Lipinkach; Łukasiewicza w Wołominie i ulice w Mostówce; Wąska i Żelazna, Wołominie; w Mostówce i Starych Grabiach; Mariańskiej w Wołominie; Smugi w Starych Lipinach; Błońskiej w Wołominie; Sportowej w Wołominie; Nowej w Duczkach; Reja, Żelazna, Wąska, Sikorskiego, Waryńskiego w Wołominie; Ręczajskiej; w Nowych Grabiach; Majdańskiej Duczkach; naprawa dróg gruntowych w Duczkach; remont skrzyżowania ul. Sportowej i Korsaka w Wołominie; remont poboczy, wjazdów i placów do zawracania komunikacji publicznej; Parkowej w Lipinkach. | 3268007 |
|  | Utwardzenie ulicy Szumiącej -sołectwo Leśniakowizna. | 2035 |
|  | Wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej ul. Lipińskiej na odc. od ul. Fieldorfa do ronda im. M. Dydek. | 9717 |
|  | Wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych na terenie gminy Wołomin. | 66420 |
|  | Wykonanie remontu ul. Głowackiego na odc. od ul. Złotej do ul. Kleeberga. | - |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia do remontów i utwardzania dróg. | 442854 |
|  | Zakup materiałów oraz wykonanie utwardzenia dróg gruntowych na terenie sołectwa Lipinki. | 5357 |
|  | Zakup przyczepy niskopodwoziowej do transportu walca (przyczepa ciężarowa Hoffmann). | 27000 |
|  | Zakup równiarki typu lekkiego (równiarka Baukema i walec Dynapac). | 122275 |
| Gmina Zielonka  Gmina Zielonka |  | Dokumentacje techniczne i kosztorysy remontów dróg. | 29838 |
|  | Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego. | 99608 |
|  | Odtworzenie progów zwalniających. | 2091 |
|  | Profilowanie dróg gruntowych i doziarnianie kruszywem. | 77985 |
|  | Remont nawierzchni ulic gruntowych, asfaltowych oraz chodników. | 2377226 |
|  | Remont skrzyżowania ul. Paderewskiego i ul. Focha. | 23953 |
|  | Remont ul. Literackiej. | 681587 |
|  | Remont ul. Prostej. | 231240 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ulic gminnych. | 32551 |
|  | Ułożenie płyt na ul. Nauczycielskiej, Leśnej i Dziennikarskiej. | 26059 |
| Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie |  | Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 635 w km 2+500 do km 2+646 na odcinku o długości  160 m w mieście Radzymin, gmina Radzymin. Remont nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu. | 147034 |
|  | Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku o długości 1023 m w Wołominie, gmina Wołomin. | 408995 |
|  | Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 632 i poboczy na długości 1904 m w Markach. | 460000 |
|  | Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 70+176 do km 72+080 w gminie Wołomin. | 296197 |
|  | Naprawa mostu na drodze wojewódzkiej nr 634 w Zielonce, w km 23+814. | 104380 |
|  | Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego w drodze wojewódzkiej nr 634 w km 25+145 w Zielonce. | 2213341 |
|  | Rozbiórka i budowa nowego przepustu w drodze wojewódzkiej nr 636 w m. Nowinki, gmina Jadów w km 22+473. | 625901 |
|  | Rozbiórka i budowa nowego mostu w drodze wojewódzkiej nr 634 w m. Krzywica, gmina Klembów, km 39+632. | 2236867 |
|  | Wykonanie balustrad i uzupełnienie stożków na moście w m. Zawiszyn w gminie Jadów na drodze wojewódzkiej nr 636, w km 28+116. | 12349 |
|  | Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez rów melioracyjny w m. Nowinki w gminie Jadów na drodze wojewódzkiej nr 636, w km 22+856. | 65313 |
| Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty i przebudowa dróg, budowa łączników komunikacyjnych, obwodnic, bezpiecznych skrzyżowań i rond)  Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty i przebudowa dróg, budowa łączników komunikacyjnych, obwodnic, bezpiecznych skrzyżowań i rond)  Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty i przebudowa dróg, budowa łączników komunikacyjnych, obwodnic, bezpiecznych skrzyżowań i rond)  Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty i przebudowa dróg, budowa łączników komunikacyjnych, obwodnic, bezpiecznych skrzyżowań i rond)  Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty i przebudowa dróg, budowa łączników komunikacyjnych, obwodnic, bezpiecznych skrzyżowań i rond)  Poprawa systemu komunikacyjnego powiatu (projekty i przebudowa dróg, budowa łączników komunikacyjnych, obwodnic, bezpiecznych skrzyżowań i rond) | Powiat Wołomiński  Powiat Wołomiński |  | Budowa ronda w Zagościńcu gm. Wołomin na skrzyżowaniu ulic: 100-lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej. | 814735 |
|  | Przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej. Powiat Wołomiński zrealizował kanalizację deszczową w ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej (na odcinku od studni D.1.4. do studni D.1.30. następnie od wylotu D2W do studni D.2.15.1.). | 1454961 |
|  | Przebudowa ciągu drogi n r4314W Turów – Leśniakowizna - Majdan, gmina Wołomin. | 295249 |
|  | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Lipińska z drogą gminną ul. Mickiewicza w Wołominie. | 151269 |
|  | Przebudowa mostu na rzece Osownica w miejscowości Jadów. | 662029 |
|  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W od miejscowości Jadów do wsi Myszadła. | 1298002 |
|  | Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce. | 1690586 |
|  | Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach. | 2069088 |
|  | Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów. | 1851636 |
|  | Przebudowa ul. Krechowieckiej w Kobyłce. | 904472 |
|  | Przebudowa ul Szpitalnej w Ząbkach. | 462000 |
|  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4306 na odcinku Radzymin -Zawady, gmina Radzymin. | 625408 |
|  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie. | 661233 |
|  | Przebudowa ciągu drogowego Kuligów - Józefów- Kowalicha - Marianów, gmina Dąbrówka. | 363108 |
|  | Projekt przebudowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan – Poświętne. | 1790156 |
|  | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4314W Poświętne - Turze na rzece Rządzą, gmina Poświętne. | 859280 |
|  | Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki, gmina Tłuszcz. | 98520 |
|  | Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Myszadła gmina Jadów. | 95974 |
|  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4339W w miejscowości Strachów, gmina Jadów. | 276953 |
| Gmina Dąbrówka |  | Przebudowa drogi gminnej Małopole - Karpin. Etap II w miejscowości Małopole - Karpin - zakres prac obejmował roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, skrzyżowanie, nawierzchnie, oznakowanie. | 147367 |
|  | Przebudowa drogi gminnej nr 4301 w miejscowościach Dąbrówka i Lasków - zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 2,550km, w tym całą infrastrukturą towarzyszącą, tj. chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie, odwodnienie, oznakowanie itp. W 2016 r. wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy drogi, odwierty geologiczne i mapy. | 10601 |
|  | Przebudowa drogi gminnej Nr 43010IW w miejscowości Trojany Wszebory - zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. l,780km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego. | 8610 |
|  | Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi 4321W na odcinku Kuligów – Czarnów. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Wołomińskim. | 12824 |
| Gmina Jadów |  | Przebudowa drogi gminnej Nr 43021W Myszadła – Podmyszadła – Podbale. | 918996 |
|  | Przebudowa drogi gminnej nr 430223W Starowola – Zawiszyn etap II. | 1804502 |
| Gmina Klembów  Gmina Klembów |  | Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku etap 1. | 40000 |
|  | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na drogi publiczne powiatowe. | 277655 |
|  | Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek – dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego. | 277655 |
|  | Przebudowa ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem. | 1896139 |
|  | Przekazanie dotacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4334W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w miejscowości Lipka gm. Klembów. | 461181 |
|  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 433 w ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania. | 461181 |
| Gmina Kobyłka |  | Przebudowa ciągu ulic Załuskiego - Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego). | 365000 |
|  | Przebudowa drogi w ul. Gen. Tadeusza Kościuszki. | 913515 |
|  | Przebudowa drogi w ul. Krechowieckiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego). | 260000 |
|  | Przebudowa ul. Brzozowej wraz z ulicami Słoneczna i Norwida. | 1422990 |
|  | Przebudowa ul. Prusa - opracowanie map i kosztorysów do celów projektowych. | 1722 |
|  | Przebudowa ul. Rumuńskiej. | 178902 |
|  | Przebudowa ul. S. Sempolowskiej. | 134704 |
|  | Przebudowa ul. Turowskiej -wykonanie mapy do celów projektowych. | 3567 |
|  | Przebudowa ul. Ulanów. | 258421 |
| Gmina Marki |  | Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Sportowej z budową przejść dla pieszych. | 769 |
|  | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych. | - |
|  | Przebudowa drogi gminnej ul. Sowińskiego i ul. Sportowej. | 58708 |
|  | Przebudowa skrzyżowania ul. Zygmuntowskiej z drogą serwisową. | 43873 |
|  | Przebudowa ul. Letniej, Łąkówek, Poprzecznej, Niecałej, Ziołowej, Fiołkowej, Matejki i Tuwima. | 91168 |
|  | Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych przez spółkę Mareckie Inwestycje Miejskie dla n/w ulic: 1. ulica Szkolna na odcinku od ul. Ząbkowskiej do oś. Pogodne, 2. ulica Dużej, 3.ulica Grunwaldzkiej, 4. ulica Legionów Polskich, 5. ulica Ceramicznej, 6. ulica Piaskowa, 7. ulica Żwirowa, 8. ulica Dębowa, 9. ulica Szczygla, 10. ulica Równa, 11. ulica Głowackiego, 12. ulica Szkolna (PZU) , 13. ulica Turystycznej, 14. ulica Hoovera (IV warianty), 15. renowacji rowu 1 R-3, 3R, R-1, 16. przebudowa wraz z odwodnieniem i podczyszczalnią wód deszczowych przy ul. Grunwaldzkiej. | 309506 |
| Gmina Poświętne |  | Projekt przebudowy mostu drogowego na rzece Rządza w m. Turze. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Wołomińskim. | 31734 |
|  | Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od Zabrańca do granicy powiatu. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Wołomińskim. | 81795 |
| Gmina Radzymin  Gmina Radzymin |  | Projekt drogi serwisowej wzdłuż S8 w Słupnie. | 220000 |
|  | Projekt przebudowy ciągu ulic Rzecznej, Platanowej, Bieszczadzkiej, Klubowej, Wodnej, Przejściowej i Cichej , z uwzględnieniem odwodnienia pasa drogowego, oraz uproszczony projekt ciągu ulic: Tulipanowej, Czarnej, Wrzosowej i Kozłówek (miejscowości Nadma i Słupno). | 490506 |
|  | Projekt przebudowy ul. Witosa w Radzyminie obejmujący nawierzchnię, chodnik i infrastrukturę towarzyszącą. | 88560 |
|  | Projekt przebudowy ulicy Armii Krajowej, Kochanowskiego, Curie-Skłodowskiej wraz z nową organizacją ruchu. | 37380 |
|  | Projekt rozbudowy ul. Maczka i ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie. | 171364 |
|  | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Radzymin, tory kolejowe – Łąki Radzymińskie. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Wołomińskim. | 40000 |
|  | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329 na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Wołomińskim. | 40000 |
|  | Projekt rozbudowy ul. Majowej w Dybowie Kolonii - dostosowanie do wymogów Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. | 62126 |
|  | Projekt techniczny przebudowy drogi wojewódzkiej nr 635 z budową ciągu pieszo - rowerowego (ul. Wołomińska) - realizacja porozumienia z MZDW. | 145422 |
|  | Przebudowa dróg gminnych - Czartoryskiej, Batorego, 11-go Listopada oraz Daszyńskiego wraz z rejonem skrzyżowania z drogą powiatową ul. Norwida. | 1100650 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu komunikacyjnego przebiegającego ulicami Diamentową i Prostą, wraz z przepustem w ul. Morelowej, łączącego Al. Armii Krajowej i ul. Polną w Radzyminie. | 106887 |
|  | Wykonanie ul. Cichej w Radzyminie z kostki brukowej wraz z odwodnieniem. | 597819 |
| Gmina Strachówka |  | Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 60 i dz.156 w miejscowości Wiktoria. | 206672 |
|  | Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.nr 80 i 95 w miejscowości Osęka gmina Strachówka. | 99257 |
| Gmina Tłuszcz |  | Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Parafialną z ulicą Napoleońską (droga wojewódzka nr 634) w miejscowości Miąse wraz z budową przepustu oraz gospodarką zieloną. | 6345 |
|  | Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki w Tłuszczu. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Wołomińskim. | 475000 |
|  | Przebudowa skrzyżowania ulic Starowiejskiej i Aksamitnej wraz z budową chodnika przy ul. Starowiejskiej. | 165972 |
|  | Przebudowa ul. Kolejowej w Tłuszczu. | 62000 |
|  | Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Jasienica. | 53593 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Długiej w m. Jarzębia Łąka. | 2800 |
|  | Projekt ronda w m. Postoliska. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Wołomińskim. | 39428 |
|  | Przebudowa ulicy Mickiewicza w m. Jasienica. | 38249 |
|  | Przebudowa ulicy Lipowej w m. Jasienica. | 35097 |
| Gmina Wołomin |  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka. | 9840 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie. | 10000 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie. | 10000 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie. | 10000 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów. | 10000 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ulicy Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska  z ul. Duczkowską. | 23370 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej. W 2016 r. zlecono wykonanie prac projektowych budowy chodnika w ul. Czarnieckiego. | 34999 |
|  | Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Wołomińskim. | 53585 |
|  | Aktualizacja wniosku o dofinansowanie „Budowy południowej obwodnicy Wołomina”), wydruk dokumentacji projektowej. | 7340 |
|  | Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo – jezdnym łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie. | 499901 |
|  | Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego. | 50000 |
|  | Poprawa przejezdności ulic: Mostowa, Plażowa, Kochanowskiego, Jaspisowa w sołectwie Czarna. | 24334 |
|  | Poprawa przejezdności ulicy Lipowej w Duczkach. | 15357 |
|  | Projekty przebudowy dróg. | 63570 |
|  | Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów. | 75353 |
|  | Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ulicy. | 29766 |
|  | Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem. | 20000 |
|  | Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej. | 230377 |
|  | Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie. | 39907 |
|  | Poprawa przejezdności ulic – zakup tłucznia w sołectwie Czarna. | 27591 |
| Gmina Ząbki  Gmina Ząbki |  | Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja – ul. Batorego. | 95000 |
|  | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności i 11 Listopada. | 39975 |
|  | Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego dot. przebudowy drogi powiatowej ulicy Szpitalnej w Ząbkach. | 735000 |
|  | Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odcinku od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631. | 99999 |
| Gmina Zielonka |  | Wykonanie zjazdu z ul. Dziennikarskiej na parking przy stadionie miejskim. | 8712 |
| Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie |  | Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Jasienica, gmina Tłuszcz w km 50+286 – 50+287. | 902158 |
|  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 – budowa ekranów akustycznych, ścieżek rowerowych, chodników, sygnalizacji świetlnej w Ząbkach i Zielonce – od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S17 tzw. węzeł Zielonka do granicy miasta stołecznego Warszawa w km 42+870 – 45+008 | 45799251 |
| Budowa, modernizacja i remonty chodników, parkingów i zatok autobusowych  Budowa, modernizacja i remonty chodników, parkingów i zatok autobusowych  Budowa, modernizacja i remonty chodników, parkingów i zatok autobusowych  Budowa, modernizacja i remonty chodników, parkingów i zatok autobusowych  Budowa, modernizacja i remonty chodników, parkingów i zatok autobusowych  Budowa, modernizacja i remonty chodników, parkingów i zatok autobusowych | Powiat Wołomiński |  | Budowa chodnika przy ul. Boryny w Helenowie, gmina Wołomin. | 360775 |
|  | Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr4353W ul. Wołomińskiej w Kobyłce na odcinku od  ul. Generała Szyszko-Bohusza do ul. Żymirskiego. | 47612 |
|  | Dokończenie budowy chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie wraz z budową parkingu, gmina Radzymin. | 106132 |
|  | Budowa chodnika w m. Józefów w ciągu ul. Klonowej, gmina Dąbrówka. | 299999 |
|  | Budowa chodnika w m. Dąbrowica przy drodze powiatowej nr 435IW, gmina Poświętne. | 22765 |
|  | Budowa chodnika w m. Białki, gmina Tłuszcz. | 108838 |
|  | Budowa chodnika we wsi Myszadła, gmina Jadów. | 292828 |
|  | Budowa chodnika w m. Jadów Letnisko na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wspólnej, gmina Jadów. | 82544 |
|  | Remont chodnika w drodze powiatowej nr 4311W we wsi Wola Rasztowska, gmina Klembów. | 91521 |
|  | Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4334W w Klembowie na odcinku 250 metrów bieżących. | 68407 |
|  | Przebudowa chodnika w ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Skorupki, gmina Ząbki. | 164949 |
|  | Ułożenie chodnika na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4335W z drogą gminną w m. Kruszę, gmina Klembów. | 20910 |
|  | Remont chodnika: w Poświętnem na odcinku od Urzędu Gminy do szkoły, w Jadwiniewie, w Cygowie. | 281976 |
|  | Remont chodników na drogach powiatowych nr 4314W,4365W,4334W, 4306W,4337W,4351W. | 80096 |
|  | Remont zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu ul. POW i ul. Leśnej w Radzyminie. | 47707 |
|  | Przebudowa peronu autobusowego przy drodze powiatowej nr 4314W w m. Mostówka, gmina Wołomin. | 27136 |
|  | Wykonanie remontu parkingu przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku – wykonano niwelację, utwardzenie parkingu oraz studnię odwadniającą. | 28044 |
|  | Budowa parkingu przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku. | 64977 |
| Gmina Dąbrówka  Gmina Dąbrówka |  | Budowa chodników przy drogach gminnych (Dręszew - modernizacja zatoki autobusowej -Trojany) - zakres zadania obejmował wykonanie chodnika i zatoki autobusowej, w tym: roboty ziemne, zjazdy indywidualne, podbudowa i nawierzchnia chodników, elementy odwodnienia, oznakowania pionowego i poziomego, progu zwalniającego. | 119464 |
|  | Budowa chodników przy drogach gminnych (Trojany, Dręszew, Małopole). | 237056 |
|  | Budowa chodników przy drogach gminnych (Wszebory-Zaścienie). | 289641 |
|  | Wykonanie chodników (Zaścienie - Chruściele). | 173627 |
|  | Dokończenie budowy chodnika Dąbrówka – Małopole. | 25830 |
|  | Modernizacja chodnika w m. Dąbrówka w ciągu ul. T. Kościuszki. | 129999 |
|  | Budowa chodnika w Józefowie w ciągu ul. Klonowej. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Wołomińskim. | 299999 |
| Gmina Jadów |  | Budowa chodnika w m. Jadów Letnisko na odcinku od 11-go Listopada – ul. Wspólna. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Wołomińskim. | 82673 |
| Gmina Klembów |  | Naprawa chodnika z kostki brukowej w Klembowie. | 2416 |
|  | Projekt budowy chodnika w Nowym Kraszewie. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Wołomińskim. | 17760 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy parkingu przy szkole w Starym Kraszewie. | 10000 |
| Gmina Kobyłka |  | Budowa chodnika w ul. Dojazdowej. | 349784 |
|  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce. Projekt pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka. | 36900 |
|  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej. Projekt pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka. | 11000 |
|  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn -wykonano opracowanie koncepcji budowy chodnika. | 3075 |
|  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka. | 847983 |
|  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka | 10200 |
|  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Przyjacielskiej - wykonano opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. | 43050 |
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodników w ul. Dworkowej w Kobyłce. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Wołomińskim. | 30514 |
|  | Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów. Przygotowano koncepcję parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu, studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy. | 66577 |
|  | Zagospodarowanie placu na postój samochodów przy ul. Kościuszki róg Paschalisa. | - |
| Gmina Marki |  | Wykonanie dokumentacji na remont zjazdów i chodnika w ul. Grunwaldzkiej. | 5535 |
|  | Modernizacja chodników i zjazdów. | 37884 |
|  | Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego pod przebudowę pętli autobusowej w Markach przy ul. Legionowej. | 5535 |
| Gmina Poświętne |  | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 405 Wólka Dąbrowicka. | 16369 |
|  | Projekt budowy chodnika w m. Ostrowik. | 7774 |
|  | Projekt budowy pobocza – Chojny. | 10987 |
|  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Poświętne. | 3000 |
| Gmina Radzymin |  | Aktualizacja projektu chodnika w Jankowie Starym. | 14800 |
|  | Budowa chodnika łączącego Stary Janków z Ciemnem. | 211776 |
|  | Budowa chodnika w ul. Jaworówka w Nadmie. | 295426 |
|  | Modernizacja chodnika przy ul. Armii Krajowej w Radzyminie. | 1527131 |
|  | Modernizacja chodnika w ul. Broniewskiego w Radzyminie. | 40661 |
|  | Projekt i budowa trzech parkingów systemu "Parkuj i Jedź" przy ul. Wyszyńskiego oraz Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu i ul. Żeromskiego - wkład własny w inwestycję. | 69425 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej trzech parkingów systemu "Parkuj i Jedź" przy ul. Wyszyńskiego oraz Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu i ul. Żeromskiego w Słupnie. | 50895 |
|  | Przebudowa parkingu przy ul. Stary Rynek w Radzyminie. | 38499 |
| Gmina Strachówka |  | Przygotowanie placu gminnego pod parking w sołectwie Strachówka. | 22669 |
| Gmina Tłuszcz  Gmina Tłuszcz |  | Budowa 10 miejsc postojowych przy ul. Mickiewicza w Tłuszczu. | 15000 |
|  | Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Jadwinin na długości ok. 50 metrów bieżących. | 7398 |
|  | Projekt i budowa chodnika w m. Białki. Wykonano chodnik o długości 300 metrów bieżących. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Wołomińskim. | 108837 |
|  | Budowa chodnika w m. Dzięcioły ul. Irysowa na długości ok. 200 metrów bieżących. | 17075 |
|  | Budowa chodnika na ul. Kolejowej w Jasienicy. | 60059 |
|  | Modernizacje chodników na ulicy Wiśniowej w Tłuszczu (Osiedle Słoneczna). | 147593 |
|  | Budowa chodnika w ul. Prusa w Tłuszcza na długości ok. 400 metrów bieżących. | 47724 |
|  | Budowa chodnika wzdłuż ul. Norwida w Tłuszczu na długości ok. 150 metrów bieżących. | 148883 |
|  | Ułożenie chodnika w m. Jadwinin ok 50 metrów bieżących. | 8536 |
|  | Przebudowa drogi gminnej w m. Łysobyki – przedłużenie chodnika na długości ok. 50 metrów bieżących. | 6189 |
|  | Wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 od ulicy nowej do ulicy Słowiczej w Tłuszczu – pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego. Wykonano projekt budowlano -wykonawczy budowy chodnika. | 41574 |
|  | Budowa opaski dla pieszych na ulicy Wiśniowej w Jasienicy na długości ok. 200 metrów bieżących. | 40857 |
|  | Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej Stryjki. | 40000 |
|  | Modernizacja parkingu na działkach nr 1152, 1151, 1150 w Tłuszczu. | 15000 |
| Gmina Wołomin  Gmina Wołomin |  | Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Mostówka). | 5500 |
|  | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648 – projekt. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy kanalizacji deszczowej odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 od km 34+475 do km ok. 35+320 (od ul. Willowej do początku istniejącego rowu). | 51029 |
|  | Budowa chodnika w ul. Granicznej od ul. 100-lecia do ul. Piaskowej w Zagościńcu. | 95897 |
|  | Budowa chodnika z kostki brukowej na ul. Kopernika. Wykonano chodnik dwustronny o długości 415 m wraz ze zjazdami z kostki brukowej betonowej w ul. Kopernika na odcinku od ul. Laskowej do  ul. Widnej. | 303355 |
|  | Przebudowa ul. Przytorowej w Duczkach polegająca na budowie chodnika od ul. Willowej do  ul. Szkolnej. | 86941 |
|  | Projekt budowy chodnika przy ul. Kolejowej. | 8700 |
|  | Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej. | 9000 |
|  | Projekt chodnika ulicy Racławickiej w sołectwie Majdanie. | 7995 |
|  | Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku od cmentarza do ronda w Majdanie. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Wołomińskim. | 52029 |
|  | Remont chodnika w ul. Błońskiej w Wołominie na odc. od ul. Gdyńskiej do końca ulicy. | 73399 |
|  | Remonty chodników m. in. w ulicach: Mariańska w Wołominie, Mickiewicza w Wołominie, Kobyłkowskiej w Wołominie, Kościelnej w Wołominie, remont chodników w celu posadowienia przystanków Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. | 588258 |
|  | Remonty cząstkowe chodników na terenie gminy. | 67880 |
|  | Budowa łącznika pieszo – jezdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7. | 49360 |
|  | Budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź na działce przy ul. Wąskiej w Wołominie. W ramach zadania wybudowano parking na 140 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, zjazd z drogi gminnej ul. Zakładowej oraz infrastrukturę towarzyszącą: kanalizację deszczową, oświetlenie parkingu, monitoring parkingu z podłączeniem do sieci monitoringu miejskiego, ogrodzenie panelowe, terminale wjazdowe i wyjazdowe, szlabany automatyczne wraz z urządzeniami do przyjmowania opłat, wiatę rowerową wraz ze stojakami. | 1149993 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie. | 20607 |
|  | Modernizacja chodników i nawierzchni w ul. Lipińskiej na odc. ul. Fieldorfa – rondo im. M. Dydek w Wołominie. | 261908 |
| Gmina Ząbki |  | Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach. | 4989 |
|  | Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego dotycząca Przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach. | 200000 |
|  | Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżek i parkingów Parkuj i Jedź. | 302100 |
| Gmina Zielonka |  | Budowa zatok postojowych w ul. Abramskiego, ul. Powstańców i ul. Dziennikarskiej. | 71506 |
|  | Remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Kujawskiej (Pustelnickiej) na rzece Długiej. | 97312 |
|  | Remonty chodników na osiedlu Poligon. | 241890 |
|  | Dokumentacja techniczna oraz wykonanie miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. | 13198 |
|  | Parkingi na terenie miasta. Rozbudowa i przebudowała istniejącego parkingu wraz ciągami komunikacyjnymi przy Miejskim Ośrodku Zdrowia przy ul. Mickiewicza 18. Wykonano kanalizację deszczową z włączeniem do sieci miejskiej. | 270146 |
|  | Wykonanie koncepcji parkingu podziemnego. | 12300 |
|  | Zagospodarowanie nowego centrum Zielonki – budowa parkingu podziemnego. | 1845 |
|  | Wyniesienie przejścia dla pieszych w ul. Kopernika. | 9425 |
| Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie |  | Remont nawierzchni chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Miąse w gminie Tłuszcz w km 47+392 – 47+930. Długość remontowanego odcinka wynosiła 538 m. | 112448 |
|  | Remont cząstkowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 628 w ul. Legionów w Wołominie, gmina Wołomin. Długość remontowanego odcinka wynosiła 130 m. | 148898 |
|  | Remont cząstkowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep, gmina Klembów. Długość remontowanego odcinka wynosiła 365 m. | 153251 |
|  | Remont cząstkowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Wołomin, gmina Wołomin. Długość remontowanego odcinka wynosiła 238m. | 153130 |
|  | Remont cząstkowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów. Powierzchnia remontowanego odcinka wynosiła 620 m2. | 148714 |
|  | Remont cząstkowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Duczki od ul. Ręczajskiej, gmina Wołomin. Powierzchnia remontowanego odcinka wynosiła 476 m2. | 153750 |
|  | Remont cząstkowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Wołomin, ul. 1-go maja, gmina. Długość remontowanego odcinka wynosiła 148 m. | 129897 |
|  | Remont cząstkowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Duczki, ul. Majdańska w gminie Wołomin. Powierzchnia remontowanego odcinka wynosiła 371 m2. | 131979 |
|  | Remont cząstkowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Jadów, gmina Jadów. Powierzchnia remontowanego odcinka wynosiła 192 m2. | 112180 |
|  | Remont nawierzchni chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 w mieście Wołomin, gmina Wołomin. w km 32+395 – 32+680. Długość remontowanego odcinka wynosiła 285 m. | 154734 |
| Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury towarzyszącej  Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury towarzyszącej | Powiat Wołomiński |  | Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej. W ramach projektu wykonano i oznakowano 110 km szlaku rowerowego, zamontowano 9 sztuk tablic informacyjnych, urządzono 4 kompletne stanowiska wypoczynkowe (m. Dąbrowica, Kury, Chrzęsne, Sulejów) , wyposażone w wiatę, ławo-stół, kosz na śmieci, stojak na rowery i tablice informacyjną, opracowano i wydano w nakładzie 5000 sztuk mapę promującą wykonane szlaki. | 42891 |
| Gmina Kobyłka |  | Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej - wykonano koncepcję budowy ciągu pieszo rowerowego. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Wołomińskim. | 113898 |
|  | Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada. | - |
|  | Przebudowa parkingu rowerowego oraz zakupi stojaka na rowery w Zespole Szkół Publicznych Nr 2. |  |
| Gmina Marki |  | Budowa dróg rowerowych na terenie miasta. | 335358 |
| Gmina Radzymin |  | Budowa miasteczka rowerowego na terenie placu zabaw w Słupnie. | 238750 |
|  | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Jana Pawła II do ul. Wołomińskiej (ulicami Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich, Mickiewicza) - wkład własny w inwestycję. | 95939 |
|  | Projekt i budowa ścieżki rowerowej łączącej granicę Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt z centrum Radzymina - wkład własny w inwestycję. | 93267 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej łączącej granicę Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt z centrum Radzymina. | 159937 |
|  | Wykonanie koncepcji ścieżki rowerowej wzdłuż planowanych bulwarów rzeki Czarnej. | 9594 |
|  | Dofinansowanie zakupu rowerów na potrzeby Komendy Policji w Radzyminie. | 2999 |
| Gmina Wołomin |  | Miejsce parkingowe dla rowerów i motorowerów – Zespół Szkół Nr 2 w Wołominie. Wykonano wiatę dla 108 rowerów i motorowerów. | 51611 |
|  | Parking dla rowerów i motorowerów Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie. | 53763 |
|  | Wiata na rowery przy Zespole Szkół w Czarnej. | 60000 |
|  | Wiata rowerowa w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Sasina 33. | 38543 |
| Gmina Ząbki  Gmina Ząbki |  | Rozwój sieci tras rowerowych . Budowa ścieżek rowerowych w ul. Wyzwolenia i ul. Gajowej. | 300000 |
|  | Realizacja projektu pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka. | 370251 |
| Gmina Zielonka |  | Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - projekt budowlany ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Turowskiej. | 14760 |
|  | Opracowanie projektu zamiennego budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku wałów przeciwpowodziowych do realizowanej w ramach budowy trasy S8 ścieżki rowerowej w ul. Pustelnickiej. | 40282 |
| Projekty organizacji ruchu i przeglądy dróg  Projekty organizacji ruchu i przeglądy dróg | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |  | Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu 2015, w ramach którego zmierzono natężenie ruchu pojazdów na drogach krajowych i wojewódzkich, w tym na drogach biegnących przez teren powiatu wołomińskiego. | Brak możliwości wydzielenia kosztów dla Powiatu Wołomińskiego |
| Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie |  | Wykonanie organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 634 w km 36+800 – 37+400 w miejscowości Stare Grabie, gmina Wołomin. Oznakowanie aktywne znakami D-6 na przejściu dla pieszych w rejonie szkoły. | 25576 |
|  | Wykonanie zmian w stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 634 w Zielonce. Oznakowanie aktywne znakami D-6 na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Literacką w Zielonce. | 63038 |
|  | Wykonanie organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 16+980 – 17+120 w miejscowości Mokra Wieś, gmina Tłuszcz. Oznakowanie aktywne znakami D-6 przejścia dla pieszych w Mokrej Wsi. | 16888 |
|  | Wykonanie stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Tłuszcz, gmina Tłuszcz. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ul. Wiejską, Warszawską i Batorego (zmiana pierwszeństwa). | 20406 |
| Powiat Wołomiński |  | Wykonanie pomiaru ruchu na drogach powiatowych. | 186345 |
|  | Wykonanie pomiaru natężenia ruchu na 16 przejazdach kolejowo – drogowych w ciągach dróg powiatowych oraz uzupełniono metryki przejazdów kolejowo – drogowych. | - |
|  | Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ustawienie luster drogowych  (dla ul. Starej w Nadmie, ul. Krechowieckiej w Kobyłce, ul. POW w Radzyminie, m. Krubki-Górki). | 2521 |
|  | Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla Kąty – Wielgi oraz Klembów – Krusze Nr 636. | - |
|  | Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Przemysłowej w Tłuszczu. | 3690 |
|  | Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Żymirskiego w Klembowie. | 2583 |
|  | Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) 33 szt. obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wołomińskiego. | 4500 |
| Gmina Dąbrówka |  | Zakup programu do wspomagania organizacji ruchu (stała i czasowa organizacja ruchu, sporządzanie rysunków itp.). | 5702 |
| Gmina Marki |  | Stała organizacja ruchu – skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. Ząbkowskiej. | 1476 |
|  | Stała organizacja ruchu 12 ulic. | 17712 |
|  | Stała organizacja ruchu dla ul. Zajączka od ul. Sowińskiego do ul. Lisa Kuli. | 6150 |
|  | Stała organizacja ruchu dla ulic: Szczyglej, Dębowej, Ceglanej, Piaskowej, Żwirowej, Legionów Polskich, Głowackiego. | 17220 |
|  | Tworzenie stref z zakazem ruchu samochodowego oraz stref ograniczonego ruchu/ powolnego ruchu. | 30129 |
|  | Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla potrzeb lokalizacji przejść dla pieszych i progów zwalniających w ulicy Sportowej w Markach. | 1476 |
| Gmina Tłuszcz |  | Wprowadzenie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h na osiedlach Słoneczna, Kolejowa, Borki. | 10000 |
| Gmina Wołomin |  | Wykonanie pięcioletniego przeglądu dróg. | 28536 |
|  | Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Pogodnej na odc. od skrzyżowania z ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach. | 1542 |
| Gmina Zielonka |  | Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu. | 39396 |
| Modernizacja linii kolejowych  Modernizacja linii kolejowych | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. |  | Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą etap I, faza I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne). Modernizacja I etapu linii E 75 faza I na terenie powiatu wołomińskiego obejmuje:  - dobudowę dwóch torów na odcinku Zielonka – Wołomin Słoneczna (przeznaczonych dla ruchu podmiejskiego),  - modernizację istniejących linii kolejowych: Nr 449 od granicy powiatu do Zielonki oraz Nr 6 na odcinku od Zielonki do granic powiatu,  - kompleksową wymianę nawierzchni: na odcinku: Wołomin – Tłuszcz,  - dostosowanie podtorza do zakładanych szybkości na odcinku: Wołomin – Tłuszcz,  - przebudowę obiektów inżynieryjnych: wiaduktów kolejowych i mostów kolejowych,  - przebudowę przejazdów na odcinku Wołomin – Tłuszcz,  - przebudowę peronów na stacjach i przystankach osobowych,  - przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku: Wołomin – Tłuszcz oraz budowę Lokalnego Centrum Sterowania w Tłuszczu,  - przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych na odcinku Wołomin – Tłuszcz,  - całkowitą przebudowę sieci trakcyjnej na odcinku Wołomin – Tłuszcz,  - budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych na odcinku Wołomin – Tłuszcz. | Brak możliwości wydzielenia kosztów dla Powiatu Wołomińskiego |
|  | Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą etap I, faza II, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne). Modernizacja I etapu linii E 75 faza II na terenie powiatu wołomińskiego obejmuje:  - dobudowę dwóch torów na odcinku Zielonka – Wołomin Słoneczna (przeznaczonych dla ruchu podmiejskiego),  - modernizację istniejących linii kolejowych: Nr 449 od granicy powiatu do Zielonki oraz Nr 6 na odcinku od Zielonki do granic powiatu,  - kompleksową wymianę nawierzchni na odcinku: od granicy powiatu – Zielonka – Wołomin,  - dostosowanie podtorza do zakładanych szybkości na odcinku: od granicy powiatu – Zielonka – Wołomin,  - przebudowę obiektów inżynieryjnych: wiaduktów kolejowych i mostów kolejowych,  - budowę przejść podziemnych dla pieszych,  - przebudowę przejazdów na odcinku od granicy powiatu – Zielonka – Wołomin,  - przebudowę peronów,  - przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku: od granicy powiatu – Zielonka – Wołomin,  - przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych: na odcinku od granicy powiatu – Zielonka – Wołomin,  - całkowitą przebudowę sieci trakcyjnej: od granicy powiatu – Zielonka – Wołomin,  - budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych na odcinku od granicy powiatu – Zielonka – Wołomin. | Brak możliwości wydzielenia kosztów dla Powiatu Wołomińskiego |
| Wsparcie i rozbudowa systemu komunikacji zbiorowej  Wsparcie i rozbudowa systemu komunikacji zbiorowej  Wsparcie i rozbudowa systemu komunikacji zbiorowej  Wsparcie i rozbudowa systemu komunikacji zbiorowej | Powiat Wołomiński |  | Dotacja dla m.st Warszawy na realizacje zadania o charakterze ponadgminnym– wprowadzenie zintegrowanego transportu zbiorowego dla mieszkańców gmin: Kobyłka, Zielonka i Wołomin. | 23014 |
| Gmina Dąbrówka |  | Monitorowanie potrzeb komunikacji zbiorowej na terenie gminy Dąbrówka poprzez dopłatę do testowej linii autobusowej na odcinku Guzowatka - Dręszew - Marianów – Kuligów. | 65070 |
|  | Ustawienie wiat przystankowych w miejscowości Guzowatka. | 8763 |
|  | Zakup i montaż wiat przystankowych - dla dzieci i młodzieży oczekującej na autokar szkolny. | 11145 |
|  | Dowożenie uczniów do szkół. | 1332580 |
| Gmina Jadów |  | Dowożenie uczniów do szkół. | 689353 |
|  | Zakup wiat przystankowych. | 4317 |
| Gmina Klembów  Gmina Klembów |  | Dopłata do przewozu osób na trasie Klembów – Radzymin. | 157904 |
|  | Dowożenie uczniów do szkół. | 336150 |
|  | Projekt organizacji przystanków dla potrzeb dowozu szkolnego (Centrum Usług Wspólnych w Klembowie). | 4502 |
|  | Zakup materiałów do wykonania przystanków autobusowych w miejscowościach: Rasztów, Krzywica i Dobczyn. | 4912 |
|  | Zakup wiaty przystankowej w Krzywicy. | 4507 |
|  | Zakup wiaty przystankowej w Nowym Kraszewie. | 5500 |
|  | Zakup środków czystości do mycia wiat przystankowych. | 3202 |
| Gmina Kobyłka |  | Dowożenie uczniów do szkół. | 455589 |
|  | Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka. | 146209 |
|  | Uruchomienie drugiej linii lokalnej przy współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie (L 27 Nadma - Turów). | - |
|  | Lokalny transport zbiorowy. | 1726953 |
|  | Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym. | 62100 |
|  | Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji i autobusowej między Kobyłką a Warszawą. | 129372 |
|  | Zorganizowanie nowych przystanków autobusowych: ul. Kościelna, ul. Radzymińska (przy cmentarzu), ul. Wolności w Zielonce (przy Biedronce), ul. Łokietka. | - |
| Gmina Marki |  | Częściowe finansowanie kosztów kursowania linii Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie na terenie miasta - zgodnie z porozumieniem z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie w sprawie utrzymania podmiejskich linii autobusowych kursujących na terenie miasta Marki. | 2365757 |
|  | Lokalny transport zbiorowy – usługi przewozowe. | 2293069 |
|  | Dowożenie uczniów do szkół. | 699765 |
|  | Konserwacja i naprawa infrastruktury przystankowej wykorzystywanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. | 7657 |
|  | Konserwacja przystanków komunikacji zbiorowej. | 7374 |
| Gmina Poświętne |  | Dowożenie uczniów do szkół. | 242576 |
| Gmina Radzymin |  | Budowa peronu przystankowego przy ul. Słowackiego w Radzyminie. | 9930 |
|  | Dowożenie uczniów do szkół. | 1559479 |
|  | Modernizacja infrastruktury przystankowej Gminy Radzymin . | 511000 |
|  | Utrzymania lokalnego transportu zbiorowego. | 4508352 |
|  | Zakup dwóch wiat przystankowych - sołectwo Dybów Kolonia. | 8700 |
|  | Zakup dwóch wiat przystankowych - sołectwo Zwierzyniec. | 8700 |
|  | Zakup wiaty przystankowej i materiałów na wykonanie peronu - sołectwo Zwierzyniec. | 9100 |
|  | Zakup kostki, rury odwodnieniowej, barierek i wykonanie peronu przystankowego oraz zakup kruszywa na utwardzenie pod drugą wiatę - sołectwo Dybów Kolonia. | 4500 |
|  | Zakup infrastruktury przystankowej i materiałów na modernizację ul. Starorzecze w Arciechowie. | 10462 |
| Gmina Strachówka |  | Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Strachówka w pobliżu drogi DK50. | 29643 |
|  | Dowożenie uczniów do szkół. | 395081 |
| Gmina Tłuszcz |  | Zakup i montaż 2 sztuk wiat przystankowych. | 9766 |
|  | Wykonanie przystanku komunikacyjnego Wólka Kozłowska II. | 29274 |
|  | Dowożenie uczniów do szkół. | 507165 |
| Gmina Wołomin |  | Pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy. | 2270735 |
|  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa dla m. st. Warszawa w zakresie realizacji zadań publicznych obejmujących prawa i obowiązki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Wołomin - linia nocna N62). | 149244 |
|  | Linia autobusowa obsługująca gminę Wołomin w okresie styczeń – maj 2016 r. | 145798 |
|  | System zbiorowej komunikacji w okresie czerwiec - grudzień 2016 r. | 256401 |
|  | Obsługa lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Wołomin (linia nocna N62). | 144685 |
|  | Komunikacja lokalna. | 256685 |
|  | Dowożenie uczniów do szkół. | 1471558 |
|  | Remont wiat przystankowych. | 1201 |
|  | Wykonanie i montaż przystanków oraz koszty transportu. | 79006 |
|  | Zakup i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Willowej w Duczkach. | 8481 |
|  | Zakup 3 wiat przystankowych i ustawienie: 2 szt. w Zagościńcu i 1 szt. na ul. Niepodległości  (przy cmentarzu). | 16321 |
|  | Zakup materiałów do remontu wiat przystankowych. | 4052 |
|  | Zakup materiałów na wykonanie i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Stare Grabie. | 2155 |
|  | Zakup wiat przystankowych wraz z montażem w sołectwie Cięciwa. | 3690 |
|  | Zakup usług remontowych (konserwacja przystanków autobusowych). | 1126 |
| Gmina Ząbki |  | Dowożenie uczniów do szkół. | 924266 |
|  | Wydatki realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie linii: 145, 190, 199, 345, 718, 738, 740, 805, N61, N62, N66 a także środki na funkcjonowanie linii „Ząbki 1”, „Ząbki 2”, “Ząbki 3” oraz na utrzymanie infrastruktury przystankowej. | 3898209 |
|  | Zakup 5 wiat przystankowych. | 28084 |
|  | Zakup trzech wiat przystankowych w Ząbkach. | 14612 |
| Gmina Zielonka  Gmina Zielonka |  | Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom miasta w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy  i z Warszawy. | 36249 |
|  | Lokalny transport zbiorowy (wspólny bilet, Linia LZ-1, linia LZ-2, linia nocna, nawigacja w autobusach, dzierżawa terenu pod przystanek autobusowy na terenie CH Marki M1, rozkłady jazdy, konserwacja infrastruktury przystankowej). | 1562536 |
|  | Dowożenie uczniów do szkół. | 233567 |
|  | Utwardzenie terenu pod wiatę przystankowa na skwerze Matki Teresy z Kalkuty. | 1157 |
|  | Zakup 4 wiat przystankowych (w ul. Kolejowej, 11-go Listopada, Armii Krajowej i Lipowej). | 20049 |
| ***Razem koszty w latach 2015-2016: 178 277 803 złotych*** | | | | |

2.3. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Pola elektromagnetyczne

W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r. wyznaczono następujące cele:

| **Cele** | | **Stan realizacji** |
| --- | --- | --- |
| Długoterminowe | Ochrona przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Krótkoterminowe | Utrzymywanie natężenia niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego poniżej wartości dopuszczalnych lub co najwyżej na tym poziomie. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Dążenie do oddalenia nowych źródeł wysokiego promieniowania elektromagnetycznego od terenów zabudowy mieszkaniowej i ścisłej koncentracji ludzi | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

W Programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r. wyznaczono następujące cele:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cel** | **Stan realizacji** |
| Ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące kierunki działania i zadania:

* Monitoring pól elektromagnetycznych.
* Rozbudowa sieci światłowodowych.
* Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym urządzeń będących źródłem emisji pól elektromagnetycznych.

Ogółem, zrealizowano 3 zadania.

Na zadania związane z ochroną przed polami elektromagnetycznymi przeznaczono w latach 2015-2016 kwotę co najmniej 62 963 złotych.

Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Pola elektromagnetyczne w latach 2015 - 2016 przedstawiono w  tabeli 3.

Tabela 3. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: pola elektromagnetyczne

| **Działania** | **Jednostka realizująca** | **Nr** | **Zadania** | **Kwota w złotych** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel: Ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym** | | | | |
| Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym | WIOŚ  w Warszawie |  | Prowadzenie monitoringu poziomu promieniowania elektromagnetycznego. W 2015 roku WIOŚ przeprowadził pomiary monitoringowe pól elektromagnetycznych w Wołominie przy ul. Legionów 1, które nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. W 2015 roku WIOŚ przeprowadził również pomiary w miejscowości Poświętne, wartość natężenia była poniżej dolnego progu oznaczalności, a więc pomiary nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. W 2016 roku WIOŚ nie prowadził pomiarów na terenie powiatu wołomińskiego. | W ramach bieżącej działalności |
| Gmina Dąbrówka |  | Opracowanie koncepcji budowy sieci światłowodowej w gminie. | 39360 |
| Gmina Klembów |  | Stała konserwacja linii średniego napięcia i stacji transformatorowej. | 23603 |
| ***Razem koszty w latach 2015-2016: 62 963 złotych*** | | | | |

2.4. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gospodarowanie wodami

W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r. wyznaczono następujące cele:

| **Cele** | | **Stan realizacji** |
| --- | --- | --- |
| Długoterminowe | Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez dążenie do poprawy jakościowej i ilościowej wód i zasobów wodnych oraz zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Zapewnienie mieszkańcom powiatu bezpieczeństwa powodziowego | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Krótkoterminowe | Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, by uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzią. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Dążenie do osiągnięcia właściwych standardów jakościowych wód powierzchniowych poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł przemysłowych, komunalnych i rolniczych. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

W Programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r. wyznaczono następujące cele:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cele** | **Stan realizacji** |
| Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Zwiększanie retencyjności zlewni oraz efektywności urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Racjonalizacja korzystania z wód w gospodarstwach domowych, rolnictwie i przemyśle | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania:

* Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej.
* Renowacja i utrzymanie rowów melioracyjnych i innych urządzeń wodnych.
* Utrzymanie cieków wodnych, zbiorników wodnych, stawów, oczek wodnych itp.
* Zadania związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
* Ochrona terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi.

Ogółem, zrealizowano 168 zadań.

Na realizację celów w obszarze interwencji: Gospodarowanie wodami przeznaczono w latach 2015-2016 kwotę co najmniej 25 660 037 złotych.

Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gospodarowanie wodami w latach 2015 - 2016 przedstawiono w  tabeli 4.

Tabela 4. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gospodarowanie wodami

| **Działania** | **Jednostka realizująca** | **Nr** | **Zadania** | **Kwota w złotych** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel: Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody**  **Cel: Zwiększanie retencyjności zlewni oraz efektywności urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego** | | | | |
| Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej | Powiat Wołomiński |  | Remont odwodnienia na ul. Mokrej w Radzyminie. | 21926 |
|  | Modernizacja odwodnienia w miejscowości Pólko, gmina Tłuszcz. | 47879 |
|  | Wymiana 18 metrów bieżących kanału ze studnią oraz 2 szt. wpustów deszczowych w m. Pólko, gmina Tłuszcz. | 7432 |
|  | Odtworzenie rowów przydrożnych wraz z uzupełnianiem poboczy przy drodze powiatowej  Nr 4346W relacji Strachówka - Rozalin - Annopol. | 79618 |
|  | Oczyszczenie i udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej: 900 sztuk wpustów ulicznych, 40 sztuk studni chłonnych, 35 sztuk studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych, 5 sztuk separatorów, przepustów w drogach powiatowych o łącznej długości 0,177 km. Przez cały sezon prowadzono konserwację rowów melioracyjnych w ramach porozumień z Gminami koparko-ładowarką Komatsu. Prace były prowadzone w miejscowościach: Nadma, Stary Janków, Ciemne, Słupno, (gmina Radzymin), Klembów (gmina Klembów), Krawcowizna, Osęka, Grabszczyzna, Rozalin (gmina Strachówka), Dąbrowice, Trzcinka, Rojków (gmina Poświętne), Wołomin (gmina Wołomin), Jadów  i Wyglądały (gmina Jadów). | W ramach bieżącej działalności |
|  | Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce. | 19126 |
|  | Usunięcie awarii systemu odprowadzania wód deszczowych na parkingu Starostwa przy ul. Prądzyńskiego – naprawa odwodnienia parkingu. | 9,840 |
| Gmina Dąbrówka |  | Modernizacja przepustów na terenie Gminy Dąbrówka - w ramach zadania zmodernizowane zostały przepusty w miejscowości Karpin, Guzowatka, Kowalicha. | 102395 |
|  | Wykonanie odwodnienia w budynku Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce. | 22509 |
| Gmina Klembów |  | Czyszczenie instalacji deszczowej w Kruszu. | 984 |
|  | Udrożnienie kanalizacji deszczowej w Dobczynie. | 492 |
|  | Zakup przepustu drogowego. | 1850 |
|  | Wykonanie przepustów drogowych w miejscowościach: Dobczyn, Rastrów i Tuł. | 6026 |
| Gmina Kobyłka  Gmina Kobyłka  Gmina Kobyłka |  | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ul. Parkową i ul. Załuskiego - wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej. | 18989 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada- zadanie będzie realizowane w ramach budowy ścieżki rowerowej. | - |
|  | Budowa odwodnienia w ulicach: Nadarzyn, Ossowska, Kresowa. | 488430 |
|  | Odwodnienie ul. Kępnej wraz z terenami przyległymi. | 178843 |
|  | Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego. | 134970 |
|  | Kanalizacja deszczowa i modernizacja rowów - w ramach prac wykonano:   * awaryjne naprawy zapadlisk na kanałach deszczowych: ul. Skorupki przy numerze 16,  ul. Nałkowskiego, Skorupki/Okrzei, * dokumentację techniczną przykanalika odprowadzającego wody z rowu do kanału deszczowego w ul. Wasia, * gruntowną konserwację (wiosenną i jesienną) rowu A od rzeki Czarnej do ul. Chopina, * gruntowną konserwację (wiosenną i jesienną) rowu A od rzeki Czarnej do ul. Chopina oraz rowów A-l (od ul. Brzozowej do rowu A) i A-2 (od ul. Załuskiego do rowu A-l), * dwukrotną konserwację rowów A-5 od ul. Jezuickiej do rowu A przy ul. Chopina, A-3  (od ul. Mickiewicza do rowu A), rowu M13/1 (od ul. Gospodarczej), M (od ul. Wesołej do granicy z gminą Radzymin), M-2 (od ul. Mareckiej do rowu M), * dwukrotną konserwację rowów przy ulicach: A. Mickiewicza, Francuskiej, Krzywej, Narutowicza, Prusa, Ejtnera, Nadmeńskiej, Olszewskiego, Kościuszki, Zielonej, Niskiej, pomiędzy ul. Serwitucka i ul. Jesionową, Rozwadowskiego, Jeżynowej, * modernizację rowu A od ul. Wygonowej do granicy z Gminą Radzymin, * montaż barierek ochronnych przy rowie A-l od ul. Kontuszowej, przy rowie A (ul, Kościuszki), przy rowie przy ul. Francuskiej, * naprawę skarpy i przyczółka na rowie przy ul Serwituckiej, ul. Warszawskiej, ul. Jasińskiego, * naprawę skarpy rowu A-l przy ul. Mieszka I/Pałacowej oraz na fragmencie rowu A, * ocenę stanu technicznego rurociągu na rowie D, * dwukrotne oczyszczenie rowu D (od ul. Rataja do ul. Dąbrowskiego) i udrożniono przepust, * oczyszczono wpusty deszczowe na ul. Orszagha, Jezuickiej, Alei Jana Pawła II, Dworskiej, Boh. Ossowa, * oczyszczono wpusty deszczowe, studnie chłonne oraz studnie rewizyjne na kanalizacji deszczowej, * projekt zabudowy fragmentu rowu przy ul. Wrzosowej, * remont wpustów burzowych: Żymirskiego/Pieniążka, Orszagha/Zymirskiego, Niemcewicza/Wróblewskiego, * remont fragmentu kanalizacji deszczowej na ul. Głowackiego, * remont kanalizacji deszczowej w ul. Wesołej, * remont przepustu przy ul. Gospodarczej, * remont studni z osadnikiem i przyczółkami na rowie przy ul. Rozwadowskiego, * remont wpustów burzowych: Emilii Plater/ Głowackiego, Orszagha 29A, Reja/ Modrzewskiego, Kordeckiego, * stałą konserwację przepompowni ścieków przy ul. Dojazdowej, * sukcesywne rozbiórki tam bobrowych na rowie A, * umocniono płytami ECO fragmenty skarp rowu A-l, * wykonano dokumentację techniczną oraz prace w terenie - drenaż francuski na fragmencie ul. Solskiego, * wykonano ogrodzenie fragmentu rowu A od strony ul. Chopina i ul. Moniuszki. | - |
| Gmina Marki |  | Budowa elementów odwodnienia kolektorów deszczowych. | 443661 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Katowickiej. | 231379 |
|  | Dokumentacja projektowa dla odbudowy rowu wzdłuż ul. Rocha Kowalskiego. | 9963 |
|  | Dokumentacja projektowa odwodnienia skrzyżowania ulic Karłowicza i Grunwaldzkiej. | 1230 |
|  | Koncepcja odwodnienia rejonu ulic Okólnej i Słonecznej oraz terenu dawnego zakładu Formar przy ul. Okólnej. | 39360 |
|  | Opracowanie aktualizacji operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych ze zlewni ul. Lisa Kuli do rzeki Długiej. | 5535 |
|  | Przebudowa ul. Pomnikowej – budowa kanalizacji odwodnieniowej i oczyszczalni wód deszczowych. | 1282 |
|  | Koncepcja odwodnienia zbiornika KONNE i rowu wzdłuż ul. Stawowej jako zbiornik retencyjny (łącznie z projektem stałej organizacji ruchu dla ul. Zajączka). | 56001 |
|  | Opracowanie operatu wodnoprawnego - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem zbiornika retencyjnego w Markach pomiędzy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Grunwaldzką i ul. Jutrzenki. | 5535 |
| Gmina Tłuszcz |  | Modernizacja elementów odwodnienia dróg na os. Kolejowa w Tłuszczu. | 38905 |
|  | Modernizacja odwodnienia w Jasienicy. | 4250 |
|  | Odwodnienie ul. Spacerowej w Postoliskach. | 8760 |
|  | Wykonanie kanałów drenażowych w ul. Zawilcowej w m. Dzięcioły ma długości ok. 150 metrów bieżących. | 66059 |
|  | Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Piekarskiej w Tłuszczu. | 51023 |
|  | Odwodnienie ulic na osiedlu Sasina w Dzięciołach. | 17100 |
|  | Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu drogowego na ulicy Spacerowej w Postoliskach na długości ok. 400 metrów bieżących wraz z zaprojektowaniem wpustów deszczowych z przykanalikami. | 5904 |
|  | Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Wrzosowej w Tłuszczu. | 8000 |
| Gmina Wołomin  Gmina Wołomin  Gmina Wołomin |  | Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie - część robót drogowych i sanitarnych w zakresie kanalizacji deszczowej. | 499844 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Wołominie. | 506570 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w Moniuszki na odcinku od ul. daszyńskiego do wysokości dz. ew. 149 obręb 24 w Wołominie. | 136831 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kąty Lipiny w Wołominie. | 273992 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie. | 60627 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grabicznej. | 887652 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kobyłkowskiej na odcinku od ul. Sasina do dz. nr ew. 153/4 oraz  ul. Krótkiej w Wołominie. | 306646 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sławkowskiej w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do  ul. Gdyńskiej. | 152572 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sasina w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obręb 13. | 103384 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach. | 467431 |
|  | Naprawa przepustów w ulicach: Majowa, Wesoła w Zagościńcu, Nowa Wieś w Wołominie, Rolna w Nowych Lipinach, Słoneczna w Lipinkach, Graniczna w Lipinkach, Majdańska w Duczkach,  w drodze we wsi Nowe Grabie. | 178505 |
|  | Naprawa przepustu drogowego we wsi Duczki. | 47000 |
|  | Naprawa przepustu drogowego we wsi Nowe Grabie. | 20300 |
|  | Remont studni rewizyjnych odwodnienia w ul. Kwiatowej w Lipinkach, naprawa przepustu w ul. Łukasiewicza. | 41054 |
|  | Naprawy (m. in. przepustów, kratek deszczowych). | 1738 |
|  | Wykonanie bariery na przepuście drogowym. | 3000 |
|  | Remont elementów odwodnienia drogi i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie gminy. | 53759 |
|  | Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwacja przedmiotowych urządzeń. | 1220780 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach. Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 179 i 189 obr. Duczki 01 oraz koncepcję odwodnienia terenu w obrębie ulic: Przytorowa, Kolorowa, Szosa Jadowska, Szkolna w Duczkach. | 12423 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych działek wraz z uzgodnieniami. | 39360 |
|  | Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg osiedla Sosnówka w Wołominie. | 43050 |
|  | Wykonanie koncepcji odwodnienia dróg w rejonie ulic: Błońskiej, Lazurowej i Białostockiej w Wołominie. Wykonano opracowanie koncepcyjno – projektowe odprowadzenia wód opadowych, roztopowych i gruntowych z terenu w rejonie ulic Błońskiej, Białostockiej i Lazurowej.  w Wołominie w celu umożliwienia odpowiedniego zagospodarowania tego obszaru miasta. | 29520 |
|  | Wykonanie prac konserwacyjno – remontowych mostów drogowych. | 11193 |
|  | Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Górnej z naprawą nawierzchni tej ulicy w sołectwie Nowe Lipiny. | 14136 |
|  | Wykonanie przepustu w ul. Poranek, sołectwo Stare Lipiny. | 4000 |
|  | Wykonanie studni chłonnej w ul. Azaliowej w Duczkach. | 4199 |
|  | Wykonanie studni chłonnej w ulicach: Poprzeczna, Lipowa, Ogrodowa. | 9840 |
|  | Wykonanie wpustu deszczowego w ul. Miłej w Duczkach. | 4500 |
| Gmina Ząbki |  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kruczej. | 64728 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita. | 10393 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej. | 54120 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyzwolenia. | 240000 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gajowej. | 400000 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Targowej. | 60000 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Langiewicza. | 452600 |
|  | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wilczej i Wigury. | 65175 |
|  | Budowa wylotu kanalizacji deszczowej do Rowu Ząbkowskiego. | 100000 |
|  | Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii dziewięciu przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu. | 117262 |
|  | Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki. | 1308955 |
| Gmina Zielonka  Gmina Zielonka |  | Kanalizacja deszczowa – odcinek od ul. Ossowskiej do rzeki. | 110000 |
|  | Kanalizacja deszczowa – odwodnienie drogi dojazdowej do KZA Zielonka. | 50000 |
|  | Kanalizacja deszczowa – ul. Bankowa. | 180000 |
|  | Kanalizacja deszczowa – ul. Obrońców Westerplatte (przy mostku). | 5000 |
|  | Kanalizacja deszczowa – ul. Warmińska. | 560000 |
|  | Kanalizacja deszczowa – ul. Wesoła. | 20000 |
|  | Kanalizacja deszczowa – ul. Wrzosowa. | 320000 |
|  | Kanalizacja deszczowa w ul. 11-go Listopada i ul. Brzozowej. | - |
|  | Kanalizacja deszczowa w ul. Chopina i ul. Kochanowskiego. | 250000 |
|  | Kanalizacja deszczowa w ul. Ossowskiej i ul. Zielone Łąki. | 240000 |
|  | Kanalizacja deszczowa w ul. Słonecznej. | 6000 |
|  | Przyłącze kanalizacji deszczowej w ul. Prusa przy skrzyżowaniu z ul. Jagiełłowicza. | 20000 |
|  | Przebudowa odprowadzenia wód deszczowych z osiedla Poligon. | 750000 |
|  | Krótkie odcinki kanalizacji deszczowej, przyłącza, by-passy, dodatkowe wpusty uliczne, itp. | 25000 |
|  | Modernizacja kanalizacji deszczowej osiedla Wituś i Poligon, inwentaryzacja. | 57000 |
|  | Odprowadzenie wód deszczowych – SUW Wilsona. | - |
|  | Odwodnienie rejonu ul. P. Skargi i ul. Kolejowej do Łukasińskiego. | 70000 |
|  | Odwodnienie ul. Zielone Łąki. | 450000 |
|  | Opłaty za wody opadowe. | 1193731 |
|  | Przebudowa kanału deszczowego w ul. Kołłątaja pomiędzy ul. Staszica i ul. Chopina. | 86000 |
| Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie |  | Remont kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 km 34+475 – 35+341 w gminie Wołomin. Budowa separatora wraz z osadnikiem. | 821640 |
| Renowacja i utrzymanie rowów melioracyjnych i innych urządzeń wodnych  Renowacja i utrzymanie rowów melioracyjnych i innych urządzeń wodnych  Renowacja i utrzymanie rowów melioracyjnych i innych urządzeń wodnych  Renowacja i utrzymanie rowów melioracyjnych i innych urządzeń wodnych | Powiat Wołomiński  Powiat Wołomiński |  | Kontynuacja akcji propagującej powstawanie spółek wodnych. Wspierano lokalne inicjatywy  w zakresie związanym z propagowaniem tworzenia spółek wodnych i wyniku tych działań zarejestrowano pięć nowych spółek (Spółka Wodna w: Młynisku, Ossowie, Krzywicy, Nowym Jankowie, Dobczynie) oraz prowadzono rozmowy z mieszkańcami miejscowości Kolno i Józefów zmierzające do utworzenia kolejnych dwóch spółek wodnych. | W ramach bieżącej działalności |
|  | Dotacje dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie powiatu: w Tłuszczu, Jadowie, Majdanie, Starym Kraszewie, Wszeborach, Nowym Grabiu, Ossowie, Młynisku i Krzywicy. W ramach zrealizowanych zadań konserwacyjnych w 2015 r. przywrócono właściwe funkcje urządzeniom wodnym o łącznej długości 21 020,6 metrów bieżących, wykonano remont 57 przepustów. Prace kontynuowano w 2016 r. | 454,120 |
|  | Rozpatrywanie wniosków podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych dotyczących utrzymania urządzeń wodnych. Prowadzono kontrole terenowe, wydawano decyzje nakazujące przywrócenie poprzedniej funkcji urządzeń wodnych, głównie na terenie gmin: Radzymin, Klembów, Dąbrówka, Wołomin (skąd wpływały głównie wnioski zbiorcze, dotyczące znacznego obszaru oddziaływania i wymagały rozszerzenia postępowań o dodatkowe działania mające na celu zapewnienie koordynacji prac). | W ramach bieżącej działalności |
|  | Przeprowadzenie kontroli i oględzin terenowych, dotyczących stanu urządzeń wodnych. Kontrola urządzeń melioracji wodnej szczegółowej i wydawanie decyzji nakazowych w Gminach Strachówka, Poświętne, Jadów, Klembów, Radzymin, Dąbrówka, Tłuszcz, Wołomin. | W ramach bieżącej działalności |
|  | Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed sodami podsiąkowymi i opadowymi. Wykonanie 3 przepustów: w Szewnicy (gmina Jadów), Cygowie  (gmina Poświętne) i Łosiach (gmina Radzymin). | 217187 |
|  | Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi – lokalizacja Myszadła. | 76260 |
|  | Sporządzenie opracowania nt. ” Ocena wpływu prowadzonych inwestycji liniowych (modernizacja trasy kolejowej E75 i trasy S8 jako obwodnicy Marek wraz z węzłami) na funkcjonowanie systemów urządzeń melioracyjnych oraz zmiany stosunków wodnych i siedliskowych w zlewniach rzek Długa, Czarna, Rządza, Liwiec”, w związku z koniecznością analizowania bieżących zmian w gospodarce wodnej. | 49200 |
|  | Przygotowanie decyzji dotyczących usuwania drzew z rowów (Kobyłka, Ząbki, Zielonka, Jadów). | W ramach bieżącej działalności |
| Gmina Dąbrówka |  | Udzielenie dotacji z budżetu dla Gminnej Spółki we Wszeborach w latach 2015-2016 na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych. Przekazane dotacje zostały przeznaczona na wyremontowanie przepustów na rowie melioracyjnym we Wszeborach. | 11000 |
|  | Budowa przepustu na drodze gminnej w Dąbrówce. | 84030 |
|  | Odmulanie rowów przy drogach gminnych - Cisie, Kołaków, Guzowatka, Zaścienie, Ludwinów. | 19024 |
| Gmina Jadów |  | Dotacja dla spółek wodnych. | 20000 |
| Gmina Klembów |  | Konserwacja i czyszczenie rowów przydrożnych. | 28584 |
|  | Konserwacja i czyszczenie rowów przydrożnych w sołectwie Dobczyn, Klembów i Ostrówek. | 23194 |
|  | Dotacja dla Spółki Wodnej w Starym Kraszewie. | 8000 |
|  | Dotacja dla Spółek Wodnych w miejscowościach Krzywica, Dobczyn, Stary Kraszew. | 19993 |
|  | Zakup betonowych zabezpieczeń rowu przydrożnego w sołectwie Roszczep. | 3169 |
|  | Ułożenie płyt „eko” na rowie – sołectwo Rasztów. | 3500 |
| Gmina Kobyłka |  | Wykonanie map do celów drenażu ul. Ossowska. | 2583 |
| Gmina Marki  Gmina Marki |  | Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno -komunalnych w mieście Marki: - R-10, R-7 na odcinku odkrytym dolnego biegu, R-3, Rbo-22 (w tym regulacja odcinka krytego o długości 16,5 m). Wykonanie rurociągu łączącego system kanalizacji deszczowej ul. Wspólnej z rowem Rbo-22. Wykonanie rurociągu (wraz z trzema studniami) łączącego rów Rbo-5 z rowem R-3. | 552091 |
|  | Remont przepustu na rowie R-7 przy ul. Lisa Kuli. | 23800 |
|  | Odbudowa rowu przy ul. Żurawinowej. | 17220 |
|  | Udrożnienie i oczyszczenie przepustów i rurociągów w rowach melioracyjnych. | 13900 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. Remont rowu R-2a. | 12054 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlano – wykonawczej na modernizację rowu R-4. | 35055 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania pt. Modernizacja rowu melioracyjnego komunalnego R-10 (etap II) wraz z nadzorem inwestorskim. | 28659 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania pt. Remont rowów R-7 i R-7 (etap II). | 23370 |
|  | Opracowanie dokumentacji projektowej na naprawę przepustu na rowie melioracyjnym komunalnym w ul. Lisa Kuli. | 4920 |
|  | Opracowanie projektu techniczno-wykonawczego rowu R-3. | 5904 |
|  | Modernizacja rowu melioracyjnego komunalnego R1-10. | 320000 |
|  | Montaż barierek przy rowie melioracyjnym. | 17,999 |
|  | Koszenie rowów melioracyjnych 2 razy w roku. | 95,734 |
| Gmina Poświętne |  | Wykonanie prac melioracyjnych. | 19,375 |
|  | Wykonanie przepustów i udrożnienie rowów odwodnieniowych. | bd |
|  | Prace związane z melioracjami wodnymi, usuwanie tam bobrowych. | 5000 |
| Gmina Radzymin |  | Aktualizacja dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Sikorskiego w Cegielni. | 15375 |
|  | Budowa odwodnienia w ul. Szkolnej w Radzyminie. | 11000 |
|  | Dokumentacja techniczna przebudowy przepustu w drodze gminnej ul. Zacisze w Emilianowie. | 8610 |
|  | Przywrócenie sprawności systemu melioracyjnego zapewniającego ochronę przed wodami podsiąkowymi i opadowymi gruntów i budynków Sołectwa Nowe Załubice Gmina Radzymin poprzez budowę kanału łączącego rów bez nazwy z rowem R-T. | 12300 |
|  | Wykopanie rowu wzdłuż drogi gminnej sąsiadującej z gruntami wsi Rżyska - sołectwo Stary Janków. | 11264 |
| Gmina Strachówka |  | Dokumentacja i remont przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych na terenach zurbanizowanych. | 47606 |
|  | Modernizacja urządzeń służących melioracji podstawowej i szczegółowej zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi poprzez odbudowę przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych na terenie gminy Strachówka. | 80104 |
|  | Odwodnienie przepustu oraz zatoki we wsi Strachówka. | 18500 |
|  | Zakup przepustu na drogę gminną we wsi Annopol. | 400 |
| Gmina Tłuszcz |  | Dotacja dla spółek wodnych. | 30000 |
| Gmina Wołomin  Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie |  | Dwukrotna konserwacja urządzeń wodnych: wykoszenie dna rowów, wykoszenie skarp, odmulenie dnia i przepustów. | 174784 |
|  | Konserwacja rowów w miejscowości Nowe Grabie. | 6126 |
|  | Konserwacja urządzeń wodno – kanalizacyjnych. | 23010 |
|  | Konserwacja urządzeń wodnych oraz udrożnienia przepustu na rowie C w Zagościńcu. | 139638 |
|  | Odtworzenie drenażu wzdłuż ul. Kwiatowej w Lipinkach. | 57810 |
|  | Odtworzenie drenażu wzdłuż ul. Poranek w Lipinach Starych. | 51660 |
|  | Pogłębienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych w sołectwie Helenów. | 12761 |
| Gmina Zielonka |  | Wykonanie drenażu francuskiego. | 12607 |
|  | Odmulanie i czyszczenie rowów. | 9200 |
|  | Projekt przykrycia rowu przy ul. Ossowskiej. | 6949 |
| Utrzymanie cieków wodnych, zbiorników wodnych, stawów, oczek wodnych itp.  Utrzymanie cieków wodnych, zbiorników wodnych, stawów, oczek wodnych itp. | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie |  | Utrzymanie rzek:   * Beniaminówka w m. Cegielnia, m. Łąki, m. Radzymin (gmina Radzymin), * Boruczanka w m. Katy Wielgi, m. Borucza (gmina Strachówka), m. Rudniki (gmina Tłuszcz), * Borówka w m. Wójty, m. Borki (gmina Jadów),m. Rozalin (gmina Strachówka), * Czarna w Markach, m. Wołomin, m. Czarna, m. Majdan, m. Duczki, m. Nowe Lipiny, m. Stare Lipiny (gmina Wołomin), m. Nadma (gmina Radzymin), * Czarna Struga B w Zielonce, * Cienka w m. Pieńki, m. Krusze (gmina Klembów), m. Tłuszcz, m. Jasienica, m. Dzięcioły,  m. Stryjki, m. Kury, m. Rudniki (gmina Tłuszcz), * Długa w Zielonce i Markach, m. Ossów, m. Turów (gmina Wołomin), * Dorzucha w m. Nadbiel , m. Czubajowizna, m. Cygów, m. Rojków (gmina Poświętne), * Fiszor Lewy w m. Jarzębia Łąka, m. Wagan, m. Postoliska (gmina Tłuszcz), m. Wólka Sulejkowska (gmina Jadów), * Fiszor Prawy w m. Sitne, m. Siewnica, m. Dębe, m. Obie, m. Nowinki (gmina Jadów), * Gołębnica w gminie Strachówka, * Kanał A w m. Stasiopole, m. Czarnów, m. Józefów, m. Cisie, m. Ludwinów (gmina Dąbrówka), * Kanał Marianowski w m. Marianów, m. Dręszew, b. Dąbrówka (gmina Dabrówka), * Kanał Sierakowski w m. Sieraków, m. Słupno, m. Cegielnia, m. Radzymin (gmina Radzymin), * Kobylanka w m. Równe (gmina Strachówka), m. Jadów, m. Wyglądały, m. Wujówka (gmina Jadów), * Osownica w m. Nowy Jadów, m. Jadów, m. Wójty (gmina Jadów), * Rynia w m. Kury, m. Rudniki, m. Białki (gmina Tłuszcz), m. Krawcowizna (gmina Strachówka), * Rządza w m. Laskowizna ( gmina Poświętne), m. Klembów, m. Krzywica, m. Pasek, m. Dobczyn, m. Kraszew Stary (gmina Klembów), m. Ruda, m. Łosie, m. Zawady, m. Stary Dybów (gmina Radzymin), m. Nadbiel, m. Czubajowizna (gmina Poświętne), m. Guzowatka (gmina Dabrówka), * Wycinka drzew na rzece Długiej w Zielonce, Wołominie i Markach. | 1818585 |
| Powiat Wołomiński |  | Rozpatrywanie wniosków dotyczących nielegalnej likwidacji zbiorników wodnych (Słupno, Radzymin, Kobyłka, Tłuszcz, Grabów). | W ramach bieżącej działalności |
|  | Konserwacja Czarnej Strugi na odcinku w miejscowości Leśniakowizna. | W ramach bieżącej działalności |
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie |  | Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rz. Narew do km 5+000-etap I – realizacja  w gminie Radzymin. Wydobyto wraz z odłożeniem wzdłuż zapór bocznych Jeziora Zegrzyńskiego 596 842 m3 urobku pogłębiarka ssąco-refulującą. | 4840626 |
| Gmina Klembów |  | Oczyszczenie i pogłębienie stawu miejscowości Tuł. | 12988 |
|  | Oczyszczenie i pogłębienie stawu w miejscowości Roszczep. | 15990 |
|  | Sporządzenie opinii hydrologicznej w sprawie zaburzeń stanu wody. | 4000 |
| Gmina Marki |  | Partycypacja w utrzymaniu rzeki Długiej. | 51060 |
| Gmina Wołomin |  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Czarnej). | 622 |
|  | Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej do projektu planu cmentarza we wsi Nowe Grabie | 4735 |
| Gmina Zielonka |  | Konserwacja koryta, grobli i rowów opaskowych rzeki Długiej na długości grobli cofkowych  w obrębie stawów rybnych. | 26700 |
|  | Utrzymanie rzeki Długiej – koryta rzeki i wałów, zabudowa wyrw, wycinka drzew na wałach, pomiary geodezyjne, rozbiórka przetamowań, wykoszenie porostów z dna, itp. | 400261 |
|  | Usunięcie zapory sorpcyjnej – likwidacja wycieku. | 594 |
| Zadania związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym | Gmina Radzymin |  | Budowa wału przeciwpowodziowego wzdłuż ul. Piwnej - sołectwo Nowe Załubice. | 10000 |
| Gmina Strachówka |  | Wykonanie badań określających warunki gruntowo-wodne na terenie położonym w miejscowości Ruda-Czernik i Osęka w związku z planowaną budową zbiornika retencyjnego. | 3075 |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Wołominie  Sp. z o.o. |  | Zwiększenie zdolności przewałowej pompowni „Gryczana” | 784893 |
| Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych  w Warszawie Oddział Warszawie, Inspektorat  w Wołominie |  | Kontrola wysokości prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Długiej w Zielonce w km 19+3340 - 10+500. | 984 |
| ***Razem koszty w latach 2015-2016: 25 660 037 złotych*** | | | | |

2.5. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gospodarka wodno - ściekowa

W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r. wyznaczono następujące cele:

| **Cele** | | **Stan realizacji** |
| --- | --- | --- |
| Długoterminowe | Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez dążenie do poprawy jakościowej i ilościowej wód i zasobów wodnych oraz zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Krótkoterminowe | Zapewnienie mieszkańcom Powiatu odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Dążenie do osiągnięcia właściwych standardów jakościowych wód powierzchniowych poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł przemysłowych, komunalnych i rolniczych. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie odprowadzania ścieków. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

W Programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r. wyznaczono następujące cele:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cele** | **Stan realizacji** |
| Zapewnienie wystarczającej ilości wody pitnej o odpowiedniej jakości | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Racjonalizacja korzystania z wód w gospodarstwach domowych, rolnictwie i przemyśle | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków, w tym realizacja programów sanitacji w zabudowie rozproszonej | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania:

* Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych.
* Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody.
* Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacyjnej.
* Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty oczyszczalni ścieków.

Ogółem zrealizowano co najmniej 357 zadań.

Na realizację celów w obszarze interwencji: Gospodarka wodno - ściekowa przeznaczono w latach 2015-2016 kwotę co najmniej 81 452 022 złote.

Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gospodarka wodno - ściekowa w latach 2015 - 2016 przedstawiono w  tabeli 5.

Tabela 5. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gospodarka wodno - ściekowa

| **Działania** | **Jednostka realizująca** | **Nr** | **Zadania** | **Kwota w  złotych** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel: Zapewnienie wystarczającej ilości wody pitnej o odpowiedniej jakości**  **Cel: Racjonalizacja korzystania z wód w gospodarstwach domowych, rolnictwie i przemyśle** | | | | |
| Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych  Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych | WIOŚ w Warszawie |  | Badania wód powierzchniowych płynących przez teren powiatu wołomińskiego. W latach 2015-2016 prowadzono badania następujących jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) w granicach powiatu:   * Bug od Broku do dopł. z Sitna (punkt pomiarowy Bug – Wyszków), * Cienka (punkt pomiarowy – Klembów – ujście do Rządzy), * Rządza od Cienkiej do ujścia (punkt pomiarowy Załubice Stare – ujście do Zalewu Zegrzyńskiego), * Beniaminówka (Kanał Beniaminowski) (punkt pomiarowy Nieporęt, ujście do Kanału Żerańskiego), * Bud od dopł. z Sitna do ujścia (punkt pomiarowy Barcice – brzeg), * Czarna (punkt pomiarowy Stanisławów I – ujście do Kanału Żerańskiego), * Długa od Dopływu z Rembertowa do ujścia (punkt pomiarowy Kobiałka, ujście do kanału Żerańskiego), * Długa od źródeł do Kanału Magenta (punkt pomiarowy Zielonka, ul. Piłsudskiego), * Liwiec od dopł. z Zalesia do ujścia (punkt pomiarowy Kamieńczyk), * Osownica (punkt pomiarowy Borzymy). | W ramach bieżącej działalności |
| Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy  Instytut Badawczy |  | Prowadzenie monitoring wód podziemnych w 4 punktach zlokalizowanych na terenie powiatu wołomińskiego: Arciechów, Katy Czernickie, Radzymin i Wołomin. Badania prowadzono w 2016 roku. | W ramach bieżącej działalności |
| Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie |  | Objęcie nadzorem sanitarnym wody z wodociągów na terenie powiatu, pod kątem wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2007r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.) | W ramach bieżącej działalności |
|  | Badania wody z kąpielisk na terenie Glinianek w gminie Zielonka | W ramach bieżącej działalności |
| Gmina Dąbrówka  Gmina Dąbrówka |  | Zakup usług związanych z analizą i badaniem wody oraz ścieków. | 24019 |
|  | Koszty poboru próbek wody do badań SUW Dąbrówka i Kołaków i Kuligów | 1398 |
|  | Koszty poboru próbek wody do badań. | 1306 |
| Gmina Klembów |  | Analiza wody w z ujęć wody. | 10806 |
| Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody (SUW)  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody (SUW)  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody (SUW) | Powiat Wołomiński |  | Wykonanie punktu czerpania wody z istniejącego zbiornika p.poż. w Domu Dziecka w m. Równe | 11391 |
|  | Uruchomienie stacji uzdatniania wody dla Stacji Dializ w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie | 609225 |
| Gmina Dąbrówka |  | Badanie urządzeń i dozór techniczny maszyn i urządzeń i obiektów Stacji Uzdatniania Wody Dąbrówka i Kołaków i Kuligów. | 2049 |
|  | Utrzymanie ujęć wodnych w 13 miejscowościach na terenie gminy. Opłata za zużycie energii przez pompy głębinowe zamontowane przy ujęciach. | 24281 |
|  | Wykonanie operatu i dokumentacji hydrogeologicznej do uzyskania operatu wodnoprawnego. | 6500 |
|  | Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrologicznej Stacji Uzdatniania Wody w Kuligowie. | 4076 |
|  | Naprawy pomp głębinowych w Stacji Uzdatniania Wody Kołaków i Dąbrówka. | 6940 |
|  | Wymiana pompy głębinowej w Gimnazjum w Dąbrówce. | 600 |
|  | Naprawa agregatu na Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce. | 6280 |
| Gmina Klembów  Gmina Klembów |  | Zakup energii dla potrzeb hydroforni Krusze, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie. | 119731 |
|  | Konsultacja technologiczna związana z pracą Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie. | 630 |
|  | Przeprowadzenie okresowego rocznego i pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynków Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kruszę i Klembów. | 738 |
|  | Zakup usług remontowych wodociągu wiejskiego w Kruszu, hydroforni Krusze, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie. | 39427 |
|  | Zakup usług remontowych systemu poboru i rozprowadzania wody. | 16398 |
|  | Materiały do eksploatacji stacji uzdatniania wody w Klembowie. | 595 |
|  | Remont pompy w hydroforni w Woli Rasztowskiej. | 14235 |
|  | Remont układu zasilania wraz z falownikiem w hydroforni w Woli Rasztowskiej. | 1199 |
|  | Naprawa układu sterowania ciśnieniowego w hydroforni w Woli Rasztowskiej. | 4577 |
|  | Naprawa aeratora i systemu napowietrzania w hydroforni w Woli Rasztowskiej. | 9971 |
|  | Usunięcie awarii i wymiana hydrantów. | 1845 |
|  | Remont orurowania stacji uzdatniania wody. | 7599 |
|  | Wykonanie operatu wodno-prawnego poboru wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych  w Kruszu. | 3690 |
|  | Wymiana hydrantów w Kruszu. | 4183 |
|  | Wymiana części w stacji uzdatniania wody w Kruszu. | 3997 |
|  | Usunięcie awarii i wymiana hydrantu w Kruszu. | 5000 |
|  | Remont głowicy na stacji uzdatniania wody w Kruszu. | 9998 |
|  | Przegląd urządzenia do uzdatniania wody w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie. | 1039 |
|  | Opłata za dozór techniczny urządzeń na stacji uzdatniania wody w Kruszu. | 1250 |
|  | Demontaż klucza na zasuwie Krusze. | 369 |
|  | Opracowanie projektu taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę. | 1230 |
| Gmina Kobyłka |  | Dostarczanie wody. | 171527 |
|  | Wykonanie projektu i budowa zdroju ulicznego w dzielnicy Stefanówka. | 5589 |
|  | Budowa zdroju ulicznego przy ul. Serwituckiej. | 10500 |
| Gmina Marki  Wodociąg Marecki Sp. z o.o. |  | Budowa i modernizacja systemu poboru, przesyłu i uzdatniania wody – projekt budowlano - wykonawczy Stacji Uzdatniania Wody SUW-2 wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (pozwolenie na budowę uzyskaną z datą 30.01.2017). | 230301 |
|  | Naprawa ujęć wodnych podwórkowych. | 3491 |
|  | Usunięcie awarii zdrojów czerpalnych. | 8696 |
|  | Wykonanie i naprawa podwórkowych ujęć wody na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. | 5892 |
| Gmina Poświętne |  | Założenie systemu monitoringu i radiolinii przy Stacji Uzdatniania Wody Gminy Poświętne. | 29273 |
| Gmina Radzymin  Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji w Radzyminie  Sp. z o.o. |  | Wymiana i konserwacja hydrantów i zdrojów ulicznych. | 12052 |
| Gmina Strachówka |  | Koszty funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody. | 36551 |
| Gmina Tłuszcz  Zakład Wodociągów  i Kanalizacji  w Tłuszczu Sp. z o.o. |  | Budowa zdrojów ulicznych w Jarzębiej Łące, Moczydle, Kozłach, Borkach i Konarach. | 29000 |
|  | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Łysobyki. | 1150000 |
|  | Budowa zdroju ulicznego przy ul. Norwida w Tłuszczu. | 5000 |
|  | Remont zestawu hydroforowego w Stacji Uzdatniania Wody Postoliska I etap.  Remont zestawu hydroforowego w Stacji Uzdatniania Wody Postoliska II etap.  Remont pompy głębinowej w SUW Kozły. | 13124 |
|  | Płukanie filtrów w Stacji Uzdatniania Wody Łysobyki | 13000 |
| Gmina Ząbki  Gmina Ząbki |  | Opłaty za wodę pobieraną ze studni oligoceńskiej położonej na terenie Miasta Ząbki oraz opłaty za wody opadowe i roztopowe do kanalizacji. | - |
|  | Budowa Stacji uzdatniania Wody Drewnica | 5925150 |
|  | Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody „Drewnica. | 1626 |
| Gmina Zielonka  Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji  w Zielonce  Sp. z o.o. |  | Opracowanie wniosków dotyczących stref ochronnych ujęć wody. | 12000 |
|  | Odprowadzanie wód popłucznych – Stacja Uzdatniania Wody Wilsona. | 30000 |
|  | Likwidacja Stacji Uzdatniania Wody – ul. Dziennikarska. | 40000 |
|  | Opłaty za pobór wód podziemnych oraz użytkowanie gruntów pokrytych wodami. | 5742 |
| Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci wodociągowej  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci wodociągowej  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci wodociągowej  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci wodociągowej  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci wodociągowej  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci wodociągowej | Powiat Wołomiński |  | Usunięcie awarii instalacji wodociągowej budynku Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie. | 861 |
|  | Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku. | 1800 |
| Gmina Dąbrówka |  | Realizacja projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka - III etap”. Dokończenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Chruściele, Dąbrówka, Józefów, Lasków, Ludwinów, Trojany. W ramach inwestycji łącznie wybudowano sieć wodociągową o długości 12 426,17 metrów bieżących wraz z przyłączami (145 sztuk) o długości 4 545,90 m. | 577347 |
|  | Realizacja projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka - IV etap”. Wykonanie projektów sieci wodociągowej dla miejscowości Ślężany, Wszebory, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów). | 26943 |
|  | Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Ludwinów i Ostrówek - zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie 9 903m sieci wodociągowej i 94 przyłącza. | 1352163 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągów (Ostrówek). | 39114 |
|  | Oplata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowejS8. | 2566 |
|  | Opłata za umieszczenie sieci infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych. | 73079 |
|  | Zakup materiałów do napraw instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Dąbrówce. | 1558 |
|  | Wydatki na stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe, tym m.in.: wodomierze, materiały hydrauliczne, olej napędowy do agregatów, akumulator. | 19107 |
|  | Wymiana uszkodzonych hydrantów sieci wodociągowej. | 12300 |
|  | Wymiana niesprawnego uzbrojenia sieci wodociągowej. | 12756 |
|  | Modernizacja sieci wodociągowej (Działy Czarnowskie, Guzowatka, Kołaków) - w ramach zadania zakupywane i montowane były wodomierze wraz z nakładkami radiowymi. | 53686 |
|  | Wymiana niesprawnego uzbrojenia sieci, wymiana hydrantów i zasuw wodociągowych. | 27434 |
|  | Naprawy sieci wodociągowej. | 6300 |
| Gmina Jadów |  | Wodociąg grupowy Sulejów – etap I: budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sulejów i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały, Dzierżanów. | 2212810 |
|  | Wodociąg Zawiszyn (rozbudowa). | 27042 |
|  | Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie. | 68757 |
| Gmina Klembów |  | Monitorowanie sygnałów alarmowych związanych z siecią wodociągową. | 1734 |
|  | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego gminy Klembów Wodociąg Grupowy Klembów: budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku, budowa wodociągu w miejscowości Roszczep, wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Roszczep, budowa wodociągu w miejscowości Krusze, budowa wodociągu w miejscowości Tuł, budowa wodociągu w miejscowości Rasztów, budowa wodociągu w miejscowości Karolew, budowa wodociągu w miejscowościach Pasek –Dobczyn, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Pasek - ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Brzozowa oraz Dobczyn - ul. Cicha i ul. Dębowa, budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska, budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew, budowa wodociągu w miejscowości Krzywica. | 2071794 |
|  | Opracowanie studium wykonalności do projektu „ Ochrona Ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego” - II transza po pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku i otrzymaniu dofinansowania oraz aktualizacja analizy finansowej. | 5535 |
|  | Zakup wodomierzy wraz z materiałami do montażu. | 34765 |
|  | Umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg wojewódzkich. | 1980 |
|  | Opłata za umieszczenie kolektora sanitarnego w pasie dróg powiatowych. | 23046 |
|  | Wymiana odcinków sieci wodociągowej z rur PVC na PE wraz z uzbrojeniem w ul. Gen. F. Żymirskiego i ul. Przemysłowej w Klembowie. | 7840 |
|  | Zakup artykułów hydraulicznych na utrzymanie wodociągu wiejskiego w Kruszu, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie. | 2400 |
|  | Wymiana i montaż zasuw na przyłączu wodociągowym w Kruszu. | 1845 |
|  | Uszczelnienie zasuwy na wodociągu. | 1476 |
|  | Usunięcie awarii sieci wodociągowej w Dobczynie. | 1400 |
|  | Szkolenie zawodowe pracowników systemu zaopatrzenia w wodę. | 3000 |
| Gmina Kobyłka  Gmina Kobyłka |  | Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Załuskiego. | 19589 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego. | 17000 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Załuskiego - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | 3444 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej. | 33929 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodyjowskiego. | 17000 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej  zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. | - |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego. | 16000 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów. | 35000 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - opracowanie dokumentacji projektowej. | 14400 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa. | 51000 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej. | 26000 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego. | 56953 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza-opracowanie dokumentacji projektowej. | 5654 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowej i ul. Wasia. | 62115 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej - zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. | 7419 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców. | 33962 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej. | 36600 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej. | 29000 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Turowskiej. | 34000 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Tuwima i ul. Staffa. | 67527 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej i drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej. | 57628 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wileńskiej. | 20036 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego - zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. | 13383 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej. | 22800 |
| Gmina Marki  Gmina Marki |  | Budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych ul. Wspólna 12. | 7749 |
|  | Budowa przyłączy wodociągowych al. J. Piłsudskiego 45. | 14976 |
|  | Projekt przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynków komunalnych. | 13407 |
|  | Wpłaty do Wodociągu Mareckiego sp. z o.o. wynikające z umów na wybudowanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych. | 37024 |
|  | Wykonanie przyłączy i instalacji wodno – kanalizacyjnych al. J. Piłsudskiego 43, 45, 86, 181,  ul. Lisa Kuli 71 i ul. Zabawnej 24. | 84870 |
| Gmina Poświętne |  | Budowa sieci wodociągowej – odcinek Kolno – Ręczaje Polskie – Nowe Ręczaje. | 2500 |
|  | Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wola Cygowska – Poświętne. | 2000 |
|  | Budowa systemu wodociągu dla gminy Poświętne – kolejny etap systemu wodociągu. | 1286578 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy. | 155879 |
|  | Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do rozliczania opłat za wodę. | 4305 |
|  | Pozostałe wydatki na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną gminy. | 52438 |
| Gmina Radzymin |  | Dokumentacja projektowa wodociągu do wsi Ruda oraz wodociągu łączącego Zwierzyniec i Emilianów wraz z dokumentacją projektową kanalizacji na odcinku Stary Dybów do Emilianowa. | 500000 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu do wsi Ruda i Borki oraz wodociągu łączącego Zwierzyniec i Dybów Stary. | 72299 |
|  | Wkład do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie. | 4577611 |
| Gmina Radzymin  Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji  w Radzyminie  Sp. z o.o |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąki. | 1590603 |
|  | Modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Radzymina. | 1063877 |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radzyminie, ul. Witosa. | 1191991 |
|  | Budowa odcinków wodociągu stanowiących uzupełnienie  Sieci wodociągowej w Radzyminie. | 797807 |
|  | Konserwacja, naprawy, remonty – system poboru i rozprowadzanie wody. | 327708 |
|  | Nakłady na dokumentację projektową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. | 368409 |
| Gmina Strachówka |  | Opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową w miejscowościach: Równe, Jadwisin, Księżyki, Piaski, Strachówka, Zofinin, Annopol, Rozalin, Młynisko, Osęka. | 115987 |
|  | Opracowanie analizy efektywności kosztowej wariantowej i zmiany wyceny kosztorysowej dla Gminy Strachówka, niezbędnej do wniosku o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. | 3690 |
|  | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Opracowano dokumentację na sieć wodociągową w miejscowościach: Równe, Jadwisin, Księżyki, Piaski, Strachówka, Zofinin, Annopol, Rozalin, Młynisko, Osęka. | 54120 |
| Gmina Tłuszcz  Zakład Wodociągów  i Kanalizacji w Tłuszczu  Gmina Tłuszcz  Zakład Wodociągów  i Kanalizacji w Tłuszczu Sp. z o.o.  Gmina Tłuszcz  Zakład Wodociągów  i Kanalizacji w Tłuszczu Sp. z o.o. |  | Wykonanie studium wykonalności i złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Tłuszcz”. Poniesiono koszt usługi kserograficznej i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej  uzyskano dofinansowanie. Podpisano umowę o dofinansowaniu. | 59957 |
|  | Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w gminie Tłuszcz. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i dokumentację aplikacyjną. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 dla budowy sieci wodociągowych w m. Jasienica (os. Centrum i os. Górki), Pólko i Dzięcioły (częściowo Łysobyki) o łącznej długości 16.212 metrów bieżących oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzięcioły o długości 959 metrów bieżących. | 12669 |
|  | Realizacja projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Tłuszcz - etap II”. | 20000 |
|  | Budowa wodociągu Chrzęsne - Zalesie (ul. Kasztelańska). | 170275 |
|  | Budowa wodociągu w ulicach: Złota, Platynowa, Srebrna, Sulejowska, Olszowa i Zamkowa  w m. Chrzęsne. | 114725 |
|  | Wykonanie projektu wodociągu Dzięcioły- Łysobyki. | 17835 |
|  | Wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie ul. Sikorskiego w m. Jarzębia Łąka. Wykonano projekt. Uzyskano pozwolenie na budowę. |  |
|  | Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w ul. T. Kościuszki w m. Jasienica. Wykonano projekt. Uzyskano pozwolenie na budowę. | 9840 |
|  | Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Jasienica- os. Górki. | 50226 |
|  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Łysobyki ul. Myśliwieckiej o długości ok. 276,0 m. | 49000 |
|  | Budowa sieci wodociągowej, prowadzonej od budowanej SUW w miejscowości Łysobyki, przez Miąse i Jadwinin o łącznej długości ok. 6 262,0 m. Budowa sieci wodociągowej (wskazane odcinki) w miejscowościach Miąse i Jasienica o łącznej długości ok. 659,5 m. Budowa 3 sięgaczy z sieci wodociągowej w miejscowości Jadwinin o długości łącznej ok. 244,5 m. | 1560000 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Miąse. | 21750 |
|  | Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Miąse. | 108592 |
|  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Postoliskach - od ul. Jadowskiej o długości ok. 81,5 m. | 25468 |
|  | Dokumentacja projektowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pólko i Dzięcioły. | 18696 |
|  | Budowa wodociągu w ul. Łącznej w Tłuszczu. | 8000 |
|  | Wykonanie projektu budowy wodociągu w ul. Przejazdowej i Pilawskiej w Tłuszczu. | 10700 |
|  | Budowa wodociągu w ul. Przejazdowej i Pilawskiej w Tłuszczu. | 79300 |
|  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Tłuszczu w ul. Zaściankowej i Szmaragdowej o łącznej długości ok. 180 m. | 36000 |
|  | Projekt odcinka sieci wodociągowej od ul. do ul. Zagłoby w Tłuszczu. | 4920 |
|  | Budowa odcinka wodociągu w ul. Zagłoby w Tłuszczu. | 16000 |
|  | Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w m. Wólka Kozłowska (Moczydło). | 6000 |
|  | Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Wólka Kozłowska (Moczydło). | 87000 |
|  | Wykonanie przyłącza wodociągowego, zamontowanie aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego oraz montaż zabezpieczeń na grzejniki w budynku Zespołu Szkół w Miąsem. | 17099 |
|  | Wymiana wodomierzy w ramach legalizacji. | 63498 |
|  | Płukanie wodociągów, wymiana oraz opomiarowanie nowych przyłączy, usuwanie awarii na sieci, remont hydrantów p.poż., regulacja wysokościowa skrzynek hydrantowych, płukanie wodociągów. | 20129 |
|  | Dotacja dla mieszkańców do opłat wody pobieranej z wodociągu. | 40669 |
| Gmina Wołomin  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Wołominie Sp. z o.o. |  | Sporządzenie opracowania dotyczącego opracowania taryf na wodę i ścieki. | 6765 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w całości lub fragmencie ulic na terenie gminy. | 2034027 |
|  | Wymiana wodomierzy. | 1746750 |
| Gmina Ząbki  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach  Sp. z o.o. |  | Budowa sieci wodociągowej w mieście – o łącznej długości 3,82 km. | 1046400 |
|  | Przebudowa awaryjnych przewodów żeliwnych sieci wodociągowej o długości 820 m. | 109400 |
|  | Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości faktycznie zarządzanej przez Miasto Ząbki, położonej w Ząbkach przy ul. Kołłątaja 12. | 27600 |
|  | Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego przy ul. Górnośląskiej 4 w Ząbkach. | 6030 |
|  | Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 176, 176A. | 12423 |
| Gmina Zielonka  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce  Sp. z o.o.  Gmina Zielonka  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce  Sp. z o.o. |  | Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej w budynkach komunalnych. | 38880 |
|  | Krótkie odcinki ulic dotychczas niezwodociągowane. | 25000 |
|  | Modernizacja sieci i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody i urządzeniami towarzyszącymi. | 200000 |
|  | Uporządkowanie stanu prawnego sieci wodociągowej. | 53000 |
|  | Weryfikacja opłat taryf za wodę i ścieki. | 9847 |
|  | Wodociąg – pomiędzy ul. Pustelnicką i ul. Ceglaną. | 6000 |
|  | Wodociąg- połączenie sieci wodociągowych w ul. Nadrzecznej. | 15000 |
|  | Wodociąg ul. Wyszyńskiego i ul. Poniatowskiego. | 20000 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej wodno - kanalizacyjnej i budowę przyłącza do budynku przy ul. Warmińskiej 25 oraz opracowanie dokumentacji instalacji gazowej i CO w budynku  ul. Długa 3 lok. 11. | 33399 |
|  | Wykonanie podłączenia wodno - kanalizacyjnego do lokali komunalnych | 3780 |
|  | Wymiana wodomierzy. | 300000 |
|  | Wodociąg w rejonie osiedli przy ul. Ossowskiej, wodociąg w rejonie południowo – zachodniej części Zielonki Bankowej, ul. Letnia, sięgacz drogowy od ul. Mazurskiej, ul. Rolna i ul. Wrzosowa, ul. Pogodna, ul. 11-go Listopada. | 57000 |
| **Cel: Rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków, w tym realizacja programów sanitacji w zabudowie rozproszonej** | | | | |
| Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacyjnej  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacyjnej  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacyjnej  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacyjnej  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacyjnej  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacyjnej  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacyjnej | Gmina Dąbrówka |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Małopole). W ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacyjna o długości 332,6m wraz z przyłączami o długości 101 m. | 151814 |
|  | Wykonanie awaryjnego przyłącza kanalizacyjnego i udrożnienie sieci Zespołu Szkół w Józefowie. | 10903 |
|  | Zakup i montaż pompy na przepompownię w Karpinie. | 6133 |
|  | Modernizacja głównych zasuw sieciowych na terenie gminy. | 17000 |
|  | Czyszczenie udrożnienie sieci kanalizacyjnej i przepompowni na terenie gminy. | 12058 |
|  | Naprawa pompy zanurzeniowej na przepompowni ścieków. | 6280 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy (Trojany- Zaścienie; Chajęty-Guzowatka) - na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej. Zapłacono za opracowanie programu Gospodarki Ściekowej Gminy Dąbrówka. | 8000 |
| Gmina Jadów |  | Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy kanalizacji w Borzymach i Wójtach. | 9840 |
| Gmina Klembów  Gmina Klembów |  | Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowości Klembów. | 108000 |
|  | Projekt rozbudowy kanalizacji ul. Wołomińskiej w Ostrówku z przedłużeniem do drogi wojewódzkiej nr 634. | 18696 |
|  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Górczewska w Klembowie. | 25000 |
|  | Rozbudowa kanalizacji miejscowości Ostrówek ul. Leśna. | 21993 |
|  | Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433. | 717294 |
|  | Montaż studzienki kanalizacyjnej w Kruszu. | 1722 |
|  | Opłata za umieszczenie kolektora ściekowego w pasie drogowym – droga powiatowa  ul. Kolejowa w Ostrówku i ul. Gen. F. Żymirskiego w Klembowie. | 17694 |
|  | Obsługa sanitarna i serwis kabin WC. | 10443 |
|  | Odbiór ścieków komunalnych z Urzędu Gminy. | 4400 |
|  | Dozory techniczne urządzeń sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kruszu i Klembowie. | 1250 |
|  | Remont układu sterowania przepompowni ścieków w Ostrówku. | 19680 |
|  | Udrażnianie kanalizacji, czyszczenie i płukanie studzienek, czyszczenie przepompowni  w Ostrówku (24 przepompowni). | 73149 |
|  | Zakup preparatu chemicznego do zagęszczania ścieków oraz neutralizujący zanieczyszczenia w sieci sanitarnej. | 7359 |
|  | Udrażnianie kanalizacji, czyszczenie i płukanie studzienek, czyszczenie przepompowni. | 36850 |
|  | Remont studni kanalizacyjnej. | 9495 |
|  | Wymiana studni w kanale sanitarnym – ul. Abp. Z. Felińskiego w Ostrówku. | 18450 |
|  | Naprawa kanalizacji na boisku Orlik przy Zespole Szkół w Ostrówku. | 369 |
|  | Usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w Klembowie. | 2952 |
|  | Zakup i montaż korków blokujących do zamykania ścieków. | 3003 |
|  | Demontaż i montaż studni kanalizacyjnych w ul. Kolejowej w Ostrówku. | 20000 |
|  | Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej w ul. Abp. Z. Felińskiego w Ostrówku. | 10000 |
|  | Opłata roczna za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej na rzecz sieci kanalizacyjnej. | 52898 |
|  | Analiza ścieków i opracowanie sprawozdań z badań. | 10004 |
| Gmina Kobyłka  Gmina Kobyłka  Gmina Kobyłka  Gmina Kobyłka |  | Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II. | 597573 |
|  | Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka. | 995900 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. | 1244 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej. | 34123 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. | 3590 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki. | 27651 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Moniuszki. | 18341 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami  w ul. 3 Maja. | 3650 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej. | 7642 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej. | 10325 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. | 1244 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Brzozowej. | 3821 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czarna Kawka. | 3821 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworkowej i Podleśnej. | 96922 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego. | 4994 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Granicznej. | 3650 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej. | 23400 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego. | 4994 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jezuickiej. | 14375 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kombatantów. | 23000 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kosynierów. | 3821 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami  w ul. Krzywej - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. | 2541 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami  w ul. Krzywej. | 6347 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera. | 11500 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niecałej. | 20829 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami  w ul. Niemcewicza. | 3821 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej. | 11960 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. | - |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki. | - |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami  w ul. Okrzei. | 19000 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami  w ul. Parkowej. | 3000 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej. | 28370 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa. | 9500 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami  w ul. Pułaskiego. | 6237 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami  w ul. Pułaskiego - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. | 3125 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami  w ul. Rataja. | 7471 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami  w ul. Przyjacielskiej. | 4894 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami  w ul. Serwituckiej. | 15285 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego. | 28021 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. | 3785 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej. | 50054 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. | 7645 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Słowackiego. | 3650 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Solskiego. | 3821 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa. | 44795 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej. | 7300 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej - wykonano projekt dokumentacji technicznej. | 2033 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej. | 2973 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie. | 25974 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. | 3590 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Weissa. | 56504 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej. | 3821 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Witosa. | 3650 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. | 1244 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zaułek. | 3650 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami  w ul. Żytniej. | 3650 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sikorskiego, Maczka, Zagłoby, Olszewskiego. | 19000 |
|  | Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. | 17282 |
|  | Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego. | 120688 |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową | 1244 |
| Gmina Marki  Wodociąg Marecki Sp. z o.o. |  | Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2. | - |
|  | Opłaty do Wodociągu Mareckiego za budowę przyłączy kanalizacyjnych. | 38773 |
|  | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i montaż separatora tłuszczu w Przedszkolu Miejskim Nr 1. | - |
|  | Realizacja projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Podłączenie budynków o istniejących sieci kanalizacyjnych. W latach 2015-2016 wykonano 876 sztuk podłączeń. | 4652843 |
|  | Koncepcja Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach (SOSS) oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z wydaną na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia decyzją Burmistrza Miasta Marki o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. | 55032 |
| Gmina Radzymin  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie  Sp. z o.o |  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w gminie Radzymin. | 2729936 |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Słupnie. | 300793 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Radzymin w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności I Etap. | 814039 |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Radzymin w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności II Etap. | 1734604 |
|  | Budowa odcinków kanalizacji stanowiących uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w Radzyminie. | 320296 |
|  | Konserwacja, naprawy, remonty - sieci kanalizacyjne, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. | 304888 |
| Gmina Tłuszcz  Zakład Wodociągów  i Kanalizacji  w Tłuszczu  Gmina Tłuszcz  Zakład Wodociągów  i Kanalizacji  w Tłuszczu  Sp. z o.o. |  | Wielowariantowa dokumentacja pt: "Koncepcja rozbudowy, przebudowy i modernizacji systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków w Gminie Tłuszcz". | 35055 |
|  | Wykonanie zbiornika asenizacyjnego przy budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłach. | 4000 |
|  | Wykonanie zbiornika asenizacyjnego w Ochotniczej Straży Pożarnej Chrzęsne. | 4000 |
|  | Modernizacja zbiornika asenizacyjnego w Zespole Szkół w Miąsem. | 19999 |
|  | Projekt kanalizacji w Tłuszcz ul. Kościuszki. | 9840 |
|  | Projekt budowlany rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Racławickiej w Tłuszczu. | 19999 |
|  | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej w Tłuszczu. | 133000 |
|  | Zakup samochodu asenizacyjnego. | 30000 |
|  | Czyszczenie sieci kanalizacyjnej, wymiana sita w przepompowni na terenie oczyszczalni, remont pompy osadu, zakup urządzenia do zamgławiania. Kalibracja przenośnego detektora gazu. | 127900 |
|  | Dotacja do ścieków dowożonych dla mieszkańców. | 58265 |
|  | Dotacja do ścieków odprowadzanych dla mieszkańców. | 115043 |
| Gmina Wołomin |  | Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie. | 221421 |
|  | Wynajem i serwis przenośnych kabin toaletowych. | 4523 |
|  | Wykonanie dokumentacji dla potrzeb budowy odcinka kanalizacji w ul. Pogodnej w Nowych Lipinach. | 9471 |
|  | Pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale spółki gminy – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie. | 428 |
| Gmina Wołomin  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie  Sp. z o.o. |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami. | 10685402 |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z odgałęzieniami na terenach wiejskich Gminy Wołomin. | 4249121 |
|  | Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wołomin oraz na terenie sołectw: Zagościniec, Duczki, Lipinki, Nowe Lipiny, Ossów, Turów, Leśniakowizna. | 1059000 |
|  | Uporządkowanie stanu prawnego sieci kanalizacji sanitarnej. | 4100 |
| Gmina Ząbki  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach  Sp. z o.o. |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. | 592997 |
|  | Renowacja zbiorczego kanału sanitarnego Z-2 w Ząbkach. | 5322270 |
|  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - uszczelnianie kanałów rękawem termoutwardzalnym, modułami, renowacja komór. | 739148 |
|  | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z budową wewnętrznej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w budynku przy ul. Kołłątaja 12. | 28900 |
|  | Budowa publicznej toalety wraz z modernizacją ścieżek w Parku im. Szuberta w Ząbkach (zakup kamery do monitoringu toalety publicznej. | - |
|  | Awaryjne udrażnianie oraz wywóz i utylizacja osadów z czyszczenia kanałów, w tym z czyszczenie kanału o długości 2,6 km. | 2163420 |
| Gmina Zielonka  Gmina Zielonka  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Zielonce  Sp. z o.o. |  | Budowa kanalizacji sanitarnej – krótkich odcinków dotychczas nieskanalizowanych, odgałęzienia sieci, by-passy na końcówkach sieci, itp. | 80000 |
|  | Kanalizacja sanitarna za drogą krajową S-8: w ul. Pustelnicka, ul. Ceglana, ul. Letniskowa, ul. Wczasowa, ul. Świerkowa, ul. Czereśniowa, ul. Obrońców Warszawy. | 155000 |
|  | Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej (w tym przebudowa KZ na pompownie, modernizacja węzłów, modernizacja zasilania w energię elektryczną, przetoki kanałowe). | 335000 |
|  | Przebudowa kanalizacyjnej sieci przesyłowej. | 5000 |
|  | Kanalizacja sanitarna – ul. Wojska Polskiego, ul. Budnicza. | 190000 |
|  | Kanalizacja sanitarna – ul. Wschodnia, ul. Południowa. | 650000 |
|  | Kanalizacja sanitarna – ul. Zielone Łąki. | 375000 |
|  | Kanalizacja sanitarna ul. Kilińskiego. | 50000 |
|  | Kanalizacja sanitarna ul. Wilsona. | 175000 |
|  | Kanalizacja sanitarna – końcowe fragmenty ulic, odgałęzienia sieci ul. Wilsona, ul. Powstańców, ul. Nadrzeczna. | 50000 |
|  | Zmiana kierunku odprowadzania ścieków z oś. Wituś i Poligon. | 186000 |
|  | Wykonanie i zamontowanie pokrywy na zbiorniku szamba. | 1389 |
|  | Usunięcie awarii przyłącza kanalizacji sanitarnej. | 2373 |
|  | Monitoring kanalizacji sanitarnej, zakup sprzętu laboratoryjnego do badania ścieków. | 90000 |
|  | Dopłata do ścieków dla mieszkańców. | 385371 |
| Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty oczyszczalni ścieków  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty oczyszczalni ścieków  Budowa, modernizacja, konserwacja i remonty oczyszczalni ścieków | Gmina  Dąbrówka  Gmina  Dąbrówka |  | Budowa oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie - wykonanie map do celów projektowych i opinie o warunkach zabudowy. | 1484 |
|  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce. W 2015 roku opracowany został projekt budowlany p.n. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrowce". Zakres prac projektowych obejmował m.in.: opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. | 36900 |
|  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji oczyszczalni wykonawcy, które swym zakresem obejmuje m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji dokumentacji i obiektów; opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni, opracowanie kosztorysu, przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko. | 128535 |
|  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce. Prace modernizacyjne obejmowały m.in.: wymianę rurociągów technologicznych wraz z armaturą, usunięcie osadu z dna komór, demontaż konstrukcji dachowej ze stali nad komorami, budowa konstrukcji ze stali cynkowanej nad zbiornikami komór. | 285741 |
|  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - wykonanie projektu - na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków, opracowanie oceny technologicznej, wykonie koryta odpływowego ścieków z reaktora biologicznego do osadnika wtórnego. | 28225 |
|  | Zakup usług remontowo-naprawczych od firm zewnętrznych związanych z systemem wodociągowo – kanalizacyjnym, w tym m.in.: remont oczyszczalni, naprawa i konserwacja sieci  wodociągowej, naprawa hydrantu w Dręszewie, dmuchaw na oczyszczalni, naprawa pomp zanurzeniowych, remont bio bloku. | 73,654 |
|  | Dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków w Czarnowie  i I etapu sieci kanalizacyjnej - na dokończenie opracowania dokumentacji. | - |
|  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach zadania rozpoczęto cykl budowy oczyszczalni ścieków typu przydomowego, w miejscowości Ślężany. Wybudowanych zostało 9 sztuk pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym z napowietrzeniem mechanicznym. | 134975 |
|  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy - na dalszy etap budowy oczyszczalni ścieków typu przydomowego. Opracowanie dokumentacji geologicznej, projektów budowlano - wykonawczych dla budowy przydomowych oczyszczalni, w tym: uzgodnienie lokalizacji urządzenia, wykonie odwiertu geologicznego, wykonie zbiorczego projektu, zbiorczych przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego, opracowanie specyfikacji technicznej). Wybudowano 24 szt. oczyszczalni (m.in. w m. Kuligów, Józefów, Ślężany, Cisie). | 311608 |
|  | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie – w 2016 roku zapłacono za wykonie systemu oczyszczania ścieków przy budynku przedszkola. | 57611 |
|  | Zakup materiałów eksploatacyjnych i hydraulicznych, elektrycznych służących modernizacji i naprawie maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej. | 22731 |
|  | Usługi, przeglądy i konserwacja oczyszczalni ścieków. | 10850 |
|  | Rozruch oczyszczalni ścieków. | 13140 |
| Gmina Klembów  Gmina Klembów |  | Energia zużyta do pracy oczyszczalni ścieków w Klembowie, Woli Rasztowskiej oraz 17 przepompowni znajdujących się na terenie gminy. | 232785 |
|  | Części zamienne i materiały eksploatacyjne do oczyszczalni ścieków. | 43166 |
|  | Przegląd techniczny budynku oczyszczalni ścieków. | 369 |
|  | Taśma filtrująca do prasy w oczyszczalni ścieków. | 4588 |
|  | Sterowniki do oczyszczalni ścieków. | 2029 |
|  | Naprawa rozrusznika w oczyszczalni ścieków. | 480 |
|  | Naprawa pompy w oczyszczalni ścieków. | 6495 |
|  | Konserwacja wciągarki na pompę w oczyszczalni ścieków. | 1350 |
|  | Naprawa konstrukcji metalowej do wyciągarki na oczyszczalni w Woli Rasztowskiej. | 550 |
|  | Wykonanie i wymiana studni w oczyszczalni ścieków. | 12985 |
|  | Zakup wałka do prasy do osadów ściekowych. | 6416 |
|  | Naprawa pompy, dmuchaw i rozdzielnicy w oczyszczalni ścieków. | 12567 |
|  | Konserwacja systemu alarmowego, telewizji dozorowej oraz kamery zewnętrznej w oczyszczalni ścieków. | 1565 |
|  | Nadzór nad opróżnieniem reaktora, diagnostyka usterki, demontaż i montaż dyfuzorów oraz osadnika w oczyszczalni ścieków. | 10902 |
| Gmina Tłuszcz |  | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jasienica. Prowadzono rozmowy z właścicielami nieruchomości w celu pozyskania gruntu pod budowę oczyszczalni. | - |
|  | Montaż instalacji napowietrzającej oraz instalacji odwadniającej skratek na oczyszczalni ścieków w Tłuszczu. Remont pompy osadu. | 80000 |
|  | Hermetyzacja oczyszczalni ścieków w Tłuszczu. Opracowanie koncepcji mającej na celu zmniejszenie uciążliwości zapachowej. Naprawa pompy osadu, naprawa sita w przepompowni ścieków. | 30038 |
| Gmina Strachówka |  | Opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 36720 |
| ***Razem koszty w latach 2015-2016: 81 452 022 złote*** | | | | |

2.6. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji:

Zasoby geologiczne

W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r. wyznaczono następujące cele:

| **Cele** | | **Stan realizacji** |
| --- | --- | --- |
| Długoterminowe | Doskonalenie wdrożenia prawodawstwa dotyczącego ochrony zasobów kopalin, wód podziemnych. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Ograniczenie presji środowiskowej podczas prowadzenia robót geologicznych i eksploatacji kopalin. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Minimalizacja nielegalnej eksploatacji kopalin. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Krótkoterminowe | Wyłączenie złóż nieeksploatowanych i terenów perspektywicznych z obszarów przeznaczonych pod działalność inną niż wydobywcza, w trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Wzrost stopnia rekultywacji oraz rewitalizacja obszarów po dawnych wyrobiskach eksploatacyjnych. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Kontrola terenu dawnych wyrobisk w celu ochrony przed powstawaniem nielegalnych składowisk odpadów. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

W Programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r. wyznaczono następujące cele:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cele** | **Stan realizacji** |
| Racjonalne gospodarowanie i ochrona złóż kopalin | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Ograniczenie presji wywieranej na środowisko i ludność lokalną podczas prowadzenia prac geologicznych oraz eksploatacji i magazynowania kopalin | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania:

* Wydawanie decyzji związanych z prowadzeniem prac geologicznych.

Ogółem, zrealizowano 1 zadanie.

Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Zasoby geologiczne w latach 2015 - 2016 przedstawiono w  tabeli 6.

Tabela 6. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Zasoby geologiczne

| **Działania** | **Jednostka realizująca** | **Nr** | **Zadania** | **Kwota w tys. złotych** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Racjonalna gospodarka surowcami naturalnymi | Powiat Wołomiński |  | Wydanie koncesji i decyzji związanych z prowadzeniem prac geologicznych) | W ramach bieżącej działalności |

2.7. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gleby

W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r. wyznaczono następujące cele:

| **Cele** | | **Stan realizacji** |
| --- | --- | --- |
| Długoterminowe | Dalsza ochrona i przeciwdziałanie degradacji gleb wraz z rekultywacją terenów zdegradowanych | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Krótkoterminowe | Wykorzystywanie gruntów zgodnie z przeznaczeniem klasą bonitacją i zanieczyszczeniem. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Powołanie i wdrożenie programu redukcji obniżenia wartości chemicznych i fizycznych gleb oraz gruntów. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Zredukowanie powierzchni obszarów zdegradowanych i zanieczyszczonych. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Ochrona gruntów poprzez ograniczenie przeznaczania terenów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Rozwój monitoringu gleb. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

W Programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r. wyznaczono następujące cele:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cele** | **Stan realizacji** |
| Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów zdegradowanych | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania:

* Wydanie decyzji związanych z ochroną gruntów rolnych.
* Zapobieganie degradacji powierzchni terenu.

Ogółem, zrealizowano 7 zadań.

Na realizację celów w obszarze interwencji: Gleby przeznaczono w latach 2015-2016 kwotę co najmniej 74 239 złotych.

Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gleby w latach 2015 - 2016 przedstawiono w  tabeli 7.

Tabela 7. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gleby

| **Działania** | **Jednostka realizująca** | **Nr** | **Zadania** | **Kwota w złotych** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel: Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi** | | | | |
| Ochrona gruntów rolnych | Powiat Wołomiński | **1.** | Wydanie decyzji w sprawie ochrony gruntów rolnych. | W ramach bieżącej działalności |
| Gmina Wołomin | **2.** | Badanie jakości gleb. | - |
| **Cel: Remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów zdegradowanych** | | | | |
| Ochrona powierzchni terenu | Gmina Dąbrówka | **3.** | Prace zabezpieczające skarpę przy drodze w Małopolu. | 14426 |
| Gmina Marki | **4.** | Prace ziemne przy ul. Stawowej związane z melioracjami wodnymi. | 1968 |
| **5.** | Umacnianie skarp rowów melioracyjnych wraz z wykonaniem spływu powierzchniowego. | 2000 |
| Gmina Wołomin | **6.** | Wykonanie opinii geotechnicznej obręb Leśniakowizna. | 1845 |
| Gmina Ząbki | **7.** | Rekultywacja terenów na terenie miasta. | 54000 |
| ***Razem koszty w latach 2015-2016: 74 239 złotych*** | | | | |

2.8. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r. wyznaczono następujące cele:

| **Cele** | | **Stan realizacji** |
| --- | --- | --- |
| Długoterminowe | Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Krótkoterminowe | Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Usunięcie i unieszkodliwienie do 2032 r. wszystkich wyrobów zawierających azbest. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Właściwe zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Eliminacja nielegalnych składowisk odpadów. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

W Programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r. wyznaczono następujące cele:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cele** | **Stan realizacji** |
| Zapobieganie powstawaniu odpadów lub minimalizacja ich ilości | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Racjonalne gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące kierunki działania i zadania:

* Gospodarka odpadami komunalnymi.
* Odbiór i unieszkodliwianie osadów ściekowych oraz ich zagospodarowanie.
* Utylizacja padłych zwierząt.
* Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów.
* Oczyszczanie powierzchni terenu, w tym terenów leśnych.
* Usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Ogółem, zrealizowano 118 zadań.

Na realizację celów w obszarze interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów przeznaczono w latach 2015-2016 kwotę co najmniej 60 180 668 złote.

Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów w latach 2015 - 2016 przedstawiono w  tabeli 8.

Tabela 8. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

| **Działania** | **Jednostka realizująca** | **Nr** | **Zadania** | **Kwota w złotych** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel: Zapobieganie powstawaniu odpadów lub minimalizacja ich ilości**  **Cel: Racjonalne gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami** | | | | |
| Gospodarka odpadami i oczyszczanie terenu  Gospodarka odpadami i oczyszczanie terenu  Gospodarka odpadami i oczyszczanie terenu  Gospodarka odpadami i oczyszczanie terenu  Gospodarka odpadami i oczyszczanie terenu  Gospodarka odpadami i oczyszczanie terenu | Powiat Wołomiński |  | Wydanie decyzji dotyczących gospodarki odpadami. | W ramach bieżącej działalności |
|  | Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórkę przeprowadzono w połączeniu z akcją edukacyjną pn. „Ekologiczne święta”. | 9374 |
|  | Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Zespołu Szkół w Zielonce. | 29151 |
|  | Oczyszczanie dróg powiatowych w granicach pasa drogowego ze śmieci. | W ramach bieżącej działalności |
| Gmina Dąbrówka |  | Gospodarka odpadami. | 1681739 |
|  | Zbiorka odpadów przy drogach gminnych. | 7239 |
|  | Odbiór i utylizacja padłych zwierząt gospodarskich. | 10391 |
|  | Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci. | 15436 |
|  | Wywóz odpadów z nielegalnych wysypisk śmieci, które zlokalizowane były w miejscowości Stanisławów, Kuligów i Teodorów. | 14256 |
|  | Likwidacje nielegalnych wysypisk śmieci - (Karpin, Dąbrówka i Kuligów). | 33000 |
|  | Akcja „Czysta gmina i sprzątanie lasu". | 14858 |
|  | Zakup koszy ulicznych. | 11756 |
|  | Przygotowanie terenu pod śmietnik w Kuligowie. | 7995 |
|  | Wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni. | 67790 |
|  | Pobór próbek osadów ściekowych do badań. | 2296 |
|  | Zakupy inwestycyjne dla ZGK - zakupiono oprogramowanie i moduł odczytu radiowego, moduł analizy i statystyki, czytnik kodów kreskowych. | 9000 |
| Gmina Jadów |  | Gospodarka odpadami. | 1007629 |
|  | Odbiór padliny z terenu gminy. | 39600 |
| Gmina Klembów  Gmina Klembów |  | Gospodarka odpadami. | 1711364 |
|  | Czyszczenie ulic gminnych. | 1738 |
|  | Odbiór padliny z terenu gminy. | 36284 |
|  | Uprzątnięcie terenów po dzikich wysypiskach. | 3841 |
|  | Zakup worków na śmieci, rękawic, odzieży roboczej. | 3621 |
|  | Odbiór i unieszkodliwianie odpadów ściekowych. | 172148 |
| Gmina Kobyłka |  | Gospodarka odpadami. | 4603922 |
|  | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych u zbiegu ul. Radzymińskiej  i ul. Łokietka. | 154488 |
|  | Gospodarka odpadami - obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i aktualizacja GOMIG, odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych od mieszkańców, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. | 1377490 |
|  | Oczyszczanie miasta. | 918980 |
|  | Likwidacja nielegalnych wysypisk | 2790 |
|  | Odbiór i utlizacja padłych zwierząt | 23436 |
|  | Zakup samochodu na potrzeby oczyszczania miasta. | 154000 |
|  | Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi - zakup rębaka. | 41715 |
|  | Zakup kompostowników. | 6480 |
|  | Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby oczyszczania miasta. | 130453 |
| Gmina Marki |  | Gospodarka odpadami – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. | 5533064 |
|  | Gospodarka odpadami - abonament za utrzymanie i aktualizacje systemu firmy RAD Sp. z o.o. oraz hosting stron internetowych. | 6150 |
|  | System komputerowy do obsługi systemu gospodarki odpadami. | 2583 |
|  | Wykonanie koncepcji budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. | 3690 |
|  | Wyrównanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. | 11500 |
|  | Odbiór odpadów budowlanych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 19671 |
|  | Zbiórka zużytych i przeterminowanych leków. | 11184 |
|  | Zakup pojemników na przeterminowane leki. | 1700 |
|  | Zakup konfiskatorów na przeterminowane leki, szafka na worki na odpady. | 258 |
|  | Zakup koszy na psie odchody. | 3586 |
|  | Postawienie kontenera do sprzątnięcia lasu za osiedlem "Horowa Góra". | 450 |
|  | Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych. | 2705 |
|  | Worki i rękawiczki do zbierania odpadów. | 1298 |
|  | Wydruk harmonogramów odbioru odpadów komunalnych. | 4303 |
|  | Zestawy higieniczne dla zwierząt. | 3671 |
|  | Likwidacja nielegalnych wysypisk. | 95027 |
| Gmina Poświętne |  | Gospodarka odpadami. | 623154 |
|  | Oczyszczanie gminy, worki na śmieci z okazji Dnia Ziemi i Sprzątania Świata. | 3400 |
|  | Czyszczenie poboczy i chodników przy drogach powiatowych. | 13533 |
|  | Utylizacja padliny. | bd |
| Gmina Radzymin |  | Gospodarka odpadami. | 5622376 |
|  | Wydatki związane z oczyszczaniem gminy, odbiór odpadów z terenu gminy oraz zakup koszy ulicznych i parkowych. | 315625 |
|  | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radzyminie. | 8364 |
| Gmina Strachówka |  | Gospodarka odpadami. | 364277 |
|  | Oczyszczanie gminy. | 150979 |
|  | Utylizacja padłej zwierzyny. | 5181 |
|  | Zakup pojemników na odpady komunalne we wsi Józefów. | 10040 |
| Gmina Tłuszcz |  | Gospodarka odpadami. | 3500336 |
|  | Oczyszczanie gminy. W 2015 r zlikwidowano 10 wysypisk, w 2016 r. zlikwidowano 8 wysypisk. Likwidacja wysypisk przy pomocy pracowników interwencyjnych. | 322111 |
|  | Utrzymanie czystości i porządku wokół stawów w Mokrej Wsi. | 1000 |
|  | Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. | 50004 |
|  | Utylizacja padłej zwierzyny. | 46656 |
| Gmina Wołomin  Gmina Wołomin |  | Gospodarka odpadami. | 12519841 |
|  | Oczyszczanie gminy, w tym: kosz betonowy na śmieci w sołectwie Cięciwa, worki na odpady komunalne, zestawy higieniczne „Animals” do sprzątania zwierzęcych odchodów, urządzenia i akcesoria do sprzątania ulic i chodników, poziome oczyszczanie i mechaniczne zamiatanie dróg, poziome oczyszczanie i mechaniczne zamiatanie chodników, opróżnianie, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy. | 1584211 |
|  | Czyszczenie nawierzchni chodników na drogach powiatowych. | 13683 |
|  | Zakup narzędzi do sprzątania ulic i chodników. | 0816 |
|  | Sołectwo Stare Grabie: zakup i montaż ulicznych pojemników (koszy) na śmieci. | 3776 |
|  | Zakup dmuchawy do sprzątania placów i chodników gminnych. | 2599 |
|  | Zakup worków na odpady komunalne. | 48585 |
|  | Zakup zestawów higienicznych do sprzątania po zwierzętach. | 4328 |
|  | Montaż stacji deratyzacyjnych przy Pasażu Mieszka I w Wołominie oraz zebranie i utylizacja padłych gryzoni. | 7668 |
|  | Zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych. | 12668 |
|  | Opinia prawna dotycząca rozbudowy Miejskiego Zakładu Oczyszczania. | 69802 |
|  | Formalno – prawne odniesienie się do uwag Miejskiego Zakładu Oczyszczania do treści dokumentacji „wykonanie ekspertyzy pod kątem wpływu na środowisko starej kwatery składowiska odpadów znajdującej się w Starych Lipinach”. | 6150 |
|  | Wsparcie działań Społecznego Komitetu Monitorującego w związku z realizacją przedsięwzięcia „Zakład Zagospodarowania Odpadów MZO w Starych Lipinach”. | 4800 |
|  | Opłaty licencyjne za użytkowanie systemu ADMINISTRACJA moduł GOMIG – Odpady. | 442 |
|  | Wykonanie ekspertyzy pod kątem wpływu na środowisko starej kwatery składowiska odpadów znajdującej się w Starych Lipinach. | 50934 |
| Straż Miejska w Wołominie |  | Funkcjonariusze w 2015 r przeprowadzili 1200 kontroli, a 2016 r. 1500 działań mających na celu sprawdzenie właścicieli nieruchomości, celem udokumentowania przez nich, w formie umowy oraz dowodów opłacenia usługi wykonywania ustawowego obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, przez firmy posiadające stosowne zezwolenia. Dodatkowo Strażnicy przeprowadzają czynności sprawdzające dla Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych dotyczące posiadania pojemników na odpady komunalne. | W ramach bieżącej działalności. |
| Gmina Ząbki |  | Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki w 2015 r., odbioru i wywozu przeterminowanych leków z aptek oraz wywozu i transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - padłych zwierząt i ich unieszkodliwiania. | 10339132 |
|  | Oczyszczanie miasta - realizacja umów związanych z opróżnianiem i odbiorem nieczystości z koszy ulicznych, likwidacją dzikich wysypisk oraz gruzu, wykonywaniem akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów od właścicieli nieruchomości, zakupem i dostawą worków foliowych przeznaczonych do gromadzenia posegregowanych odpadów. | 453650 |
|  | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Zycha na dz. nr ew. 6/9 obręb 3- 29 w Ząbkach. | - |
|  | Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, programowania na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki. | 38032 |
|  | Likwidacja „dzikich” wysypisk. | 59930 |
| Gmina Zielonka  Gmina Zielonka |  | Gospodarka odpadami. | 1473681 |
|  | Wydatki bieżące związane z recyklingiem odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. | 7000 |
|  | Oczyszczanie miasta. | 2569731 |
|  | Mechaniczne czyszczenie ulic. | 43666 |
|  | Czyszczenie chodników i koszenie trawy przy drogach powiatowych. | 2809 |
|  | Wywóz nieczystości stałych z terenu miasta. | 87986 |
|  | Odbiór odpadów od mieszkańców oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. | 12102 |
|  | Odbiór odpadów wielkogabarytowych. | 21812 |
|  | Odbiór odpadów zwierzęcych. | 1652 |
|  | Woreczki biodegradowalne na psie odchody. | 5197 |
|  | Zakup worków i odbiór liści. | 69240 |
|  | Zakup woreczków oxybiodegradowalnych. | 2177 |
|  | Zakup koszy i materiałów do ławek, zakup pojemnika do przeterminowanych leków. | 9310 |
| Nadleśnictwo Drewnica |  | Sprzątanie śmieci na terenie leśnym. | 170346 |
| Usuwanie azbestu  Usuwanie azbestu | Powiat Wołomiński |  | Usuwanie wyrobów zawierających azbest - we współpracy z gminami i zainteresowanymi właścicielami posesji przeprowadzono akcję usuwania odpadów azbestowych na terenie 6 gmin powiatu wołomińskiego (Kobyłka, Poświętne, Strachówka, Zielonka, Marki, Tłuszcz). W 2015 r. odebrano 242,61 ton odpadów zawierających azbest ze 129 posesji i przekazano je do unieszkodliwienia na Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Bycz-Teodorowo, 88-230 Piotrków Kujawski. | 59927 |
|  | W 2016 r. we współpracy z gminami i zainteresowanymi właścicielami posesji przeprowadzono akcję usuwania odpadów azbestowych na terenie 8 gmin powiatu wołomińskiego (Jadów, Kobyłka, Marki, Klembów, Poświętne, Strachówka, Zielonka, Tłuszcz). W 2016 r. odebrano 206,63 ton odpadów zawierających azbest ze 121 posesji i przekazano je do unieszkodliwienia na Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Bycz-Teodorowo, 88-230 Piotrków Kujawski. | 49988 |
|  | Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wołomińskiego do roku 2032 wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko. | Koszty ujęte w innym zadaniu |
| Gmina Dąbrówka |  | Realizacja Programu usuwania azbestu z terenu gminy. | 89950 |
|  | Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. | 14760 |
| Gmina Jadów |  | Odbiór i unieszkodliwienie azbestu. | 79886 |
| Gmina Klembów |  | Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest. | 104214 |
| Gmina Kobyłka |  | Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. | 94189 |
| Gmina Marki |  | Opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Marki”. | 22878 |
|  | Prowadzenie i aktualizacja bazy danych o ilościach, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest. | - |
|  | Odbiór i unieszkodliwianie azbestu. W 2015r. zebrano i poddano unieszkodliwieniu 27,287 ton wyrobów zawierających azbest. W 2016 r. zebrano i poddano unieszkodliwieniu 279,051 ton wyrobów zawierających azbest. | 74207 |
| Gmina Poświętne |  | Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. | 14128 |
| Gmina Tłuszcz |  | Usuwanie i utylizacja azbestu. | 85905 |
| Gmina Wołomin |  | Zbiórka, transport i utylizacja odpadów azbestowych. | 142794 |
|  | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest w terenu gminy Wołomin. | 14981 |
|  | Usuwanie wyrobów zawierających azbest, wymiana rur azbestowo - cementowych na rury z PE na terenie miasta Wołomin. Realizacja programu "Czyste Lasy na Mazowszu”. | 568760 |
| Gmina Ząbki |  | Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki. | 24209 |
| ***Razem koszty w latach 2015-2016: 60 180 668 złote*** | | | | |

2.9. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji:

Zasoby przyrodnicze

W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r. wyznaczono następujące cele:

| **Cele** | | **Stan realizacji** |
| --- | --- | --- |
| Długoterminowe | Promowanie walorów przyrodniczych Powiatu oraz idei trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśne. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej przyrody przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego powiatu. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Krótkoterminowe | Ochrona terenów chronionych i przyrodniczo cennych oraz zachowanie bogactwa biologicznego | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Ochrona i zwiększanie terenów zieleni osiedlowej na terenie miast i jednostek osadniczych. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Kształtowanie właściwej struktury gatunkowej i wiekowej lasów. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Dostosowanie gospodarki leśnej do wymogów wynikających z ochrony sieci obszarów Natura 2000. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

W Programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r. wyznaczono następujące cele:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cele** | **Stan realizacji** |
| Zapewnienie zachowania terenów nieprzekształconych. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Zahamowanie spadku różnorodności biologicznej oraz zapewnienie właściwego stanu ochrony dla możliwie dużej liczby gatunków oraz siedlisk przyrodniczych. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Ochrona korytarzy ekologicznych i przeciwdziałania fragmentacji przestrzeni przyrodniczej. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania:

* Promocja walorów przyrodniczych powiatu.
* Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem i rozwojem zieleni: parków, zieleńców, skwerów, zieleni osiedlowej, terenów rekreacyjnych, cmentarzy, zieleni przyulicznej, itp.
* Sprawowanie opieki nad bezdomnymi lub dzikimi zwierzętami
* Wykonanie opracowań planistycznych: programów ochrony środowiska, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowań ekofizjograficznych itp.
* Wykonanie nowych obiektów służących do wypoczynku i rekreacji mieszkańców powiatu (boisk, placów zabaw, innych obiektów sportowo - rekreacyjnych) - służących poprawie stanu zdrowia i kondycji mieszkańców, a także promocji zdrowego stylu życia.
* Prowadzenie ochrony i pielęgnacji lasów.

Ogółem, zrealizowano 346 zadań. Na realizację celów w obszarze interwencji: Zasoby przyrody przeznaczono w latach 2015-2016 kwotę co najmniej 19 118 039 złotych. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Zasoby przyrody w latach 2015 - 2016 przedstawiono w  tabeli 9.

Tabela 9. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Zasoby przyrody

| **Działania** | **Jednostka realizująca** | **Nr** | **Zadania** | **Kwota w złotych** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel: Zapewnienie zachowania terenów nieprzekształconych**  **Cel: Zahamowanie spadku różnorodności biologicznej oraz zapewnienie właściwego stanu ochrony dla możliwie dużej liczby gatunków oraz siedlisk przyrodniczych**  **Cel: Ochrona korytarzy ekologicznych i przeciwdziałania fragmentacji przestrzeni przyrodniczej** | | | | |
| Promocja walorów przyrodniczych powiatu  Promocja walorów przyrodniczych powiatu | Powiat Wołomiński  Powiat Wołomiński |  | Realizacja projektu pn. „Powiat Wołomiński – wyprawa z naturą i kulturą”.  W ramach realizacji projektu:   * wykonano dwa komplety drewnianych wiat turystycznych, z koszami na śmieci i stojakami na rowery oraz grami terenowymi wraz z kostką brukową w m. Starowola i Jadwisin, * wykonano dwie sztuki tablic informacyjno-edukacyjnych, * wydano w nakładzie 1.000 sztuk przewodnik pt. „Szlak kulturowy w dolinie Liwca” wraz z mapą, * wytyczono szlaki turystyczne o długości 192 km wraz z infrastrukturą turystyczną w gm. Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów, * w celu promocji utworzonych szlaków zorganizowano dwa rajdy piesze i rowerowe oraz warsztaty: wikliny ekologicznej, szydełkowania, haftu krzyżykowego i garncarstwa, tworzenia ozdób choinkowych, * wyposażono w sprzęt komputerowy i prezentacyjny trzy Punkty Informacji Turystycznej w Urlach, Dąbrówce i Strachówce, * zorganizowano piknik rodzinny w Pałacu w Chrzęsnem, gdzie odbył się rajd rowerowy na orientację oraz warsztaty artystyczne. * przeprowadzono z udziałem policji akcję znakowania rowerów oraz wyposażono pieszych i rowerzystów w elementy odblaskowe oraz gadżety promocyjne takie jak: magnesy reklamowe, breloki odblaskowe, kamizelki odblaskowe z nadrukami, apteczki turystyczne, koszulki T-shirt, kaski ochronne, * opracowano mobilną aplikację nawigacyjną wraz z modułem rozszerzonej rzeczywistości. | 149663 |
|  | Realizacja projektu pn. „Wirtualna wycieczka szlakami przyrody powiatu wołomińskiego”. W ramach zadania powstała aplikacja edukacyjna umożliwiająca wirtualną wycieczkę po najciekawszych pod kątem przyrodniczym miejscach powiatu wołomińskiego. Aplikacja opatrzona jest w przystępne opisy przyrody, wykonane przez przyrodnika. Wirtualny spacer jest możliwy dzięki 80 panoramom sferycznym, wykonanym z powierzchni ziemi oraz z tzw. „lotu ptaka” (20 panoram wykonano z użyciem drona). Nakład wydawnictwa wynosił 1000 szt. egzemplarzy na płytach DVD, które trafiły do placówek oświatowych, urzędów gmin, bibliotek, ośrodków kultury, a także do uczestników akcji/konkursów ekologicznych organizowanych przez Powiat Wołomiński. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. | 25584 |
|  | Budowa 5 wiat turystycznych wyposażonych w ławo – stoły, tablice informacyjne, stojaki na rowery i kosze na śmieci (Kowalichy, Ślęzany, Kukawki, Borucza i Czubajowizna). | 28609 |
|  | Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na działania związane z promocją Powiatu. | 84571 |
|  | Zaprojektowanie i oznaczenie rowerowych szlaków turystycznych na terenie gminy Dąbrówka oraz tras łącznikowych do istniejącej sieci szlaków turystycznych. Dodatkowo oznakowano szlaki Nordic Walking. Długość szlaków wynosi ok. 180 km. | 62027 |
|  | Naprawy wyposażenia wiat turystycznych. | 17252 |
| Gmina Strachówka |  | Przygotowanie kalendarza promującego walory przyrodnicze gminy. | 3500 |
| Ochrona krajobrazu i ładu przestrzennego  Ochrona krajobrazu i ładu przestrzennego  Ochrona krajobrazu i ładu przestrzennego  Ochrona krajobrazu i ładu przestrzennego | Powiat Wołomiński |  | Wykonanie opracowań planistycznych dotyczących ochrony środowiska . Zrealizowano prace mające na celu sporządzenie:   1. Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2013-2014, 2. Programu ochrony środowiska do roku 2020 z perspektywą do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 3. Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. | 15990 |
|  | Wykonanie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku. | - |
|  | Opiniowanie dokumentów planistycznych gmin, opracowywanie sprawozdań, przygotowywanie danych do projektów raportów i programów ochrony środowiska innych organów oraz wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, prowadzenie rejestrów i udzielaniem i informacji publicznych. | W ramach bieżącej działalności |
| Gmina Dąbrówka  Gmina Dąbrówka |  | Opracowanie strategii rozwoju Gminy na lata 2015 - 2021. | - |
|  | Przygotowaniem dokumentacji do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego, pracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla 20 działek, ocenę wykonalności studium i planów miejscowych, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kuligów. | 63656 |
| Gmina Jadów |  | Opracowanie I etapu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. | 35027 |
|  | Plany zagospodarowania przestrzennego. | 8066 |
| Gmina Klembów |  | Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy. | 32400 |
|  | Opracowanie I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów dla miejscowości Dobczyn. | 20868 |
|  | Sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy  Klembów. | 8610 |
|  | Opracowanie I i II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Klembów. | 35449 |
|  | Opracowanie ekofizjografii gminy. Kwota łącznie ze Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego. | - |
|  | Ogłoszenia w prasie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. | 1230 |
| Gmina Kobyłka |  | Ochrona różnorodności i krajobrazu – wykonanie raportów środowiskowych. | 10220 |
|  | Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka -aktualizacja polityki przestrzennej Miasta. | 10000 |
|  | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka. | 46863 |
|  | Plany zagospodarowania przestrzennego. | 187591 |
| Gmina Marki |  | Plany zagospodarowania przestrzennego. | 56324 |
|  | Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska. | 10941 |
| Gmina Poświętne |  | Plany zagospodarowania przestrzennego. | 34853 |
|  | Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. | 67800 |
| Gmina Radzymin |  | Zakup usług do przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego. | 198261 |
|  | Wykonanie dokumentów strategicznych dla Gminy Radzymin. | 25700 |
|  | Projekt zagospodarowania parku miejskiego i zieleńców wiejskich. | 22035 |
|  | Projekt zagospodarowania zieleńców cmentarnych. | 5085 |
|  | Realizacja projektów „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Radzymin”, i „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”. | 76574 |
| Gmina Strachówka |  | Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania gminy. | 45811 |
|  | Aktualizacja gminnej strategii rozwoju. | - |
|  | Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. | - |
|  | Aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska. | - |
| Gmina Tłuszcz |  | Opracowanie koncepcji „Zagospodarowanie terenów przy ul. Długiej w Tłuszczu przeznaczonych na park”. | 9500 |
|  | Wykonanie dwóch koncepcji programowo-przestrzennych parków przy ulicach Długiej i Przyzakładowej w Tłuszczu i dokumentacji aplikacyjnej. Złożono wniosek o dofinansowanie. | 13776 |
|  | Uchwalenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuszcz oraz przygotowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz. | - |
|  | Plany zagospodarowania przestrzennego. | 185442 |
| Gmina Wołomin  Gmina Wołomin |  | Opracowanie „Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Wołomin do 2025 roku”. | 21730 |
|  | Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie opinii hydrogeologicznych dla terenu istniejącego i planowanego do powiększenia cmentarza w Nowych Grabiach). | 87910 |
|  | Sporządzenie 176 szt. decyzji o warunkach zabudowy i 89 szt. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. | 124966 |
|  | Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne. Prace projektowe wykonania koncepcji zagospodarowania terenu istniejących ciągów komunikacyjnych kołowych i pieszych wzdłuż modernizowanej przez PKP PLK S.A. linii kolejowej. | 45312 |
|  | Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb budowy ciągów komunikacyjnych kołowych i pieszych celem dowiązania do zmodernizowanych przejść i przejazdów kolejowych. | 199985 |
|  | Opracowanie wniosków i studiów wykonalności projektów (m. in. termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej; dokumentacja aplikacyjna do projektów: „Budowa parku przy Muzeum”, „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie”, „Przebudowa parkingu Parkuj i Jedź”’ Ścieżki i infrastruktura rowerowa na terenie gminy Wołomin”, „Zbiornik retencyjny w Czarnej”, „Instalacje fotowoltaiczne źródłem energii  odnawialnej dla Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pływalni”; przygotowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych). | 136737 |
|  | Przygotowanie raportu z Programu ochrony środowiska, aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Wołomin oraz Prognozy oddziaływania na środowisko. | 6890 |
| Gmina Ząbki |  | Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. | 138344 |
| Gmina Zielonka |  | Aktualizacja programu rewitalizacji dla Miasta Zielonka. | 79736 |
|  | Plany zagospodarowania przestrzennego. | 93300 |
|  | Studium wykonalności – poprawa jakości środowiska miejskiego oraz opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zieleni miejskiej. Zadanie zrealizowane w ramach projektu pn. Poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz środowiska miejskiego w Zielonce poprzez kompleksowy rozwój zieleni. | 43050 |
|  | Zakup dostępu do programu z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska. | 3186 |
| Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |  | Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Tłuszcz. | 159998 |
| Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych  Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych | Gmina Jadów |  | Pielęgnacja i konserwacja drzew - pomników przyrody. | 9450 |
| Gmina Kobyłka |  | Pielęgnacja i konserwacja drzew - pomników przyrody. | 28812 |
| Gmina Strachówka |  | Ochrona pomników przyrody. | 29522 |
| Gmina Tłuszcz |  | Pielęgnacja pomników przyrody. | 16999 |
|  | Oznaczenie tabliczkami Al. Lipowej w Jasienicy oraz pojedynczych pomników przyrody na terenie gminy Tłuszcz. | 3000 |
|  | Wyznaczenie strefy korytarza ekologicznego rzeki Cienkiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. | - |
| Gmina Wołomin |  | Pielęgnacja 16 drzew - pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Wołomin. | 34474 |
|  | Objecie ochroną prawną dwóch dębów szypułkowych. | - |
|  | Wykonanie kart ewidencyjnych pomników przyrody występujących na terenie gminy Wołomin. | 3500 |
| Gmina Zielonka |  | Pielęgnacja drzew i pomników przyrody. | 46255 |
| Urządzanie, utrzymywanie i ochrona terenów zieleni  Urządzanie, utrzymywanie i ochrona terenów zieleni  Urządzanie, utrzymywanie i ochrona terenów zieleni | Powiat Wołomiński |  | Utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych. | 12809 |
| Gmina Dąbrówka |  | Konserwacja i pielęgnacja zieleni na placu komunalnym w Dąbrówce. | 1441 |
|  | Zakup drzew do nasadzeń zastępczych. | 5249 |
|  | Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka. | 78450 |
|  | Naprawy kosiarek i kos spalinowych. | 1856 |
|  | Zakup roślin i ziemi do urządzenia terenu wokół placu szkolnego w Szkole Podstawowej w Józefowie. | 3334 |
| Gmina Klembów |  | Rewaloryzacja parku, konserwacja i pielęgnacja drzew w Starym Kraszewie. | 123635 |
|  | Koszenie poboczy w pasie dróg powiatowych. | 31039 |
|  | Usunięcie krzewów w pasie dróg powiatowych. | 8651 |
|  | Koszenie poboczy dróg gminnych. | 13392 |
|  | Koszenie poboczy i placów gminnych. | 40988 |
|  | Porządkowanie terenów, koszenie placów na terenie gminy. | 18901 |
|  | Podcinka konarów drzew w pasie drogowym. | 6509 |
|  | Naprawa kosy spalinowej. | 546 |
|  | Zakup traktora ogrodniczego dla Starego Kraszewa. | 8000 |
|  | Zakup trawy. | 592 |
|  | Zakup kosy spalinowej. | 1850 |
|  | Wykonanie podcinki suchych gałęzi na osiedlu w Woli Rasztowskiej. | 1845 |
|  | Zagospodarowanie centrum wsi poprzez nasadzenie zieleni ze środków sołeckich sołectwa Stary Kraszew. | 2000 |
| Gmina Kobyłka |  | Utrzymanie zieleni. | 266580 |
|  | Wykonanie rekultywacji terenów zielonych oraz ułożenie chodnika na terenie szkoły Zespół Szkół Publicznych Nr 2. | - |
|  | Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania zieleni w Mieście Kobyłka. | 4966 |
|  | Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni - złożono wniosek o pozyskanie funduszy na dofinansowanie projektu. | - |
| Gmina Marki |  | Utrzymanie zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie dróg powiatowych ul. Kościuszki, Fabrycznej i Sosnowej w granicach administracyjnych miasta Marki. | 108147 |
|  | Utrzymanie zieleni. | 231606 |
|  | Środki ochrony roślin - opaski lepowe na szrotówka kasztanowcowiaczka. | 10540 |
|  | Opinia dendrologiczna | 500 |
|  | Nadzór inwestorsko-dendrologiczny nad pielęgnacją 108 szt. drzew w Parku Braci Briggsów | 3600 |
|  | Park Braci Briggsów - uchwyty do kamer monitoringu | 635 |
|  | Nasadzenia zastępcze i zakup sadzonek | 9126 |
| Gmina Poświętne |  | Koszenie poboczy przy drogach powiatowych | 20000 |
|  | Utrzymanie zieleni. | 2200 |
| Gmina Radzymin |  | Utrzymanie zieleni. | 114241 |
| Gmina Strachówka |  | Koszenie poboczy dróg gminnych. | 12952 |
|  | Utrzymanie dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych. | 61796 |
|  | Utrzymanie zieleni. | 2250 |
| Gmina Tłuszcz |  | Utrzymanie zieleni. | 48633 |
|  | Zakup kosiarki - traktorka do Zespołu Szkół w Jasienicy. | 7999 |
| Gmina Wołomin  Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie  Gmina Wołomin  Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie |  | Prace pielęgnacyjne zieleni niskiej (trawników, krzewów, żywopłotów). | 152869 |
|  | Utrzymanie zieleni przydrożnej i chodników przy drogach powiatowych. | 11932 |
|  | Zakup kosy spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów w Starych Lipinach. | 2511 |
|  | Zakup narzędzi do porządkowania terenu wsi (łopata, grabie, taczka, siekiera) w Mostówce. | 428 |
|  | Zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych w Majdanie. | 2048 |
|  | Zakup kosiarki, podkaszarki z materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami w Ossowie. | 2894 |
|  | Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do podkaszarki w sołectwie Cięciwa. | 397 |
|  | Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy spalinowej i dmuchawy w Majdanie. | 401 |
|  | Posadzenie 1 drzewa – lipy drobnolistnej na Skwer Wodiczki w Wołominie. | 76 |
|  | Dostawa 21 sztuk drzew do placówek oświatowych w ramach Dnia Drzewa. | 902 |
|  | Zakup sadzonek magnolii w związku ze wsparciem kampanii „Magnolia symbolem Wołomina”. | 4023 |
|  | Zakup roślin do realizacji projektu „Kolorowe podwórka”. | 163 |
|  | Nasadzenie i utrzymanie zieleni w gminie (zakup roślin, kwiatów, ziemi i kory ogrodniczej, nawozów ogrodniczych, krzewów, sprzętu dla grupy ogrodniczej; naprawa sprzętu ogrodniczego. | 105151 |
| Gmina Ząbki |  | Zakup roślin do nasadzeń w miejsca publiczne. | 11822 |
|  | Zakup roślin ozdobnych. | 103304 |
|  | Nasadzenie roślin w ul. Zycha i ul. Orlej. | 3150 |
|  | Usługi selekcji, wycinania, pielęgnacji, sadzenia oraz okrzesywania i przycinania drzew i krzewów na terenie miasta. | 163300 |
|  | Renowacja zieleni miejskiej. | 3950 |
|  | Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta Ząbki. | 8205 |
| Gmina Zielonka |  | Koszenie terenów zielonych. | 1477 |
|  | Grabienie liści. | 80873 |
|  | Prace ogrodniczo – porządkowe. | 1766 |
|  | Utrzymanie zieleni. | 205180 |
|  | Zakup krzewów i roślin. | 1230 |
|  | Zakup kwiatów i cebulek. | 13051 |
|  | Zakup pozostałych materiałów ogrodniczych. | 1967 |
|  | Zadania w parkach, skwerach i gliniankach. | 24550 |
|  | Opinie dendrologiczne i operaty wodnoprawne. | 10159 |
| Ochrona i pielęgnacja lasów  Zalesianie  Utrzymywanie właściwego stanu zdrowotnego drzewostanu i ciągłości użytkowania gruntów leśnych  Ochrona i pielęgnacja lasów  Zalesianie  Utrzymywanie właściwego stanu zdrowotnego drzewostanu i ciągłości użytkowania gruntów leśnych  Ochrona i pielęgnacja lasów  Zalesianie  Utrzymywanie właściwego stanu zdrowotnego drzewostanu i ciągłości użytkowania gruntów leśnych | Powiat Wołomiński  Powiat Wołomiński |  | W ramach powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, Nadleśnictwa (Drewnica, Łochów, Mińsk) prowadziły lustracje lasów, badanie drzewostanów pod kątem występowania szkodników drzew, ustalanie zadań dla właścicieli lasów, cechowanie drewna. | 430024 |
|  | Rozpatrzono 1309 wniosków o wydanie zaświadczenia dotyczącego objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasów lub decyzją. | W ramach bieżącej działalności. |
|  | Wypłata, we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych w latach 2002-2003, o łącznej powierzchni 49,5 ha, założonych na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia w latach w 2002 - 2003. Na podstawie przeprowadzonych ocen upraw leśnych, założonych w 2011 r., w ramach programu PROW 2007-2013, wydano 3 decyzje o uznaniu za pozytywną ocenę udatności upraw leśnych o łącznej powierzchni 3,52 ha. | 236791 |
|  | W 2015 r. zlecono wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie 18 miejscowości z terenu 4 gmin powiatu wołomińskiego o łącznej powierzchni 1859,46 ha. Zadanie było realizowane przy wykorzystaniu dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. | 39160 |
|  | W 2016 r. zlecono wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie 38 miejscowości z terenu 6 gmin powiatu wołomińskiego o łącznej powierzchni: 4066,50 ha. Zadanie było realizowane ze środków własnych powiatu oraz przy wykorzystaniu dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. | 83445 |
|  | Zakup fotopułapek - dokonano zakupu 9 szt. fotopułapek wraz z akcesoriami. Fotopułapki zostały wykorzystane do zapobiegania szkodnictwu leśnemu i zwożeniu odpadów na tereny leśne. | 15892 |
|  | Monitoring terenów leśnych. Podpisano porozumienia z Kołami Łowieckimi z terenu powiatu wołomińskiego, na podstawie których przekazane zostały na okres 1 roku fotopułapki zakupione przez Powiat Wołomiński w 2015 roku. W 2016 roku zakupiono karty SIM, dzięki którym wykonane zdjęcia będą automatycznie przesyłane na wskazany adres mail. Wspólne działania zapewnią monitorowanie terenów leśnych w celu ograniczenia powstawania dzikich wysypisk śmieci; ochrony terenów leśnych przed nielegalnym pozyskiwaniem drewna; ograniczenia płoszenia wolnożyjącej zwierzyny w jej ostojach przez pojazdy mechaniczne, a także ograniczenia kłusownictwa; określenia stanu populacji wolnożyjących zwierząt. | 450 |
| Nadleśnictwo Drewnica |  | Ochrona lasu - prace prognostyczne z ochrony lasu, zwalczanie szkodników owadzich i grzybów, wieszanie i konserwacja budek lęgowych i dla nietoperzy, dokarmianie ptaków, ochrona mechaniczna i chemiczna przed zgryzaniem, montaż i konserwacja urządzeń z ochrony lasu. | 932005 |
|  | Odnowienia zrębów i wprowadzanie drugiego pietra (w 2015 r. na powierzchni 59,83 ha i w 2016 r. na powierzchni 60,87 ha). | 602000 |
|  | Koszenie chwastów, czyszczenia wczesne i późne (w 2015 r. na powierzchni 216,1 ha i w 2016 r. na powierzchni 182,1 ha). | 235000 |
| Nadleśnictwo Łochów |  | Pielęgnowanie drzewostanu – czyszczenie późne, czyszczenie wczesne, trzebieże wczesne, trzebieże późne lasach na terenie gmin Jadów i Strachówka (w 2015 r. na powierzchni 246,03 ha i w 2016 r. na powierzchni 197,21 ha). | 672074 |
|  | Ochrona lasu - działania zapobiegające szkodom powodowanym przez: szkodniki pierwotne i wtórne roślin drzewiastych, bytowanie w lesie zwierzyny, wieszanie budek lęgowych; dokarmianie ptaków zimą; prognozowanie pojawienia się szkodliwych owadów; zwalczanie huby korzeniowej. Działania w lasach na terenie gmin Jadów i Strachówka. | 65154 |
| Nadleśnictwo Mińsk |  | Odnowienia, pielęgnacja i ochrona 171 ha lasu. | - |
| Gmina Wołomin |  | Zakup fotopułapek w celu zapobiegania szkodnictwu leśnemu i zwożeniu odpadów na tereny leśne. | 4612 |
|  | Zakup kłódek do fotopułapek w celu zabezpieczenia ich przed kradzieżą. | 2 |
| Opieka nad bezdomnymi lub dzikimi zwierzętami  Opieka nad bezdomnymi lub dzikimi zwierzętami  Opieka nad bezdomnymi lub dzikimi zwierzętami  Opieka nad bezdomnymi lub dzikimi zwierzętami | Powiat Wołomiński  Powiat Wołomiński |  | W 2016r. na wniosek Gmin Kobyłka, Zielonka, Ząbki, Wołomin przeprowadzono wizje lokalne w terenach miejskich, oceniające zakres penetracji dzików w terenach zurbanizowanych. W wyniku oględzin potwierdzono zwiększoną bytność dzików w miastach oraz zidentyfikowano przyczyny ich wchodzenia (m.in. dokarmianie dzików przez mieszkańców). We współpracy z gminą Wołomin, 4 kołami łowieckimi (Artemida, Pudło, Wrzos, Przepiórka), podjęto działania mające na celu wywabienie dzików z miasta poprzez stosowanie podsypów zaporowych na obrzeżach miast, co pozwoliło według informacji z Kół Łowieckich, na ograniczenie migracji 48 dzików w tereny zurbanizowane. | W ramach bieżącej działalności |
|  | Opracowanie i kolportaż ulotek ostrzegających przed zagrożeniami związanymi z dokarmianiem dzików. Ulotki, za pośrednictwem gmin: Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, rozdysponowano wśród mieszkańców oraz rozplakatowano w zainteresowanych gminach. | W ramach bieżącej działalności |
|  | Współorganizowanie i uczestnictwo w spotkaniach dotyczących gospodarki łowieckiej i zagrożeń wynikających z migracji dzikich zwierząt w obszary rolnicze i zurbanizowane w gminach Zielonka, Poświętne, Ząbki, Kobyłka, Wołomin z udziałem rolników, kół łowieckich, organizacji pożytku publicznego (szpital w Ząbkach). | W ramach bieżącej działalności |
|  | Podpisanie porozumienia o współpracy z Kołami Łowieckimi; ,,Artemida”, ,,Pudło”, ,,Przepiórka”, ,,Wrzos” i wyposażenie je w fotopułapki do stałego monitorowania miejsc szczególnie zagrożonych degradacją środowiska przez człowieka. | W ramach bieżącej działalności |
|  | Wdrożenie programu działania zmierzającego do ograniczenia płoszenia zwierzyny, przez kierowców pojazdów terenowych, z jej ostoi na poligonie w Zielonce, prowadzony we współpracy Policji z Wołomina, Mińska Mazowieckiego, Straży Leśnej oraz Koła Łowieckiego ,,Wrzos”. | W ramach bieżącej działalności |
| Gmina Dąbrówka |  | Odłów bezpańskich psów wraz z przekazaniem do schroniska oraz sterylizacja, szczepienia bezdomnych zwierząt. | 72250 |
|  | Pozostawanie w gotowości zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom gospodarskim. | 1604 |
| Gmina Jadów |  | Wyłapywanie bezpańskich psów, eutanazja zwierząt, zakup karmy dla kotów. | 52440 |
| Gmina Klembów |  | Opłaty za oddanie do adopcji bezdomnych psów. | 109463 |
|  | Usługi weterynaryjne. | 71011 |
| Gmina Kobyłka |  | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów związanych z adopcją bezdomnych zwierząt - dotacja dla Fundacji "Wzajemnie pomocni". | 4500 |
|  | Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. | 429052 |
| Gmina Marki |  | Całodobowe wyjazdy do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. | 23838 |
|  | Zakup karmy dla zwierząt. | 837 |
|  | Odławianie bezdomnych zwierząt (dotacja dla Straży Zwierząt SPCA - Społeczność do Walki z Okrucieństwem Wobec Zwierząt) oraz całodobowy transport zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych. | 3300 |
|  | Odławianie i transport bezdomnych zwierząt. Koszty związane z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt”. Gmina zapewniła opiekę 118 psom i 113 kotom. | 52275 |
|  | Odławianie zwierząt dzikich. | 1722 |
|  | Odławianie zwierząt wolnożyjących. | 11070 |
|  | Odłowienie bobra. | 2214 |
| Gmina Poświętne |  | Odławianie psów, utylizacja martwych zwierząt | 107984 |
| Gmina Radzymin |  | Realizacja Gminnego programu opieki nad zwierzętami. | 315995 |
|  | Zakup przyczepy do transportu zwierząt. | 7000 |
| Gmina Strachówka |  | Odłów bezdomnych psów, usług weterynaryjnych, sterylizacja. | 77454 |
| Gmina Strachówka  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. |  | Budowa platform pod gniazda bociana białego – zgłoszenia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. | - |
| Gmina Tłuszcz |  | Zakładanie platform pod gniazda bociana białego oraz wymiana starych na nowe. | 3000 |
|  | Opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz oraz realizacja ww. programu. | 189365 |
| Gmina Wołomin  Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie |  | Dokarmianie zwierzyny leśnej. | 5999 |
|  | Dostawa karmy dla kotów dziko żyjących. | 7020 |
|  | Testy dla zwierząt do wykrywania wirusa białaczki kotów. | 6008 |
|  | Usługi weterynaryjne. | 172749 |
|  | Zakup elektronicznego znakowanie (czipowanie) psów. | 356 |
|  | Immobilizacja dzika w Starych Lipinach oraz 2 lisów. | 2200 |
|  | Immobilizacja dzikich zwierząt. | 5500 |
|  | Sprzęt do wyłapywania zwierząt. | 161 |
|  | Preparat do odstraszania dzików. | 2683 |
|  | Odławianie, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt. | 307008 |
|  | Opieka na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy (odławianie, transport i utrzymywanie w schronisku; elektroniczne znakowanie psów; sterylizacja i kastracja bezdomnych kotek i kocurów; całodobowa opieka weterynaryjna na wypadek zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych na terenie gminy z udziałem bezdomnych zwierząt; opieka nad bezdomnymi szczeniętami; przyjęcie, utrzymanie i opieka weterynaryjna na bezdomnymi szczeniętami, zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych; zakup karmy dla bezdomnych kotów, zakup klatek dla kotów). | 522666 |
|  | Całodobowa opieka weterynaryjna na wypadek zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych na terenie gminy z udziałem zwierząt bezdomnych. | 98157 |
|  | Opieka nad bezdomnymi i odebranymi zwierzętami gospodarskimi. | 500 |
|  | Opieka nad porzuconymi szczeniakami. | 20100 |
|  | Płoszenie i odławianie dzikich zwierząt, które znalazły się na terenach zurbanizowanych. | 1663 |
|  | Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotek i kocurów z terenu gminy Wołomin. | 10963 |
| Gmina Ząbki  Gmina Ząbki |  | Sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt oraz szczepień przeciwko wściekliźnie bezdomnych zwierząt z terenu miasta. | 15969 |
|  | Usługi lekarsko – weterynaryjne, transport bezdomnych zwierząt oraz zakup karmy dla bezdomnych kotów. | 49712 |
|  | Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ząbki i zapewnienia im opieki. | 234740 |
| Gmina Zielonka |  | Zakup leków dla zwierząt. | 1407 |
|  | Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce. | 174000 |
|  | Skrzynki lęgowe dla ptaków | 3460 |
|  | Usługi weterynaryjne , w tym kastracje i sterylizacje, leczenie zwierząt bezdomnych z Punktu Tymczasowego Przetrzymywania przy ul. Krzywej, odławianie zwierząt, abonament za gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich | 68719 |
|  | Dokarmianie kaczek. | 1996 |
|  | Karma dla bezdomnych zwierząt. | 16551 |
| Rekreacja i wypoczynek mieszkańców  Rekreacja i wypoczynek mieszkańców  Rekreacja i wypoczynek mieszkańców  Rekreacja i wypoczynek mieszkańców  Rekreacja i wypoczynek mieszkańców  Rekreacja i wypoczynek mieszkańców  Rekreacja i wypoczynek mieszkańców | Powiat Wołomiński |  | Remont bieżni boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół w Tłuszczu. | 28000 |
|  | Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie. | 139610 |
| Gmina Dąbrówka |  | Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy. | 118080 |
|  | Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka (Dąbrówka - Józefów). | 553091 |
|  | Budowa siłowni zewnętrznej. W miejscowości Dąbrówka na placu komunalnym ustawione zostały urządzenia umożliwiające wykonywanie ćwiczeń siłowych. | 41878 |
|  | Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka, Dąbrówka). | 17010 |
|  | Budowa siłowni zewnętrznej w Kuligowie. | 20000 |
|  | Budowa placów zabaw (Guzowatka, Małopole, Kołaków, Józefów-Ludwinów, Sokołówek, Zaścienie). | 248095 |
|  | Wykonanie placu zabaw w Chajętach. | 900 |
|  | Konserwacja i naprawy urządzeń na placu zabaw w . | 2731 |
|  | Budowa turystycznych szlaków pieszych - w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej sieci szlaków na terenie gminy, w tym opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i technicznej sieci szlaków, opracowanie materiałów promocyjnych. | - |
| Gmina Jadów |  | Wykonanie placu zabaw Sulejów, Wólka Sulejowska, Nowy Jadów. | 51411 |
|  | Budowa boiska gminnego w Jadowie. | 17530 |
| Gmina Klembów  Gmina Klembów |  | Wyposażenie placów zabaw i świetlic na terenie gminy w miejscowościach: Lipka, Krzywica, Rasztów, Michałów, Pieńki, Sitki, Klembów, Wola Rasztowska, Roszczep. | 101955 |
|  | Wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego placu zabaw w Ostrówku. | 430 |
|  | Przeprowadzenie okresowego rocznego przeglądu placu zabaw w Woli Rasztowskiej. | 430 |
|  | Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej. | 21864 |
| Gmina Kobyłka |  | Modernizacja placu zabaw przy ul. Ks. Marmo. | 12177 |
|  | Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej róg Orszagha. | 20260 |
|  | Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Dworkowej i Ceramicznej. | 42799 |
|  | Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A. | 14760 |
|  | Utrzymanie placów zabaw - w ramach prac wykonano:   * stałą konserwację placów zabaw, * naprawę urządzeń wraz z wymianą pojedynczych elementów, * wymianę piasku w piaskownicach (ul. Osiedlowa, ul. Orzeszkowej,  ul. Rumuńska, ul. Kordeckiego), * zakup urządzeń i ławek na place zabaw (ul. Ceramiczna, ul. Kordeckiego,  ul. Osiedlowa, ul. Nadarzyn, ks. Marmo, ul. Dworkowa), * remontu ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Rumuńskiej, * przegrodzenie placu zabaw na ul. Orzeszkowej, * ogrodzenie od południowej strony na placu zabaw przy ul. Nadarzyn, * ogrodzenie oraz dojścia z płytek betonowych na placu zabaw przy  ul. Piaskowej, * przegląd pięcioletni placów zabaw. | - |
|  | Zakup urządzeń na place zabaw. | 199353 |
| Gmina Marki |  | Zakup materiałów elektrycznych i innych materiałów do bieżących napraw placów zabaw, terenu targowiska przy ul. Paderewskiego oraz wiat przystankowych. | 7877 |
| Gmina Radzymin  Gmina Radzymin |  | Budowa boiska do piłki siatkowej przy placu zabaw - sołectwo Dybów Folwark. | 3051 |
|  | Budowa boiska: przeoranie, bronowanie zasianie trawy i wałowanie dz. 235 - sołectwo Stary Dybów. | 5700 |
|  | Budowa placu do "Street workout” w Radzyminie, ul. Słowackiego. | 41515 |
|  | Budowa placu rekreacyjno – wypoczynkowego, sołectwo Słupno. | 25834 |
|  | Budowa placu sportowo - rekreacyjnego - Sołectwo Wiktorów/Dybów Kolonia. | 8600 |
|  | Budowa placu sportowo - rekreacyjnego, w tym zakup ogrodzenia wraz z montażem - Sołectwo Łosie. | 14414 |
|  | Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem terenu - sołectwo Ciemne. | 25759 |
|  | Dokończenie ogrodzenia placu zabaw - sołectwo Ruda. | 4800 |
|  | Dokończenie ogrodzenia placu zabaw - sołectwo Stare Załubice. | 27315 |
|  | Montaż piłkochwytów przy Zespole Szkół w Słupnie. | 11685 |
|  | Wyposażenie placu zabaw w Słupnie w ławki, stół do gry w tenisa, gry w szachy i kosze na śmieci - zadanie realizowane w formule Budżetu Obywatelskiego. | 20000 |
|  | Zagospodarowanie placu zabaw - sołectwo Dybów Kolonia. | 18947 |
|  | Zakup altanki i urządzeń na plac zabaw - sołectwo Mokre. | 17234 |
|  | Zakup aplikacji do elektronicznej ewidencji placów zabaw. | 15000 |
|  | Zakup drzew i krzewów ozdobnych na plac zabaw w Starych Załubicach. | 2000 |
|  | Zakup dwóch ławek parkowych na plac zabaw w Starych Załubicach. | 854 |
|  | Zakup i montaż ławek z oparciem na plac zabaw w sołectwie Stary Dybów. | 2292 |
|  | Zakup i montaż siatki do gry w siatkówkę na placu zabaw w sołectwie Stary Dybów. | 125 |
|  | Zakup i montaż urządzeń fitness na plac zabaw - sołectwo Sieraków. | 11100 |
|  | Zakup i montaż urządzeń fitness na plac zabaw - sołectwo Sieraków. | 7540 |
|  | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ZS im. E. Czartoryskiej w Radzyminie. | 28559 |
|  | Zakup materiałów i ogrodzenie placu zabaw - sołectwo Wiktorów. | 12554 |
|  | Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Zwierzyniec. | 3700 |
|  | Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Cegielnia. | 25078 |
|  | Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Łosie. | 19056 |
|  | Zakup urządzeń na plac zabaw, zakup urządzeń fitness i lakierobejcy - sołectwo Cegielnia. | 10303 |
|  | Zakup urządzeń na placu zabaw - sołectwo Borki. | 12811 |
|  | Zakup urządzeń na placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - sołectwo Borki. | 10898 |
|  | Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw - sołectwo Nowe Słupno. | 16507 |
|  | Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw - sołectwo Ruda. | - |
|  | Zakup wyposażenia na plac zabaw - sołectwo Nowy Janków. | - |
|  | Zakup ziemi, podłoża, torfu, nasion trawy, wycinka zarośli, zagospodarowanie i wyrównanie terenu na placu rekreacyjno- sportowego - sołectwo Zawady. | - |
|  | Zorganizowanie placu rekreacyjno- sportowego w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Zawady i Zwierzyniec. | - |
| Gmina Strachówka |  | Budowa placu zabaw w sołectwie Jadwisin. | 11156 |
|  | Budowa placu zabaw w sołectwie Młynisko. | 11033 |
|  | Budowa placu zabaw w sołectwie Równe. | 19653 |
|  | Zakup gruntu pod budowę placu sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Józefów. | 26496 |
| Gmina Tłuszcz  Gmina Tłuszcz |  | Budowa boiska na osiedlu Borki. | 14625 |
|  | Budowa boiska w Jarzębiej Łące. | 4785 |
|  | Budowa boiska w m. Jaźwie. | 7500 |
|  | Budowa i doposażenie placu zabaw w sołectwie Brzezinów. | 9503 |
|  | Budowa i zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Grabów. | 7011 |
|  | Budowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Pawłów. | 12704 |
|  | Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczeniec. | 36723 |
|  | Budowa placu zabaw we wsi Franciszków. | 3997 |
|  | Budowa placu zabaw we wsi Kozły. | 16500 |
|  | Budowa siłowni plenerowej w Mokrej Wsi. | 4785 |
|  | Dokończenie budowy placu zabaw w m. Jaźwie. | 7568 |
|  | Doposażenie placu zabaw – Brzezinów. | 12753 |
|  | Doposażenie placu zabaw na Fiukałach w sołectwie Postoliska. | 4980 |
|  | Doposażenie placu zabaw przy ul. Leszczynowej w Tłuszczu. | 7000 |
|  | Doposażenie placu zabaw przy w sołectwie Waganka. | 4484 |
|  | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Piętczyzna sołectwo Białki. | 4692 |
|  | Doposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Białki. | 10298 |
|  | Kontynuacja budowy placu zabaw na Pieńczyźnie – sołectwo Białki. | 9000 |
|  | Modernizacja placu zabaw w od. Słoneczna w Tłuszczu. | 7648 |
|  | Renowacja boiska oraz budowa nowego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Szczepanek. | 4376 |
|  | Rozbudowa istniejącego placu zabaw we wsi Kozły w nowe elementy. | 17500 |
|  | Rozbudowa placu zabaw w m. Szymanówek. | 9721 |
|  | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Rysie. | 3998 |
|  | Rozbudowa placu zabaw w Postoliskach. | 4000 |
|  | Uporządkowanie oraz wyrównanie placu gminnego w Jarzębiej Łące. | 10000 |
|  | Urządzenie boiska do siatkówki plażowej na os. Długa. | 10694 |
|  | Urządzenie boiska i doposażenie placu zabaw przy ul. Leszczynowej. | 24729 |
|  | Urządzenie placu zabaw w sołectwie Jaźwie. | 16704 |
|  | Wykonanie boiska do piłki nożnej w Chrzęsnem. | 23400 |
|  | Wykończenie ogrodzenia placu zabaw oraz jego doposażenie i konserwacja w sołectwie Waganka. | 7098 |
|  | Zakup ławki na plac zabaw w Fiukałach. | 455 |
|  | Zakup siłowni plenerowej dla mieszkańców os. Słoneczna w Tłuszczu. | 9999 |
|  | Zakup urządzeń do ćwiczeń i rekreacji na plac zabaw w sołectwie Wagan. | 4483 |
|  | Zakup urządzeń do siłowni plenerowej Mokra Wieś. | 2097 |
|  | Zakup urządzeń fitness zewnętrznych w sołectwie Szymanówek. | 59494 |
| Gmina Wołomin  Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie  Gmina Wołomin  Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie |  | Budowa „Zakątka pod Dębami” w Wołominie ul. Głowackiego. | 55473 |
|  | Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie. Wykonano I etap budowy Parku przy Muzeum dot. Rekultywacji zbiornika wodnego. | 156035 |
|  | Budowa Skateparku na terenie Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołominie. | 2460 |
|  | Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie. | 18042 |
|  | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Leśniakowizna. | 9705 |
|  | Konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych. | 24415 |
|  | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiźnie. | 1200 |
|  | Zakup elementów do montażu ogrodzenia na place zabaw, wykonanie tablic z regulaminem na place zabaw, materiały malarskie i budowlane na place zabaw do wykonywania remontów przez Miejski Zakład Dróg i Zieleni. | 12526 |
|  | Zakup i montaż elementów ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy ulicy Klonowej w sołectwie Lipinki. | 2974 |
|  | Zakup sprzętu do monitoringu placu zabaw przy ul. Klonowej w Lipinkach. | 3092 |
|  | Zakup ławki na plac zabaw w Mostówce. | 450 |
|  | Zakup i instalacja urządzeń zabawowych w Nowych Grabiach. | 11792 |
|  | Zakup i montaż ławek w Nowych Grabiach. | 820 |
|  | Nowy plac zabaw dla dzieci – Zespół Szkół Nr 5. | 99604 |
|  | Zakup ławek i koszy w Ossowie. | 3849 |
|  | Park sportowo – rekreacyjny przy Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie. Wykonano siłownię zewnętrzną oraz plac street workout. | 94499 |
|  | Place zabaw i siłownie pod chmurką: Plac zabaw ul. Kościelna / ul. Reja, dz. nr 205, 206 obręb 0024, ul. Głowackiego, dz. nr 18/3, obręb 0021, Plac zabaw Lipiny Stare, ul. Kwitnąca, dz. nr 108/3, obręb Stare Lipiny. | 103902 |
|  | Przegląd placów zabaw. | 2460 |
|  | Rewitalizacja boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Sasina 33. | 754809 |
|  | Doposażenie placu zabaw) w Leśniakowiźnie. | 1230 |
|  | Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipinkach. | 3272 |
|  | Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w Majdanie. | 4360 |
|  | Zakup i montaż ławek w Nowym Grabowie. | 2829 |
|  | Zakup ławek, koszy i krzeseł składanych w Ossowie. | 5077 |
|  | Doposażenie placu zabaw w Starych Lipinach. | 19450 |
|  | Renowacja ogrodzenia oraz altany ogrodowej – zakup materiałów w Starych Lipinach. | 1998 |
|  | Utrzymanie gminnych placów zabaw (remont placów zabaw; roczny przegląd placów zabaw; dostawa piasku do piaskownic gminnych; zakup wyposażenia na place zabaw: regulaminy, stojaki na rowery, furtka, zabawki). | 45513 |
|  | Utworzenie terenu rekreacji w rejonie zbiornika retencyjnego w Czarnej – wykonanie koncepcji. | 98892 |
|  | Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej w Ośrodku Sportu i rekreacji w Wołominie. | 51970 |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu. | 14145 |
|  | Wykonanie ogólnodostępnej siłowni plenerowej na wyodrębnionym terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu. | 69999 |
|  | Wykonanie siłowni zewnętrznej w Lipinkach. | 35112 |
|  | Zagospodarowanie terenów przy obiektach komunalnych. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb odwodnienia i utwardzenia terenów obiektów komunalnych przy ul. Moniuszki 20, 22, 22a, 23 w Wołominie. | 328005 |
|  | Zakup ławek i koszy ustawianych na terenie gminy. | 8677 |
|  | Zakup i instalacja urządzeń zabawowych (finansowanie przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Grabie). | 9766 |
| Gmina Ząbki  Gmina Ząbki |  | Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21. | 1943367 |
|  | Opieka, porządkowanie, remonty oraz przeglądy placów zabaw na terenie Miasta Ząbki. | 114218 |
|  | Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. | 379552 |
|  | Zakup 6 zraszaczy Toro TG101 z masztami stanowiącymi część systemu nawodnienia płyty ze sztuczną nawierzchnią boiska treningowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach. | 21160 |
| Gmina Zielonka |  | Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na osiedlu Poligon. | 42982 |
|  | Renowacja biska na osiedlu Poligon. | 3000 |
|  | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2. | 10813 |
|  | Modernizacja terenów rekreacyjnych przy miejskich gimnazjach. | 53912 |
|  | Naprawa urządzeń na placach zabaw. | 6235 |
|  | Prace dotyczące Glinianek, wykonanie mapek do celów projektowych w celu rozwoju infrastruktury wypoczynkowej, stojaki rowerowe. | 32939 |
|  | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Żabiej. | 41114 |
|  | Wyznaczenie i zagospodarowanie przestrzeni piknikowej na terenie po dawnym „koszarowcu” przy ul. Wojska Polskiego. | 19943 |
|  | Utrzymanie i remont placów zabaw oraz konserwacja pompy osiedlowej  ul. Długa 18. | 55194 |
|  | Utworzenie „pumptrack” dla rowerzystów na terenie po dawnym „koszarowcu”przy ul. Wojska Polskiego. | 39581 |
|  | Utworzenie Street Workout – park do ćwiczeń fizycznych w Dębinach. | 21578 |
|  | Wykonanie chodnika, nasadzeń roślinności oraz montaż stojaków rowerowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1. | 21770 |
|  | Wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod plac zabaw przy ul. Żabiej. | 3321 |
|  | Zakup ławek (oraz materiałów do ławek), koszy. | 34738 |
|  | Wykonanie przeglądu 5-letniego placu zabaw. | 6765 |
| ***Razem koszty w latach 2015-2016: 19 118 039 złotych*** | | | | |

2.10. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami

W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r. wyznaczono następujące cele:

| **Cele** | | **Stan realizacji** |
| --- | --- | --- |
| Długoterminowe | Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Krótkoterminowe | Zapobieganie poważnym awariom. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Ochrona ludności Powiatu przed skutkami poważnej awarii lub klęsk żywiołowych. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

W Programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r. wyznaczono następujące cele:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cele** | **Stan realizacji** |
| Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizacja skutków negatywnych zjawisk atmosferycznych, geodynamicznych i awarii przemysłowych | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące kierunki działania i zadania:

* Utrzymywanie w sprawności i gotowości służb ratowniczych poprzez dofinansowanie, zakup sprzętu, modernizacja sprzętu ratowniczego, szkolenia.
* Rozbudowa infrastruktury służącej straży pożarnej (strażnice, remizy, garaże, itp.).
* Utrzymywanie formacji Obrony Cywilnej, pogotowia ratunkowego i pozostałych służb medycznych.
* Utrzymywanie Straży Miejskich,
* Prowadzenie monitoringu wizyjnego miejscowości.
* Informowanie społeczeństwa o wystąpieniu zagrożeń.
* Zarządzanie kryzysowe.
* Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
* Poprawa organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ogółem, zrealizowano 106 zadań.

Na realizację celów w obszarze interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami przeznaczono w latach 2015-2016 kwotę co najmniej 25 724 679 złotych.

Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami w latach 2015 - 2016 przedstawiono w  tabeli 10.

Tabela 10. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami

| **Działania** | **Jednostka realizująca** | **Nr** | **Zadania** | **Kwota w złotych** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel: Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizacja skutków negatywnych zjawisk atmosferycznych, geodynamicznych i awarii przemysłowych** | | | | |
| Utrzymanie w gotowości służb ratowniczych  Uzupełnianie sprzętu ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego  Utrzymanie w gotowości służb ratowniczych  Uzupełnianie sprzętu ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego | Powiat Wołomiński |  | Wpłaty na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie na zakup zestawu ratownictwa drogowego oraz wykonanie monitoringu obiektów. | 104000 |
|  | Utrzymanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie. | 12795544 |
| Gmina Dąbrówka |  | Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie - na dofinansowanie w kosztach zakupu samochodu. | 28000 |
|  | Zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie. | 5000 |
|  | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej stanowiące udział gminy w zakupie modułów do zainstalowania w sterowniach w siedzibie straży. | 20000 |
|  | Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, w tym dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Ślężany, wydatki inwestycyjne dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego dla OSP Lasków. | 968065 |
| Gmina Jadów |  | Dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie na zakup samochodu. | 5000 |
|  | Utrzymanie 4 jednostek ochotniczej straży pożarnej. | 300009 |
| Gmina Klembów |  | Utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej. | 1237281 |
|  | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie. | 20000 |
| Gmina Kobyłka |  | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych)-przekazano środki na dofinansowanie. | 15000 |
|  | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych) - dotacja na zakup zestawu ratowniczego dla ratownictwa drogowego na wyposażenie KKSP w Wołominie. | 10000 |
|  | Utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej. | 367955 |
| Gmina Marki |  | Dofinansowanie zakupu pojazdu Komendy Powiatowe Straży Pożarnej. | 20000 |
|  | Dofinansowanie zakupu pojazdu rozpoznania ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP. | 30000 |
|  | Utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej. | 391928 |
| Gmina Poświętne |  | Utrzymanie 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Ślężany Turze i zakup motopompy. | 223057 |
| Gmina Radzymin |  | Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie. | 19590 |
|  | Dotacja na zakup inwestycyjny łodzi patrolowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ślężany w Starych Załubicach. | 15000 |
|  | Dotacja na zakup inwestycyjny samochodu pożarniczego, typu cysterna, dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ślężany w Nadmie. | 8000 |
|  | Dotacja na zakup inwestycyjny sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP w Zawadach. | 40000 |
|  | Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. | 677358 |
| Gmina Strachówka |  | Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych. | 1112075 |
| Gmina Tłuszcz |  | Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. | 10000 |
|  | Utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej. | 765543 |
| Gmina Wołomin |  | Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na zakup sprzętu gaśniczego, ochrony dróg oddechowych, ratowniczo – gaśniczego, specjalistycznego  wysokościowego na zapewnienie właściwego poziomu gotowości. | 49977 |
|  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie), w tym zakup zestawu ratowniczego i naprawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. | 40000 |
|  | Utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej. | 1957970 |
| Gmina Ząbki |  | Działania statutowe w zakresie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Miasto Ząbki. | 187015 |
| Gmina Zielonka |  | Utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej. | 738671 |
| Nadleśnictwo Drewnica |  | Budowa wieży przeciwpożarowej w lasach na terenie gminy Ząbki, Leśnictwo Drewnica. | 328474 |
|  | Wymiana zespołu urządzeń systemu monitoringu ochrony w lasach na terenie gminy Tłuszcz, Leśnictwo Ostrówek. | 39300 |
|  | Modernizacja dojazdu przeciwpożarowego w lasach na terenie gminy Zielonka, Leśnictwo Leśniakowizna. | 496928 |
| Ostrzeganie i pomoc ludności w sytuacjach kryzysowych  Ostrzeganie i pomoc ludności w sytuacjach kryzysowych  Ostrzeganie i pomoc ludności w sytuacjach kryzysowych | Powiat Wołomiński  Powiat Wołomiński |  | Realizacja projektu pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim”. Projekt zakłada stworzenie na terenie Powiatu Wołomińskiego nowoczesnego systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w postaci syren alarmowych z możliwością nadawania komunikatów głosowych. W ramach projektu zostało zawarte Partnerstwo na podstawie odrębnych porozumień między Gminami: Dąbrówka, Klembów, Marki, Poświętne, Tłuszcz, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki a Powiatem Wołomińskim. | - |
|  | Realizacja przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołominie zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i środowisku, aktualizacja dokumentów związanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną. Współpraca ze Strażami Pożarnymi oraz Policją. Kontynuacja zadań w oparciu o wydane wytyczne przez Wojewodę Mazowieckiego w dziedzinie obronności i wydanych rozporządzeń przez Radę Ministrów, oraz aktualizowano dokumentację Stałego Dyżuru Starosty w Systemie Stałego Dyżuru Wojewody Mazowieckiego oraz dokumentację Stanowiska Kierowania Starosty. | 27286 |
|  | Aktualizacja opracowań obejmujących teren powiatu:   * Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Wołomińskiego, * Plan ochrony przeciwpowodziowej, * Plan dystrybucji tabletek jodowych na wypadek zdarzeń radiacyjnych, * Plan Obrony Cywilnej Powiatu Wołomińskiego, * Plan POADA (Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania). | W ramach bieżącej działalności |
|  | Przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności oraz Obrony Cywilnej dla Szefów Obrony Cywilnej Gmin, Inspektorów Obrany Cywilnej, służb, inspekcji i straży (26 szkoleń - uczestniczyło 479 osób). | W ramach bieżącej działalności |
|  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. | 10209 |
| Gmina Dąbrówka |  | Opłata za abonament centrum alarmowego SMS. | 2278 |
| Gmina Klembów |  | Zarządzanie kryzysowe, w tym utrzymanie usług systemu powiadamiania SMS dla mieszkańców. | 3191 |
| Gmina Kobyłka |  | Wydatki na obronę cywilną. | 7167 |
|  | Wydatki na zarządzanie kryzysowe. | 5510 |
| Gmina Marki |  | Rozbudowa monitoringu miejskiego. | 559363 |
|  | Wydatki na obronę cywilną. | 5000 |
|  | Wydatki na usługi saperskie. | 1836 |
| Gmina Poświętne |  | Wydatki na obronę cywilną. | 6496 |
|  | Wydatki na zarządzanie kryzysowe. | 8773 |
| Gmina Radzymin |  | Budowa monitoringu wizyjnego - pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci światłowodowej łączącej jednostki organizacyjne Gminy Radzymin, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych i jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie. | 708080 |
|  | Wydatki na obronę cywilną. | 25602 |
| Gmina Strachówka |  | Budowa i rozwój systemu powiadamiania mieszkańców przez SMS. | 4800 |
| Gmina Tłuszcz |  | Doraźnie powiadamianie mieszkańców gminy o niebezpiecznych zjawiskach za pomocą bramki SMS. | - |
| Gmina Wołomin |  | Wydatki na obronę cywilną- zakup usług remontowych (naprawa syreny alarmowej). | 980 |
|  | Wydatki na obronę cywilną - konserwacja syren alarmowych. | 999 |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie magazynu zarządzania kryzysowego obrony cywilnej (energia elektryczna, sprzęt do magazynu). | 20626 |
|  | Zarządzanie kryzysowe, w tym zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, wentylatorów do magazynu, przewodów elektrycznych, plandek wodoodpornych). | 14188 |
|  | Opinia dotycząca odległości bezpiecznej zakładu zwiększonego ryzyka stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. | 20539 |
|  | Monitoring miasta – bezpieczny Wołomin. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie Wołomina. | 99950 |
|  | Monitoring miasta (udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych; korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód; konserwacja i serwis systemu telewizji przemysłowej). | 69399 |
| Gmina Ząbki |  | Zakup oprogramowania na potrzeby powiadamiania poprzez SMS. | 4317 |
| Gmina Zielonka |  | Monitoring miejski – eksploatacja. | 121286 |
|  | Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego. | 99350 |
|  | Zarządzanie kryzysowe – zakup zapór sorpcyjnych do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych i olejowych z rzeki | 1976 |
|  | Zarządzanie kryzysowe. W ramach poniesionych wydatków bieżących do magazynu OC zakupiono 120 sztuk kamizelek odblaskowych, 1000 sztuk worków przeciwpowodziowych oraz 7 sztuk plandek. | 2167 |
|  | Wydatki na obronę cywilną. | 3381 |
|  | Program Bezpieczeństwo w miejscach publicznych na terenie miasta. | 105558 |
|  | Zakup defibrylatorów marki AED. | 38823 |
| Poprawa organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego | Powiat Wołomiński |  | Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach - dokonano zakupu 700 sztuk odblasków, które zostały przeznaczone do rozdysponowania wśród uczestników organizowanych akcji i konkursów ekologicznych. Opracowano projekt grafiki na torby bawełniane planowane do zamówienia w 2016 r. materiały są rozdysponowywane w ramach prowadzonych akcji, jako tzw. drobne nagrody. | 1563 |
|  | Realizacja konkursu „Aktywne przejścia dla pieszych”. Konkurs „Aktywne przejścia dla pieszych” miał na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym w szczególności bezpieczeństwa pieszych. Organizatorem konkursu była Fundacja PZU, która w ramach nagrody zainstalowała aktywne przejścia dla pieszych dla wygranych lokalizacji. Aktywne systemy dla pieszych zostały zamontowane w Kobyłce i Zielonce. | 100000 |
|  | Realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły”. Montaż znaków aktywnych - montaż 6 kompletów znaków D-6 aktywnych w lokalizacjach: Marki, Kobyłka, Leśniakowizna, Dzięcioły, Ręczaje Polskie oraz Dąbrowica. | 41918 |
|  | Budowa azyli drogowych na 8 przejściach w drogach powiatowych (7 przejść  w ul. Wileńskiej w Wołominie i 1 w ul. Warszawskiej w Tłuszczu). | 47460 |
| Gmina Kobyłka |  | Zabezpieczenie przejść ulicznych w okolicach szkół i przedszkoli. | 246031 |
| Gmina Radzymin |  | Montaż przy szkole podstawowej w Nadmie znaku interaktywnego typu RDW w celu poprawienia bezpieczeństwa. | 19970 |
| Gmina Zielonka |  | Wykonanie audytu bezpieczeństwa drogowego. | 6150 |
|  | Zabezpieczenie przejść ulicznych w okolicach szkół i przedszkoli. | 255717 |
| ***Razem koszty w latach 2015-2016: 25 724 679 złotych*** | | | | |

2.11. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Edukacja ekologiczna

W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r. wyznaczono następujące cele:

| **Cele** | | **Stan realizacji** |
| --- | --- | --- |
| Długoterminowe | Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu, kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Krótkoterminowe | Kontynuacja i rozszerzenie działań edukacyjnych w szkołach z zakresu ochrony środowiska – podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dorosłej części społeczności powiatu. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Kształtowanie ekologicznych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa powiatu. | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

W Programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r. wyznaczono następujące cele:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cele** | **Stan realizacji** |
| Wykształcenie u mieszkańców nawyków i zachowań proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |
| Stosowanie i promocja zielonych zamówień publicznych i zielonych zakupów | **Cel w trakcie realizacji – działania ciągłe** |

Dla osiągnięcia celów realizowane były następujące zadania:

* Prowadzenie i wspieranie edukacji dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych.
* Organizacja konkursów, quizów związanych z ochroną środowiska.
* Organizacja akcji edukacyjnych, festynów i imprez ekologicznych, np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.
* Organizacja szkoleń, konferencji, konkursów, warsztatów z zakresu ochrony środowiska.
* Współpraca ze stowarzyszeniami zajmującymi się ochroną środowiska lub edukacją ekologiczną.
* Utworzenie infrastruktury edukacyjnej.
* Edukacja poprzez strony internetowe.
* Wspieranie sportu, zdrowego tryby życia i profilaktyki zdrowotnej.

Ogółem, zrealizowano 90 zadań. Na realizację celów w obszarze interwencji: Edukacja ekologiczna przeznaczono w latach 2015-2016 kwotę co najmniej 1 057 004 złotych.

Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Edukacja ekologiczna w latach 2015 - 2016 przedstawiono w  tabeli 11.

Tabela 11. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Edukacja ekologiczna

| **Działania** | **Jednostka realizująca** | **Nr** | **Zadania** | **Kwota w złotych** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel: Wykształcenie u mieszkańców nawyków i zachowań proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska**  **Cel: Stosowanie i promocja zielonych zamówień publicznych i zielonych zakupów** | | | | |
| Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska  Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska  Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych  z zakresu ochrony środowiska  Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych  z zakresu ochrony środowiska  Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska  Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska  Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych  z zakresu ochrony środowiska  Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych  z zakresu ochrony środowiska | Placówki oświatowe |  | Edukacja ekologiczna w ramach programów szkolnych i zajęć pozaszkolnych. | W ramach bieżącej działalności |
| Zespół Szkół  w Zielonce |  | Kształcenie w zawodzie Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. | W ramach bieżącej działalności |
| Nadleśnictwa  Drewnica, Łochów, Mińsk, Jabłonna |  | Zajęcia edukacyjne prowadzone przez leśników zarówno w pracowniach edukacyjnych w obiektach Nadleśnictw jak również w terenie – na ścieżkach ekologicznych, w Punktach Zagospodarowania Turystycznego, a także w szkołach. | W ramach bieżącej działalności |
| Nadleśnictwo Drewnica |  | Zakup i wywieszanie tablic informacyjnych z zakresu ochrony lasu. | 12137 |
| Nadleśnictwo Łochów |  | Zajęcia w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, spotkania przy akcji "Dokarmianie zwierzyny”. | 170 |
|  | Organizacja konkursów tematycznych z okazji "Dnia Ziemi". | 200 |
|  | Informacja i edukacja mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. | W ramach bieżącej działalności |
|  | Utrzymanie obiektów infrastruktury edukacyjnej i rekreacyjnej. Pielęgnacja terenu wokół obiektów infrastruktury. | 1975 |
| Powiat Wołomiński  Powiat Wołomiński  Powiat Wołomiński  Powiat Wołomiński  Powiat Wołomiński |  | Realizacja projektu pn. „Taki mamy klimat w powiecie wołomińskim”. W ramach zadania przeprowadzono warsztaty klimatyczne (łącznie 42 godziny) w 12 placówkach oświatowych z terenu powiatu wołomińskiego (po 1 z każdej z gmin). W zajęciach wzięły udział 372 osoby. Zaangażowanym szkołom przekazano 12 sztuk stacji pogodowych, które doposażyły ich bazę dydaktyczną. | 11264 |
|  | Realizacja projektu pn. „Rowerowi poszukiwacze skarbów” . Zadanie polegało na stworzeniu infrastruktury terenowej, służącej edukacji ekologicznej  w atrakcyjnych przyrodniczo terenach:   * Kuligów - terenowa tablica edukacyjna, * Wołomin (Białe Błota) tablica edukacyjna, gra terenowa typu Światowid oraz stojak na rowery, * Strachów (Nadliwie) - terenowa tablica edukacyjna.   W wybranych, opisanych na tablicach miejscach (łącznie 15 miejsc) zostały założone punkty edukacyjne, wykonane zgodnie z zasadami gry terenowej Geocaching,  w porozumieniu z niekomercyjnym serwisem opencaching.pl. W realizacji zadnia wykorzystano kody QR do pobrania na urządzenia mobilne, z linkiem do strony zawierającej opis skrzynki w serwisie Opencaching.pl. Strona każdej ze skrzynek zawiera dane dotyczące lokalizacji skrzynki, zdjęcie oraz informacje dotyczące terenu, na którym jest schowana (flora i fauna, typ obszaru chronionego i jego przyrodniczy opis). W 2016 r. zakupiono 15 hermetycznych plastikowych pudełek, do wymiany pudełek już zużytych, zamontowanych w ramach akcji „Rowerowi poszukiwacze skarbów” z 2015 r. | 11919 |
|  | Realizacja w 2015 r. projektu pn. „Rodzinny konkurs ekologiczny”. Zadanie konkursowe było dwuetapowe: Etap I polegał na udzieleniu pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące środowiska przyrodniczego. Etap II polegał na stworzeniu zielnika roślin występujących  w powiecie wołomińskim. | 19321 |
|  | Realizacja w 2016 r. projektu pn. “Rodzinny Konkurs Ekologiczny”. Zadanie konkursowe było dwuetapowe: Etap I polegał na udzieleniu pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące środowiska przyrodniczego. Etap II polegał na stworzeniu Fotorelacji: „Życie codzienne w zgodzie z naturą”. | 6091 |
|  | Realizacja projektu pn. „Sprzątanie Świata 2015”. Konkurs skierowany do szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego. W wyniku działań wygrabiono liście spod 90 kasztanowców (w celu ochrony przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka) oraz zebrano ponad 20 worków śmieci. Wszystkie ww. działania zostały przedstawione w pracach konkursowych. Celem zadania była promocja ekologicznego stylu życia; zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania najbliższego otoczenia oraz na powstawanie dzikich wysypisk odpadów; podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, wpływu odpadów na środowisko oraz promocja czystego otoczenia. | 3850 |
|  | Realizacja projektu pn. „Sprzątanie Świata 2016”. Konkurs skierowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego. Posprzątano zaśmiecone miejsca na terenie swoich szkół oraz w jej pobliżu. Dodatkowo drużyny biorące udział w konkursie przedstawiły swoje pomysły na edukację ekologiczną, które mogą być inspiracją na przyszłe lata. | 3299 |
|  | Realizacja projektu pn. Akcja „Nasze sposoby, by nie zabrakło nam wody”. Zadanie objęło m.in. szkolenie dla opiekunów zgłoszonych grup, przeprowadzenie zajęć tematycznych  w przedszkolach, wykonanie prac plastycznych nt. oszczędzania wody, zakup i wręczenie nagród. | 6566 |
|  | Realizacja projektu pn. Akcja pn. „Zimowy karmnik” . Akcja skierowana do placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i licea. Każda z nich otrzymała karmę dla ptaków. Przez okres zimowy karma była systematycznie wykładana w karmnikach zorganizowanych przez uczestników akcji. Prowadzono obserwacje ptaków, rozpoznawanie ich gatunków i fotografowanie. | 12067 |
|  | Realizacja projektu pn. „Dzień Ziemi” w 2015 r. Z okazji Światowego Dnia Ziemi zorganizowano w dniu 22 kwietnia 2015 roku w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie spotkanie, podczas którego można było wysłuchać prelekcji nt. odnawialnych źródeł energii oraz odbyło się rozdanie nagród i podsumowanie akcji „Zimowy karmnik”. Zainteresowani uczestnicy spotkania mogli otrzymać sadzonki drzew i krzewów, których owoce zjadają ptaki. | 120 |
|  | Realizacja projektu pn. „Dzień Ziemi” w 2016 r. Z okazji Światowego Dnia Ziemi zorganizowano w dniu 25 kwietnia 2016 r. w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie, seminarium pt. „Środowisko, to dobro wspólne” w świetle Encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato Si. Celem seminarium było zwrócenie uwagi na obecny kryzys ekologiczny, analiza jego przyczyn, a także na potrzeby i możliwości działań dostępnych w sferze zarówno politycznej, samorządowej, naukowej jak i indywidualnej. Prelegentami byli wykładowcy SGGW. Uczestnikom wręczono książkowe wydanie Encykliki Laudato Si, a także zapewniono poczęstunek regionalnymi wyrobami kulinarnymi. | 912 |
|  | Realizacja projektu pn. Sprzątanie "Białych Błot" i ochrona przed szkodami powodowanymi przez dziki. We współpracy z myśliwymi z koła łowieckiego „Artemida”, zorganizowano akcję sprzątania terenu Białych Błot w Wołominie (Natura 2000). Zebrano kontener śmieci,  o pojemności 7m3. W ramach akcji przekazano myśliwym 1 tonę kukurydzy w celu ograniczenia przechodzenia dzików na tereny zabudowane. | 1549 |
|  | Realizacja projektu pn. „Badanie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu wołomińskiego”. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi zlecono firmie zewnętrznej opracowanie wyników ankiety i sporządzenie szczegółowego Raportu z badania świadomości Ekologicznej mieszkańców powiatu wołomińskiego. Raport został wykorzystany m.in. do opracowania Programu ochrony środowiska. | 4822 |
|  | Realizacja projektu pn. „Ekologiczne święta”. Akcja polegająca na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców powiatu wołomińskiego. Zużyty sprzęt  (11 m3) odebrała firma zajmująca się jego zbieraniem. | 9374 |
|  | Prenumerata Poradnika ekologicznego „Eko i My”. Zakup rocznej prenumeraty Poradnika ekologicznego "Eko i my", którego wydawcą jest Mediator, w ilości 11 szt. – dla 9 placówek szkolnych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wołominie oraz 2 szt. dla Wydziału Ochrony Środowiska. W ramach ww. prenumeraty Starostwo Powiatowe w Wołominie bezpłatnie zamieściło w Poradniku ekologicznym "Eko i my" artykuł dot. działań z zakresu edukacji ekologicznej, prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie. | 1425 |
|  | Rajd Rowerowy na Orientację Wyprawa z Natura i Kulturą. Rajd odbył 6 czerwca 2015 roku podczas organizowanego również przez Starostwo Powiatowe w Wołominie Pikniku z okazji "Dni Powiatu Wołomińskiego". | 8350 |
|  | Rajd Rowerowy na Orientację Poświętne 2016. W dniu 6 czerwca 2016 r. zorganizowano rajd rowerowy na orientację. Zorganizowano quiz ekologiczny z nagrodami, a dla dzieci przygotowano warsztaty i zabawy, prowadzone przez animatorów. | 14622 |
|  | Stoisko ekologiczne. W dniu 31.05.2015 roku podczas Pikniku ekologicznego organizowanego przez MDK w Wołominie, zorganizowano stoisko z zagadkami i quizami dla dzieci i dorosłych. | 578 |
|  | Realizacja projektu pn. „Wypalanie traw”. Zamówiono druk 250 szt. plakatów informujących o konsekwencjach wypalania traw i innych pozostałości roślinnych, w celu ograniczenia tego procederu. Plakaty zostały rozdysponowane do gmin z prośbą o dalsze przekazanie do sołtysów. | 724 |
|  | Inwentaryzacja infrastruktury terenowej. We wrześniu i październiku 2015 roku przeprowadzono inwentaryzację infrastruktury terenowej wykonanej przez Starostwo Powiatowe w Wołominie i związanej z edukacją ekologiczną. Kontrola obiektów przeprowadzona została w celu zaplanowania prac naprawczych. W miejscach, gdzie w 2014 roku postawiono w wiaty turystycznych (we wsi Stare Załubice i Arciechów), zakupiono dodatkowo 2 sztuki koszy na śmieci. | 689 |
|  | Zakupy uzupełniające dla potrzeb prowadzonych akcji – torby bawełniane  Dokonano zakupu 100 sztuk toreb bawełnianych w kolorze beżowym z nadrukiem nr 1 oraz 300 szt. toreb bawełnianych w kolorze granatowym z nadrukiem nr 2 (zgodnie z projektem graficznym wykonanym w 2015 r.). Torby są rozdysponowywane w ramach prowadzonych akcji, jako tzw. drobne nagrody. | 2829 |
|  | Realizacja projektu pn. „Badacz Wody 2016 r.”. W związku z międzynarodowym programem pn. „Badacz Wody”, na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie zorganizowano warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli zainteresowanych udziałem w ww. programie. Warsztaty przeprowadziła Fundacja GAP Polska z Warszawy (bezpłatnie). | - |
|  | Realizacja projektu pn. Akcja pn. „Jak kupować, by przyrodę zachować?”.  Akcja polegała na przeszkoleniu grupy nauczycieli przedszkolnych, którzy zdobytą wiedzę przekazywali następnie swoim podopiecznym. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Organizacji Działań Ekologicznych „Źródła”. Dzieci wykonały prace plastyczne dotyczące tematu akcji. Nauczyciele dostarczyli do Starostwa Powiatowego w Wołominie po 5 najlepszych prac z każdej zgłoszonej grupy przedszkolaków. | 6338 |
|  | Realizacja projektu pn. „Powiatowy Konkurs Ekologiczny”. Konkurs był dwuetapowy: I etap polegał na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pytania ukazujące się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wołominie. | 16503 |
|  | Infrastruktura edukacyjna przy Rezerwacie Śliże. W ramach zadania zaprojektowano i zamontowano 4 terenowe tablice informacyjne i 1 grę terenową. Tematyka tablic: Ekologiczna rola lasu; Ogień w lesie; Las i jego mieszkańcy; Formy ochrony przyrody w powiecie wołomińskim. | 12667 |
|  | Barszcz Sosnowskiego. W związku z problemem występowania na terenie powiatu wołomińskiego barszczu Sosnowskiego zlecono wydruk 5 tys. ulotek informujących o niebezpieczeństwie związanym z tą rośliną. Ulotki zostały rozesłane do Urzędów Gmin z terenu powiatu wołomińskiego z prośbą o rozdysponowanie wśród mieszkańców. | 1213 |
|  | Zakup książek w związku z zapotrzebowaniem na nagrody wykorzystywane podczas akcji dotyczących edukacji ekologicznej. | 2095 |
|  | Organizacja spotkania Starosty Wołomińskiego z burmistrzami gmin powiatu wołomińskiego - spotkanie poświęcone bezpieczeństwu na drogach dzieci i młodzieży. | W ramach bieżącej działalności |
| Gmina Dąbrówka |  | Zakup nagród za udział w konkursach z zakresu ochrony środowiska. | 1198 |
| Gmina Klembów |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 1968 |
| Gmina Kobyłka |  | Prowadzenie tematycznej strony internetowej www.kobylka.pl/eko. | 26539 |
|  | Edukacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt - O czym szczeka pies. |
| Gmina Marki  Gmina Marki |  | Prowadzenie infolinii dotyczącej odbioru odpadów obsługiwanej przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska. | W ramach bieżącej działalności |
|  | Dotacja dla Stowarzyszenia Marcin Turystycznego Klubu Rowerowego Trybik. | 9989 |
|  | Realizacja projektu – "EKOpostawa, to ważna sprawa!" - warsztaty, wydruk materiałów dydaktycznych. | 16653 |
|  | Realizacja projektu – "Mareckie zwierzaki - śmieciaki". | 12646 |
|  | Realizacja projektu – "Marki z bliska – czyli co kryje moja okolica", konkurs plastyczny na najciekawsze przyrodniczo miejsce w Markach. "Marki w Zieleni" - organizacja konkursu. | 11618 |
|  | Organizacja konkursu plastycznego – „Człowiek mały czy duży – przyrodzie służy”. | - |
|  | Nagrody konkursowe – „Marki w zieleni”, „EKOdziałanie – segregowanie!”, EKOozdoba choinkowa”. | 22350 |
|  | Plakaty promujące selektywna zbiórkę. | 590 |
|  | Prowadzenie stron internetowych: czyste.marki.pl i zwierzaki.marki.pl w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej. | 1350 |
|  | Dystrybucja 4000 ulotek na terenie Urzędu Miasta dotyczących alarmowania ludności. | 1046 |
| Gmina Marki  Wodociąg Marecki Sp. z o.o. |  | Prowadzenie działań promocyjno- informacyjnych dot. projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki ( Etap II)". | 22983 |
|  | Kampania informacyjna i promocyjna dot. promocji picia wody z kranu oraz zainstalowanie w publicznych szkołach podstawowych zdrojów wody pitnej tzw. Źródełek Markowej Wody. W ramach projektu wykonano: 5 szt. poidełek, prace plastyczne, kalendarze z pracami dzieci dot. Źródełka Markowej Wody, konkursy - jeden filmowy i jeden plastyczny, 2 filmy promocyjne dot. picia wody z kranu. | 45000 |
| Gmina Radzymin |  | Prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez stronę internetową gminy www.radzymin.pl - zakładka "Edukacja ekologiczna". | W ramach bieżącej działalności |
| Gmina Strachówka |  | Szkolenia i seminarium dla młodzieży szkolnej, strażaków, sołtysów z ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej z cyklu "Zielona Polska" i "Numery Twoich Przyjaciół”. | 3383 |
|  | Szkolenie wyjazdowe dla radnych i sołtysów związane z ochroną środowiska. | 4400 |
| Gmina Tłuszcz  Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu |  | Dotacja udzielona na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. | 4780 |
|  | Organizacja konkursu „Mamy rady na odpady" w gminie Tłuszcz. | 3000 |
|  | Organizacja kampanii „Zostań Ambasadorem ekologii" w gminie Tłuszcz. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej, nabór uczestników oraz przeprowadzenie cyklu pięciu warsztatów ekologicznych z ornitologiem. Zorganizowanie wystawy prac, które dzieci wykonały podczas warsztatów ekologicznych. | 3185 |
|  | Pogłębianie i ugruntowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wpieranie inicjatywy spędzania czasu wolnego w kontakcie z naturą. Dotacja udzielona na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. | 1500 |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Tłuszczu Sp.zo.o. |  | Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców gminy poprzez rozprowadzenie  ulotek dotyczących właściwego użytkowania sieci kanalizacyjnej. | 5000 |
| Gmina Wołomin  Gmina Wołomin |  | Cykl otwartych spotkań pn. Przystanek: „Ekoświadomi”. | 20000 |
|  | Organizacja Pikników Ekologicznych z okazji Dnia Dziecka w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Propagowanie i upowszechnianie świadomości ekologicznej”) . | 48859 |
|  | Usługi dla Zielonych Klas dla szkół i przedszkoli gminy Wołomin, w tym m. in. warsztaty ekologiczne i wycieczki edukacyjne, wykonanie gadżetów z logo „Czysty Wołomin”, wydruk broszury – katalogu „Przyroda Wołomina”. | 69483 |
|  | Przygotowanie i kolportaż plakatu o zanieczyszczeniu powietrza przez smog. | 3090 |
|  | Realizacja zadania „Zielone Klasy – edukacja ekologiczna młodzieży z gminy Wołomin z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego” dla uczniów klas 4 - 6 szkół podstawowych i gimnazjów, aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska. | 91562 |
|  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla Zielonych Klas dla szkół i przedszkoli gminy Wołomin w ramach edukacji ekologicznej. | 5100 |
|  | Opracowanie komunikacji internetowej Wołomina w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. | 5500 |
|  | Przeprowadzenie zajęć przyrodniczych dla dzieci i młodzieży „Wołomińscy odkrywcy przyrody”. | 14999 |
|  | Przygotowanie oraz udostępnienie materiałów dotyczących przyrody gminy Wołomin. | 2000 |
|  | Realizacja projektu pn. „Eko – nakręceni”; zakupiono: 2 zestawy projektor i ekran, 6 cyfrowych aparatów fotograficznych, papier do dyplomów. | 9286 |
|  | Realizacja projektu pn. „Na straży czystego powietrza”; zakupiono: 9 rowerów, 3 cyfrowe aparaty fotograficzne, 60 szt. sadzonek roślin gatunków rodzimych. | 7630 |
|  | Ufundowanie nagród w konkursie na plakat promujący dzień czystego powietrza. | 179 |
|  | Przygotowanie i kolportaż gadżetów promujących akcję „Tworzymy atmosferę Wołomina”. | 11956 |
|  | Realizacja projektu pn. „Nauka ekologii przez zabawę”; zakupiono: 6 tabletów, 2 notebooki, 4 cyfrowe aparaty fotograficzne. | 12137 |
|  | Realizacja projektu pn. „Szlakiem pieszo - rowerowym z Wołomina do Ossowa”. Wykonano projekt graficzny 8 tablic dydaktycznych oraz wykonano i dostarczono stelaże drewniane, które będą umieszczone na trasie szlaku pieszo – rowerowego z Wołomina do Ossowa. | 8442 |
|  | Wykonanie stanowiska wypoczynkowo – turystycznego w Ossowie. Utworzono miejsce wypoczynku i rekreacji wyposażone w elementy małej architektury: stoliki, ławki, kosze i stojak na rowery, wybudowano palenisko oraz schody wprowadzające na teren. | 34043 |
|  | Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy Wołomin dotyczącymi strategii działań władz gminy w zakresie dalszego funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów MZO oraz sporządzenie raportu z konsultacji. | 14900 |
|  | Przygotowanie i kolportaż plakatów promujących dzień otwarty na składowisku odpadów w Starych Lipinach. | 357 |
|  | Warsztaty ekologiczne „Ekomiasto” dla zielonych klas Zespołu Szkół w Czarnej. | 160 |
|  | Dwukrotne przygotowanie warsztatów ekologicznych „Elektromisja” dla około 500 uczniów z wołomińskich szkół. | 3000 |
|  | Pokaz planetarium dla zielonych grup z przedszkola nr 8 w Wołominie. | 600 |
|  | Aktualizacja strony internetowej czystywolomin.pl | 12687 |
|  | Szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska i dostępie społeczeństwa do informacji o środowisku. | 2000 |
| Gmina Ząbki  MZO Sp. z o.o. Wołomin |  | Wykonanie plakatów propagujących selektywną zbiórkę i postawy proekologiczne, aktualizacja informacji zawartych na stronach internetowych w zakładce gospodarka odpadami (ułatwiające znalezienie informacji, eko-ciekawostki itp.). | 3500 |
| Gmina Ząbki |  | Prowadzenie systemowej edukacji ekologicznej: zakup gier, książek edukacyjnych dotyczących odpadów, zakup opasek silikonowych, zakup naklejek informacyjnych, organizacja imprezy kulturalnej – spektakl. | 8375 |
| Gmina Zielonka |  | Realizacja programu pn.: ”Eko edukacja na miarę XXI wieku- program edukacyjny z zakresu ekologii prowadzony przez Miasto Zielonka na rzecz dzieci i młodzieży w publicznych placówkach oświatowych. | 186375 |
|  | Realizacja projektu pn.: ”Rowerem przez Zielonkę – rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej” - promocja projektu (publikacja artykułu w prasie na zakończenie projektu). | 443 |
| Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia  Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia | Powiat Wołomiński |  | Realizacja programów polityki zdrowotnej. | W ramach bieżącej działalności |
|  | Koordynowanie realizacji „Programu promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński”. |
|  | Wspieranie akcji promujących zdrowie. |
| Gmina Tłuszcz |  | Upowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez ruch i aktywizację sportową. Dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. | 107494 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie |  | Zajęcia edukacyjne w zakresie higieny, ochrony zdrowia, zdrowego odżywiania, poprawy formy fizycznej. | W ramach bieżącej działalności |
| ***Razem koszty w latach 2015-2016: 1 057 004 złotych*** | | | | |

3. WSKAŹNIKI SŁUŻĄCE OCENIE EFEKTÓW REALIZACJI PROGRAMU

Wskaźniki realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego przedstawiono w tabeli 13. Z powodu braku pełnych danych za 2016 rok, w tabeli zamieszczono dane dla roku 2015. Informacje za 2016 rok zostaną podane przez główny Urząd Statystyczny w sierpniu 2017 roku. Do ustalenia trendu wybrano rok 2012, gdyż był to pierwszy rok realizacji „Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.”, przyjętego uchwałą Nr XX-213/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. Zapisy tego dokumentu są przedmiotem analizy niniejszego Raportu.

W latach 2015-2016 realizowano łącznie co najmniej 1 814 zadań - inwestycyjnych i pozainwestycyjnych - obejmujących wszystkie sektory środowiska. Duża część tych zadań obejmowała wiele mniejszych podzadań (np. budowa poszczególnych odcinków sieci techniczno - inżynieryjnych, remonty dróg, itp.).

Łącznie, na zadania związane z ochroną środowiska wydatkowano w latach 2015 - 2016 kwotę co najmniej 404 147613 złotych.

Tabela 12. Koszty poniesione na zadania związane z ochrona środowiska w latach 2015-2016

| **Lp.** | **Obszar interwencji** | **Liczba zadań** | **Koszty w złotych** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ochrona klimatu i jakości powietrza | 116 | 12 540 429 |
|  | Zagrożenia hałasem | 502 | 178 277 803 |
|  | Pola elektromagnetyczne | 3 | 62 693 |
|  | Gospodarowanie wodami | 168 | 25 660 037 |
|  | Gospodarka wodno – ściekowa | 357 | 81 452 022 |
|  | Zasoby geologiczne | 1 | - |
|  | Gleby | 7 | 74 239 |
|  | Zasoby przyrodnicze | 346 | 19 118 039 |
|  | Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów | 118 | 60 180 668 |
|  | Zagrożenia poważnymi awariami | 106 | 25 724 679 |
|  | Edukacja ekologiczna | 90 | 10 57 004 |
| **Razem** | | **1814** | **404 147 613** |

Należy mieć jednak na uwadze, że duża część zadań (np. związanych z modernizacją układu drogowego) tylko w części przyczynia się do poprawy jakości środowiska (w tym przypadku - klimatu akustycznego i jakości powietrza). Nie można jednak oszacować, jaka to część, dlatego brano pod uwagę wszystkie koszty związane z daną inwestycją. Część działań (np. poprawa nawierzchni dróg) służy więcej niż jednemu sektorowi środowiska, dlatego koszty przypisywano tam, gdzie pozytywne działanie wydaje się być większe (w tym przypadku - do ograniczania hałasu).

Tabela 13. Wskaźniki efektywności Programu ochrony środowiska

| **Wskaźnik** | **Jednostka** | **Stan na dzień 31.12.2012r.** | **Stan na dzień 31.12.2015r.** | **Trend** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość sieci wodociągowej | km | 887,7 | 1 096,1 | pozytywny |
| Połączenia sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | sztuka | 29 700 | 35 737 | pozytywny |
| Budynki mieszkalne podłączone do sieci wodociągowej | % | bd | 65,0 | pozytywny |
| Ludność korzystająca z sieci wodociągowej | osoba | 140 419 | 169 706 | pozytywny |
| Korzystający w wodociągu w % ogółu ludności | % | 62,2 | 72,2 | pozytywny |
| Woda dostarczona gospodarstwom domowym | dam3 | 5 041,9 | 5 966,3 | pozytywny |
| Awarie sieci wodociągowej | sztuk | bd | 249 | - |
| Zużycie wody na jednego odbiorcę | m3/rok | 35,9 | 35,2 | pozytywny |
| Zużycie wody na jednego mieszkańca | m3/rok | 22,5 | 25,6 | pozytywny |
| Sieć wodociągowa rozdzielcza na 100 km2 | km | 93,1 | 114,9 | pozytywny |
| Pobór wód podziemnych na cele przemysłowe | dam3/rok | 1 201 | 1 169 | pozytywny |
| Zużycie wody na cele przemysłowe | dam3/rok | 1 220 | 1 225 | negatywny |
| Długość sieci kanalizacyjnej | km | 625,1 | 742,3 | pozytywny |
| Połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | sztuka | 18 329 | 27 067 | pozytywny |
| Budynki mieszkalne podłączone do sieci kanalizacyjnej | % | bd | 49,3 | pozytywny |
| Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej | osoba | 117 619 | 155 319 | pozytywny |
| Korzystający z kanalizacji w % ogółu ludności | % | 52,1 | 66,1 | pozytywny |
| Sieć kanalizacyjna rozdzielcza na 100 km2 | km | 65,5 | 77,8 | pozytywny |
| Ścieki oczyszczane razem | dam3 | 9 116 | 8 277 | negatywny |
| Ścieki komunalne i przemysłowe oczyszczane w % ścieków wymagających oczyszczenia | % | 100 | 99,88 | negatywny |
| Ścieki oczyszczane przemysłowe | dam3 | 691 | 490 | negatywny |
| Przepustowość oczyszczalni ścieków komunalnych według projektu | m3/dobę | 7 608 | 7 608 | neutralny |
| Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków | osoba | 112 676 | 144 718 | pozytywny |
| Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogółu ludności | % | 49,9 | 61,6 | pozytywny |
| Równoważna liczba mieszkańców dla oczyszczalni ścieków | osoba | 119 416 | 169 746 | pozytywny |
| Zbiorniki bezodpływowe | sztuk | bd | 25416 | - |
| Oczyszczalnie przydomowe | sztuk | bd | 98 | - |
| Stacje zlewne | sztuk | bd | 8 | - |
| Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca | kWh | 942,8 | 905,7 | pozytywny |
| Zużycie energii elektrycznej na 1 korzystającego (gospodarstwo domowe) | kWh | 2 502,6 | 2 346,0 | pozytywny |
| Długość czynnej sieci gazowej | km | 1 115,088 | 1 171,762 | pozytywny |
| Odbiorcy gazu z sieci | gosp. domowe | 50 064 | 52 713 | pozytywny |
| Ludność korzystająca z sieci gazowej | osoba | 151 131 | 160 575 | pozytywny |
| Sieć rozdzielcza gazowa na 100 km2 | km | 109,9 | 115,9 | pozytywny |
| Czynne połączenia sieci gazowej do budynków mieszkalnych | sztuka | 34 410 | 36 184 | pozytywny |
| Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem | gosp. dom. | 32 918 | 36 126 | pozytywny |
| Korzystający z gazu w % ogółu ludności | % | 67,0 | 68,3 | pozytywny |
| Zużycie gazu z sieci | tys. m3 | 65 153,3 | 64 119,2 | - |
| Zużycie gazu z sieci na jednego odbiorcę | m3 | 431,1 | 399,3 | - |
| Zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca | m3 | 290,5 | 274,7 | - |
| Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań | tys. m3 | 59 965,7 | 55 221,4 | - |
| Długość sieci cieplnej przesyłowej | km | 28,1 | 24,2 | negatywny |
| Kubatura budynków ogrzewanych centralnie | dam3 | 2 953,7 | 3 894,6 | pozytywny |
| Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem | t/r | 52 | 27 | pozytywny |
| Emisja zanieczyszczeń pyłowych ze spalania paliw | t/r | 33 | 27 | pozytywny |
| Emisja zanieczyszczeń gazowych | t/r | 49 883 | 39 760 | pozytywny |
| Emisja dwutlenku siarki | t/r | 88 | 118 | negatywny |
| Emisja tlenków azotu | t/r | 50 | 44 | pozytywny |
| Emisja tlenku węgla | t/r | 39 | 39 | neutralny |
| Emisja dwutlenku węgla | t/r | 49 638 | 39 492 | pozytywny |
| Odpady komunalne zmieszane zebrane w ciągu roku | ton | 34 391,88 | 39 363,76 | pozytywny |
| Odpady komunalne zmieszane zebrane w ciągu roku ogółem na 1 mieszkańca | kg | 153,4 | 168,7 | pozytywny |
| Odpady komunalne z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca | kg | 101,4 | 132,2 | pozytywny |
| Jednostki odbierające odpady w badanym roku wg obszaru działalności | sztuka | 24 | 22 | neutralny |
| Czynne składowiska odpadów, na których unieszkodliwiane są odpady komunalne | sztuka | 1 | 1 | neutralny |
| Powierzchnia czynnych składowisk, na których unieszkodliwiane są odpady komunalne | ha | 1,7 | 1,7 | neutralny |
| Dzikie wysypiska - powierzchnia, stan w dniu 31.12. | m2 | 1552 | 860 | pozytywny |
| Dzikie wysypiska - istniejące, stan w dniu 31.12. | sztuka | 31 | 15 | pozytywny |
| Odpady komunalne zebrane podczas likwidacji dzikich wysypisk | ton | 274,3 | 351,0 | pozytywny |
| Wskaźnik lesistości | % | 29,6 | 29,6 | neutralny |
| Powierzchnia gruntów leśnych (w tym lasów) | ha | 28 763,3 | 28 718,22 | negatywny |
| Powierzchnia lasów | ha | 28 265,2 | 28 219,19 | negatywny |
| Powierzchnia zalesiona w ciągu roku | ha | 4,8 | 4,2 | negatywny |
| Powierzchnia obszarów prawnie chronionych | ha | 19 859,4 | 19 859,4 | neutralny |
| Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem | % | 20,8 | 20,8 | neutralny |
| Rezerwaty przyrody | ha | 168,6 | 370,04 | pozytywny |
| Parki krajobrazowe | ha | 840,0 | 840,0 | neutralny |
| Obszary chronionego krajobrazu | ha | 18 742,9 | 18 742,9 | neutralny |
| Użytki ekologiczne | ha | 31,7 | 31,7 | neutralny |
| Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe | ha | 120,0 | 120,0 | neutralny |
| Pomniki przyrody | sztuka | 230 | 214 | negatywny |
| Tereny zieleni - parki spacerowo - wypoczynkowe | ha | 40,4 | 15,1 | negatywny |
| Tereny zieleni - zieleńce | ha | 15,80 | 16,17 | pozytywny |
| Zieleń uliczna | ha | 35,0 | 35,0 | neutralny |
| Tereny zieleni osiedlowej | ha | 75,3 | 70,58 | pozytywny |
| Wydatki ogółem na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną z budżetów gmin | złote | 50 845 705 | 59 746 239 | pozytywny |
| Wydatki na oczyszczanie gmin, z budżetów gmin | złote | 4 864 593 | 4 362 805 | negatywny |
| Wydatki na utrzymanie zieleni, z budżetów gmin | złote | 690 500 | 1 154 482 | pozytywny |
| Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód z budżetów gmin | złote | 20 923 016 | 9 259 832 | negatywny |
| Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p-poż. z budżetów gmin | złote | 8 499 619 | 8 332 101 | negatywny |
| Wydatki na gospodarkę odpadami z budżetów gmin | złote | 671 573 | 23 629 375 | pozytywny |

*Tabela opracowana na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, GUS 2017*

Ocena wpływu realizacji Programu ochrony środowiska powiatu wołomińskiego na wielkość presji wywieranej na środowisko i skuteczność działań ochronnych, określona na podstawie analizy zmian wartości przyjętych wskaźników wdrażania i monitorowania *Programu* wskazuje na duży i stały postęp w realizacji wyznaczonych celów.

W okresie 2012 – 2015 zidentyfikowano pozytywne trendy w zakresie ochrony środowiska:

* rozwój systemu poboru i rozprowadzania wody pitnej:
* zwiększenie długości sieci wodociągowej o 208,4 km,
* zwiększenie liczby połączeń sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania o 6037 sztuk,
* zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej o 29 287 osób (10% ludności powiatu),
* oszczędność wody - zmniejszenie zużycia wody na jednego odbiorcę o 0,7 m3/rok,
* rozwój systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków:
* zwiększenie długości sieci kanalizacyjnej o 117,2 km,
* zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej o 37 700 osób (14% ludności powiatu),
* rozwój kanalizacji deszczowej i poprawy stanu rowów melioracyjnych oraz pozostałych urządzeń wodnych
* poprawa istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej,
* rozwój centralnego systemu ogrzewania:
* zwiększenie kubatury budynków ogrzewanych centralnie o 940,9 dam3,
* modernizacja źródeł ciepła,
* rozwój sieci gazowej:
* zwiększenie długości czynnej sieci gazowej o 56,674 km,
* zwiększenie liczby połączeń do sieci gazowej o 1774 sztuk,
* zwiększenie liczby odbiorców gazu z sieci o 2 649 gospodarstw domowych,
* zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z sieci gazowej o 9 444 osób (1,3% ludności powiatu),
* zwiększenie liczby odbiorców gazu ogrzewających mieszkania gazem o 3 208 gospodarstwa domowe,
* zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na jednego mieszkańca o 37,1 kWH,
* zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych o 25 ton/rok,
* zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych o 10 146 ton/rok,
* sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest,
* reorganizacja i rozwój systemu gospodarki odpadami,
* zwiększenie ilości zbieranych odpadów komunalnych o 4 971,88 ton,
* zmniejszenie powierzchni „dzikich” wysypisk odpadów,
* dbałość o istniejące tereny zieleni urządzonej i powstawanie nowych obiektów, w tym służących rekreacji i wypoczynkowi,
* zwiększenie powierzchni rezerwatów przyrody o 201,4 ha,
* zwiększenie powierzchni zieleńców o 0,37 ha,
* wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zagadnień związanych z zagadnieniami środowiskowymi,
* aktywna i zróżnicowana edukacja ekologiczna,
* pozyskiwanie nowych źródeł finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska, praktycznie we wszystkich sektorach (ochrona wód, powietrza, ochrona przed hałasem, gospodarka odpadami, ochrona przyrody, ochrona przez awariami i zagrożeniami naturalnymi, ochrona powierzchni ziemi i gleb, edukacja ekologiczna),
* wzrost wydatków z budżetów gmin na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną o 8 900 534 złote,
* wzrost wydatków z budżetów gmin na utrzymanie zieleni o 463 982 złote,
* wzrost wydatków z budżetów gmin na gospodarkę odpadami o 22 957 802 złote.

W okresie 2012 – 2015 zidentyfikowano negatywne trendy w zakresie ochrony środowiska:

* spadek wskaźnika oczyszczanych ścieków komunalnych i przemysłowych, które wymagają oczyszczenia ze 100 do 99,88%,
* spadek ilości oczyszczanych ścieków o 839 dam3/rok,
* wzrost emisji dwutlenku siarki o 30 ton/rok,
* niewielkie wykorzystanie potencjalnych możliwości w zakresie odnawialnych źródeł energii (w dalszym ciągu decydują tutaj czynniki ekonomiczne, a montaż urządzeń pozwalających korzystać z energii odnawialnej jest dość kosztowny. Nakłady zwracają się po długim okresie czasu),
* spadek powierzchni gruntów leśnych i lasów,
* spadek powierzchni zalesianej,
* zmniejszenie się liczby pomników przyrody – co może być wynikiem aktualizacji inwentaryzacji obiektów prawnie chronionych,
* spadek powierzchni terenów zieleni osiedlowej,
* spadek wydatków z budżetów gmin na oczyszczanie gmin,
* spadek wydatków z budżetów gmin na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
* brak szerszej akceptacji społecznej dla tworzenia nowych form ochrony przyrody (obawa przed ograniczeniami wynikającymi z ustanowienia takich form).

W kolejnych latach należy skupić się na kontynuacji i wzmocnieniu działań, które mogą przyczynić sie do zmiany niekorzystnych trendów, zaobserwowanych podczas analizy wskaźników.

Wymienić można:

1. kontynuacja działań mających na celu uwzględnianie zagadnień ochrony i prawidłowego kształtowania środowiska, w szczególności w planach zagospodarowania przestrzennego,
2. kontynuacja działań dla powstrzymania wzrastającej presji środków transportu na stan środowiska, w szczególności na klimat akustyczny i stan powietrza,
3. kontynuacja działań zmierzających do zmniejszenia niskiej emisji,
4. kontynuacja działań na rzecz poprawy efektywności wykorzystania energii i jej pozyskiwania ze źródeł odnawialnych,
5. działania zmierzające do zwiększenia powierzchni zalesionych, a także obszarów i obiektów prawnie chronionych,
6. prowadzenie działań zmierzających do udrożnienia, kształtowania i odtwarzania korytarzy ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się zwierząt, a także funkcjonowanie ich populacji,
7. zwiększenie efektywności działań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,
8. działania w zakresie prawidłowego kształtowania populacji zwierząt łownych (zwłaszcza dzików),
9. kontynuacja edukacji ekologicznej.

**Spis tabel**

[Tabela 1. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 8](#_Toc484027484)

[Tabela 2. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Zagrożenia hałasem 17](#_Toc484027486)

[Tabela 3. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: pola elektromagnetyczne 42](#_Toc484027487)

[Tabela 4. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gospodarowanie wodami 44](#_Toc484027488)

[Tabela 5. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gospodarka wodno - ściekowa 56](#_Toc484027489)

[Tabela 6. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Zasoby geologiczne 74](#_Toc484027490)

[Tabela 7. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gleby 75](#_Toc484027491)

[Tabela 8. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 78](#_Toc484027492)

[Tabela 9. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Zasoby przyrody 85](#_Toc484027493)

[Tabela 10. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 105](#_Toc484027494)

[Tabela 11. Stan realizacji Programu ochrony środowiska w obszarze interwencji: Edukacja ekologiczna 111](#_Toc484027495)

[Tabela 12. Koszty poniesione na zadania związane z ochrona środowiska w latach 2015-2016 119](#_Toc484027496)

[Tabela 13. Wskaźniki efektywności Programu ochrony środowiska 119](#_Toc484027497)