**Wykaz umów dotyczących zadań inwestycyjnych podpisanych w okresie
od dnia 23 lutego 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Tytuł zadania** | **Data podpisania umowy** | **Wykonawca** | **Wartość**  |  **Czas wykonania** |
| 1. | Projekt drogi w Starowoli gm. Jadów  | 09.03.2016  | Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT, ul. Dziedzickiego 32, 21-500 Biała Podlaska  | 42 681,00 zł | koncepcja do dnia 01.04.2016r. Dokumentacja + wniosek ZRID 30.08.2016r. Decyzja ZRID 30.11.2016r. |
| 2. | Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4331W w msc. Dzięcioły, gm. Tłuszcz | 10.03.2016  | FASYS MOSTY Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 139a/3, 53-317 Wrocław  | 47 355,00 zł | koncepcja do dnia 26.03.2016r. Dokumentacja + wniosek ZRID 30.08.2016r. Decyzja ZRID 30.11.2016r. |
| 3. | Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4330W w msc. Kury, gm. Tłuszcz | 23.02.2016  | PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz, ul. Pochyła 23 lok. 4D, 53-512 Wrocław  | 27 900,00 zł | koncepcja do dnia 09.03.2016r. Dokumentacja + wniosek ZRID 30.08.2016r. Decyzja ZRID 30.11.2016r. |
| 4. | Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4344W w msc. Wójty, gm. Jadów | 23.02.2016  | PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz, ul. Pochyła 23 lok. 4D, 53-512 Wrocław | 27 900,00 zł | koncepcja do dnia 09.03.2016r. Dokumentacja + wniosek ZRID 30.08.2016r. Decyzja ZRID 30.11.2016r. |
| 5. | Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4334W w msc. Lipka, gm. Klembów | 23.02.2016  | Biuro Iżynierskie PONTIS Zofia Lewandowska, ul. Al. Jana Pawła II 72/43, 15-753 Białystok  | 26 500,00 zł | koncepcja do dnia 09.03.2016r. Dokumentacja + wniosek ZRID 30.08.2016r. Decyzja ZRID 30.11.2016r. |
| 6. | Projekt przebudowy mostu w Zawadach na drodze powiatowej 4306W, gm. Radzymin | 10.03.2016  | PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz, ul. Pochyła 23 lok. 4D, 53-512 Wrocław | 48 200,00 zł | koncepcja do dnia 25.03.2016r. Dokumentacja + wniosek ZRID 30.08.2016r. Decyzja ZRID 30.11.2016r. |
| 7.  | Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4351W w msc. Poświętne ul. Mikołaja Kopernika, gm. Poświętne | 09.03.2016  | Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT, ul. Dziedzickiego 32, 21-500 Biała Podlaska | 23 862,00 zł | koncepcja do dnia 01.04.2016r. Dokumentacja + wniosek ZRID 30.08.2016r. Decyzja ZRID 30.11.2016r. |
| 8. | Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki | 09.03.2016  | Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT, ul. Dziedzickiego 32, 21-500 Biała Podlaska | 47 724,00 zł | koncepcja do dnia 03.04.2016r. Dokumentacja + wniosek ZRID 30.08.2016r. Decyzja ZRID 30.11.2016r. |
| 9. | Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4323W w msc. Chajęty, Gm. Dąbrówka | 16.03.2016  | MANEVO Marek Łukowski, Ziółków 88, 21-077 Spiczyn  | 28 000,00 zł | 15.04.2016 trzy koncepcje/30-11-2016 całość |
| 10. | Projekt przebudowy ul. Wiejskiej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz | 16.03.2016  | MANEVO Marek Łukowski, Ziółków 88, 21-077 Spiczyn | 60 270,00 zł | 25.04.2016 trzy koncepcje/12 12 2016r. |
| 11. | Wykonanie wentylacji wywiewno-nawiewnej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie Miła 22 | 23.03.2016 | PHU Rekuwent Świderek Andrzej, ul. Sasina 50, 05-200 Wołomin | 10 368,90 zł | 14 dni od daty wprowadzenia |
| 12. | Wykonanie projektu technicznego i budowa szklarni wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Techniczno - Zawodowych w Radzyminie  | 21.03.2016 | Oskarbud Artur Stolarzak, Ul. Skrajna 32B/25, 05-091 Ząbki | 50 155,00 zł | 20.04.2016-koncepcja, 26.06.2016-projekt, 3.10.2016-ostateczny termin pozwolenia na budowę |
| 13. | Przebudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych w Radzyminie, wymiana instalacji CO i CWU | 29.03.2016 | Firma NOSTEG Zbigniew Durda, ul. Stawowa 17, 07-130 Łochów | 107 258,64zł | 45 dni od dnia podpisania umowy  |