Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05 – 200 Wołomin

Jednostka projektowa: Eko-Log Sp. z o.o. ul. Dobrowita 16 61-063 Poznań tel./fax: (61) 871 06 49 e-mail: projekty@eko-log.pl

Nazwa opracowania: Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wołomińskiego za lata 2009 – 2010

Zespół projektantów:

inż. Katarzyna Walkowiak

mgr Wioletta Bartłomiejczak

mgr Patrycja Wysocka

mgr Jakub Smakulski

Poznań, październik 2011

Spis treści

Lista skrótów	6

1. Wprowadzenie 	7

1.1. Podstawa prawna sprawozdania 	7

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania	7

2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu oraz ocena zmian w gospodarce odpadami	9

2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych	9

2.2. Stan formalno-prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych  	36

2.3. Realizacja planu zamykania instalacji – poza składowiskami odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska	58

2.4. Stan formalno-prawny składowisk odpadów i obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych	59

2.5. Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska	68

3. Stan realizacji zadań ujętych w powiatowym planie gospodarki opadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena	69

4. Ocena kosztów i źródeł finansowania 	84

5. Ocena realizacji celów	93

5. Podsumowanie 	108

6. Bibliografia	109

Indeks tabel

Tabela 1: Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych selektywnie i zagospodarowanych na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym 2009 – 2010	10

Tabela 2: Ilości odpadów komunalnych zebranych  i zagospodarowanych na terenie powiatu (w tym * - zawierające substancje niebezpieczne)	14

Tabela 3: Ilości i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym 2009 – 2010.	23

Tabela 4: Ilości i rodzaje odpadów pozostałych, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym 2009 – 2010.	31

Tabela 5: Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010.	36

Tabela 6: Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010).	42

Tabela 7: Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)	48

Tabela 8: Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)	51

Tabela 9: Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które nie spełniają wymagań - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)	57

Tabela 10: Realizacja na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010 planu zamykania instalacji, w szczególności spalarni odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych	58

1 czynne składowisko odpadów produkcyjnych (Tabela 11).	59

Tabela 12: Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)	59

Tabela 13: Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne - stan na dzień kończący rok sprawozdawczy (31 XII 2010)  	60

Tabela 14: Zestawienie czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (poza składowiskami wyłącznie odpadów azbestu) - stan na dzień kończący rok sprawozdawczy (31 XII 2010)	60

Tabela 15: Zestawienie czynnych składowisk odpadów obojętnych - stan na dzień kończący rok sprawozdawczy (31 XII 2010)	61

Tabela 16: Zestawienie czynnych składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest - stan na dzień kończący rok sprawozdawczy (31 XII 2010)	61

Tabela 17: Zestawienie czynnych składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań w zakresie posiadania decyzji oraz w zakresie budowy i eksploatacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)	62

Tabela 18: Zestawienie składowisk odpadów niespełniających wymagań w zakresie lokalizacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)	63

Tabela 19: Zestawienie czynnych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)	63

Tabela 20: Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji - na stan kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)	64

Tabela 21: Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie rekultywacji  - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy
(31 XII 2010)	64

Tabela 22: Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy
(31 XII 2010)	65

Tabela 23: Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)	66

Tabela 24: Zestawienie składowisk opadów po okresie monitoringu - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)	66

Tabela 25: Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po okresie monitoringu - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy
(31 XII 2010)	67

Tabela 26: Realizacja na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010 planu zamykania składowisk opadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych	68

Tabela 27: Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z 'Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 dla administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego, powiatowego i gminnych planów gospodarki odpadami wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2010 r.   	70

Tabela 28: Realizacja w okresie sprawozdawczym planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów	78

Tabela 29: Informacja na temat zlikwidowanych magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010	78

Tabela 30: Informacja na temat pozostałych do likwidacji po dniu 31 grudnia 2010 r. magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin	79

Tabela 31: Informacja na temat zlikwidowanych mogilników w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010	79

Tabela 32: Informacja na temat mogilników pozostałych do likwidacji po dniu 31 grudnia 2010 r., których nie udało się zlikwidować w wyznaczonym terminie	79

Tabela 33: Oddanie do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010	80

Tabela 34: Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowywania odpadów w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego 2009 - 2010	82

Tabela 35: Wpływy do powiatowego oraz gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, budżetu gminy oraz powiatu z tytułu opłat produktowych i opłat za składowanie odpadów w okresie sprawozdawczym 2009 – 2010; (b.d. - brak danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy)	84

Tabela 36: Koszty poniesione na realizację zadań określonych w powiatowym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym 2009 -2010 	86

Tabela 37: Projekty w zakresie gospodarki odpadami finansowane przy udziale środków krajowych
i zagranicznych na terenie powiatu okresie sprawozdawczym (poza wymienionymi w tabeli 36)	90

Tabela 38: Środki publiczne wydatkowanie na gospodarkę odpadami na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010	91

Tabela 39: Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu opadami na terenie powiatu wołomińskiego
w okresie sprawozdawczym.	102

# Lista skrótów

BDL – Bank Danych lokalnych dostępny na stronach GUS

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej

GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

GUS – Generalny Urząd Statystyczny

KPGO – Krajowy plan gospodarki odpadami

MZO – Miejski Zakład Oczyszczania

PFOŚiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PGO – Plany gospodarki odpadami

RZGO – Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ – Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska

WSO – Wojewódzki System Odpadów

ZGZZ – Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

ZUO – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

ZZO – Zakład Zagospodarowania Odpadów

# 1. Wprowadzenie

## 1.1. Podstawa prawna sprawozdania

Podstawowym celem opracowania i wdrażania planów gospodarki odpadami jest realizacja polityki ekologicznej państwa oraz realizacja zasad gospodarowania odpadami, a także potrzeba stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Na szczeblu lokalnym, plan gospodarki odpadami, stanowi dokument zawierający wizję rozwoju systemu, określa warunki wdrażania proponowanych wariantów rozwiązań organizacyjno-technicznych, a jednocześnie jest ważnym źródłem informacji dla podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Obowiązek sporządzania przez powiat sprawozdania z realizacji Planów Gospodarki Odpadami narzuca Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, ze zmianami). Zgodnie z ww. ustawą, sprawozdania powinny być sporządzane co dwa lata.

Niniejszy dokument został sporządzony w oparciu o najnowsze „Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami”, opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska przez Departament Gospodarki Odpadami na początku 2011 r. Jego przedmiotem jest ocena realizacji zadań wyznaczonych przez Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu wołomińskiego na lata 2008 – 2011 za okres sprawozdawczy 2009 – 2010.

Plan gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego, na lata 2008 – 2011 został uchwalony przez Radę Powiatu Wołomińskiego w dniu 28 marca 2008 r. (Uchwała Nr XVII – 118/08). Była to aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego, który został opracowany w roku 2004 na okres 2004 – 2011 r. i przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XIX-150/04 z dnia 28 września 2004 r. Niniejsze sprawozdanie jest trzecim z kolei dokumentem sprawozdawczy, do tej pory zostały sporządzone dwa sprawozdania z jego realizacji.

I Sprawozdanie z realizacji ww. Planu obejmowało okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami (tzn. 28 września 2004 r.) do dnia 31 grudnia 2006 roku.

II Sprawozdanie z realizacji zaktualizowanego w 2008 r. Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu wołomińskiego obejmuje lata 2007-2008.

## 1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie stanu realizacji celów, działań i zadań wytyczonych w zapisach Planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 oraz zaistniałych zmian w zakresie gospodarki odpadami.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje, zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska:

- Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych na terenie powiatu (z uwzględnieniem metod odzysku i unieszkodliwiania);

- Stan formalno-prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie; unieszkodliwiania odpadów, jakie znajdują się na terenie powiatu oraz ocena ich mocy przerobowych;

- Opis realizacji planu zamykania instalacji – poza składowiskami odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska;

- Stan formalno-prawny składowisk odpadów i obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

- Opis realizacji planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska;

- Ocenę stanu realizacji zadań ujętych w powiatowym planie gospodarki opadami w okresie; sprawozdawczym oraz jej ocenę;

- Ocenę kosztów i źródeł finansowania gospodarki odpadami, prowadzonej na terenie powiatu;

- Ocenę realizacji celów wyznaczonych do realizacji przez powiatowy plan gospodarki odpadami.

Dane przedstawione w Sprawozdaniu zostały pozyskane z następujących źródeł:

- Wojewódzki System Odpadowy;

- Raport Wojewódzki dot. Gospodarki Odpadami na terenie Województwa Mazowieckiego za rok 2009;

- Sprawozdania uchwalone przez Urzędy Gmin powiatu wołomińskiego z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami za lata 2009 – 2010;

- Gminne sprawozdania z realizacji budżetów gmin;

- Ankietyzacja gmin;

- Generalny Urząd Statystyczny.

Ponadto, w przypadku odpadów komunalnych dokonano szacunkowych wyliczeń ilość odpadów komunalnych, zebranych z terenu następujących gmin: Dąbrówka, Radzymin i Tłuszcz. Gminy te nie podały całościowej ilości odpadów komunalnych zebranych na ich obszarze. Stąd na podstawie danych historycznych za lata 2002 – 2008 oraz danych dotyczących liczby ludności zamieszkujących tereny poszczególnych gmin w latach 2002 – 2010 (GUS), a także uwzględniając dane pozyskane od pozostałych gmin odnośnie ilości odpadów komunalnych zebranych w latach 2009 - 2010, wyznaczono krzywą regresji linowej i na jej podstawie oszacowano ilość odpadów, jakie powstały na terenie ww. gmin w latach 2009 – 2010. Niestety, uzyskany współczynnik korelacji wynosił dla każdej gminy wartość poniżej 0,9. Wynikało to z faktu dużej rozbieżności danych zebranych w latach 2002 – 2008. Dla otrzymania jak najdokładniejszych wyników usunięto wartości skrajne, dzięki czemu udało się uzyskać krzywą regresji o stosunkowo wysokim współczynniku korelacji, jednak nie można mieć pełnego zaufania do pozyskanych w ten sposób danych. Z tego względu wartości oszacowanych nie uwzględniono w szczegółowej analizie niniejszego sprawozdania.

# 2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu oraz ocena zmian w gospodarce odpadami

## 2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych

ODPADY KOMUNALNE

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie powiatu wołomińskiego są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne w części socjalnej, targowiska, szkolnictwo i inne.

W strumieniu odpadów niesegregowanych, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i obiektach infrastruktury wyróżniamy następujące rodzaje:

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

- odpady zielone,

- papier i tektura,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- metale,

- materiały tekstylne,

- odpady niebezpieczne.

Ponadto, w skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą również odpady wytwarzane nieregularnie: odpady wielkogabarytowe i odpady powstające w wyniku wykonywania tzw. usług komunalnych tj. odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady z targowisk. W strumieniu odpadów komunalnych występują również: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady remontowo - budowlane, które zostały omówione w oddzielnym rozdziale niniejszego sprawozdania.

Ogólna ilość odpadów komunalnych zebranych na obszarze powiatu wołomińskiego, zgodnie z danymi podanymi przez urzędy gmin, wyniosła w roku 2009 – 45 449,5 Mg, w roku 2010 – 38 689,28 Mg, w tym 4 911,27 Mg pochodziło ze zbiórki selektywnej przeprowadzonej w roku 2009,
a 6 056,28 Mg – ze zbiórki selektywnej w roku 2010 (Tabela 1).

Tabela 1: Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych selektywnie i zagospodarowanych na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym 2009 – 2010

| Kod | Rodzaj odpadu | Odpady zebrane1) | Odpady odebrane2) | Odzysk | Unieszkodliwienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa [Mg] | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu3) | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu3) | Masa [Mg] |
|  |  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Odpady komunalne |
| 20 01 01 | Papier i tektura | 1 693,6 | 1 381,62 | b.d. | b.d. | R14 | 848,47 | 868,82 | - | 0 | 0 |
| 20 01 02 | Szkło | 660,81 | 1783,67 | b.d. | b.d. | R14 | 375,26 | 580,95 | - | 0 | 0 |
| 20 01 31* 20 01 32 | Przeterminowane leki | 1,27 | 2,24 | b.d. | b.d. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 20 01 33* 20 01 34 | Baterie i akumulatory | 4,38 | 3,93 | b.d. | b.d. | b.d. | 4,06 | 3,94 | - | 0 | 0 |
| 20 01 35* 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 237,78 | 105,02 | b.d. | b.d. | R14 | 41,45 | 45,14 | - | 0 | 0 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 1 063,24 | 815,7 | b.d. | b.d. | R14 | 536,43 | 457,67 | - | 0 | 0 |
| 20 01 40 | Metale | 61,6 | 79,79 | b.d. | b.d. | R14 | 12,97 | 12,63 | - | 0 | 0 |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 661,7, | 201,65 | b.d. | b.d. | R3 | 201,65 | 381,21 | - | 0 | 0 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 1 188,59 | 1 682,94 | b.d. | b.d. | R14 | 122,199 | 0,83 | D5 | 0 | 185,52 |
| RAZEM: |  | 4 911,27 | 6 056,56 | b.d. | b.d. | - | 2 142,49 | 2351,19 | - | - | 185,52 |

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od urzędów gmin należących do powiatu wołomińskiego

Pozostałe odpady stanowiły frakcję odpadów zmieszanych. Zgodnie z informacjami pozyskanymi z urzędów gmin w roku 2009 ok. 3% zebranych odpadów zostało odzyskanych na terenie powiatu wołomińskiego, w 2010 zaś – ok. 2,7%. Odpady, których nie udało się odzyskać, są kierowane do unieszkodliwiania. Ponieważ na terenie powiatu nie funkcjonują instalacje do unieszkodliwiania odpadów innego niż składowanie, frakcje odpadów nieodzyskanych są transportowane poza teren powiatu, bądź składowane na składowisku odpadów w Wołominie.

Zgodnie z tymi informacjami największą efektywność w zbiórce selektywnej gminy osiągnięto w przypadku odpadów papieru i tektury, a także odpadów wielkogabarytowych - zarówno w roku 2009 jak i 2010. Zilustrowano to na poniższych wykresach.

Dane te zdają się jednak nie pokrywać w pełni z rzeczywistością – zwłaszcza w przypadku frakcji odpadów zmieszanych. Urzędnicy reprezentujący poszczególne gminne urzędy w trakcie przeprowadzanej na potrzeby niniejszego sprawozdania ankietyzacji, podkreślali, iż posiadane przez nich informacje są niepełne, a w niektórych przypadkach nie była znana nawet ogólna liczba odpadów zebranych. Szacuje się, iż rzeczywista ilość zebranych na terenie powiatu odpadów komunalnych mogła być większa o 6 227,84 Mg w roku 2009 i 6 352,98 Mg w roku 2010.

Jednak szacunkowe wyliczenia, oparte o dane dotyczące ilości odpadów wytworzonych w latach 2005 – 2008 również mogą być obarczone znacznym błędem, z powodu zbyt dużych wahań w ilościach odpadów, jakie powstawały w każdym roku na przestrzeni ostatnich lat. Według danych GUS, ilość odpadów komunalnych, jakie powstały w powiecie wołomińskim w roku 2009, wynosiła 47 022,44 Mg. Natomiast zgodnie z informacją pochodzącą z Wojewódzkiego Systemu Odpadów (WSO), udostępnioną na potrzeby niniejszego sprawozdania przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ilość wszystkich odpadów komunalnych odebrana od mieszkańców powiatu wołomińskiego w roku 2009 wynosi 31 262,23 Mg.

Dane zawarte w WSO zdają się najlepiej oddawać stan rzeczywisty, choć nie obejmują podmiotów gospodarczych, które mogą działać na terenie powiatu wołomińskiego, ale w rzeczywistości są zarejestrowane poza jego granicami administracyjnymi. Również należy spodziewać się, iż informacja dotycząca ilości odpadów wytworzonych, zebranych i zagospodarowanych w roku 2010 jest jeszcze niepełna, w szczególności w zakresie odpadów komunalnych. Dodatkowa trudność wiąże się z faktem, iż część odpadów pochodząca z sektora komunalnego mogła zostać zapisana pod kodami przyporządkowanymi do innych grup odpadów. Dzieje się tak często w przypadku odpadów opakowaniowych. Niemniej, mimo tych wszystkich niedogodności, WSO jest na chwilę obecną najlepszym źródłem danych o odpadach, obejmującym tak samo wytwórców, jak i podmioty odpowiedzialne za ich zagospodarowanie, stąd w czasie dalszej analizy zawartej w mniejszym sprawozdaniu, autorzy będą odwoływać się głównie do danych pochodzących z WSO, natomiast
w przypadku odpadów komunalnych, dane z gmin będą stanowić informacje uzupełniające (Tabeli 2).

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż zgodnie z danymi podanymi przez Urząd Marszałkowski, ilość zebranych odpadów komunalnych w roku 2009 była większa, niż łączna masa odpadów poddanych procesom odzysku bądź unieszkodliwiania na terenie powiatu. Prawdopodobnie świadczy to o tym, iż duża ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu powiatu wołomińskiego musi być wywożona poza powiat, celem dalszego zagospodarowania.

Tabela 2: Ilości odpadów komunalnych zebranych  i zagospodarowanych na terenie powiatu (w tym * - zawierające substancje niebezpieczne)

| kod | Rodzaj odpadu | Odpady odebrane1) | Odpady zebrane2) | Odzysk | Unieszkodliwienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa [Mg] | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu3) | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu3) | Masa [Mg] |
|  |  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Odpady komunalne |
| 20 01 01 | Papier i tektura | 888,00 | 1 154,37 | 1 647,47 | 1 381,62 | R14 | 888,00 | 1 101,36 | - | 0 | 0 |
| 20 01 02 | Szkło | 908,2 | 1 007,25 | 660,81 | 1783,67 | R14 | 889,20 | 975,43 | - | 0 | 0 |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 0 | 11,00 | 0 | 0 | R14 | 2,00 | b.d | - | 0 | 0 |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | 16,63 | 6,301 | 0 | 0 | R14 | 16,63 | b.d. | - | 0 | 0 |
| 20 01 32 | Leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne | 1,056 | 1,597 | 1,27 | 2,24 | R14 | 1,056 | b.d. | - | 0 | 0 |
| 20 01 34 | Baterie i akumulatory nie zawierające substancje niebezpieczne | 2,19 | 1,949 | 4,38 | 4,06 | R14 | 2,19 | - | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | R4 | - | 1,538 | - | 0 | 0 |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zawierające substancje niebezpieczne | 43,36 | 26,367 | 237,78 | 105,02 | R14 | 11,06 | 45,14 | - | 0 | 0 |
| 20 01 36 | Inne zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 17,289 | 12,207 |  |  | R14 | 17,289 |  | - | 0 | 0 |
| 20 01 38 | Drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych | 18,47 | 3,85 | 0 | 0 | R14 | 0,2 | - | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 135,53 |  | 0 | 0 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 717,4 | 608,53 | 1 063,24 | 815,7 | R14 | 717,4 | 608,53 | - | 0 | 0 |
| 20 01 40 | Metale | 0 | 0 | 61,6 | 79,79 | R14 | 12,97 | 12,63 | - | 0 | 0 |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 0,63 | 329,81 | 661,7, | 201,65 | R14 | 352,1 | 381,21 | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | R3 | - | 459,65 | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | R10 | - | 120,56 | - | 0 | 0 |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 285,92 | 447,39 | 0 | 0 | R14 | 621,1 | 487,95 | - | 0 | 0 |
| 20 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | b.d. | D5 | 376,8 | 310,04 |
| 20 03 01 | Zmieszane odpady komunalne | 27 834,19 | 26 952,15 | 40 538,2 | 32 230,7 | R14 | 5 855,0 | 6 267,43 | D5 | 10 868 | 11 946,95 |
|  |  |  |  |  |  | R15 | 3 707,1 | 2 901,67 |  |  |  |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | D5 | 331,3 | 443,18 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 254,6100 | 162,447 | 1 188,59 | 1 682,94 | R14 | 130,8 | 0,83 | D5 | 0 | 185,5 |
| 20 03 99 | Inne odpady komunalne | 274,2800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  | RAZEM: | 31 262,2 | 30 725,2 | 45 449,5 | 38 689,3 | - | 13 224,1 | 13 499,46 | - | 11 576 | 12 885,7 |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego (WSO) oraz  ankietyzacji gmin.

Ponadto, problem stanowią informacje dostarczane do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych. Jak wynika z danych, które są dostępne w WSO, właściciele tych firm przeważnie nie rozróżniają podziału na odpady komunalne odebrane i zebrane, przeważnie więc odpady te są zapisane jako odpady odebrane. Brakuje natomiast danych dotyczących ilości odpadów komunalnych zebranych selektywnie dla każdego rodzaju odpadu należącego do tej grupy. Urzędy Gmin z kolei posiadają jedynie wiedzę dotyczącą ilości odpadów zebranych. Stąd zdecydowano się oprzeć dane dotyczące ilości odpadów odebranych na danych pochodzących z WSO, ilości odpadów zebranych pochodzą zaś z gmin. W wyniku tego zestawienia można zaobserwować kolejny problem w ewidencji ilości poszczególnych grup odpadów odebranych od mieszkańców powiatu oraz zebranych na drodze zbiórki selektywnej. Ilość odebranych odpadów jest zdecydowanie mniejsza niż ilość odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej. Niestety dane pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego są niepełne w tym zakresie. Jak już zostało wspomniane, na podstawie rocznych zestawień danych o ilości i rodzajach odpadów można pozyskać jedynie informacje dotyczące podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie danego powiatu. Tymczasem tylko z Gminy Marki odpady są odbierane aż przez 14 podmiotów zarejestrowanych poza terenem powiatu (na 18 odbierających). Stąd właśnie mogą wynikać tak duże rozbieżności. Niestety, ilości odpadów odebranych nie można oszacować metodami statystycznymi, gdyż wcześniejsze sprawozdania obejmują jedynie dane o ilości odpadów zebranych. Nie istnieją też ogólnie przyjęte wskaźniki pozwalające na obliczenie tych wartości.

Niestety, odsetek masy odpadów zebranych selektywnie zmniejszył się z 17,05% do 10,8% co jest zgodne z ogólną tendencją, jaka ma miejsce ostatnio w Polsce i stanowi poważny problem, z jakim władze lokalne i regionalne będą musiały się zmierzyć w zakresie gospodarki odpadami. Należy jednak zauważyć, iż w roku 2010 zaobserwowano ponowny wzrost tego wskaźnika do 16,7%.

Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych

Źródłami powstawania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz instytucje użyteczności publicznej. Masa odpadów niebezpiecznych, jaka została zebrana z terenu powiatu w roku 2009 wyniosła 59,99 Mg, co niestety stanowi wartość zdecydowanie mniejszą, w stosunku do wyniku osiągniętego w roku 2007 (218,55 Mg). Jednak w rzeczywistości liczba ta może być znacznie większa, jak wynika z informacji pozyskanej z urzędów gmin dot. odpadów elektrycznych i elektronicznych, czy baterii i akumulatorów. Niestety, urzędy nie posiadają dokładnej informacji odnośnie tego, jaki procent z ww. odpadów stanowią odpady niebezpieczne, a jaki inne niż niebezpieczne, stąd nie można się bezpośrednio odnieść do danych z urzędów i należy bazować na informacji umieszczonej w WBO. Należy też podkreślić, iż w dalszym ciągu 100% zebranych odpadów niebezpiecznych poddawanych jest procesom odzysku, co stanowi pozytywny aspekt tej sprawy.

W wyniku selektywnej zbiórki w okresie sprawozdawczym 2009 – 2010 udało się wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych część odpadów elektrycznych i elektronicznych (69,73 Mg) oraz urządzenia zawierające freony (22,93 Mg), a także baterie i akumulatory. Dokładne ilości baterii i akumulatorów stanowiących odpady niebezpieczne nie są możliwe do określenia. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w WSO, baterie i akumulatory zebrane na terenie gminy nie zawierają substancji niebezpiecznych, nie pojawiły się w nim również informacje odnośnie takich odpadów, jak przeterminowane leki zawierające substancje niebezpieczne, co może świadczyć o niskiej skuteczności  systemu zbiórki selektywnej tych grup opadów, bądź o niepełnej informacji pochodzącej z rocznych sprawozdań składanych w Urzędzie Marszałkowskim przez podmioty zajmujące się ich zbiórką.	 	Całość odebranych od mieszkańców odpadów niebezpiecznych poddana została procesom odzysku.

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe mają największy masowo udział w frakcji odpadów komunalnych zebranych selektywnie. Nie mniej należy podkreślić, że nie wszystkie urzędy gmin posiadają informacje odnośnie ilości odpadów wielkogabarytowych, jakie zostały zebrane w latach 2009 i 2010. Informacje takie przedstawiły urzędy następujących gminy: Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Tłuszcz, Strachówka oraz Zielonka. Oznacza to, iż jedynie w stosunku do 8 z wyżej wymienionych gmin istnieją sprawdzone informacje odnośnie skuteczności prowadzonej na ich terenach selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

ODPADY Z SEKTORA GOSPODARCZEGO

W celu analizy trendu w zakresie wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym posłużono się informacjami przekazanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Raport z gospodarki odpadami, 2009 oraz z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego), gdyż lokalne władze przeważnie nie posiadają informacji odnośnie innych grup odpadów, aniżeli tych pochodzących ze strumienia komunalnego (Tabela 3 i 4).

W prezentacji informacji odnośnie tej grupy odpadów zachowano podział zgodny ze wzorem sprawozdania z powiatowego planu gospodarki odpadami zamieszczonym w najnowszych wytycznych Ministra Środowiska, jakie obowiązują w tym zakresie (2011):

- Dane odnośnie ilości odpadów objętych odrębnymi przepisami prawnymi, wytworzonych
i zagospodarowanych

- Dane odnośnie ilości pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych na terenie powiatu wołomińskiego

Ogólna ilość odpadów w tym sektorze, jaka została wytworzona w okresie sprawozdawczym

2009 – 2010 wyniosła (Urząd Marszałkowski):

- 98 939,255 Mg w 2009 r. oraz

- 81 463,95 Mg w 2010 r.

W roku 2009 ilość zebranych odpadów z sektora gospodarczego osiągnęła wartość 28 070,67 Mg, zaś w roku 2010 – 24 802,58 Mg. Oznacza to, iż maksymalnie 28,4% odpadów wytworzonych w roku 2009 i 30,45% wytworzonych w roku 2010 zostało zebrane przez podmioty mające swoją siedzibę na terenie powiatu. Poniżej przedstawione zostały szczegółowe wartości najważniejszych rodzajów odpadów powstających na terenie powiatu wołomińskiego.

Dane odnośnie ilości odpadów objętych odrębnymi przepisami

Odpady zawierające PCB

Odpady zawierające PCB występują głównie w urządzeniach elektroenergetycznych, tj. transformatorach i kondensatorach. Źródłem wytwarzania odpadów zawierających PCB są operacje:

- wymiany płynów w transformatorach,

- wycofywania z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz innych urządzeń zawierających PCB, wyprodukowanych w latach 1960-1985.

Na terenie powiatu wołomińskiego, według informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zinwentaryzowano dwa zakłady przemysłowe posiadające urządzenia zawierające PCB:

- Orco Logistic Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa (teren kupiony 26.06.2007 r. od Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 45),

- Dantherm Filtration Sp. z o.o., ul. Okólna 45, 05-270 Marki.

Łączna masa odpadów zawierających PCB na terenie powiatu wołomińskiego wznosiła  32,2 Mg
w 2008 roku. W roku 2009 ilość odpadów zawierających elementy PCB, jaka powstała na terenie powiatu, wyniosła jedynie 0,104 Mg, natomiast w roku 2010 nie powstały żadne odpady z tej grupy (WSO).

Wszystkie odpady, jakie powstały w tej grupie, zostały zebrane przez podmioty zarejestrowane poza terenem powiatu, stąd brakuje informacji odnośnie ilości usuniętych odpadów zawierających PCB. Mimo iż nie wynika to z ewidencji ilości wytworzonych odpadów, wszystkie zinwentaryzowane w 2005 r. urządzenia zawierające PCB, zostały usunięte zgodnie z planowanym terminem (do końca 2009 roku), a w najgorszym wypadku – do 30 czerwca 2010 roku, zgodnie z wymogami prawnymi (informacja ta została uzyskana od przedstawicieli powyższych zakładów przemysłowych).

Oleje odpadowe

W roku 2009 powstało aż 579,28 Mg odpadów olejów odpadowych, co oznacza prawie trzykrotny wzrost w stosunku do roku 2007 i czterokrotny w stosunku do roku 2008.  Poziom odzysku olejów, obliczony jako ilości odpadów zagospodarowanych na terenie powiatu w stosunku do ilości odpadów zebranych, wyniósł w roku sprawozdawczym 2009 – 2010 1,69%. Jedynym stosowaną  metodą odzysku jest proces R14. Pozostałe odpady należące do tej frakcji zostały zagospodarowane poza terenem powiatu wołomińskiego, niestety, istniejący obecnie system ewidencji odpadów nie daje możliwości określenia dokładnego miejsca i sposobu ich unieszkodliwienia i odzysku.

Baterie i akumulatory

Ilość wytworzonych odpadów należących do tej grupy wyniosła w 2009 roku 21,63 Mg, w roku 2010 – 11, 86 Mg. Masa baterii i akumulatorów, jaka została zebrana przez podmioty zarejestrowane na terenie powiatu  wielokrotnie przewyższa tą wartość, stąd też można się spodziewać, iż duży udział w tej frakcji odpadów mają baterie i akumulatory zebrane ze strumienia odpadów komunalnych, które powinny być zewidencjonowane jako opady należące do grupy 20, omyłkowo jednak zostały przypisane do grupy 16. Istnieje również taka możliwość, iż podmioty zarejestrowane na terenie powiatu obsługują wielu wytwórców odpadów zarejestrowanych poza terenem powiatu.

Analizując jedynie odpady pochodzące ze strumienia komunalnego, prawidłowo przypisane do grupy 20, należy zwrócić uwagę na fakt, iż na terenie powiatu nastąpił zauważalny rozwój zbiórki selektywnej baterii i akumulatorów. W roku 2009 zebrano ich 4,38 Mg, a w 2010 – 4,06 Mg. Jest to zdecydowanie lepszy wynik w porównaniu z okresem sprawozdawczym 2007 – 2008 , kiedy to przez cały okres dwóch lat zebrano 3,607 Mg odpadów należących do tej grupy.

Odpady zawierające azbest

Na terenie poszczególnych gmin powiatu wołomińskiego stopień rozpoznania w zakresie lokalizacji wyrobów zawierających azbest jest różny. Do dnia 31 grudnia 2008 roku we wszystkich gminach powiatu przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Jednak tylko w dwóch gminach – Wołominie i Ząbkach zadanie to zlecono firmie, która w sposób kompleksowy i wiarygodny określiła ilość i lokalizację budynków zawierających azbest, a także stopień pilności usuwania tych wyrobów. W pozostałych gminach zadanie inwentaryzacji powierzono pracownikom urzędów miast i gmin (gminy: Kobyłka, Radzymin, Tłuszcz, Zielonka) lub też prowadzono ją z pomocą sołtysów (Poświętne). W pozostałych gminach inwentaryzacja polegała na przyjmowaniu zgłoszeń od samych mieszkańców, stąd też można ją określić jako niepełną i najmniej wiarygodną. Ten sposób zastosowano w gminach: Jadów, Klembów, Marki, Dąbrówka i Strachówka.

Wszystkie gminy mają sporządzone Programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W roku 2008 został opracowany także „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wołomińskiego na lata 2009-2032”. Obecnie trwają prace nad jego aktualizacją.

Ilość dotychczas zinwentaryzowanego azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu wołomińskiego wynosi 2 317 413 m2, czyli 25 661 Mg. Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest ustalono na 26,9 Mg/km2. Jednakże mając na uwadze fakt, że proces inwentaryzacji nadal trwa, nie można z całą pewnością stwierdzić, że jest to ostateczna ilość wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie powiatu wołomińskiego.

W okresie sprawozdawczym 2009 – 2010 z terenu powiatu wołomińskiego usunięto łącznie 10 474,39 Mg. Oznacza to, iż do usunięcia i unieszkodliwienia zostało jeszcze 15 186,64 Mg.

Szacuje się, że na terenie powiatu wołomińskiego 97% ogółu wyrobów zawierających azbest zabudowana jest w budynkach mieszkalnych i inwentarskich. Rury azbestowo – cementowe stanowią 2%, a wyroby zawierające azbest zinwentaryzowane przez przedsiębiorców – 1%.

Wyeksploatowane pojazdy

Wycofane z eksploatacji pojazdy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206) klasyfikowane są jako podgrupa 16 01 (zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy).

Na terenie powiatu wołomińskiego funkcjonują cztery firmy, które posiadają uprawnienia Wojewody Mazowieckiego do wydawania zaświadczeń niezbędnych do wyrejestrowania samochodu – podmioty te zostały opisane szczegółowo w dalszej części niniejszego opracowania poświęconej instalacjom do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Łączna masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji w okresie sprawozdawczym 2009 – 2010 – wyniosła 3 355,5 Mg. Widać zatem tendencje zwyżkową w tym zakresie, choć z powodu braku danych z lat ubiegłych nie można porównać tej wartości z poprzednim okresem sprawozdawczym. Jest to jednak stosunkowo mało w skali całego województwa (ok. 2 – 3%).

Zużyte opony

Na terenie powiatu funkcjonuje zbiórka zużytych opon. Część stacji demontażu pojazdów, warsztatów lub punktów wulkanizacyjnych przyjmuje te odpady od klientów podczas wymiany ogumienia w pojazdach. Ilość zbieranych zużytych opon zależy od sezonu, najwięcej opon pozyskuje się w okresie wymiany jesienno-zimowej i wiosennej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w WBO, na terenie powiatu wołomińskiego wytworzono
w 2009 roku 70,63 Mg zużytych opon. W 2010 roku wytworzono 60,7 Mg tych odpadów, zaś łączna ilość opon zebranych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła aż 7 514,25 Mg. Duża różnica między ilością odpadów wytworzonych i zebranych świadczyć może o bardzo wysokiej efektywności selektywnej zbiórki zużytych opon. Zauważalny jest znaczny wzrost tej grupy odpadów w stosunku do danych z lat 2004 – 2007 – ilość wytworzonych opon w tym czasie wahała się pomiędzy 1,7 – 56,2 Mg. Jedynie w roku 2008 wartość ta była znacznie wyższa (90,37 Mg).

Odpady medyczne

Odpady medyczne i weterynaryjne klasyfikowane są w grupie 18, która dzieli się na dwie podgrupy: 18 01 - odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej oraz odpady weterynaryjne sklasyfikowane w podgrupie 18 02.

Na terenie powiatu wołomińskiego odpady z grupy 18 – odpady medyczne i weterynaryjne – wytwarzane są w: 1 szpitalu, przychodniach lekarskich, gabinetach lekarskich, gabinetach stomatologicznych, placówkach weterynaryjnych oraz aptekach. Nie wszystkie placówki prowadzące działalność z zakresu pomocy medycznej w powiecie wytwarzają odpady z grupy 18.

Ilości odpadów z grupy 18 wytwarzane na terenie powiatu w latach 2009 – 2010 wyniosły odpowiednio: 58,23 Mg w roku 2009 i 51,58 Mg w roku 2010. Odnotowano zatem znaczny wzrost w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (w trakcie którego ilość wytworzonych odpadów medycznych nie przekroczyła 49 Mg). Jest to powszechne zjawisko związane z rozwojem medycyny
i ilości usług świadczonych w zakresie ochrony zdrowia.

Na terenie powiatu wołomińskiego nie ma instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe powstają w bardzo dużej ilości, która stale rośnie. Przedsiębiorców nie zniechęca opłata produktowa, wskutek czego udział tej grupy odpadów w frakcji odpadów gospodarczych stale wzrasta, co również dało się zauważyć na terenie powiatu wołomińskiego. W roku 2009 ich ilość wyniosła 3 305,37 Mg, w roku 2010 – 3 593,9 Mg. Jednak należy podkreślić, iż są to niższe wartość, niż ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych w latach 2007 – 2008 (która wyniosła odpowiednio 8 277,21 Mg i 3 571,87).

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Na terenie powiatu funkcjonuje w ograniczonym zakresie zorganizowana zbiórka odpadów sprzętu elektrycznego (np. sprzęt AGD) i elektronicznego (np. telewizory, magnetowidy, magnetofony, odbiorniki radiowe) od mieszkańców. W okresie sprawozdawczym 2009 – 2010 całkowita ilość tej grupy  odpadów, jaką udało się tą drogą zebrać wyniosła 77,7 Mg odpadów pochodzących z sektora gospodarczego i 342,8 Mg odpadów pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych. Są to większe ilości, niż wartość całkowitej masy odpadów elektrycznych i elektronicznych, jaka została wytworzona na terenie powiatu wołomińskiego w tym czasie – wyniosła ona odpowiednio 69,86 Mg
w roku 2009 oraz 12,07 Mg w roku 2010. Dowodzi to, iż odpady zebrane pochodzące z tej grupy stanowią w większości frakcję pozyskaną od mieszkańców na drodze zbiórki selektywnej, nie zaś wadliwe produkty tudzież inne opady powstałe w trakcie procesów produkcji. Efektywność zbiórki selektywnej tej frakcji odpadów w sektorze gospodarczym zmalała w stosunku do lat 2007 – 2008, kiedy to udało się zebrać 104,2 Mg tej frakcji odpadów, znaczenie wzrosła natomiast skuteczność zbiórki selektywnej odpadów elektryczny i elektronicznych z sektora odpadów komunalnych (w roku sprawozdawczym 2007 – 2008 całkowita ilość tej frakcji odpadów wyniosła jedynie 63,53 Mg).

Tabela 3: Ilości i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym 2009 – 2010.

| kod | Rodzaj odpadu | Odpady zebrane | Odpady wytworzone | Odzysk | Unieszkodliwienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa [Mg] | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu1) | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu1) | Masa [Mg] |
|  |  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Odpady zawierające PCB |
| 16 01 09* | Elementy zawierające PBC | 0 | 0 | 0,104 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Suma: | 0 | 0 | 0,104 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Oleje odpadowe |
| 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związki chlorowcoorganiczne | 0,42 | 1,118 | 4,173 | 1,05 | R13 | 0,04 | 0 | - | 0 | 0 |
| 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji | 0 | 0 | 0,047 | 0,032 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | 0,405 | 1,405 | 14,56 | 4,36 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 8,787 | 12,716 | 30,941 | 43,625 | R14 | 0 | 239,82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R1 | 0 | 0,1 |  |  |  |
| 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,588 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 0 | 0 | 0,212 | 0,025 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 4,702 | 4,014 | 38,97 | 47,022 | R13 | 0,04 | 0 | - | 0 | 0 |
| 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające PCB | 0 | 0 | 0,77 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach | 0 | 0 | 16 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 0 | 0 | 105,15 | 115,999 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 0 | 0 | 0,875 | 18,8 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 11,01 | 11,51 | 367,5 | 474,661 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 13 07 01* | Olej opałowy i olej napędowy | 0 | 0 | 0,003 | 0,004 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Suma: | 25,4 | 30,88 | 579,28 | 706,16 |  | 0,08 | 239,92 | - | 0 | 0 |
| Zużyte baterie i akumulatory |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 94,59 | 76,9 | 21,58 | 11,67 | R4 | 0,0005 | 0,01 | - | 0 | 0 |
| 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | 4,57 | 3,68 | 0,002 | 0,152 | R4 | 1,36 | 0 | - | 0 | 0 |
| 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem baterii zawierających rtęć) | 3,60 | 0 | 0,048 | 0,038 | R4 | 0,40 | 22,2 | - | 0 | 0 |
| 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 16,794 | 0 | 0 | 0 | R4 | 4,7 | 44,7 | - | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  | R14 | 0,004 | - | - | - | 0 |
| Suma: | 119,55 | 80,58 | 21,63 | 11,86 | - | 6,46 | 66,91 | - | 0 | 0 |
| Odpady zawierające azbest2) |
| 17 06 05 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 127,16 | 357,7 | 6553,53 | 3920,86 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Suma: | 127,16 | 357,7 | 6 553,53 | 3 920,86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Przeterminowane środki ochrony roślin |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 86,043 | 0 | 18,67 | 0 | R13 | 0,07 | 0 | - | 0 | 0 |
| Suma: | 86,043 | 0 | 18,67 | 0 | - | 0,07 | 0 |  | 0 | 0 |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy | 20,20 | 22,823 | 12,7 | 6,4477 | R13 | 0,01 | 0 | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | R14 | 14,67 | 16,583 | - | 0 | 0 |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia nie zawierające substancji niebezpiecznych | 48,33 | 38,257 | 30,25 | 34,5565 | R14 | 33,90 | 28,528 | - | 0 | 0 |
| 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń nie zawierające substancji niebezpiecznych | 0,52 | 0,7 | 26,91 | 87,2279 | R14 | 0,27 | 0 | - | 0 | 0 |
| Suma: | 69,05 | 61,08 | 69,86 | 128,23 | - | 48,85 | 45,11 | - | 0 | 0 |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji |
| 16 01 04* | Zużyte lub nienadające się do użytku pojazdy | 1 441,64 | 1 484,24 | 0 | 1,5 | R14 | 829,34 | 825,865 | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | R15 | 612,3 | 178,485 | - | 0 | 0 |
| 16 01 06 | Zużyte lub nie nadające się do użytku pojazdy | 0 | 429,60 | 0 | 0,05 | R14 | 0,128 | 0 | - | 0 | 0 |
| Suma: | 1441,64 | 1913,84 | 0 | 1,55 |  | 1441,77 | 1004,35 | - | 0 | 0 |
| Odpady medyczne |
| 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | 0 | 0 | 0,0225 | 0,0389 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowania (z wyłączeniem 18 01 03) | 0 | 0 | 0 | 1,845 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 1,02 | 1,009 | 57,7 | 86,5632 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 | 0 | 0,02 | 0,474 | 0,4365 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 18 01 09 | Leki nie zawierające substancji niebezpiecznych | 1,584 | 1,6 | 0,0362 | 0,176 | R14 | 0,02 | 0 | - | 0 | 0 |
| 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0021 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Suma: | 2,6 | 2,63 | 58,23 | 89,06 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Odpady weterynaryjne |
| 18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki nie zawierające substancji niebezpiecznych | 0,012 | 0 | 0,002 | 0,012 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 0,206 | 0 | 0,105 | 0,545 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Suma: | 0,22 | 0 | 0,11 | 0,56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Odpady materiałów wybuchowych |
| Nie dotyczy – odpady należące do tej grupy nie występują na terenie powiatu |
| Zużyte opony |
| 16 01 03* | Zużyte opony | 2 901,85 | 4 728,95 | 70,6 | 83,649 | R14 | 0,04 | 9,58 | - | 0 | 0 |
| Suma: | 2901,85 | 4728,95 | 70,6 | 83,65 | - | 0,04 | 9,58 | - | 0 | 0 |
| Odpady opakowaniowe |
| 15 01 01 | Opakowania z -papieru i tektury | 706,285 | 987,14 | 1 916,82 | 4 570,526 | R1 | 3,5 | 0,1 | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | R14 | 159,82 | 1043,47 | - | 0 | 0 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 189,58 | 457,987 | 468,21 | 1396,1270 | R13 | 0,1 | 0 | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | R14 | 10,1 | 83,83 | - | 0 | 0 |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | 20,01 | 2,27 | 609,05 | 1372,718 | R1 | 9,1 | 10 | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | R15 | 3,31 | 3,2 | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | R14 | - | 1,8 |  |  |  |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | 44,41 | 1372,718 | 199,15 | 225,011 | R4 | 0 | 4,62 | - | 0 | 0 |
| 15 01 06 | Zmieszane opady opakowaniowe | 0 | 44,38 | 26,0 | 11,22 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0 | 797,70 | 86,14 | 1 111,219 | R13 | 0,002 | 498,97 | D5 | 3,227 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1,39 |
| Suma: | 969 | 3662,2 | 3305,37 | 8686,82 | - | 185,93 | 1645,99 | - | 3,227 | 1,39 |
| Razem: | 5742,52 | 10837,86 | 10677,39 | 13628,75 | - | 1683,2 | 3011,86 | - | 3,23 | 1,39 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego oraz z ankietyzacji gmin

(w przypadku azbestu  i niepełnych danych z 2010 r. - oznaczone kolorem czerwonym).

Odpady pozostałe, wytworzone i zagospodarowane na terenie powiatu wołomińskiego

Najistotniejszą grupę odpadów przyporządkowanych do tej kategorii stanowią komunalne osady ściekowe oraz odpady budowlane.

Odpady budowlane

Jest to najliczniejsza grupa odpadów, jaka powstaje na terenie powiatu. Ilość wytworzonych odpadów budowlanych w roku 2009 wyniosła 73 164,89 Mg, w roku 2010 – 14 417,36 Mg

Komunalne osady ściekowe

Łączna ilość osadów ściekowych, jaka została wytworzona w analizowanym okresie sprawozdawczym to 10 421,30 Mg. Na wartość tę składają się jednak głównie informacje odnośnie ilości osadów powstałych w oczyszczalniach ścieków w roku 2009. Zgodnie z danymi WSO (zebranymi na podstawie kart ewidencji komunalnych osadów ściekowych), ilość osadów ściekowych powstałych
w tym roku wyniosła 9 946,30 Mg. Dane te dotyczą 6 oczyszczalni, które w latach 2009 -2010  złożyły zbiorcze zestawienie danych o odpadach komunalnych:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu 1. - ul. Wiejska 56, 05-240 Tłuszcz

- INSTALOR 2.  - ul. Prosta 1, 05-220 Zielonka

- STOLARKA WOŁOMIN S.A. - ul. GEODETÓW 2, 05-200 WOŁOMIN

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o - ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce 5. - ul. Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252 Dąbrówka

- MIEJSKI ZAKŁAD WODNO - KANALIZACYJNY I ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W RADZYMINIE - ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 19, 05-250 RADZYMIN

Otrzymane wyniki pokazują, iż ilość wytworzonych osadów komunalnych zwiększyła się w roku 2009 w stosunku do roku 2008, kiedy to na terenie powiatu wołomińskiego wytworzono 7 991,57 Mg. Niezmiennie największym wytwórcą osadów ściekowych pozostaje Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.  w Wołominie.

Osady powstałe w roku sprawozdawczym 2009 – 2010 zostały niemal w 100% powtórnie wykorzystane w procesach odzysku (WSO).

Przy okazji omawiania kwestii osadów ściekowych, należy również zauważyć, iż odpad ten
(o kodzie 19 08 05) może też być zbierany, jednak ilość pozyskanego w ten sposób osadu była niewielka w omawianym okresie sprawozdawczym – 13,6 Mg. Osady mają wiele zastosowań, w tym w rolnictwie, stąd większość z nich powinna być poddawana procesom odzysku. Na terenie powiatu w roku 2010 zostało zagospodarowanych aż 3 000 Mg osadów ściekowych, które najprawdopodobniej zostały wytworzone przez podmioty bądź osoby fizyczne zamieszkujące powiaty ościenne.

Analizując ilość zebranych osadów ściekowych należy również zwrócić uwagę na odpady, które towarzyszą procesowi oczyszczania ścieków: skratki (kod 19 08 01) oraz odpady osadzające się na piaskownikach (kod 19 08 02). Są to najbardziej problemowe odpady związane z oczyszczaniem ścieków, gdyż ze względu na swoją niejednolitą strukturę kierowane są na składowiska odpadów. Na szczęście ich masowy udział w tej grupie odpadów w roku 2009 był niewielki – 198,4 Mg (skratki) i 28,6 Mg (zawartość piaskowników).

Poniższe dane pokazują, iż ilość instalacji funkcjonujących na terenie powiatu wołomińskiego jest niewystarczająca, by zagospodarować wszystkie odpady pochodzące z sektora gospodarczego jakie są wytworzone i zebrane z terenu powiatu. Największy udział w tej grupie odpadów mają odpady budowlane, odpady zawierające azbest oraz pojazdy wycofane z eksploatacji. Istotny jest również udział odpadów opakowaniowych.

Tabela 4: Ilości i rodzaje odpadów pozostałych, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym 2009 – 2010.

| kod | Rodzaj odpadu | Odpady zebrane | Odpady wytworzone | Odzysk | Unieszkodliwienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa [Mg] | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu1) | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu1) | Masa [Mg] |
|  |  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy |
| 04 01 08 | Odpady skór wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skóry) | 0 | 64,7 | 0 | 0 | R14 | 44,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 5,48 | 0 | 2,975 | 1,0010 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 07 01 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 12,221 | 0 | 0 | 0 | R14 | 12,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 01 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 0 | 1,6280 | 68,63 | 57,893 | - | 0 | 1,628 | - | 0 | 0 |
| 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 1 446,6 | 0 | 1 614,614 | 108,18 | R14 | 808,6 | 1 389,1 | D5 | 35,89 | 16,7 |
|  |  |  |  |  |  | R3 | - | 14,542 |  |  |  |
| 07 02 14* | Odpadów z dodatków zawierające substancje niebezpieczne | 5,71 | 0 | 5,71 | 57,89 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 07 02 17 | Odpady zawierające silikony bez substancji niebezpiecznych | 2,12 | 5,65 | 2,12 | 5,65 | - | 0 | 0 | D9 | 0 | 5,65 |
| 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 0 | 0 | 5,7 | 5,202 | R14 | 71,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 0,96 | 2,02 | 0 | 0 | R14 | 0,96 | 2,02 | 0 | 0 | 0 |
| 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne i inne substancje niebezpieczne | 21,37 | 14,823 | 14,06 | 16,448 | R14 | 21,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż 08 01 11* | 0,775 | 4,3 | 0,07 | 10,063 | R14 | 0,64 | 0,844 | 0 | 0 | 0 |
| 08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 2,65 | 48,99 | 2,9 | 3,005 | R14 | 2,65 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 1,71 | 0,16 | 0,51 | 0 | R14 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 01 18 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17* | 0,444 | 0 | 0 | 0 | R14 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 01 19* | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 3,736 | 5,78 | 0 | 0 | R14 | 3,74 | 5,758 | 0 | 0 | 0 |
| 08 03 08 | Opady ciekłe zawierające farby drukarskie | 4,291 | 8,3 | 0 | 0 | R14 | 4,29 | 3,02 | 0 | 0 | 0 |
| 08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierających substancje niebezpieczne | 24,708 | 6,615 | 41,6 | 62,145 | R14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 08 03 13 | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12* | 24,71 | 6,6 | 13,2 | 44,112 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 09 01 01* | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów | 38,978 | 58,495 | 3,13 | 2,53 | R14 | 40,77 | 58,495 | 0 | 0 | 0 |
| 09 01 02* | Wodne roztwory wywoływaczy | 45,315 | 109,658 | 0 | 32,217 | R14 | 58,67 | 109,658 | 0 | 0 | 0 |
| 09 01 04* | Roztwory utrwalaczy | 49,623 | 64,958 | 2,8 | 1,915 | R11 | 0 | 64,958 | - | 0 | 0 |
| 09 01 07 | Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra | 7,82 | 11,3 | 0,404 | 0,468 | R14 | 44,93 | 11,295 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | R14 | 7,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 01 01 | Żużle popioły paleniskowe i płyty z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów, zawierających substancje niebezpieczne) | 1 | 0 | 1 263,8 | 847,489 | R14 | 739,46 | 909,16 | 0 | 0 | 0 |
| 10 01 02 | Popioły lotne z węgla | 0 | 0 | 105,7 | 32,38 | R14 | 9 466,68 | 1 203,77 | 0 | 0 | 0 |
| 10 11 03 | Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego | 0 | 0 | 2,41 | 0 | R10 | 9 493,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 11 12 | Szkło odpadowe nie zawierające substancji niebezpiecznych | 0 | 0 | 6,055 | 61,1 | R5 | - | 0,906 | - | 0 | 0 |
| 11 01 05* | Kwasy trawiące | 0,12 | 0,032 | 0 | 0 | R14 | 0,12 | 0 | - | 0 | 0 |
| 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne | 3,035 | 2,09 | 0 | 0,4 | R14 | 10 | 10 | - | 0 | 0 |
| 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | 1,04 | 1,18 | 0 | 0,178 | R14 | 0,48 | 0 | - | 0 | 0 |
| 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców | 10,112 | 0,06 | 0,45 | 0,49 | R14 | 10,11 | 0 | - | 0 | 0 |
| 12 01 17 | Odpady poszlifierskie nie zawierające substancji niebezpiecznych | 2,11 | 0,95 | 28,11 | 0,895 | R5 | 26,40 | 0 | - | 0 | 0 |
| 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie nie zawierające substancji niebezpiecznych | 0,561 | 1,696 | 198,45 | 116,027 | R13 | 0,03 | 0 | - | 0 | 0 |
| 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | 208,21 | 161,37 | 225,6 | 162,424 | R5 | 17,40 | 0 | - | 0 | 0 |
| 16 01 17 | Metale żelazne | 18,905 | 7,939 | 1 218,6 | 1 231,897 | R13 | 0,10 | 0 | - | 0 | 0 |
| 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż zawierające substancje niebezpieczne, czy produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 43,804 | 2,0 | 27,94 | 13,112 | R5 | 20,40 | 0 | - | 0 | 0 |
| 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 1,806 | 3,38 | 0 | 0 | R14 | 1,81 | 3,38 | - | 0 | 0 |
| 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż zawierające substancje niebezpieczne, czy produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 72,343 | 413,9 | 0 | 4,567 | R14 | 40,00 | 40,00 | - | 0 | 0 |
| 16 10 01* | Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne | 233,54 | 196,275 | 0 | 30,619 | R14 | 233,54 | 196,275 | - | 0 | 0 |
| 16 10 02 | Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01* | 277,823 | 306,5 | 0 | 64,542 | R3 | 277,82 | 0 | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | R14 | - | 306,5 |  |  |  |
| 19 12 01 | Papier i tektura | 89,956 | 1,3 |  | 353,645 | R14 | 81,195 | 39,6 | - | - | 0 |
| 19 12 02 | Metale żelazne | 158,41 | 18,582 | 175,6 | 140,696 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 7,085 | 4,92 | 84,25 | 53,82 | R3 | 13,989 | 40,00 | - | 0 | 0 |
| 19 12 07 | Drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych | 0 | 0 | 222 | 643,51 | R14 | 19,00 | 33,26 | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | R1 | - | 0,25 |  |  |  |
| 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów nie zawierające substancji niebezpiecznych | 0 | 17,8 | 1 048,11 | 8 325,08 | - | 0 | 0 | D5 | 6875,20 | 7 536,5 |
| Suma: | 2 154,87 | 1553,95 | 5 916,58 | 12491,59 | - | 21 596,93 | 4469,42 | - | 6 911,09 | 7558,9 |
| Komunalne osady ściekowe |
| 19 08 01 | Skratki | 198,4 | 0 | 281,612 | 120,39 | - | - | 0 | D5 | 198,4 | 8,5 |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 28,6 | 0 | 110,09 | 145,202 | - | - | 0 | D5 | 28,6 | 53,36 |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 13,6 | 1,76 | 8 574,952) | 7 415,11 | R14 | 80 | 3 000 | - | 0 | 0 |
| Suma: | 240,6 | 1,76 | 8 966,65 | 7680,7 | - | 80 | 3 000 | - | 227 | 0 |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz z infrastruktury drogowej |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż zawierające substancje niebezpieczne | 0 | 2 | 1 566,16 | 4 889,26 | R1 | 151 | 178,48 | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | R14 | 132,6 | 70 | - | 0 | 0 |
| 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) | 1,21 | 0,48 | 476,51 | 828,09 | R5 | 462,6 | 438,5 | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | R14 | 6,2 | 84 | - | 0 | 0 |
| 10 13 14 | Odpady betonowe i szlam betonowy | 0 | 0 | 4,6 | 2,6 | R14 | 4,60 | 2,6 | - | 0 | 0 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 111,4 | 771,69 | 6 733,8 | 5 756 | R14 | 26 136,00 | 1 859,81 | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | R15 | 3 000,00 | 0 | - | 0 | 0 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 9,0 | 0 | 50 | 3 | R14 | 50,00 | 60,40 | - | 0 | 0 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia i inne niezawierające substancji niebezpiecznych | 145,84 | 1 047,4 | 0 | 624,5 | R14 | 0 | 635,5 | - | 0 | 0 |
| 17 03 80 | Odpadowa papa | 107,74 | 60,974 | 0 | 71,84 | R14 | 55,2 | b.d. | - | 0 | 0 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 6 587,69 | 4 703,5 | 663,26 | 1 762,068 | R14 | 0,85 | 16,009 | - | 0 | 0 |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie nie zawierające substancji niebezpiecznych | 0 | 0 | 63 670,56 | 480 | R15 | 700 | 29 982 | - | 0 | 0 |
| Suma: | 6 962,88 | 6586,04 | 73 164,89 | 14417,36 | - | 29 998,2 | 33327,3 | - | 0 | 0 |
|  | Razem: | 9 358,35 | 8141,76 | 88 048,12 | 34589,65 | - | 51 675,13 | 40796,72 | - | 7138,09 | 0 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego

## 2.2. Stan formalno-prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Urząd Marszałkowski w Warszawie na potrzebę sporządzenia niniejszego sprawozdania, łączna ilość opadów, jakie zostały zagospodarowane na terenie powiatu Wołomińskiego w okresie sprawozdawczym 2009 – 2010 wyniosła 97 420,13 Mg (Tabela 5). Należy podkreślić, iż wartość ta oparta jest o dane, które Urząd Marszałkowski zdążył wprowadzić do Wojewódzkiego Systemu Odpadowego do dnia 13 czerwca 2011. W rzeczywistości wartość tę stanowią głównie dane pochodzące z roku 2009.

Tabela 5: Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010.

| Kod | Zagospodarowanie odpadów na terenie powiatu |
| --- | --- |
|  | W instalacjach i urządzeniach | Poza instalacjami i urządzeniami | Ogółem |
|  | Masa [Mg] | Masa [Mg] | Masa [Mg] |
| 2009 |
| ODPADY KOMUNALNE |
| 200101 | 888,00 | - | 888,00 |
| 200102 | 889,20 | - | 889,20 |
| 200108 | 2,00 | - | 2,0 |
| 200123 | 16,63 | - | 16,63 |
| 200132 | 1,06 | - | 1,06 |
| 200134 | 2,19 | - | 2,19 |
| 200135 | 11,06 | - | 11,06 |
| 200136 | 17,289 | - | 17,289 |
| 200138 | 0,20 | - | 0,20 |
| 200139 | 717,40 | - | 717,40 |
| 200201 | 352,1 | - | 773,55 |
| 200202 | 621,10 | - | 621,10 |
| 200203 | - | 376,80 | 376,80 |
| 200301 | 9 562,8 | 10 867,20 | 20 430,00 |
| 200306 | - | 331,30 | 331,30 |
| 200307 | 130,80 | - | 130,80 |
| OPADY PODLEGAJĄCE ODRĘBNYM PRZEPISOM PRAWNYM |
| Odpady zawierające PCB |
| Nie dotyczy – brak instalacji do zagospodarowania tego rodzaju odpadów |
| Odpady Olejowe |
| 130110 | 0,04 | - | 0,04 |
| 130208 | 0,04 | - | 0,04 |
| Zużyte baterie i akumulatory |
| 160601 | 0,0005 | - | 0,0005 |
| 160602 | 1,36 | - | 1,36 |
| 160604 | 0,40 | - | 0,40 |
| Odpady zawierające azbest |
| Nie dotyczy – brak instalacji do zagospodarowania tego rodzaju odpadów |
| Przeterminowane środki ochrony roślin |
| 150110 | 0,07 | - | 0,07 |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
| 160213 | 14,48 | - | 14,48 |
| 160214 | 33,90 | - | 33,90 |
| 160216 | 0,27 | - | 0,27 |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji |
| 160104 | 1 441,638 | - | 1 441,638 |
| 160106 | 0,128 | - | 0,13 |
| Odpady medyczne |
| Nie dotyczy – brak instalacji do zagospodarowania tego rodzaju odpadów |
| Odpady weterynaryjne |
| Nie dotyczy – brak instalacji do zagospodarowania tego rodzaju odpadów |
| Opady materiałów wybuchowych |
| Nie dotyczy – brak instalacji do zagospodarowania tego rodzaju odpadów |
| Zużyte opony |
| 160103 | 0,04 | - | 0,04 |
| Odpady opakowaniowe |
| 150101 | 159,82 | - | 159,82 |
| 150102 | 10,20 | - | 17,53 |
| 150103 | 8,900 | - | 8,90 |
| 150107 | 9,90 | - | 9,90 |
| 150110 | 0,07 | - | 0,07 |
| 150203 | 0,002 | - | 0,002 |
| ODPADY POZOSTAŁE |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |
| 030105 | 330,85 | - | 330,85 |
| 101208 | 780,8 | - | 780,8 |
| 101314 | 4,60 | - | 4,60 |
| 170101 | 29 403,7 | - | 29 403,7 |
| 170102 | 50 | - | 50 |
| 170380 | 55,2 | - | 55,2 |
| Komunalne osady ściekowe |
| 190801 | - | 198,40 | 198,40 |
| 190802 | - | 28,60 | 28,60 |
| 190805 | 80 | - | 3 080 |
| Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy |
| 040108 | 44,61 | - | 44,61 |
| 070101 | - | 12,22 | 12,22 |
| 070213 | 2,35 | - | 2,35 |
| 070299 | 71,81 | - | 71,81 |
| 070704 | - | 0,96 | 0,96 |
| 080111 | - | 21,37 | 21,37 |
| 080112 | - | 0,64 | 0,64 |
| 080115 | - | 2,65 | 2,65 |
| 080117 | - | 1,71 | 1,71 |
| 080118 | - | 0,44 | 0,44 |
| 080119 | - | 3,74 | 3,74 |
| 080308 | - | 4,29 | 4,29 |
| 080312 | - | 20 | 20 |
| 090101 | - | 40,77 | 40,77 |
| 090102 | - | 58,67 | 58,67 |
| 090107 | - | 44,93 | 44,93 |
| 090107 | - | 7,82 | 7,82 |
| 100101 | 881,16 | - | 154,80 |
| 100102 | 97,00 | - | 601,93 |
| 100180 | 58 638,24 | - | 5 8638,24 |
| 101103 | 9 493,17 | - | 9 493,17 |
| 110105 | - | 0,12 | 0,12 |
| 110111 | - | 10 | 10 |
| 110113 | - | 0,48 | 0,48 |
| 120109 | - | 10,11 | 10,11 |
| 120117 | 26,40 | - | 26,40 |
| 120121 | 0,03 | - | 0,03 |
| 120199 | 17,40 | - | 17,40 |
| 130205 | - | 0,69 | 0,69 |
| 160117 | 0,10 | - | 0,10 |
| 160304 | 20,40 | - | 20,40 |
| 160305 | - | 1,81 | 1,81 |
| 160306 | - | 40 | 40,00 |
| 160605 | 0,004 | 4,70 | 4,704 |
| 161001 | - | 233,54 | 233,54 |
| 161002 | - | 277,82 | 277,82 |
| 190119 | 14,336 | - | 14,336 |
| 191201 | 82,195 | - | 81,195 |
| 191204 | 13,989 | 25,43 | 13,989 |
| 191207 | - | 19,00 | 19,00 |
| 191212 | - | 6875,20 | 6875,20 |
|  |  | RAZEM: | 79 065,52 |
| 2010 |
| ODPADY KOMUNALNE |
| 200134 | 2,234 | - | 2,234 |
| 200123 200135 200136 | 45,41 | - | 45,41 |
| 200301 | 19 588,27 | 758,95 | 20 347,22 |
| OPADY PODLEGAJĄCE ODRĘBNYM PRZEPISOM PRAWNYM |
| Odpady zawierające PCB |
| Nie dotyczy – na ternie powiatu wołomińskiego nie ma podmiotów zajmujących się zagospodarowaniem odpadów zawierających PCB |
| Odpady Olejowe |
| 130205 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Zużyte baterie i akumulatory |
| 160601 | 196,275 | - | 196,275 |
| 160604 | 92,1 | - | 92,1 |
| Odpady zawierające azbest |
| Nie dotyczy – brak instalacji do zagospodarowania odpadów zawierających PCB |
| Przeterminowane środki ochrony roślin |
| b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
| 160213 | 16,583 | 0 | 16,583 |
| 160214 | 28,528 | 0 | 28,528 |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji |
| 160104 | 859,741 | - | 859,741 |
| Odpady medyczne |
| Nie dotyczy – brak instalacji do zagospodarowania tego rodzaju odpadów |
| Odpady weterynaryjne |
| Nie dotyczy – brak instalacji do zagospodarowania tego rodzaju odpadów |
| Opady materiałów wybuchowych |
| Nie dotyczy – brak instalacji do zagospodarowania tego rodzaju odpadów |
| Zużyte opony |
| 160103 | 9,58 | - | 9,58 |
| Odpady opakowaniowe |
| 150101 | 239,82 | - | 239,82 |
| 150102 | 215,05 | - | 215,05 |
| 150103 | 10,6 | - | 10,6 |
| 15104 | 8,98 | - | 8,98 |
| 150107 | 169,73 | - | 169,73 |
| ODPADY POZOSTAŁE |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |
| 170101 | 1 112,11 | 480 | 1592,11 |
| 170107 | 30,8 | 635,5 | 666,3 |
| 170202 | 2,36 | - | 2,36 |
| 170405 | 6,45 | 16,009 | 22,459 |
| Komunalne osady ściekowe |
| 190805 | 3 000 | - | 3 000 |
| Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy |
| 030105 | 248,25 | - | 248,25 |
| 100101 | 870,16 | 33 | 903,16 |
| 100102 | 1 203,77 | - | 1 203,77 |
| 101208 | 512,5 | 10,00 | 522,5 |
|  |  | RAZEM: | 30 402,96 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego

Dane odnośnie instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, jakie są zlokalizowane na terenie powiatu, pochodzą ze Starostwa Powiatowego oraz z Urzędu Marszałkowskiego (Tabela 6 -9).

W latach 2009-2010 na terenie powiatu wołomińskiego funkcjonowało 49 instalacji do odzysku odpadów. Istotna na danym terenie jest działalność kompostowni pryzmowej przy składowisku odpadów w Lipinach Starych oraz trzech sortowni:

- odpadów komunalnych zarządzaną przez MZO Wołomin,

- odpadów komunalnych zarządzaną przez „KOBE” Kotowska Bernarda,

- odpadów zmieszanych zarządzaną przez Zakład PHU Clean World.

Najwięcej instalacji na terenie powiatu zajmuje się produkcją ceramiki budowlanej, wypalaniem cegieł. W granicach powiatu wołomińskiego działalność swoją prowadzą również cztery stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz instalacje poddające recyklingowi tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowaniowe.

Odpady są zagospodarowywane poprzez obróbkę biologiczną, mechaniczną lub termiczną i wykorzystywane przy produkcji. W porównaniu z latami 2007-2008 liczba instalacji do odzysku zwiększyła się. Wzrostowi uległa także ilość przetworzonych odpadów oraz dostępność danych na ten temat w porównaniu z latami ubiegłymi. Większość instalacji prowadzi odzysk na poziomie zdolności przerobowych założonych w decyzjach na pozwolenie prowadzenia takiej działalności.

Brak danych dotyczących ilości przetworzonych odpadów w roku 2010 jest spowodowane nieopublikowaniem ich jeszcze przez Urząd Marszałkowski.

Tabela 6: Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010).

| L.p. | Rodzaj instalacji | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Podstawa prawna | Decyzja | Data ważności | Proces R/D | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne | Ilość odpadów przetworzonych [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Mg/rok] | 2009 r. | 2010 r |
| KOMPOSTOWNIE ODPADÓW ORGANICZNYCH SLEKTYWNIE ZBIERANYCH |
| 1. | Kompostownia odpadów selektywnie zbieranych | Teren składowiska Odpadów w Lipinach Starych, gmina Wołomin | Składowisko odpadów w Lipinach Starych, gmina Wołomin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowanej 56/10.PŚ.Z | 31.12.2014r. | R | 190805 200108 200201 | 500 | 352,8 | 446,35 |
| INSTALACJE DO FERMENTACJI ODPADÓW ORGANICZNYCH SELEKTYWNIE ZBIERANYCH |
| Brak danych odnośnie istnienia takich instalacji na terenie powiatu |
| ZAKŁAD DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW |
| 1. | Linia produkcji skóry wtórnej | „Skórmar” Piotr Kołaczewski, ul. Lisa Kuli 118, 05-270 Marki | ul. Lisa Kuli 118, 05-270 Marki | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie na odzysk odpadów nr 60/06 | 28.02.2015 | R14 | 040108 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2. | Instalacja do zagospodaro-wania komunalnych osadów ściekowych | P.P.U. ENERGOUTECH Kawęczyn Sp. z o.o. W likwidacji, ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa | Działki nr ew. 77, 78, 80, 81, 90, 92, obręb 5-60-01 w gminie Zielonka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie na wytwarzanie z uwzględnieniem odzysku | 30.11.2020 | R14 | 190805 100101 100102 100180 170504 200202 | 120 000 | b.d. | b.d. |
| 3. | Instalacja do produkcji mulczu celulozowego i polepszaczy glebowych | ProAgro Eugeniusz Hentosz, Zagościniec, ul. Szkolna 64, 05-200 Wołomin | ul. Łukasiewicza 9, 05-200 Wołomin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | WOŚ-7614-38/08 | 31.12.2018 | R15 | 020301 020399 020699 030105 030308 150101 200101 | 1 810 | b.d. | b.d. |
| 4. | Instalacja do produkcji mulczu celulozowego i polepszaczy glebowych | ProAgro Eugeniusz Hentosz, Zagościniec, ul. Szkolna 64, 05-200 Wołomin | ul. Łukasiewicza 9, 05-200 Wołomin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | 531/09 | 31.12.2018 | R14 | 020301 020399 020699 030105 030308 | 1 370 | b.d. | b.d. |
| 5 | Zagęszczarka do tworzyw, wytłaczarka do regranulacji tworzyw | PPHU”DARCO” Edward Kuźnicki w Ząbkach, ul. Wolności 42 | ul. Wolności 42, Ząbki | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Zezwolenie na odzysk | 30.06.2012 | R14 | 150102 | 100 | b.d. | b.d. |
| 6 | Gilotyna | P.H. Natron Szczapa Czesław ul. Batalionu Parasol 2, 05-200 Wołomin | ul. Batalionu Parasol 2a, 05-200 Wołomin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | 387/03 | 30.11.2013 | R14 | 150101 191291 080399 | 200 | 1 27,615 | b.d. |
| 7 | Mieszalnik | Frenoplast Sp. z o.o. Wołomin-Majdan, ul. Watykańska 15, 05 - 200 Wołomin | ul. Watykańska 15, 05 - 200 Wołomin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Zezwolenie na odzysk | 31.01.2015 | R14 | 070299 120117 191212 | 265 | b.d. | b.d. |
| 8 | Kruszarka, Silos z podajnikiem mieszającym, Blokforma | Styr-Bud Sp. z o.o. Cięciwa, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 5, 05 - 200 Wołomin | ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 5, 05 - 200 Wołomin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Zezwolenie na odzysk | 31.03.2014 | R3 | 150102 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 9 | Zespół urządzeń do rozdrabniania, mielenia i wrabiania odpadów | Zakład Produkcyjno-Handlowy „Margum” S.C. ul. Bandurskiego 49, 05-270 Marki | ul. Bandurskiego 49, 05-270 Marki | b.d. | b.d. | b.d. | R14 | 070208 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 10 | Instalacja do odzysku odpadów | AGD Pasterski Sp. J. ul. Nadmeńska 4, 05 - 230 Kobyłka | ul. Nadmeńska 4, 05-230 Kobyłka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie na wytwarzanie z uwzględnieniem odzysku | 30.04.2013 | b.d. | 70213 | 2000 | b.d. | b.d. |
| 11 | Instalacja do odzysku odpadów z tworzyw sztucznych: łamacz do części twardych, młynki do tworzyw sztucznych i zagęszczarka do przerobu folii | ZPHU „Murena” Zbigniew Szymborski, ul. Nadmeńska 8f, 05-230 Kobyłka | ul. Nadmeńska 8f, 05-230 Kobyłka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Zezwolenie na odzysk | 30.06.2012 | b.d. | 150102 | 200 | b.d. | b.d. |
| 12 | Instalacja do odzysku tworzyw sztucznych, rozdrabniacz frakcyjny INOX2 | PMS Bartnicki, ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | Decyzja Wojewody Mazowieckiego | WŚR-V-6620/64/2003 | 30.11.2013 | R3 | 070213 150102 150105 | 1300 | b.d. | b.d. |
| 13 | Prasa mimośrodowa z układem nacisku pneumatyczny | PMS Bartnicki, ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | b.d. | b.d. | b.d. | R14 | 150104 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 14 | Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania | Zakład „Dram” Wesoła 27 Kobyłka | ul. Wesoła 27 Kobyłka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | 23/03 235/08 | od 2003-01-27 do 2012-12-31 do 2018-04-30 | R14 R1 ? | 030105 100101 101008 130113 ? | 1 335,25 | 8,5000 | b.d. |
| 15 | Recykling tworzyw sztucznych i opakowań | ALFA Bogdan Konopka, ul. Pomnikowa 5, Marki | ul. Pomnikowa 5, Marki brak informacji na temat instalacji zlokalizowanej pod tym adresem - firma ma zezwolenie na transport odpadów, ale instalacja znajduje się poza granicami powiatu | b.d. | b.d. | b.d. | R4 | 070213 150102 160119 191204 | 38 | b.d. | b.d. |
| 16 | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej metodą wypalania cegielnia-cała linia technologiczna | Produkcja Cegły Wacław Zieliński & Sylwester Szczęsny S.C Guzowatka, 05-252 Dąbrówka | Guzowatka, 05-252 Dąbrówka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.07. 2018r. | R14 R5 R1 | 03 01 05 10 12 08 10 01 01 15 01 03 | 825 | b.d. | b.d. |
| SORTOWNIE ODPADÓW |
| 1. | Sortownia odpadów zmieszanych | Zakład PHU „Clean World” Marek Woch , Leśniakowiźna ul. Kasprzykiewicza 45, 05-200 Wołomin | ul. Kasprzykiewicza 45, Leśniakowizna, 05-220 Wołomin | Decyzja Starosty Wołomińskie-go | 404/09 | 28.02.2014 | R14 | 200301 | 50000 | 3087,29 | b.d. |
| 2. | Sortownia Odpadów Komunalnych | „KOBE” Kotowska Bernarda, Duczki, ul. Myśliwska 8, 05-200 Wołomin | Wola Ręczajska 05-326 Poświętne | Decyzja Starosty Wołomińskiego | 337/08 | 31.07.2018 | R14 | 200301 | b.d. | 620 | b.d. |
| 3. | Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych | P.P.U. ENERGOUTECH Kawęczyn Sp z o.o. W likwidacji, ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa | Działki nr ew. 77, 78, 80, 81, 90, 92, obręb 5-60-01 w gminie Zielonka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie na wytwarzanie z uwzględnieniem odzysku | 30.11.2020 | R14 R15 | 150101 150102 150103 150104 150105 150107 150109 200101 200102 210110 200111 200139 200140 | 20000 | b.d. | b.d. |
| 4. | Segregownia*odpadów komunalnych | MZO Wołomin, ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin | ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | 1466/04 04/03 | 28.02.2014 | R14 | 200101 200102 200139 200132 160214 160103 200123 200135 200136 200134 150104 150105 200121 130205 080111 170202 | 4 [Mg/h] | 909,910 | 2 819,186 |
| INSTALACJE DO KOMPOSTOWANIA ODPADÓW ZMIESZANYCH, W TYM FRAKCJI WYDZIELONYCH ZE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH |
| Brak danych odnośnie istnienia takich instalacji na terenie powiatu |
| INSTALACJE DO FERMENTACJI ODPADÓW ZMIESZANYCH, W TYM FRAKCJI WYDZIELONYCH ZE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH |
| Brak danych odnośnie istnienia takich instalacji na terenie powiatu |
| ZAKŁADY DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH |
| Brak danych odnośnie istnienia takich instalacji na terenie powiatu |
| ZAKŁADY DO PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO |
| 1. | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywne-go z odpadów komunalnych | Zakład PHU „Clean World” Marek Woch , Leśniakowiźna ul. Kasprzykiewicza 45, 05-200 Wołomin | ul. Kasprzykiewicza 45, Leśniakowizna, 05-220 Wołomin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie na wytwarzanie z uwzględnie -niem odzysku | 28.02.2014 | R15 | 191210 | 20 000 | b.d. | b.d. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Tabela 7: Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)

| L.p. | Rodzaj instalacji | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Podstawa prawna | Decyzja | Data ważności | Proces R/D | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne | Ilość odpadów przetworzonych [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Mg/rok] | 2009 r. | 2010 r |
| STACJE DEMONTAŻU (POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI PRZY PRACY JEDNOZMIANOWEJ) |
| 1. | Instalacja do demontażu pojazdów | Auto-Kasacja Ewa Grzelak, ul. Lipińska 140, 05-200 Wołomin | ul. Lipińska 140, 05-200 Wołomin | Decyzja Wojewody Mazowieckiego | WI.MP.6620/23/09 | 30.06.2015 | R14 | 160104 | b.d. | 548,838 | 549,495 |
| 2. | Stacja demontażu | Zbieć Adam – Mechanika pojazdowa, ul. Warszawska 20, 05-230 Kobyłka | ul. Warszawska 20, 05-230 Kobyłka | Decyzja Wojewody Mazowieckiego | WŚR.V.6620/52/2008 | 22.08.2015 | R14 | 160104 | 120 | 121 | 119,30 |
| 3. | Stacja demontażu i Punkt zbierania pojazdów | "FIRMA TOKARSKI" Jan Wiesław Tokarski ul. Wileńska 57 05-200 Wołomin, | ul. Wileńska 57 05-200 Wołomin, ul. Szkolna 11 Poświętne | Decyzja Starosty Wołomińskiego | 287/09 | 31-03-2019 | R14 | 160104 | b.d. | 159,50 | 157,07 |
| 4. | Stacja demontażu | Automarki S.A. ul. Okólna 38 05-270 Marki | ul. Okólna 38 05-270 Marki | Decyzja Wojewody Mazowieckiego | WŚR.V.6620/50/05 | 30.06.2015 | R14 | 160104 | b.d. | 612,3 | b.d. |
| ZAKŁADY PRZETEWARZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (PRZY PRACY JEDNOZMIANOWEJ) |
| 1. | Młynek do rozdrabniania odpadów | Z.C.B. MIREX, Mirosław Świętochowski, Chajęty, gmina Dąbrówka TO JEST CEGIELNIA | Chajęty, gmina Dąbrówka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.07.2018 | R14 | 130205 | 110 | 0,69 | b.d. |
| 2. | Instalacja do odzysku metali z baterii | PMS Bartnicki, ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | Decyzja Wojewody Mazowieckiego | WŚR-V-6620/64/2003 | 30.11.2013 | R14 | 160602 160604 160605 200134 | 200 | b.d. | b.d. |
| 3. | Instalacja złożona z 11 zbiorników uśredniających do odzysku odpadów | PMS Bartnicki, ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | b.d. | b.d. | b.d. | R14 | 080111 080119 080120 080308 080312 090101 090102 090103 110105 110106 161001 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 4. | Instalacja złożona z 4 elektrolizerów wielkogabarytowych | PMS Bartnicki, ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | Decyzja Wojewody Mazowieckiego | WŚR-V-6620/64/2003 | 30.11.2013 | R11 | 090104 090106 090107 161001 | 1200 | b.d. | b.d. |
| 5. | Zestaw pięciu wyparek próżniowych do odzysku wody z odpadów uwodnionych | PMS Bartnicki, ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | Decyzja Wojewody Mazowieckiego | WŚR-V-6620/64/2003 | 30.11.2013 | R14 R4 R3 | 070101 070704 080111 080112 080115 080117 080118 080119 080312 080318 090101 090102 090104 090107 110105 110111 110113 120109 160213 160214 160305 160306 161001 161002 191204 090104 090107 160602 160604 160605 161001 191004 191202 191204 191205 191206 | 7 000 | 1 666,373 | b.d. |
| SPALANIE WYŁĄCZNIE ODPADÓW MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH |
| Brak danych odnośnie istnienia takich instalacji na terenie powiatu |
| INSTALACJE DO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH i WETERYNARYJNYCH INNE NIŻ SPALANIE |
| Brak danych odnośnie istnienia takich instalacji na terenie powiatu |
| SPALARNIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (POZA SPALARNIAMI ODPADÓW MEDYCZNYCH I WETERYNARYNARYJNYCH) |
| Brak danych odnośnie istnienia takich instalacji na terenie powiatu |
| INSTALACJE DO RECYKLINGU ZUŻYTYCH OPON |
| Brak danych odnośnie istnienia takich instalacji na terenie powiatu |

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych z Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Tabela 8: Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)

Cegielnia – piec wypalania nie należy do instalacji spalarni i współwspalania odpadów a jedynie w procesie produkcyjnym zapewniony jest odzyska odpadów jako dodatek do masy wsadowej  w związku z powyższym  powstaje błędny zapis, dlatego instalacje do wytwarzania ceramiki budowlanej ujęte w różnych tabelach winny być umieszczone w jednej zatytułowanej instalacje do odzysku odpadów

| L.p. | Rodzaj instalacji | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Podstawa prawna | Decyzja | Data ważności | Proces R/D | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne | Ilość odpadów przetworzonych [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Mg/rok] | 2009 r. | 2010 r. |
| SPALARNIE I WSPÓŁSPALARNIE ODPADÓW (POZA SPALARNIAMI ODPADÓW KOMUNALNYCH) |
| 1. | Cegielnia-piec wypałowy | CEGBUD Cegielnia Dąbrówka Adam Banasiak Dąbrówka, 05-252 Dąbrówka | Dąbrówka 05-252 Dąbrówka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.01.2019 | R1 R14 R5 | 03 01 05 10 01 01 10 12 08 15 01 03 | 675 | b.d. | b.d. |
| 2. | Instalacja do odzysku odpadów | Idaco Sp. z o.o. Łąki 5, 05 - 250 Radzymin | Łąki 5, 05 - 250 Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Zezwolenie na odzysk | 31.01.2015 | R1 R3 R10 | 100101 120117 120199 160304 150103 160304 | 50 000 | 64,67 | b.d. |
| 3. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej metodą wypalania cegielnia-cała linia technologiczna | Produkcja Cegły Wacław Zieliński & Sylwester Szczęsny S.C Guzowatka, 05-252 Dąbrówka | Guzowatka, 05-252 Dąbrówka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.07.2018 | R14 R5 R1 | 03 01 05 10 12 08 10 01 01 15 01 03 | 825 | b.d. | b.d. |
| INSTALACJE DO WYTWARZNIA PALIWA ALTERNATYWNETGO |
| Brak danych odnośnie istnienia takich instalacji na terenie powiatu |
| INSTALACJE DO PODDAWANIA ODZYSKOWI ODPADÓW Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ |
| 1 | Łyżka przesiewająca | Zakład robót ogrodniczo-drogowych ul. Szwedzka 9, 05-230 Kobyłka | ul. Szwedzka 9, 05-230 Kobyłka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | pozwolenie na odzysk | 30.09.2017 | R15 | 170101 170504 | b.d. | 3 7000 | b.d. |
| 2 | Instalacja odzysku odpadów budowlanych | PHU „Top Jur” Brzozowa 42 Kobyłka | Brzozowa 42 Kobyłka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie na wytwarzanie z uwzględnieniem odzysku | 31.10.2012 | R | 170101 170107 | 100 | b.d. | b.d. |
| 3. | Instalacja do regeneracji | Przedsiębiorstwo Budo wlano-Telekomunikacyjne "MBT" Sp. z o. o. ul. Okólna 43a/B, 05-270 Marki | ul. Okólna 43a/B, 05-270 Marki | Decyzja Starosty Wołomińskiego | pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odzysku odpadów | 31. 12. 2014r. | R14 | 101382 100101 101314 | b.d. | 26,36 | b.d. |
| 4. | Piec Hoffmana – wypał cegieł | Rutkowski Sp. J. ul. Cicha 23, 05-260 Marki | ul. Cicha 23, 05-260 Marki | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie integrowane | 30.03. 2018r. | R14 | 03 01 05 10 01 01 10 12 08 17 01 01 | 3 310 | 8 | b.d. |
| 5. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej metodą wypalania cegielnia-cała linia technologiczna | Cegielnia Leszek Grzegorzewski Elżbieta Banasiak S.C. Łosie, 05-250 Radzymin | Łosie, Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.07. 2018r. | R1 R5 R14 | 150103 101208 030105 100101 | 865 | b.d. | b.d. |
| 6. | Piec wypałowy w cegielni | Zakład Wytwarzania Wyrobów Ceramiki Budowlanej Ciemne 29, gmina Radzymin | Ciemne 29, gmina Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | WOŚ-7644-4/1966/08 | 30.06. 2018r. | R1 R5 R14 | 03 01 05 10 01 01 10 12 08 15 01 03 | 619 | 147,1 | b.d. |
| 7. | Piec wypałowy w cegielni | Zakład Ceramiki Budowlanej Dariusz Robak, Krzysztof Szamański, miejscowości Mokre, gmina Radzymin | Mokre, gmina Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | 342/08 | 30.06. 2018r. | R1 R5 R14 | 03 01 05 10 01 01 10 12 08 15 01 03 | 805 | 13,6 | b.d. |
| 8. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej metodą wypalania | Cegielnia K. Truszkowski, M. Kryski S.C. Mokre, 05-250 Radzymin | Mokre, gmina Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 15.02. 2018r. | R5 R14 | 1012 08 100101 150103 | 532,25 | b.d. | b.d. |
| 9. | Piec tunelowy | Cegielnia Radzymin Andrzej Krasiński ul. Związkowa 13 Warszawa | ul. Weteranów 104 Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.06. 2017r. | R14 | 10 01 01 10 01 02 10 01 80 03 01 05 | 8 560 000 | 3 457 | b.d. |
| 10. | Piec wypałowy w zakładzie produkcji ceramicznych materiałów budowlanych | WIENERBERGER KARBUD S.A. Oddział w Zielonce, ul. Podleśna 7 | ul. Podleśna 7 Zielonka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 31.12. 2016r. | R14 | 10 01 01 10 01 02 10 01 80 10 12 08 03 01 05 | 72 700 | b.d. | b.d. |
| 11. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej | Z.P.H. "CEGMAT" S.C. Woźniak Agnieszka, Szczepkowska Jadwiga . 14 ul. Ceglana 24, 05-220 Zielonka | ul. Ceglana 24, 05-220 Zielonka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.09. 2018r. | R5 R14 | 101208 030105 100101 150103 | 705 | b.d. | b.d. |
| 12. | Instalacja do odzysku osadów ściekowych i odpadów paleniskowych | PZHT DAR-TRANS Dariusz Sobota, ul. Szkolna 1, 05-091 Ząbki | Zielonka, teren Nadleśnictwa Drewnica | Decyzja Starosty Wołomińskiego | zezwolenie na odzysk odpadów | 31. 07. 2020r. | R14 | 10 01 02, 19 08 05, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, 17 05 04, 17 05 06 | 100 000 600 000 m3/rok | b.d. | b.d. |
| 13. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej | Wytwarzanie Wyrobów Ceramiki Budowlanej K. Załoga, A. Załoga, J. Załoga Słupno 05-250 Radzymin | Słupno 05-250 Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 14.03. 2018r. | R14 R1 | 10 01 01 10 12 08 15 01 03 | 2420,25 | b.d. | b.d. |
| 14. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej | Wyrób Cegły Ceramicznej Bogumił Sosnowski ul. Przyjacielska 2 05-230 Kobyłka | ul. Przyjacielska 2 05-230 Kobyłka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.02. 2019r. | R14 | 10 01 01 | 15 | b.d. | b.d. |
| 15. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej | Cegielnia „Łosie” Grzegorzewski Jacek, Kraińska Jadwiga Łosie 05-250 Radzymin | Łosie 05-250 Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.05. 2018r. | R14 R5 | 10 12 08 10 01 01 15 01 03 03 01 05 | 660 | 130,3 | b.d. |
| 16. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej | Wytwarzanie Ceramiki Budowlanej Franciszek Starzyński Ciemne 143 A 05-250 Radzymin | Ciemne 143 A 05-250 Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane |  | R14 R5 R1 | 15 01 03 10 01 01 10 12 08 03 01 05 | 640 | b.d. | b.d. |
| 17. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej | Produkcja Ceramiki Budowlanej S.C. Smoroń, Słupno ul. Ceglana 2 05-250 Radzymin | Słupno ul. Ceglana 2 05-250 Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.07. 2018r. | R14 R5 R1 | 15 01 03 10 01 01 10 12 08 03 01 05 | 845 | 253,5 | b.d. |
| 18. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej | Wytwarzanie Wyrobów Ceramiki Budowlanej K. Wagner, J. Kot, St. Kopański Ciemne 1A 05-250 Radzymin | Ciemne 1A 05-250 Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.07. 2018r. | R14 R5 R1 | 15 01 03 10 01 01 10 12 08 03 01 05 | 745 | b.d. | b.d. |
| 19. | Piec Hoffmanna | Cegielnia F. Krupińska, E. Paciorek, G. i J. Sobolewscy ul. Duża 7 05-260 Marki | ul. Duża 7 05-260 Marki | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.08. 2018r. | R14 R5 | 10 01 02 10 02 80 10 12 08 | 10823 | 12 | b.d. |
| 20. | Piec Kręgowy | Procerbud Bartosiewicz Sp. j. ul. Gospodarcza 15 05-230 Kobyłka | ul. Gospodarcza 15 Kobyłka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.06. 2017r. | R14 | 030105 100101 10 01 80 100102 10 12 08 | 22 730 | 2 625,3 | b.d. |
| POZOSTAŁE INSTALACJE |
| 1. | Instalacja do odzysku odpadów | AGD Pasterski Sp. J. ul. Nadmeńska 4, 05 - 230 Kobyłka | ul. Nadmeńska 4, 05-230 Kobyłka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie na wytwarzanie z uwzględnieniem odzysku | 30.04.2013 | b.d. | 70213 | 2000 | b.d. | b.d. |
| 2. | Destylarka | „Siegwerk” Poland Marki Sp. z o.o. w Markach, ul. Piłsudskiego 121 D | ul. Piłsudskiego 121 D 05-270 Marki | b.d | b.d. | b.d. | R2 | 07 01 04 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 3. | Instalacja do regeneracji Jedn.typu DME-F do demineralizacji+neutralizator ścieków kwaśnych | Dantherm Filtration Sp. Z O.O. . 24 ul. Okólna 45, 05-270 Marki | ul. Okólna 45, 05-270 Marki | b.d. | b.d. | b.d. | R9 | 190906 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 4. | Młyn | WTÓRSKÓR Zielińscy A. i A. S.C., ul. Mała 41, 05-260 Marki | ul. Mała 41, 05-260 Marki | Decyzja Starosty Wołomińskiego | 279/03 | 31.07.2013 | R14 | 070299 040108 | b.d. | 158 | b.d. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych z Urzędy Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Tabela 9: Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które nie spełniają wymagań - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)

| L.p. | Nazwa i adres instalacji | Wymagania, których nie spełnia instalacja* | Sposób poprawy sytuacji |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJE DO ODZYSKU LUB INNEGO NIŻ SKŁADOWANIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH |
| Nie dotyczy – brak informacji odnośnie istnienia takich instalacji na terenie powiatu |
| INSTALACJE DO ODZYSKU LUB INNEGO NIŻ SKŁADOWANIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH ODRĘBNYM PRZEPISOM PRAWNYM |
| Nie dotyczy – brak informacji odnośnie istnienia takich instalacji na terenie powiatu |
| INSTALACJE DO ODZYSKU LUB INNEGO IŻ SKŁADOWANIE UNIESZKODLIWIANIA OPDADÓW POZOSTAŁYCH |
| Nie dotyczy – brak informacji odnośnie istnienia takich instalacji na terenie powiatu |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych z Urzędy Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ze Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz z Urzędu Gminy Wołomin  (* dane pochodzące z Urzędu Gminy zostały).

## 2.3. Realizacja planu zamykania instalacji – poza składowiskami odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska

W roku sprawozdawczym 2009 – 2010 nie zostały zamknięte żadne instalacje niespełniające wymagań ochrony środowiska.

Tabela 10: Realizacja na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010 planu zamykania instalacji, w szczególności spalarni odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych

| L.p. | Nazwa i adres instalacji przeznaczonej do zamknięcia | Planowany rok zamknięcia | Faktyczny rok zamknięcia | Sposób poprawy sytuacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJE DO ODZYSKU LUB INNEGO NIŻ SKŁADOWANIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH |
| Nie dotyczy – brak informacji odnośnie istnienia takich instalacji na terenie powiatu |
| INSTALACJE DO ODZYSKU LUB INNEGO NIŻ SKŁADOWANIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH ODRĘBNYM PRZEPISOM PRAWNYM |
| Nie dotyczy – brak informacji odnośnie istnienia takich instalacji na terenie powiatu |
| INSTALACJE DO ODZYSKU LUB INNEGO IŻ SKŁADOWANIE UNIESZKODLIWIANIA OPDADÓW POZOSTAŁYCH |
| Nie dotyczy – brak informacji odnośnie istnienia takich instalacji na terenie powiatu |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych z Urzędy Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

## 2.4. Stan formalno-prawny składowisk odpadów i obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Na terenie powiatu wołomińskiego znajduje się jedno czynne składowisko odpadów komunalnych w Wołominie (Tabela 12) oraz 3 składowiska zamknięte na ternie gmin:

- 2 będące w trakcie rekultywacji: gmina Marki (2 obiekty) i  Tłuszcz (Wólka Kozłowska) (Tabela 20)

- 1 z zakończoną rekultywacją w trakcie monitoringu - gmina Radzymin (Tabela 22).

- 1 czynne składowisko odpadów produkcyjnych (Tabela 11).

Tabela 12: Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)

| L.p. | Nazwiska i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita | Pojemność wypełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi | Pojemność pozostała | Masa odpadów do przyjęcia | Masa składowanych odpadów | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji | Czy są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m3] | [m3] | [m3] | [Mg] | [Mg] | [T/N] | [T/N] | [T/N] | [T/N] |
| 1 | Składowisko odpadów w m. Lipiny Stare, 05-200 Wołomin, Lipiny Stare | N 52°20’01’’ E 21°16’47’’ | 230 000,00 | 120 000,00 | 110 000,00 | 20 000 | 46 399 | T | T | T | b.d. |

Źródło: Sprawozdanie za okres od 01.01.2009 r do 31.12.2010 z realizacji PGO dla Gminy Wołomin na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015

Tabela 13: Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne - stan na dzień kończący rok sprawozdawczy (31 XII 2010)

| L.p. | Nazwiska i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita | Pojemność wypełniona łącznie z warstwami izolacyjny-mi | Pojemność pozostała | Masa odpadów do przyjęcia | Masa składowanych odpadów | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m3] | [m3] | [m3] | [Mg] | [Mg] | [T/N] | [T/N] | [T/N] |
| 1 | Składowisko odpadów produkcyjnych w m. Marki przy ul. Parkowej Fabryki Okładzin Ciernych FOMAR BORG AUTOMOTIVE S.A. ul. Okólna 45, 05-270 Marki | N 21°06’30’’ E 52°20’20’’ | 20 736,00 | 17 801,8 | 2 934,2 | 1 173,68 | 7 120,72 | T | T | T |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych z Urzędy Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (brak danych odnośnie ilości odpadów składowanych w roku 2010).

Tabela 14: Zestawienie czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (poza składowiskami wyłącznie odpadów azbestu) - stan na dzień kończący rok sprawozdawczy (31 XII 2010)

| L.p. | Nazwiska i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita | Pojemność wypełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi | Pojemność pozostała | Masa odpadów do przyjęcia | Masa składowanych odpadów | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m3] | [m3] | [m3] | [Mg] | [Mg] | [T/N] | [T/N] | [T/N] |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 15: Zestawienie czynnych składowisk odpadów obojętnych - stan na dzień kończący rok sprawozdawczy (31 XII 2010)

| L.p. | Nazwiska i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita | Pojemność wypełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi | Pojemność pozostała | Masa odpadów do przyjęcia | Masa składowanych odpadów | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m3] | [m3] | [m3] | [Mg] | [Mg] | [T/N] | [T/N] | [T/N] |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |

Źródło:Opracowanie własne

Tabela 16: Zestawienie czynnych składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest - stan na dzień kończący rok sprawozdawczy (31 XII 2010)

| L.p. | Nazwiska i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita | Pojemność wypełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi | Pojemność pozostała | Masa odpadów do przyjęcia | Masa składowanych odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m3] | [m3] | [m3] | [Mg] | [Mg] |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE i OBOJĘTNE, NA KTÓRYCH SĄ SKŁADOWANE ODPADY KOMUALNE, POSIADAJĄCE WYDZIELONE KWATERY DO SKŁADOWANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE i OBOJĘTNE, NA KTÓRYCH NIE SĄ SKŁADOWANE ODPADY KOMUNLANE, POSIADAJĄCE WYDZIELONE KWATERY DO SKŁADANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 17: Zestawienie czynnych składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań w zakresie posiadania decyzji oraz w zakresie budowy i eksploatacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Stopień niespełniania wymagań w zakresie budowy i eksploatacji | Sposób poprawy sytuacji |
| --- | --- | --- | --- |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE i OBOJĘTNE, NA KTÓRYCH SĄ SKŁADOWANE ODPADY KOMUNALNE |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE i OBOJĘTNE, NA KTÓRYCH NIE SĄ SKŁADOWANE ODPADY KOMUNALNE |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW OBOJĘTNYCH |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |

Źródło:opracowanie własne

Tabela 18: Zestawienie składowisk odpadów niespełniających wymagań w zakresie lokalizacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Stopień niespełniania wymogów wymagań w zakresie lokalizacji |
| --- | --- | --- |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE i OBOJĘTNE, NA KTÓRYCH SĄ SKŁADOWANE ODPADY KOMUNALNE |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, NA KTÓRYCH NIE SĄ SKŁADOWANE ODPADY KOMUNALNE |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW OBOJĘTNYCH |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 19: Zestawienie czynnych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)

| L.p. | Nazwiska i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita | Pojemność wypełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi | Pojemność pozostała | Masa odpadów do przyjęcia | Masa składowanych odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m3] | [m3] | [m3] | [Mg] | [Mg] |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 20: Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji - na stan kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Przewidywany termin zakończenia rekultywacji |
| --- | --- | --- | --- |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE i OBOJĘTNE, NA KTÓRYCH BYŁY SKŁADOWANE ODPADY KOMUNLANE |
| 1 | Składowisko odpadów w m. Wólka Kozłowska gm. Tłuszcz 05-240 | 2007 r. | 31 czerwca 2009 r. – 31 grudnia 2011 r. |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE i OBOJĘTNE, NA KTÓRYCH NIE BYŁY SKŁADOWANE ODPADY KOMUNALNE |
| 2. | Składowisko odpadów poprodukcyjnych Fabryki Okładzin Ciernych FOMAR BORG AUTOMOTIVE S.A. ul. Okólna 45 Marki 05-270 | 1999 r | częściowo w 2001 r./ b.d. o terminie zakończenia |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW OBOJĘTNYCH |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji PGO dla Mazowsza za okres  od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008.

Tabela 21: Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie rekultywacji  - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy
(31 XII 2010)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Przewidywany termin zakończenia rekultywacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 22: Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy
(31 XII 2010)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Przewidywany termin zakończenia rekultywacji | Przewidywany termin zakończenia monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, NA KTÓRYCH BYŁY SKŁADOWANE ODPADY KOMUNLANE |
| 1. | Składowisko odpadów w m. Radzymin 05-250, ul. Wróblewskiego | 1992 r. | b.d. (zamknięte bez decyzji) | 2022 r. |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE i OBOJĘTNE, NA KTÓRYCH NIE BYŁY SKŁADOWANE ODPADY KOMUNLANE |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW OBOJĘTNYCH |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji PGO dla Mazowsza za okres  od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008.

Tabela 23: Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Przewidywany termin zakończenia rekultywacji | Przewidywany termin zakończenia monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych z Urzędy Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Tabela 24: Zestawienie składowisk opadów po okresie monitoringu - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31 XII 2010)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Przewidywany termin zakończenia rekultywacji | Termin zakończenia monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, NA KTÓRYCH BYŁY SKŁADOWANE ODPADY KOMUNLANE |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE i OBOJĘTNE, NA KTÓRYCH NIE BYŁY SKŁADOWANE ODPADY KOMUNLANE |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW OBOJĘTNYCH |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych z Urzędy Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Tabela 25: Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po okresie monitoringu - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy
(31 XII 2010)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Przewidywany termin zakończenia rekultywacji | Termin zakończenia monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych z Urzędy Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

## 2.5. Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska

Zgodnie z pozyskanymi informacjami w okresie sprawozdawczym za lata 2009 – 2010 na terenie Powiatu Wołomińskiego nie zostało zamknięte żadne składowisko odpadów.

Tabela 26: Realizacja na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010 planu zamykania składowisk opadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych

| L.p. | Nazwa i adres składowiska przeznaczonego do zamknięcia | Planowany rok zamknięcia | Faktyczny rok zamknięcia | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE i OBOJETNE, NA KTÓRYCH BYŁY SKŁADOWANE ODPADY KOMUNALNE |
| Nie dotyczy – brak zamkniętych instalacji na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym |
| SKŁADCOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEI OBOJĘTNE, NA KTÓRYCH NIE BYŁY SKŁADOWANE ODPADY KOMUNALNE |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW OBOJĘTNYCH |
| Nie dotyczy – brak instalacji na terenie powiatu |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych z Urzędy Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

# 3. Stan realizacji zadań ujętych w powiatowym planie gospodarki opadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena

Realizację zadań związanych z gospodarką odpadami prowadzoną na terenie Powiatu Wołomińskiego należy ocenić pozytywnie. Większość zadań przeznaczonych do realizacji na rok sprawozdawczy 2009 – 2010 została zrealizowana w terminie. Część jest w trakcie realizacji i rokuje dużą nadzieję na realizację w przyszłości zgodnie z założonym planem (Tabela 27). Najwięcej trudności zaobserwowano w przypadku realizacji obowiązku sprawozdawczego przez gminy w zakresie gospodarki odpadami. Gminy wywiązujące się z tego obowiązku to: Wołomin, Kobyłka, Ząbki, Marki
 i Zielonka.

Największy problem, jaki występuje na terenie powiatu w zakresie gospodarki odpadami, to niewystarczająca ilość instalacji niezbędnych do zagospodarowania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Dużym rozwiązaniem tego problemu, strategicznym nie tylko z punktu widzenia powiatu wołomińskiego, miał być Zakład Utylizacji Odpadów w gminie Zielonka. Niestety, na chwilę obecną istnieje duże ryzyko, iż inwestycja ta nie zostanie zrealizowana, co stanowi istotne zagrożenie dla prawidłowej gospodarki odpadami na ternie całego regionu M. St. Warszawy

Tabela 27: Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z 'Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 dla administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego, powiatowego i gminnych planów gospodarki odpadami wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2010 r.

| L.p. | Nazwa zadania w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 | Termin realizacji | Wykonawca | Nazwa zadania w powiatowym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Ocena stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIA OGÓLNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI: |
| 1. | Uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów (np. zakup papieru wytwarzanego z co najmniej 50% udziałem makulatury | 2007 - 2010 | Urzędy administracji publicznej | Zadanie nie przewidziane do realizacji | Dokonuje się częściowych zakupów papieru z makulatury | W trakcie realizacji zadanie realizowane jest na bieżąco wg potrzeb |
| 2. | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych | 2007 – 2009 | burmistrzowie i prezydenci miast | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych | W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu wołomińskiego wydano łącznie 89 decyzji na likwidację tzw. „dzikich wysypisk” (gminy: Tłuszcz, Dąbrówka, Poświętne, Radzymin, Marki, Ząbki, Zielonka, Wołomin), z czego 35 zlikwidowano dzięki środkom pozyskanym ze Starostwa Powiatowego | Zrealizowano Zadanie to było realizowane na bieżąco wedle potrzeb i jest obecnie kontynuowane |
| Zadania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015 |
| 3. | Edukacja ekologiczna w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Województwa Mazowieckiego | 2007 - 2015 | Marszałek Województwa, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, placówki oświatowe | Edukacja Ekologiczna w zakresie zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu wołomińskiego | Ponad 2% ogółu środków publicznych wydatkowanych na terenie powiatu w ramach przedsięwzięć pozainwestycyjnych zostało przeznaczonych na zadania związane z edukacją ekologiczną mieszkańców gminy; szczególnie dużo środków w analizowanym okresie sprawozdawczym przeznaczyła na ten cel gm. Wołomin | W trakcie realizacji Jest to jedno z najlepiej realizowanych przez Powiat zadań w zakresie gospodarki odpadami |
| 4. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia i transportu odpadów | 2007 – 2015 | Gminy, przedsiębiorcy | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia i transportu odpadów | Najważniejszym zadaniem, jakie zostało zrealizowane w tym zakresie, to doposażenie MZO w Wołominie w specjalistyczny sprzęt oraz dodatkowe urządzenia do recyklingu | W trakcie realizacji |
| Zadania wynikające z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 |
| 5. | Złożenie Radzie Powiatu Wołomińskiego sprawozdania z realizacji planu | 30 czerwiec 2009 | Starosta | - | Sprawozdanie zostało opracowane terminowo w czerwcu 2009 r. | Zrealizowano |
| ZADANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI |
| 1. | Objęcie wszystkich mieszkańców województwa systemem selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów | 2008 | burmistrzowie, wójtowie | Objęcie wszystkich mieszkańców powiatu systemem selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów | Zadanie nie zrealizowane w pełni do roku 2008 | W trakcie realizacji W gminach funkcjonują systemu selektywnej zbiórki, jednak należy popracować jeszcze nad ich efektywnością. Najlepsze efekty przynosi zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz papieru i tektury. |
| 2. | Tworzenie i udział gmin w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych ZZO (zgodnie z wyznaczonymi w wojewódzkich planach gospodarki odpadami) | 2007 -2015 | Rady gmin | Tworzenie struktur ponadgminnych dla realizacji regionalnych ZZO | Jedynie Gmina Dąbrówka należy do struktury ponadgminnej (Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego), razem z gminami powiatu Legionowskiego. ZGZZ realizuje zadania z zakresu OŚ, przede wszystkim związanych z gospodarką wodną, nie mniej, część zadań obejmuje również gospodarkę odpadami, w tym edukacja ekologiczna. Istnieje ZGZZ daje możliwość do realizacji większych wspólnych zadań obejmujących w tym zakresie (związanych w szczególności z utrzymaniem czystości na terenie zalewu oraz racjonalną gospodarką osadami ściekowymi. Planowane są w przyszłości wspólne obiekty do zagospodarowania odpadów. Gmina Wołomin rozważa możliwość uczestnictwa w tworzeniu ZUO w Gm. Zielonce | W trakcie realizacji Ponadgminne struktury pomagają uporządkować gospodarkę odpadami oraz pozyskać fundusze na realizację zadań z jej zakresu, stąd należałoby przyłożyć więcej uwagi do realizacji tego zadania. |
| 3. | Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi | 2007 -2015 | Prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie | Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, w tym budowa regionalnych ZZO | Zgodnie z podziałem regionalnym wyznaczonym w PGO Województwa Mazowieckiego, powiat wołomiński należy do Regionu M. St. Warszawy; w ramach tego regionu zadania, jakie są przewidziane do realizacji na terenie gm. Zielonki, to budowa regionalnego ZUO EQ Zielonka, Energoutech Kawęczyn | W trakcie realizacji |
| 4. | Tworzenie Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami | 2007 – 2015 | Związki Międzygminne, Gminy | Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w gminie Zielonka | Gmina nie ma prawa do gruntu, na którym miało powstać składowisko i nowoczesny ZUO. Działka leśna (43 ha) należy do nadleśnictwa Drewnica, a Lasy Państwowe nie zgodziły się na wpisanie do księgi wieczystej gruntu w gminie Zielonka. | W trakcie realizacji, istnieje ryzyko, że nie zostanie zrealizowane Realizacja zadania była planowana do roku 2011 |
| Zadania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015 |
| 5. | Prowadzenie procesu administracyjnego w zakresie zamykania składowisk niespełniających wymagań UE | 2007 – 2009 | Marszałek Województwa, starostowie | Prowadzenie procesu administracyjnego zakresie zamykania składowisk niespełniających wymagań UE | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 6. | Zamykanie i rekultywacja składowisk | 2007 - 2014 | Zarządzający i właściciele składowisk | Zamykanie i rekultywacja składowisk w gm. Wołomin i Tłuszczu | Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Wólka Kozłowska (gm. Tłuszcz) – I etap rekultywacji zakończono w roku 2010 | W trakcie realizacji Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Wólka Kozłowska (gm. Tłuszcz) – etap II i III Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Lipny Stare (gm. Wołomin) - Planowane do realizacji w roku 2014 |
| 7. |  |  | Gminy | Monitoring zamkniętych składowisk odpadów | Obecnie prowadzony jest monitoring zamkniętych składowiska odpadów, jakie znajdują się w gminach: Marki, Tłuszcz oraz Radzymin | W trakcie realizacji |
| Zadania wynikające z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 |
| 8. | Kontrola, czy właściciele nieruchomości posiadają podpisaną umowę z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie zbierania odpadów komunalnych | 2008 – 2011 | Burmistrzowie, wójtowie gmin | - | - | - |
| 9. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 2008 – 2011 | Wójtowie, burmistrzowie, przedsiębiorcy, apteki, placówki oświatowe, punkty sprzedaży detalicznej, organizacje odzysku, | - | Tworzone są gminne systemów selektywnej zbiórki odpadów – na ten cel gminy przeznaczyły w analizowanym okresie sprawozdawczym niemal 2 mln zł. Szczególną uwagę przykłada się do zbiórki odpadów wielkogabarytowych (stanowią one osobne zadanie w sprawozdaniach budżetowych następujących gmin: Radzymin, Poświętne, Marki, Zielonka i Dąbrówka, na którego realizację łącznie przeznaczono w latach 2009 – 2010) W budżetach wyróżnia się również, chociaż rzadziej, system odpadów biodegradowalnych (sfinansowanie systemu selektywnej zbiórki tych odpadów zostało wyodrębnione w budżecie gm. Zielonki i Kobyłki) | W trakcie realizacji |

W związku z wymogami, jakie stawia przed Polską Unia Europejska, ujętymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, jednym z ważniejszych celów do realizacji jest redukcja ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów. Do 2010 roku ich ilość nie powinna przekroczyć 75% masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995. Stąd Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2007 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 zakładał dwa kluczowe zadania, jakie miały być realizowane na terenie powiatów w ramach planu redukcji ilości składowanych odpadów biodegradowalnych (Tabela 28).

Niestety, niewiele zadań przedsięwziętych przez gminy powiatu wołomińskiego w okresie sprawozdawczym za lata 2009 – 2010 wskazują na to, iż podjęte zostały konkretne działania w zakresie redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, trafiających na składowiska odpadów. Tylko dwie gminy uwzględniły w swoich budżetach zadania związane z systemem zbiórki odpadów biodegradowalnych.
W przypadku gminy Kobyłka system ten obejmuje przede wszystkim odpady zielone pochodzące z terenów publicznych. Gmina Zielonka również ogranicza się do finansowania kosztów związanych ze zbiórką liści. Zgodnie z analizą przeprowadzoną w Sprawozdaniu z realizacji PGO dla powiatu wołomińskiego za lata 2007 – 2008, na terenie całego powiatu istnieje system zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, jednak nie przekłada się to na ilość tych odpadów, jakie zostają zebrane z terenu powiatu. Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji PGO dla powiatu wołomińskiego za lata 2007 – 2008, brak sprawnego systemu wiąże się m.in. z brakiem kompostowni, która mogłaby zająć się zagospodarowaniem tej grupy odpadów. Na chwilę obecną sytuacja się poprawiła, gdyż działa na terenie powiatu jedna kompostownia pryzmowa w Wołominie. Jest to jednak w dalszym ciągu liczba zdecydowanie niewystarczająca.

Tabela 28: Realizacja w okresie sprawozdawczym planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

| L.p. | Nazwa zadania | Planowany termin realizacji | Faktyczny termin realizacji | Opis podjętych działań | Opis stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objęcie wszystkich mieszkańców powiatu systemem selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych: − odpadów zielonych z parków i ogrodów − papieru i tektury | 2007 | Zadanie w trakcie realizacji | Gminy w swoich budżetach nie przewidują przeważnie osobnych zadań z zakresu gospodarki odpadami biodegradowalnymi. | W dalszym ciągu selektywna zbiórka odpadów biodegadowalnych stanowi jeden ze słabszych punktów gospodarki odpadami prowadzonej na terenie gmin powiatu wołomińskiego. |
| 2. | Budowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji | 2007 - 2011 | Zadanie w trakcie realizacji | W 2007 r. oddano do użytku instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji - kompostownia polowa pryzmowa w Wołominie. | W roku przetworzono w instalacji 446,35 Mg, której maksymalna zdolność przerobowa wynosi 500 Mg/rok. Oznacza to, iż obecność tylko jednej takiej instalacji na terenie powiatu jest zdecydowanie niewystarczająca. Pomóc w rozwiązaniu tego problemu może uruchomienie ZUO w Zielonce. |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 29: Informacja na temat zlikwidowanych magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010

| L.p. | Nazwa miejscowości / właściciel magazynu | Masa przeterminowanych środków ochrony roślin wraz z opakowaniami [Mg] | Instalacje, do których skierowano do unieszkodliwiania środki ochrony roślin wraz z opakowaniami | Organ prowadzący likwidację magazynów | Koszt likwidacji [zł] | Źródła pozyskania środków na likwidację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nie prowadzono prac likwidacyjnych magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin |
|  | Suma: |  |  |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 30: Informacja na temat pozostałych do likwidacji po dniu 31 grudnia 2010 r. magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin

| L.p. | Nazwa miejscowości/właściciel magazynu | Planowany rok likwidacji zgromadzonych odpadów | Szacowana masa przeterminowanych środków ochrony roślin wraz z opakowaniami [Mg] | Planowane instalacje, do których będą skierowane do unieszkodliwienia środki ochrony roślin wraz z opakowaniami | Planowany organ prowadzący likwidację magazynów | Planowany koszt likwidacji [zł] | Planowane źródła pochodzenia środków na likwidację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy – na terenie powiatu nie występują magazyny przeterminowanych środków ochrony roślin |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 31: Informacja na temat zlikwidowanych mogilników w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010

| L.p. | Nazwa miejscowości / właściciel mogilnika | Monitoring terenu po likwidacji mogilnika | Masa usuniętych przetermino-wanych środków ochrony roślin wraz z opakowania-mi [Mg] | Masa usuniętego gruzu z rozbiórki mogilnika [Mg] | Masa usuniętej skażonej gleby, zmieni [Mg] | Łączna masa usuniętych odpadów [Mg] | Pow. zrekulty-wowane-go terenu [ha] | Instalacja, do której skierowano do unieszkodliwie-nia środki ochrony roślin wraz z opakowaniami | Instalacja, do której skierowano do unieszkodli-wiania gruz z rozbiórki mogilnika | Instalacja, do której skierowano do unieszkodli-wiania skażoną glebę, ziemię | Organ prowadzący likwidację mogilników | Koszt likwidacji [zł] | Źródła pozyskania środków na likwidację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy – na terenie powiatu nie występują magazyny przeterminowanych środków ochrony roślin |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 32: Informacja na temat mogilników pozostałych do likwidacji po dniu 31 grudnia 2010 r., których nie udało się zlikwidować w wyznaczonym terminie

| L.p. | Nazwa miejscowości / właściciel mogilnika | Planowany rok likwidacji | Szacowana masa przeterminowanych środków ochrony roślin wraz z opakowaniami [Mg] | Szacowana masa gruntu do usunięcia [Mg] | Szacowana łączna masa innych odpadów do usunięcia [Mg] | Szacowana łączna masa odpadów do usunięcia [Mg] | Organ prowadzący likwidację mogilników | Planowany koszt likwidacji [zł] | Planowane źródła pozyskania środków na likwidację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy – na terenie powiatu nie występują magazyny przeterminowanych środków ochrony roślin |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 33: Oddanie do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010

| L.p. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Nazwa i adres instalacji | Typ instalacji / Rodzaj zastosowanej technologii | Dotychczasowe zdolności przerobowe [Mg/rok] | Zdolności przerobowe [Mg/rok] lub pojemności składowania [m3] | Całkowity koszt inwestycji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJE ODDANE DO UŻYTKOWANIA W ROKU 2009 |
| INSTALACJE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH |
| 1. | WTÓRSKÓR Zielińscy A. i A. S.C., ul. Mała 41, 05-260 Marki | Rapid 4,ST-300, 41, 05-260 Marki | Młyn | 158 | b.d. | b.d. | - |
| 2. | MZO Wołomin ul. Łukasiewicza 4, 050250 Wołomin | ul. Łukasiewicza 4, 05-250 Wołomin | Segregownia odpadów komunalnych | 2 Mg/h | 4 Mg/h | b.d. | - |
| INSTALACJE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH ODRĘBNYM PRZEPISOM PRAWNYM |
| 1. | Zbieć Adam – Mechanika pojazdowa, ul. Warszawska 20, 05-230 Kobyłka | ul. Warszawska 20, 05-230 Kobyłka | Stacja demontażu | 121 | 120 | b.d. | - |
| 2. | ALFA Bogdan Konopka, ul. Pomnikowa 5, Marki | ul. Pomnikowa 5, Marki | Recykling tworzyw sztucznych i opakowań | 38 | b.d. | b.d. | brak pozwolenia na odzysk Starosty Wołomińskiego |
| INSTALACJE ZAGOSPODAROWANIA POZOSTAŁYCH ODPADÓW |
| 1. | Cegielnia F. Krupińska, E. Paciorek, J. i G. Sobolewscy, ul. Duża 7, 05-260 Marki | ul. Duża 7, 05-260 Marki | Piec Hoffmanna, | 12 | 50 | b.d. | - |
| 2. | Produkcja Ceramiki Budowlanej, Smoroń Anna, Smoroń Michał, ul. Ceglana 2, Słupno, 05-250 Radzymin | ul. Ceglana 2, Słupno, 05-250 Radzymin | Cegielnia – cała linia technologiczna, Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej – metoda wypalania | 253,5 | 1015 | b.d. | - |
| 3. | CEGBUD Cegielnia Dąbrówka, Adam Banasiak, Dąbrówka, 05-252 Dąbrówka | Dąbrówka, 05-252 Dąbrówka | Cegielnia-piec wypałowy, | b.d. | 675 | b.d. | - |
| 4. | Cegielnia Bogusław Czarnecki i S-ka; ul. Fabryczna 86, 05-270 Marki | ul. Fabryczna 86, 05-270 Marki | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej metodą wypalania | b.d. | 885 | - |  |
| INSTALACJE ODDANE DO UŻYTKOWANIA W ROKU 2010 |
| INSTALACJE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH |
| Nie dotyczy – brak nowych instalacji |
| INSTALACJE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH ODRĘBBYM PRZEPISOM PRAWNYM |
| Nie dotyczy – brak nowych instalacji |
| INSTALACJE ZAGOSPODAROWANIA POZOSTAŁYCH ODPADÓW |
| Nie dotyczy – brak nowych instalacji |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych z Urzędy Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Tabela 34: Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowywania odpadów w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego 2009 - 2010

| L.p. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Nazwa i adres instalacji | Typ instalacji / Rodzaj zastosowanej technologii | Zdolności przerobowe [Mg/rok] lub pojemności składowania [m3] | Całkowity koszt inwestycji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJE ODDANE DO UŻYTKOWANIA W ROKU 2009 |
| INSTALACJE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH |
| 1. | Zakład PHU „Clean World” Marek Woch , Leśniakowizna ul. Kasprzykiewicza 45, 05-200 Wołomin | ul. Kasprzykiewicza 45, Leśniakowizna, 05-220 Wołomin | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych | b.d. | b.d. | - |
| INSTALACJE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH |
| 1. | P.P.U. ENERGOUTECH Kawęczyn Sp. z o.o. W likwidacji, ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa | Działki nr ew. 77, 78, 80, 81, 90, 92, obręb 5-60-01 w gminie Zielonka | Instalacja do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych | 120000 | b.d. | - |
| 2. | ProAgro Eugeniusz Hentosz, Zagościniec, ul. Szkolna 64, 05-200 Wołomin | ul. Łukasiewicza 9, 05-200 Wołomin | Instalacja do produkcji mulczu celulozowego i polepszaczy glebowych | 1810 | b.d. | - |
| 3. | P.P.U. ENERGOUTECH Kawęczyn Sp. z o.o. W likwidacji, ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa | Działki nr ew. 77, 78, 80, 81, 90, 92, obręb 5-60-01 w gminie Zielonka | Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych (papier, tektura, tworzywa sztuczne, drewno, metale, szkło, tekstylia i opakowania wielomateriałowe) | 20 000 | b.d. | - |
| INSTALACJE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH ODRĘBNYM PRZEPISOM PRAWNYM |
| Nie dotyczy – brak instalacji oddanych do użytkowania po rozbudowie |
| INSTALACJE ZAGOSPODAROWANIA POZOSTAŁYCH ODPADÓW |
| 1. | Wyrób Cegły Ceramicznej, Bogumił Sosnowski ul. Przyjacielska 2, 05-230 Kobyłka | ul. Przyjacielska 2, 05-230 Kobyłka | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej | 610 | b.d. | - |
| INSTALACJE ODDANE DO UŻYTKOWANIA W ROKU 2010 |
| INSTALACJE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH |
| Nie dotyczy – brak instalacji oddanych do użytkowania po rozbudowie |
| INSTALACJE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH ODRĘBBYM PRZEPISOM PRAWNYM |
| Nie dotyczy – brak instalacji oddanych do użytkowania po rozbudowie |
| INSTALACJE ZAGOSPODAROWANIA POZOSTAŁYCH ODPADÓW |
| 1. | PZHT DAR-TRANS Dariusz Sobota, ul. Szkolna 1, 05-091 Ząbki | ul. Ceglana 24, 05 – 220 Zielonka | Instalacja do odzysku osadów ściekowych i odpadów paleniskowych | 100 000 600 000 m3/rok | b.d. | - |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych z Urzędy Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

# 4. Ocena kosztów i źródeł finansowania

Informacje odnośnie kosztów i źródeł finansowania gospodarki odpadami na ternie powiatu wołomińskiego zostały pozyskane od Powiatowego Starostwa w Wołominie, a także bezpośrednio od Urzędów Gmin oraz z gminnych sprawozdań z wykonania budżetu gminy na dany rok opublikowanych
w gminnych BIP.

Tabela 35: Wpływy do powiatowego oraz gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, budżetu gminy oraz powiatu z tytułu opłat produktowych i opłat za składowanie odpadów w okresie sprawozdawczym 2009 – 2010; (b.d. - brak danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy)

| L.p. | Otrzymane wpływy | Rok 2009 | Rok 2010 | Ogółem w okresie sprawozdawczym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ / BUDŻET POWIATU |
| 1. | Wpływy z opłat i kar za składowanie odpadów | b.d. | b.d. | b.d. |
| GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ / BUDŻET GMINY |
| 2. | Wpływy z opłat produktowych (odpady opakowaniowe) | 51 917,23 | 67 661,28 | 119 578,51 |
| 3. | Wpływy z opłat i kar za składowanie odpadów | b.d. | b.d. | b.d. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z gmin powiatu wołomińskiego: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Marki, Poświętne, Radzymin, Wołomin

Stwierdza się, iż najwięcej uwagi samorządy lokalne przykładają do obszaru edukacji ekologicznej. Należy tutaj podkreślić, iż większość zadań, jakie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w tym zakresie na obszarze powiatu wołomińskiego, wynika bezpośrednio z Zintegrowanego Programu Edukacji Ekologicznej Powiatu Wołomińskiego, jaki został opracowany na lata 2009 – 2011. Przeprowadzone projekty obejmowały akcje edukacyjne dla mieszkańców gminy, szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców i nauczycieli, finansowanie materiałów promocyjnych, informacyjnych, wystaw i konkursów, a także badanie staniu świadomości ekologicznej społeczeństwa, jak również organizacje lokalnych i ogólnopowiatowych imprez oraz kampanii ekologicznych.

Bardzo istotnym aspektem w lokalnej gospodarce odpadami na terenie powiatu jest też prowadzenie monitoringu oraz eksploatacja składowiska w Wołominie. Zadania te pochłonęły ponad 5 mln PLN w okresie sprawozdawczym 2009-2010. Dużą wagę przywiązuje się także do prowadzenia zbiórki odpadów wielkogabarytowych i biodegradowalnych na terenach poszczególnych gmin. W związku z podnoszeniem świadomości mieszkańców na temat tego jak istotna jest selektywna zbiórka odpadów w latach 2009-2010 przeznaczono ponad 3,5 mln PLN na wprowadzanie systemów do umożliwiania takiej zbiórki.

W okresie sprawozdawczym 2009-2010 prawie 400 tys. PLN przeznaczone zostało na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami polegającymi odrębnym przepisom prawnym. Głównymi inwestycjami były dofinansowanie do realizacji gminnych programów usuwania azbestu w związku z zobligowanym usunięciem wyrobów zawierających te minerały oraz koszty poniesione na sporządzanie dokumentów programowych w tym obszarze działań. Innymi ważnymi przeprowadzonymi zadaniami były kampanie edukacyjno - informacyjne odnośnie szkodliwości azbestu, jego bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów z jego zawartością, a także prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi, zużytymi bateriami i akumulatorami. Dodatkowo zrealizowano zbiórkę przeterminowanych lekarstw i ich zagospodarowanie przeznaczając na to ponad 2 tys. PLN.

Na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2009-2010 dużo uwagi poświęcono tzw. „dzikim wysypiskom”. Około 600 tys. PLN przeznaczono na takie zadania jak ich likwidacja i akcje „sprzątania świata” oraz terenów leśnych. Innym ważnym przedsięwzięciem, które pochłonęło ponad 80 tys. PLN był odbiór i unieszkodliwianie odpadów ściekowych oraz zagospodarowanie osadów ściekowych.

W latach 2009-2011 w granicach powiatu wołomińskiego udało się wykonać tak bardzo ważne przedsięwzięcia jak:

- modernizacja gospodarki odpadami w gminie Tłuszcz (266 000,00 PLN),

- doposażenie MZO w Wołominie w specjalistyczny sprzęt oraz dodatkowe urządzenia do recyklingu (1 000 000 PLN),

- rekultywacja składowiska odpadów w Wólce Kozłowskiej (869 038,26 PLN).

Z pozyskanych danych wynika, że największa ilość środków wydatkowanych na gospodarkę odpadami pochodziła z budżetów gmin powiatu wołomińskiego i jest to kwota ponad 4 mln PLN. Najbardziej kosztowną inwestycją przeprowadzoną w okresie sprawozdawczym była eksploatacja
i monitoring składowiska odpadów w Wołominie. Zadania te zostały sfinansowane przez MZO
w Wołominie na kwotę ponad 5 mln PLN.

Tabela 36: Koszty poniesione na realizację zadań określonych w powiatowym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym 2009 -2010

| L.p. | Nazwa zadania | Kwota przewidziana na zadanie [PLN] | Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym 2009 – 2010 [PLN] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |
| I. PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI |
| 1. | Modernizacja Gospodarki Odpadami w Gminie Tłuszcz | 253 760,00 | 266 000,00 | Gmin Tłuszcz |
|  | Razem: | 253 760,00 | 266 000,00 |  |
| II. PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI |
| 1. | Doposażenie MZO w Wołominie w specjalistyczny sprzęt oraz dodatkowe urządzenia do recyklingu | 1 000 000 | 1 000 000 | MZO w Wołominie |
| 2. | Rekultywacja Składowiska Odpadów w Wólce Kozłowskiej (gm. Tłuszcz) | 870 000,00 | 869 038,26 | Gmina Tłuszcz |
|  | Razem: | 1,870,000,00 | 1 869 038,26 |  |
| III. PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI POLEGAJĄCYMI ODRĘBNYM PRZEPISOM PRAWNYM |
|  | - | - | - | - |
|  | Razem: | 0 | 0 |  |
| IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE GOSPODARKI POZOSTAŁYMI ODPADAMI |
|  | - | - | - | - |
| Razem: | 0 | 0 |  |
|  | SUMA (I+II+III+IV) | 2 123 760,00 | 2 135 038,26 |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE |
| L.p. | Nazwa zadania | Kwota przewidziana na zadanie [PLN] | Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym 2009 – 2010 [PLN] | Źródło finansowania |
| I. PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI |
| 1. | Dofinansowanie likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” - Gminy: Tłuszcz, Dąbrówka, Poświętne, Radzymin | 77 000,00 | 69 012,45 | PFOŚiGW / budżet powiatu |
| 2. | Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” | b.d. | 433 974,63 | Gminy: Marki, Dąbrówka, Poświętne, Zielonka, Wołomin |
| 3. | Dofinansowanie „akcji sprzątania świata” – Gminy: Jadów i Radzymin | 10 000,00 | 10 000,00 | PFOŚiGW |
| 4. | „Akcja sprzątania świata” | b.d. | 5 600,00 | Gmina Dąbrówka |
| 5. | Akcja sprzątania terenów leśnych na ternie gmin: Radzymin, Wołomin i Kobyłka (2009) oraz Wołomin i Poświętne (2010) | b.d. | 15 232,52 | PFOŚiGW/ budżet powiatu |
| 5. | Programu szkoleniowe z zakresu OŚ | b.d. | 3 000 | Gmina Dąbrówka |
| 6. | Zadnia wspólne ponad gminnego systemu gospodarki odpadami | 10 000 | 10 000 | Gmina Dąbrówka |
| Edukacja ekologiczna |
| Rok 2009 |
| 7. | „Nie zaśmiecaj naszej małej ojczyzny, nie żyjesz w niej sam” | 33 448,54 zł | 33 448,54 zł | WFOŚiGW / PFOŚiGW |
| 8. | „Rozwój zrównoważony w praktyce” | 33 275,65 zł | 33 275,65 zł | WFOŚiGW / PFOŚiGW |
| 9. | Akcja edukacyjna „STOP FOLIÓWKOM” | 2 522,96 zł | 2 522,96 zł | PFOŚiGW |
| 10. | Akcja edukacyjna „Kompostujesz – zyskujesz” | 1 420,00 zł | 1 420,00 zł | PFOŚiGW |
| 11. | Podnoszenie świadomości mieszkańców gm. Wołomin w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami komunalnymi | 4 700,00 | 4 500,00 | Gmina Wołomin |
| 12. | Materiały informacyjne dotyczące szkodliwości wypalania traw „wypalanie zabija” | 0 | 5 000,00 | Gmina Wołomin |
| 13. | Materiały informacyjne dotyczące szkodliwości wypalania śmieci w piecach domowych „Kochasz dzieci – nie pal śmieci” | 0 | 4 500,00 | Gmina Wołomin |
| Rok 2010 |
| 14. | Edukacja mieszkańców powiatu wołomińskiego pogłębiająca wiedzę i wrażliwość ekologiczną „Ku zrównoważonemu rozwojowi gmin powiatu wołomińskiego” | 114 404,50 zł | 114 404,50 zł | WFOŚiGW / Budżet powiatu |
|  | Razem: | 286 771,65 | 745 891,25 |  |
| II. PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI |
|  | Dofinansowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych – Gmin: Poświętne (2009-2010) i Dąbrówka (2009) | 24 500 zł, | 24 500 zł, | PFOŚiGW |
|  | Dofinansowanie zbiórka odpadów biodegradowalnych – Gminy Kobyłka (2009) i Zielonka (2009 – 2010) | 20 500 zł . | 20 500 zł . | PFOŚiGW |
|  | Eksploatacja składowiska odpadów w Wołominie | 1 260 000 | 4 692 277,19 | MZO w Wołominie |
|  | Monitoring składowiska odpadów w Wołominie | 58 000 | 56 470 ,00 | MZO w Wołominie |
|  | Utrzymanie czystości na terenie gmin, w tym: | b.d. | 3 524 658,57 | Gminy |
|  | Selektywna zbiórka odpadów | b.d. | 1 967 623,58 | Gminy: Radzymin, Marki, Dąbrówka, Zielonka, Ząbki, Wołomin |
|  | System zbiórki odpadów biodegradowalnych | b.d. | 80 906,24 | Gmina Zielonka i Gmina Kobyłka |
|  | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych | b.d. | 358 895,2 | Gminy: Radzymin, Poświętne, Marki, Zielonka i Dąbrówka |
|  | Razem: | 1 363 000 | 10 624 360,78 |  |
| III. PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI POLEGAJĄCYMI ODRĘBNYM PRZEPISOM PRAWNYM |
|  | Dofinansowanie gminnych programów usuwania azbestów w roku 2009 - Gminy: Tłuszcz, Zielonka, Poświętne, Jadów, Kobyłka - usuwanie wyrobów zawierających azbest | 54 250 zł | 52 351,31 zł | PFOŚiGW |
|  | Dofinansowanie gminnych programów usuwania azbestów w roku 2009 - Gminy: Zielonka, Klembów - usuwanie wyrobów zawierających azbest | b.d. | 92 542,14 | WFOŚiGW |
|  | Dofinansowanie gminnych programów usuwania azbestów w roku 2010 – Gminy: Zielonka, Dąbrówka, Poświętne, Kobyłka, Tłuszcz, Klembów, Strachówka, - usuwanie wyrobów zawierających azbest | 69 000,00, | 54 487,74 | Budżet powiatu |
|  | Gminne programy usuwania azbestu | b.d. | 109 737,76 | Gminy: Marki, Dąbrówka, Poświętne, Zielonka, Kobyłka, Wołomin |
|  | Działania edukacyjni – informacyjne mające na celu informowanie o szkodliwości azbestu i bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest | 2000,00 | 2 610,80 | Gmina Wołomin |
|  | Zbiórka foli z opakowań rolniczych – Gm. Tłuszcz | 8 250,00, | 8 250,00, | PFOŚiGW |
|  | Rozwój i ujednolicenie systemów zbierania zużytych olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych, w tym od ludności | 2 000,00 | 32 388,46 | Gmina Wołomin |
|  | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych na temat prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi | 2 000,00 | 32 388,46 | Gmina Wołomin |
|  | Rozwój istniejących systemów zbierania małogabarytowych baterii i akumulatorów ze źródeł rozproszonych, w tym od ludności | 1 000,00 | 0 | Gmina Wołomin |
|  | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych na temat prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami | 1 000,00 | 11 774,83 | Gmina Wołomin |
|  | Zbiórka przeterminowanych lekarstw i ich zagospodarowanie | b.d. | 2 359,35 | Gmina Marki |
|  | Razem: | 139 500,00 | 390 640,85 |  |
| IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE GOSPODARKI POZOSTAŁYMI ODPADAMI |
| 1. | Odbiór i unieszkodliwianie odpadów ściekowych oraz zagospodarowanie osadów ściekowych | b.d. | 82 271,30 | Gmina Klembów i Gmina Dąbrówka |
| Razem: | b.d. | 82 271,30 |  |
|  | SUMA (I+II+III+IV) | 1 789 271,65 | 11 843 164,18 |  |

Tabela 37: Projekty w zakresie gospodarki odpadami finansowane przy udziale środków krajowych
i zagranicznych na terenie powiatu okresie sprawozdawczym (poza wymienionymi w tabeli 36)

| L.p. | Nazwa projektu | Okres realizacji | Koszt projektu | Źródło finansowania (podać % udziału w projektach) | Beneficjent (beneficjenci)/ podmiot realizujący |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Planowane zakończenie |  |  |  |
| Projekty realizowane w roku 2009 |
|  | brak | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| Suma: | 0 | - | - |
| Projekty realizowane w roku 2010 |
|  | brak | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| Suma: | 0 | - | - |
|  |  |  | SUMA OGÓŁEM: | 0 | - | - |

Środki publiczne, jakie były przeznaczane na gospodarkę odpadami na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym pochodziły w głównej mierze z budżetów gmin. Dużym wsparciem były również środki pochodzące w budżetu powiatu (tudzież Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), jak i dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Niestety, żadne ze środków, jakie udało się pozyskać z Funduszów Strukturalnych Unii Europejskiej nie były związane z gospodarką odpadami (Tabela 38).

Tabela 38: Środki publiczne wydatkowanie na gospodarkę odpadami na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010

| L.p. | Źródło finansowania | Rok 2009 | Rok 2010 | Łącznie w okresie sprawozdawczym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŚRODKI KRAJOWE |
|  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 29 712,26 | 61 663,76 | 91 376,02 |
|  | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 181 338,66 | - | 181 338,66 |
|  | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | EkoFundusz | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | Budżet Państwa | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | Budżet powiatu (poza PWOŚiGW) | - | 213 013,57 zł | 213 013,57 |
|  | Budżet gminy (poza GFOŚiGW) | 1 449 864,2 | 2 681 450,84 | 4 131 315,04 |
|  | Suma: | 1 660 915,12 | 2 956 128,17 | 4 617 043,29 |
| ŚRODKI ZAGRANICZNE |
| FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ |
|  | Fundusze strukturalne | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | Fundusze spójności | b.d. | b.d. | b.d. |
| POZOSTAŁE ŚRODKI ZAGRANICZNE |
|  | Pożyczki i kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | Norweski Mechanizm Finansowy | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | Szwajcarski Mechanizm Finansowy | b.d. | b.d. | b.d. |
|  | Suma: | 0 | 0 | 0 |
|  | SUMA OGÓŁEM: | 1 660 915,12 | 2 956 128,17 | 4 617 043,29 |

# 5. Ocena realizacji celów

Poniższej ocenie poddano zarówno cele przyjęte do realizacji w aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu wołomińskiego na okres sprawozdawczy 2009 – 2010, jak i zadania, które zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji  Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wołomińskiego za lata 2007 – 2008, nie zostały zrealizowane zgodnie z planowanym przez Starostwo Powiatowe terminem.

Cele dla odpadów komunalnych na lata 2008 – 2011

CEL: Wspieranie działań dla zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu wołomińskiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi.

Osiągnięciu tego celu zarówno powiat jak i gminy, poświęcają zdecydowanie najwięcej uwagi. Widać to w ilości działań, jakie są podejmowane w tym zakresie przez samorządy lokalne.

Nie bez znaczenia dla takiego stanu rzeczy miało uchwalenie Zintegrowanego Programu Edukacji Ekologicznej Powiatu Wołomińskiego na lata 2009 – 2011, który zakładał realizację licznych projektów proekologicznych. Przeprowadzone projekty obejmowały akcje edukacyjne dla mieszkańców gminy, szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców i nauczycieli, finansowanie materiałów promocyjnych, informacyjnych, wystaw i konkursów, a także badanie staniu świadomości ekologicznej społeczeństwa, jak również organizacje lokalnych i ogólnopowiatowych imprez oraz kampanii ekologicznych.

Działania te przynoszą widoczne rezultaty, co wykazało badanie przeprowadzone na terenie powiatu wołomińskiego w roku 2010 przez firmę Pectore – Eco Sp. z o.o. Badanie to wykazało,
iż społeczeństwo powiatu posiada wysoki poziom świadomości ekologicznej (zarówno deklarowany, jak też rzeczywisty, poparty indywidualnymi działaniami na rzecz ochrony środowiska) oraz poczucie indywidualnego obowiązku podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Jedynie sytuacja w gminie Strachówka wydaje się wymagać jeszcze znacznej poprawy. Przeprowadzone na terenie gmin ankiety wykazały, że właśnie mieszkańcy tej gminy wykazują najmniejsze poczucie odpowiedzialności za otaczające ich środowisko. Jednocześnie należy podkreślić, iż ilość zadań, jakie są realizowane na terenie tej gminy, przynajmniej w zakresie gospodarki odpadami oraz środków, jakie gmina na te zadania przeznacza, jest nieznaczna. Widać więc bezpośrednie powiązanie poziomu świadomości mieszkańców danej gminy, z zaangażowaniem władz lokalnych w promocję edukacji ekologicznej.

W skali całego powiatu należy uznać, że cel jest realizowany prawidłowo.

CEL: Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki dla osiągnięcia pod koniec 2011 roku odpowiednich

poziomów odzysku i recyklingu:

• zbierania odpadów wielkogabarytowych na poziomie 35% ilości wytworzonej,

• zbierania odpadów niebezpiecznych na poziomie 10% ilości wytworzonej,

• poddania odpadów opakowaniowych: odzyskowi -  60% ilości wytworzonej, recyklingowi 55 – 80% ilości wytworzonej.

Obecnie wszyscy mieszkańcy powiatu mają możliwość selektywnego zbierania odpadów, a gminy organizują i dotują selektywne zbieranie odpadów systemem workowym i pojemnikowym (tzw. gniazda do selektywnej zbiórki).

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych wydaje się przynosić najlepsze efekty. Więcej uwagi natomiast należy poświęcić w przyszłości zbiórce odpadów niebezpiecznych w tym odpadów elektronicznych i elektrycznych oraz przeterminowanych leków.

Cel jest realizowany prawidłowo.

CEL: Wspieranie działań w zakresie ograniczenia kierowania na składowiska odpadów

niesegregowanych i nieprzetworzonych.

Cel jest realizowany poprzez kierowanie części strumienia zebranych odpadów do segregowania, kompostowni i innych instalacji do przetwarzania odpadów. Część odpadów kierowana jest do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Warszawie, gdzie poddawana jest termicznemu przekształceniu w spalarni odpadów. W efekcie, w wyniku stosowania procesów odzysku, odpady nie są unieszkodliwiane poprzez składowanie.

Ilość istniejących instalacji jest jednak ciągle nieadekwatna do potrzeb. Na terenie powiatu funkcjonuje tylko jedna kompostownia i tylko jedno składowisko odpadów komunalnych, które ma zostać zamknięte do końca 2014 roku. Tymczasem inwestycja realizowana w Zielonce związana z uruchomieniem Zakładu Utylizacji Odpadów została wstrzymana z powodu problemów formalno-prawnych. Stanowi on zdecydowanie najsłabszy punkt powiatu w zakresie gospodarki odpadami.

Cel jest w trakcie realizacji, jednak istnieją okoliczności, które ją utrudniają i należy zwrócić na nie większą uwagę w przyszłości.

CEL: Skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie

więcej  niż  63%  (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

(w stosunku do roku 1995).

Na terenie powiatu prowadzona jest zbiórka odpadów ulegających biodegradacji w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej. Jednak nie jest znana skala tej zbiorki ani ilość zebranych odpadów. W niektórych gminach umożliwia się mieszkańcom bezpłatny odbiór lub przyjęcie do kompostowni odpadów z pielęgnacji zieleni lub opadłych liści. W gminach brak informacji na temat ilości domowych kompostowników. Na terenach zabudowy wielorodzinnej nie wprowadzono selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.

Zakładany cel może zostać osiągnięty.

CEL: Zamknięcie  do końca 2009 r. wszystkich składowisk nie spełniających standardów UE.

Wszystkie nie spełniające wymogów UE składowiska są obecne poddawane rekultywacji i objęte systemem monitoringu.

Cel został osiągnięty.

CEL: Wspieranie działań na rzecz eliminacji praktyk nielegalnego składowania odpadów.

Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” oraz przeprowadzanie gminnych „akcji sprzątania świata”, to zadania, które większość gmin realizuje na bieżąco wedle potrzeb. Dodatkowo osiągnięciu tego celu sprzyja wsparcie finansowe ze strony powiatu, co stanowi dodatkową zachętę dla władz lokalnych.

Cel jest realizowany prawidłowo.

CEL: Współorganizowanie i uczestnictwo w strukturach ponadgminnych – Regionalnym Obszarze Gospodarki Odpadami oraz związkach ponadlokalnych, w których zakres wchodzą działania związane z gospodarką odpadami.

Planowana jest budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w gminie Zielonka. Jest to inwestycja realizowana przez podmiot prywatny i obecnie znajduje się w fazie uzyskiwania niezbędnych decyzji.

W 2009 r. inwestycja nie uzyskała uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Wiązały się z nią protest Lasów Państwowych - gmina nie posiada tytułu prawnego do ok. 43 ha terenu, na którym inwestycja ma być realizowana. Taka kolej rzeczy sprawia, iż realizacja tego przedsięwzięcia w planowanym terminie może być utrudniona, ale w dalszym ciągu jest możliwa. Potrzebne jest jednak będą zintensyfikowane działania w tym kierunku tak gminy Zielonka, jak i Powiatu Wołomińskiego. W razie niepowodzenie konieczne jest też opracowanie wariantu alternatywnego dla obsługi powiatu wołomińskiego.

Jeśli uda się doprowadzić rzeczoną inwestycję do skutku, rozważona będzie możliwość ewentualnego uczestnictwa innych gmin powiatu w tworzeniu tego projektu i określenie formy i zakresu współpracy i działań kompatybilnych z działalnością prowadzoną przez ten zakład.

Realizacja celu jest zagrożona.

Cele dla olejów odpadowych na lata 2008 - 2011

CEL: Uzyskanie poziomów odzysku olejów odpadowych zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi.

CEL: Poprawa systemu zbierania olejów odpadowych z rozproszonych źródeł wytwarzania.

CEL: Właściwe postępowanie z olejami odpadowymi: w pierwszej kolejności odzysk poprzez regenerację, a jeśli jest to niemożliwe ze względu na stopień zanieczyszczenia to poddanie olejów odpadowych innym procesom odzysku.

Przedsiębiorcy są zobowiązani we własnym zakresie prowadzić gospodarkę wytwarzanymi odpadami. Zorganizowany został system zbiórki olejów odpadowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz indywidualnych użytkowników przez wyspecjalizowane organizacje odzysku. Przypuszcza się, że przy zachowaniu obecnych instrumentów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych cel wyznaczony dla 2011 roku zostanie osiągnięty.

Zakładany cel może zostać osiągnięty.

Cele dla zużytych baterii i akumulatorów na lata 2008 - 2011

CEL: Osiągnięcie poziomów zbierania i recyklingu (zdefiniowanych i określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 roku ws. baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157 EWG (Dz. Urz. WE L 266 z 26 września 2006 roku, str. 1) w tym:

- minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 65% średniej wagi baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych, w tym recykling zawartości ołowiu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (2010) – zgodnie z art. 12 ust. 4;

- minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 75% średniej wagi baterii i akumulatorów niklowo – kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (2010) – zgodnie z art. 12 ust. 4;

- minimalnego poziomu recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w postaci baterii i akumulatorów (2010) zgodnie z art. 12 ust. 4.

Gminy posiadają niewielką wiedzę w zakresie ilości odpadów, jakie zostały odzyskane na terenie gminy. Bazując na informacjach posiadanych przez Urząd Marszałkowski należy stwierdzić, że odsetek zagospodarowanych odpadów w stosunku do zebranych wynosi 1,63%. Jednak nie oznacza to, że część baterii nie jest zagospodarowywana poza terenem gminy. Brakuje wystarczająco informacji by w sposób jednoznaczny ocenić stopień realizacji tego celu na dzień sporządzania sprawozdania – dyrektywy UE zakładają wyznaczenie poziomu recyklingu poszczególnych grup baterii w stosunku do ilości baterii sprzedanych w danych latach. Poziom recyklingu nie może być wyznaczony na podstawie tej metodyki, gdyż brakuje danych odnośnie ilości sprzedanych baterii.

Należy kontynuować realizację tego celu w przyszłości.

Cele dla odpadów medycznych i weterynaryjnych na lata 2008 - 2011

CEL: Minimalizacja negatywnego oddziaływania odpadów medycznych i weterynaryjnych na środowisko poprzez:

- Podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów u źródła powstawania,

- Unieszkodliwianie odpadów zakaźnych metodą termicznego przekształcania.

W zakresie sukcesywnego wprowadzania systemu zbiórki odpadów powstających w przychodniach i gabinetach lekarskich brak jest pełnej informacji dotyczącego realizacji tego celu. Jedynie na podstawie danych uzyskanych ze starostwa dotyczących ilości gabinetów lekarskich posiadających uregulowany stan prawny wydaje się, że proces porządkowania gospodarki odpadami został rozpoczęty. Brak jest szczegółowych informacji na ilościowe potwierdzenie tej tezy. Podmioty gospodarcze wytwarzające odpady medyczne są odpowiedzialne za ich zagospodarowanie. Niemniej można przypuszczać, że przy zachowaniu obecnych instrumentów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych cel wyznaczony dla 2011 roku zostanie osiągnięty.

Ponieważ niemożliwe jest unieszkodliwiania odpadów zakaźnych metodą termiczną na terenie powiatu, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, zadania zmierzające do realizacji owego celu powinny koncentrować się na prowadzeniu działań kontrolnych.

Zakładany cel może zostać osiągnięty.

Cele dla pojazdów wycofanych z eksploatacji na lata 2008 - 2011

CEL: Zapewnienie kontrolowanego odzysku i recyklingu wyeksploatowanych pojazdów poprzez spełnienie wymogów Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25 poz. 202, z późn. zm.). Zgodnie z wymieniona ustawą, z dniem 1 stycznia 2006 roku:

- przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest zobowiązany do osiągania rocznego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji (w przypadku pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 1980 roku) – przy czym zgodnie z art. 60 w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku ww. poziomy odzysku i recyklingu wynoszą odpowiednio 85% i 80%;

- w przypadku pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 roku, poziomy odzysku i recyklingu wynoszą odpowiednio 75% i 70%.

Brak jest szczegółowych informacji dotyczących gospodarki odpadami tego typu. Szacuje się jednak, że 9 na 10 samochodów nie trafia do stacji demontażu, tylko do nielegalnych zakładów, gdzie następuje ich rozbiórka.

Niemniej można przypuszczać, że przy zachowaniu obecnych instrumentów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych cel wyznaczony dla 2011 roku zostanie osiągnięty.

Zakładany cel może zostać osiągnięty.

Cele dla odpadów zawierających azbest na lata 2008 - 2011

CEL: Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Jest to kolejny cel, którego realizacja mocno absorbuje lokalne samorządy. Duży udział
w gminnych budżetach mają zadania związane z realizacją Programów Usuwania Azbestu. Realizacji tego zadania z pewnością sprzyja pomoc finansowa ze strony powiatu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania do zebrania i unieszkodliwienia pozostała jeszcze niewiele ponad połowa masy odpadów zakładanej do usunięcia
i zagospodarowania, czyli ok. 15 186,64 Mg.

Cel jest realizowany prawidłowo.

Cele dla odpadów zawierających PCB na lata 2008 - 2011

Celem priorytetowym w gospodarce odpadami zawierającymi PCB jest bezpieczne i całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska. Odbywać się to będzie poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB.

Cel jest realizowany prawidłowo.

Cele dla zużytych opon na lata 2008 - 2011

Cel: Rozwój systemu zbierania zużytych opon ze źródeł rozproszonych.

Cel: Rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągnięcie następujących rocznych poziomów odzysku i recyklingu zużytych opon –  w 2011 roku: odzysk – 85%, recykling – 15%.

Rozwojem systemu kompulsywnego systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania zużytych opon zajmuje się Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. System zbiórki działa bardzo efektywnie na terenie powiatu. Ilość wytworzonych odpadów z tej grupy jest niespółkowanie mniejsza w stosunku do odpadów zebranych, co pozwala wnioskować, iż podmioty znajdujące się na terenie powiatu obsługują licznych klientów spoza jego granic administracyjnych. Niemniej, sam proces odzysku i recyklingu przebiega poza terenem powiatu, przez co nie ma możliwości określenia na dzień sporządzania niniejszego raportu dokładny poziom recyklingu i odzysku.

Należy jednak założyć, iż cel jest realizowany prawidłowo.

Cele dla odpadów z budowy, remontów i demontażu na lata 2008 - 2011

Cel: Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontu, budowy obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, dla osiągnięcia 54% w roku 2011.

Na terenie powiatu znajdują się instalacje zajmujące się zagospodarowywaniem odpadów pochodzących z tej frakcji, nie mniej, ich moc przerobowa jest zdecydowanie niewystarczająca
w stosunku do potrzeb – odpady budowlane stanowią największą część odpadów gospodarczych.

Cel jest realizowany prawidłowo, można jednak w przyszłości poświęcić więcej uwagi rozwojowi instalacji odzysku odpadów z grupy 17.

Cele dla komunalnych osadów ściekowych na lata 2008 - 2011

Cel: Zwiększenie efektywności kontroli nad stosowaniem osadów ściekowych na terenach gmin, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca stosowania osadów.

Cel: Objęcie monitoringiem wszystkich oczyszczalni ścieków w powiecie, w zakresie wytwarzania osadów ściekowych, sposobów postępowania z nimi oraz realizacji przez oczyszczalnie ścieków obowiązku prowadzenia badań fizyczno-chemicznych i sanitarno - biologicznych osadów ściekowych.

Cel: Dążenie do zmniejszenia stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków.

Eksploatatorzy oczyszczalni ścieków wykonują powyższe zadania z częstotliwością określoną w obowiązujących przepisach, a także zlecają badania osadów ściekowych.

Cel jest realizowany prawidłowo.

Cele dla odpadów opakowaniowych na lata 2008 - 2011

Cel: Nasilenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu odpadów.

Cel: Zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpadów.

Cel: Wdrażanie systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz zwiększenie efektywności istniejących systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w gminach.

Cel: Wdrożenie rejestru przedsiębiorców zajmujących się recyklingiem, odzyskiem oraz unieszkodliwianiem odpadów opakowaniowych.

Cel: Współpraca z organizacjami odzysku oraz samorządami gminnymi, w celu wdrażania i rozwoju systemów zbierania odpadów opakowaniowych.

Realizacja celów i zadań w gospodarce odpadami opakowaniowymi jest zbieżna z działaniami związanymi z selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych.

Cel jest realizowany prawidłowo.

Cele dla odpadów z wybranych gałęzi gospodarki na lata 2008 - 2011

Cel: Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów relatywnie do wzrostu gospodarczego, a także ograniczanie ich toksyczności.

Cel: Zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 65% w 2011 roku.

Cel: Zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 30% w 2011 roku.

Cel: Ograniczenie negatywnego wpływu obiektów gospodarki odpadami na środowisko.

Cel: Zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, szczególnie wytwórców i posiadaczy odpadów poprzez prowadzenie ciągłej edukacji, informacji i promocji oraz utrwalanie prawidłowych zasad i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami.

Podmioty gospodarcze prowadzą gospodarkę odpadami we własnym zakresie. Powiat w procesie wydawania lub opiniowania pozwoleń i decyzji ma ograniczony wpływ na gospodarkę odpadami w zakresie minimalizacji ilości i toksyczności odpadów.

Edukacja ekologiczna prowadzona jest dla ogółu mieszkańców gminy, obejmuje także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W okresie sprawozdawczym 2009 – 2010 przeprowadzone były liczne zadania w tym zakresie, w szczególności związane z edukacją ekologiczną, tak mieszkańców, jak i przedstawicieli sektora gospodarczego. Ponadto, zmniejszyła się ilość powstających odpadów, co jest dobrym sygnałem na przyszłość. Zmniejszyła się jednak również efektywność zbiórki selektywnej prowadzonej wśród mieszkańców i jest to aspekt, któremu należy poświęcić więcej uwagi.

Cel jest realizowany prawidłowo, należy poświęcić jednak więcej uwagi kwestii efektywności zbiórki selektywnej.

Program Gospodarki Odpadami dla powiatu wołomińskiego zakłada również analizę wskaźników  monitoringu (Tabela 39).

Tabela 39: Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu opadami na terenie powiatu wołomińskiego
w okresie sprawozdawczym.

| L.p. | Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami | Jednostka | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogólne – bez odpadów komunalnych |
| 1. | Masa odpadów wytworzonych – ogółem | Mg | 42 930,48 | 98 939,255 | 13 690,938 |
| 2. | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % | 41,7 | 66,83 | 37,12 |
| 3. | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | % | 2,5 | 0,46 | 22 |
| 4. | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | % | 3,2 | 0,9 | 0,08 |
| 5. | Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi | % | 0 | 0,0002 | b.d. |
| 6. | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | % | 0 | 0 | b.d. |
| 7. | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | % | 0 | 0 | b.d. |
| 8. | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | % | 58,3 | 27,54 | b.d. |
| 9. | Odsetek zaktualizowanych gminnych PGO | % | 33 | 42 | 58 |
| 10. | Odsetek decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % | 2,4 | b.d. | b.d. |
| 11. | Odsetek decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % | 1,5 | 5,9* | 7,4* |
| 12. | Odsetek decyzji wydanych przez WIOŚ w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % | 0 | b.d. | b.d. |
| 13. | Odsetek decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, które utrzymano w postępowaniu odwoławczym | % | 0 | b.d. | b.d. |
| 14 | Odsetek decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki odpadami, które utrzymano w postępowaniu odwoławczym | % | 0 | 0 | 50 |
| 15. | Odsetek decyzji wydanych przez WIOŚ w zakresie gospodarki odpadami, które utrzymano w postępowaniu odwoławczym | % | 0 | b.d. | b.d. |
| 16. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – ogółem | tys. zł. | 0 | 2 122 798,26 | 2 136 000 |
| 17. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – z funduszy Unii Europejskiej | tys. zł. | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Liczba etatów w administracji powiatowej w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 1,5 | 1,5* | 1,5* |
| 19. | Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 16 | 16* | 16* |
| 20. | Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego EMAS w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami na terenie powiatu | szt. | 0 | 0 | 0 |
| Odpady Komunalne |
| 21. | Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem zbierania/ odbierania odpadów komunalnych | % | 65 | 84,74 | b.d. |
| 22. | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | Mg | 7 320,14 | 4 911,27* | 6 056,56* |
| 23. | Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne | Mg | 35 710,34 | 40 538,23* | 32 230,67* |
| 24. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | % | 30 | 23,6 | 8,68. |
| 25. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | % | 3,7 | 0 | 0 |
| 26. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | % | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania | % | 83,2 | 26,81* | 37,1* |
| 28. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % | 85 | 43,62* | 38,82* |
| 29. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu | % | 15 | 7,17* | 6,29* |
| 30. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z dzyskiem energii) | % | 19,3 | 0 | 0 |
| 31. | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | % | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu | % | 0 | 28 55 | 37,64* |
| 34. | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów | Mg | 51 | 5 433,95 | 5 535,1312 |
| 35. | Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. | % | 0,4 | 42,62 | 43,41 |
| 36. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem | szt. | 1 | 1 | 1 |
| 37. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. | 1 | 1 | 1 |
| 38. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem | m3 | 172 000 | 110 000 | 11 000 |
| 39. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | m3 | 172 000 | 110 000 | 11 000 |
| 40. | Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | szt. | 0 | 1 | 1 |
| 41. | Moce przerobowe instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | Mg/rok | 0 | 500 | 500 |
| 42. | Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | szt. | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | Mg | 0 | - | - |
| Odpady Niebezpieczne |
| 44. | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych | Mg | 589,1 | 9 963,433 | 2 795,17 |
| 45. | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % | 22,3 | 19,35 | 29,55 |
| 46. | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych | Mg | 218,55 | 59,99 | b.d. |
| 49. | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % | 100 | 100 | b.d. |
| 50. | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych bez przetworzenia | % | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB | Mg | 32,2 | 0 | 0 |
| 53. | Poziom odzysku olejów odpadowych | % | b.d. | 1,69 | b.d. |
| 54. | Poziom recyklingu (regeneracji) olejów odpadowych | % | b.d. | 0 | b.d. |
| 55. | Masa zebranych przenośnych baterii i akumulatorów | Mg | 31,95 | 26,01 | 15,92 |
| 56. | Poziom recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (liczony wg dyrektywy) | % | b.d. | b.d. | b.d. |
| 57. | Poziom recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych (liczony wg dyrektywy2) | % | b.d. | b.d. | b.d. |
| 58. | Poziom recyklingu pozostałych baterii i akumulatorów (liczony wg dyrektywy2) | % | b.d. | b.d. | b.d. |
| 59. | Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięcia i unieszkodliwienia | Mg | 25 661 | 19 107,5 | 15 186,64 |
| 60. | Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji | szt. | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ogółem | Mg | 84,17 | 306,83 | 113,85 |
| 62. | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych | Mg | 49,47 | 237,78 | 105,02 |
| 63. | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca | kg/mieszkaniec | 0,24 | 0,14 | 0,05 |
| 64. | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grupy 1 i 10 | % | b.d. | b.d. | b.d. |
| 65. | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grupy 1 i 103) | % | b.d. | b.d. | b.d. |
| 66. | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grupy 3 i 43) | % | b.d. | b.d. | b.d. |
| 67. | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grupy 3 i 43) | % | b.d. | b.d. | b.d. |
| 68. | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grupy 2,5-7 i 93) | % | b.d. | b.d. | b.d. |
| 69. | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grupy 2,5-7 i 93) | % | b.d. | b.d. | b.d. |
| 70. | Poziom odzysku dla zużytych lamp wykładowczych | % | b.d. | b.d. | b.d. |
| 71. | Liczba stacji demontażu3) | szt. | 4 | 4 | 4 |
| 72. | Liczba punktów zbierania pojazdów3) | szt. | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji3 | Mg | 252,09 | 1 441,64 | 1 879,96 |
| 74. | Poziom odzysku odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji3 | % | b.d. | b.d. | b.d. |
| 75. | Poziom recyklingu odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z eksloatacji3 | % | b.d. | b.d. | b.d. |
| Komunalne osady ściekowe |
| 76. | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych | Mg | 7 991,57 | 9 946,30 | 475,00 |
| 77. | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi | % | b.d. | 97,87 | 100 |
| 78. | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi | % | b.d. | 0 | 0 |
| 79. | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie | % | b.d. | b.d. | b.d. |
| 80. | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach | % | b.d. | b.d. | b.d. |
| 81. | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów | % | b.d. | 2,13 | b.d. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wszystkich danych umieszczonych w  niniejszym opracowaniu, w większości opierano się na danych pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego (WSO), dane oznaczone symbolem „*” oznaczają dane opracowane na podstawie informacji pochodzącej z urzędów gmin  bądź ze starostwa powiatowego

# 5. Podsumowanie

Przeprowadzona analiza wykazała, iż większość zadań przewidzianych do realizacji w Planie gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego na lata 2009 – 2010 jest realizowana prawidłowo. Również większość celów może zostać osiągnięta w terminie.

Najwięcej trudności związanych jest z budową ZUO w gminie Zielonka. Jest to bardzo poważny problem dla prawidłowego rozwoju gospodarki odpadami w całym regionie M. St. Warszawy. Składowisko odpadów w Wołominie będzie niedługo zapełnione i konieczna jest dla niego alternatywa, a ponadto, ZUO w gminie Zielonka zakładał również uruchomienie instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych. Co prawda na terenie powiatu została uruchomiona
w okresie sprawozdawczym jedna kompostownia, jednak potrzeby związane z zagospodarowaniem odpadów ulegających biodegradacji są dużo większe.

Problem stanowi również mała efektywność selektywnej zbiórki niektórych frakcji odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych.

Najlepiej zaś realizowane są te zadania, które są dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych (budżetu powiatowego, bądź WFOŚiGW). Stąd najwięcej zadań realizowanych przez gminy
w zakresie gospodarki odpadami obejmuje: usuwanie azbestu, likwidację tzw. „dzikich wysypisk”, akcje sprzątania świata, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i edukację ekologiczną.  Niestety, niewykorzystywane są w tym zakresie fundusze strukturalne UE. Dlatego też, celem zwiększenia efektywności realizowanych celów, sugeruje się przeznaczenie większych środków na szkolenia dla urzędników z zakresu pozyskiwania pomocy finansowej na cele związane z gospodarką odpadami. Ważne będą również działania stymulujące tworzenie ponadgminnych struktur gospodarki odpadami, gdyż tylko takie jednostki mają większe szanse na pozyskanie środków finansowych na tworzone przez nie systemy gospodarki odpadami.

Niniejsza dokumentacja wykazuje ponadto, iż nie bez znaczenia dla efektywności prowadzonej przez gminy gospodarki odpadami jest zaangażowanie samorządów w promocję ekologicznych postaw wśród mieszkańców gminy i w trwożenie systemów selektywnej zbiórki. Badania świadomości ekologicznej, przeprowadzone przez powiat wołomiński, wykazują iż poziom poczucia odpowiedzialności za otaczającą człowieka przyrodę jest większy wśród mieszkańców tych gmin, które czynnie angażują się w rozwój gospodarki odpadami na ich terenie, korzystają
z dokumentów strategicznych w zakresie gospodarki odpadami (PGO oraz sprawozdania z ich realizacji) i inwestują środki finansowe w konkretne działania związane z tym zagadnieniem.

# 6. Bibliografia

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, Poz. 1243)

- Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015, Wołomin (Uchwała Nr XVII – 118 /08)

- Raport ze Stanu Gospodarki Odpadami za rok 2009, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa

- Sprawozdanie z realizacji zaktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wołomińskiego za lata 2007 – 2008, Zarząd Powiatu Wołomińskiego, Wołomin 2009

- Sprawozdanie z realizacji  Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres  od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku, Zarząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2009

- Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami (2011): opublikowane przez Ministerstwo Środowiska – Departament Gospodarki Odpadami, Warszawa

# Footnotes

1	)	Odpady zebrane w pojemnikach w miejscach publicznych lub dostarczone bezpośrednio do punktu zbierania

2	)	Odpady odebrane z nieruchomości, bez względu na to, czy zostały zebrane jako odpady zmieszane bądź w sposób selektywny

3	)	Zgodne z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2010r.  Nr 185 Poz 1243)

R14 – Działania polegające na wytwarzaniu odpadów w całości lub części (inne niż R1-R12)

R3 – Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

D5 – Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

Opublikowane w Sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego za lata 2009 – 2010.

Taki stan rzeczy związany jest z dużym obciążeniem urzędów marszałkowskich, jakie miało miejsce na wiosnę br., będącego konsekwencją wysokich kar, jakie obowiązują od zeszłego roku za niezłożenie zbiorczego zestawienia ilości wytworzonych
i zagospodarowanych odpadów.

1	)	Odpady odebrane z nieruchomości, bez względu na to, czy zostały zebrane jako odpady zmieszane bądź w sposób selektywny

2	)	Odpady zebrane w pojemnikach w miejscach publicznych lub dostarczone bezpośrednio do punktu zbierania

3	)	Zgodne z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 185 Poz 1243)
R14 – Działania polegające na wytwarzaniu odpadów w całości lub części (inne niż R1-R12)

R3 – Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

D5 – Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

Ankietyzacja gmin

Stan na rok 2008 – Sprawozdanie z realizacji powiatowego PGO za lata 2007 – 2008

Ankietyzacja gmin

Por. charakterystykę rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest przedstawioną  w sprawozdaniu z realizacji powiatowego PGO za lata 2007 – 2008.

1	)	Zgodne z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 185 Poz 1243)

R1 – Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R4 – a Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R13 – Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w  miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)

R14 – Działania polegające na wytwarzaniu odpadów w całości lub części (inne niż R1-R12)

R15 – Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym recyklingu

D5 – Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

2	)	Dane odnośnie ilości odpadów zawierających azbest uwzględniają jedynie dane pozyskane z Urzędów Gmin, gdyż masa odpadów zawierających azbest, podana przez Urzędy Gmin jest zdecydowanie większa, niż informacje podane przez Urząd Marszałkowski – 127,165 Mg w roku 2009. Taki stan rzeczy może być związana z  nieprecyzyjnie prowadzoną przez podmioty zajmujące się zbieraniem i utylizacją azbestu sprawozdawczością. Najprawdopodobniej jednak podmioty te mają zarejestrowaną działalność gospodarczą poza terenem powiatu, stąd przedstawione przez nie roczne zestawienia ilości wytworzonych i zagospodarowanych odpadów nie zostały uwzględnione w informacji pochodzącej z WSO. Taki stan rzeczy sprawia, iż informacje pozyskane dzięki ankietyzacji gmin wydają się bardziej wiarygodne w zakresie tej grupy odpadów.

Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego

1	)	Zgodne z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 185 Poz 1243)

R3 – Recykling lub regeneracja substancji organicznych

R5 – Recykling lub regeneracja innych materiałów

R10 – Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

R13 – Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w  miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)

R14 – Działania polegające na wytwarzaniu odpadów w całości lub części (inne niż R1-R12)

R15 – Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym recyklingu

D5 – Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

2	)	Dane nie uwzględniają informacji pochodzących z Kart ewidencji komunalnych osadów ściekowych, opierają się jedynie na zbiorczym zestawieniu danych o odpadach i sposobie gospodarowania nimi.

Dane pochodzące ze sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami za lata 2007 – 2008 dotyczą się jedynie frakcji odpadów komunalnych; ilości przedstawione dla roku 2009 i 2010 przestawiają ogół odpadów wytworzonych na terenie powiatu wołomińskiego na podstawie danych udostępnionych przez urząd marszałkowski

W roku 2008 uchwalony PGO miały następujące gminy: Radzymin, Tłuszcz, Wołomin i Ząbki

W roku 2009 Aktualizację PGO uchwaliła gmina Marki

W roku 2010 najnowsze aktualizacje PGO zostały uchwalone przez Rady Gmin Kobyłka i Zielonka

Szacowana masa odpadów ulegających biodegradacji (na podstawie wskaźników KPGO 2014), jakie znajdują się w frakcji odpadów zmieszanych zagospodarowywanych przez składowanie.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG

Wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i energetycznym

(Dz. U. nr 180, poz. 1495)

# Text boxes

Rysunek 1: Zestawienie jakościowe odpadów zebranych w  roku 2009  na terenie gmin powiatu wołomińskiego na podstawie danych posiadanych przez Urzędy gmin należące do powiatu.

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 2: Zestawienie jakościowe odpadów zebranych w  roku  2010  na terenie gmin powiatu wołomińskiego na podstawie danych posiadanych przez Urzędy gmin należące do powiatu.

Źródło: opracowanie własne