SPW.273.25.2013

### ZAPYTANIE OFERTOWE

### Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Wykonania projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi powiatowej

Nr 4330 W wraz z odwodnieniem w msc. Adampol gm. Jadów o długości około 0.3 km

Dokumentacja projektowa zawierać musi:

- projekt budowlano-wykonawczy (obejmujący wszystkie branże w tym projekty usunięcia kolizji) budowy drogi powiatowej Nr 4330W wraz z odwodnieniem msc. Adampol (Gmina Jadów) o długości około 0.3 km wraz ze wszystkimi załącznikami, decyzjami i uzgodnieniami warunkującymi otrzymanie ZRID.

- projekt inwentaryzacji zieleni kolidujących z inwestycją,

- mapy podziałowe – 4 działek

- zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót drogowych,

- przedmiary robót i kosztorys inwestorski,

- wersje elektroniczną dokumentacji.

Miejsce składania ofert:

Kancelaria WID pokój nr 3, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,

Tel/Fax: (22) 776-19-40,

e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert:     .02.2013 r. godzina 1200

Termin otwarcia ofert:        .02.2013 r. godzina 1215

Do oferty należy załączyć:

- Formularz oferty,

- Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

budowy drogi powiatowej Nr 4330W wraz z odwodnieniem ”

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu	   .2013 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759), pomiędzy:

POWIATEM WOŁOMIŃSKIM z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- Piotra Uścińskiego – Starostę Wołomińskiego

- Konrada Rytla – Wicestarostę Wołomińskiego

a

......................................... z siedzibą w ...........................................,

zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego „Wykonania projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi powiatowej Nr 4330 W wraz z odwodnieniem w msc. Adampol gm. Jadów o długości około 0.3 km”

- Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (mapy do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego budowy drogi wraz z odwodnieniem,

- map podziałowych niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego ZRID

- opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 
wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 4330W o długości około 0.3 km łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami i uzgodnieniami warunkującymi otrzymanie ZRID  – w ilości 5 egz.,

- zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – w ilości 3 egz.,

- projekt inwentaryzacji  zieleni warunkujący otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących w inwestycją – w ilości 2 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót drogowych – w ilości 3 egz.,

- przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie – w ilości 3 egz.,

- operat geotechniczny – w ilości 2 egz.,

- opracowania wymienione powyżej w formie cyfrowej (płyta CD) – całość w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej (DOC, DWG, DGN, KST)	,

- Wykonawca uzgodni w Wydziale Budownictwa treść i zakres wniosku ZRID.

- Do wykonawcy należeć będzie również sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót budowlanych z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Za wykonanie umowy po stronie Zamawiającego odpowiedzialny jest ………

§2

- Dokumentację należy wykonać i oddać w terminie do dnia 30.06.2013 r..

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji będzie:

- Wykonawca przed przekazaniem dokumentacji budowlane Zamawiającemu ma obowiązek uzyskać od Wydziału Budownictwa stosowne potwierdzenie iż w/w dokumentacja jest zgodna pod względem formalny do uzyskania ZRID.

- protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez strony umowy stwierdzający przekazanie kompletu dokumentacji.

- Termin wykonania zadania określonego w §1 może ulec zmianie w przypadku:

- wydłużającego się terminu uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji potrzebnych do realizacji zadania, które trwają dłużej niż 2 tygodnie potwierdzone złożonymi dokumentami do uzgodnień,

- wystąpienia przyczyn, które wystąpiły niezależnie od woli stron umowy i nie można ich było przewidzieć na etapie podpisywania umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§3

- Wynagrodzenie za wykonanie zadania wynosi ........................ zł brutto (słownie:…………..) w tym 23% podatku VAT naliczonym z obowiązującymi przepisami zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ........

- Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Wykonawcę.

- Należność za wykonanie zadania, zostanie przez Zamawiającego przekazana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, podczas odbioru dokumentacji, wad projektowych, Zamawiający ma prawo wyznaczyć termin ich usunięcia oraz wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu usunięcia wad projektowych.

- Wypłata zatrzymanego wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu usunięcia wad projektowych.

§4

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – w wysokości 100,- zł za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 100,- zł za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

- Jeżeli dokumentacja projektowa, o której mowa w §2 zostanie wykonana niezgodnie z warunkami niniejszej umowy lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający może odmówić jej odbioru i odstąpić od umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okoliczności.

§5

Projektant przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i własności utworu, w tym także prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz wyraża zgodę na:

- Utrwalenie projektu w postaci cyfrowej, np. na nośniku CD.

- Zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero.

- Udostępnianie projektu osobą trzecim w celu wykonania przez nie czynności związanych z przygotowaniem i realizacją projektowanego obiektu.

- Udostępnianie projektu osobą trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad realizowanymi robotami budowlanymi na podstawie tego projektu.

- Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Obowiązek ten wygasa po odbiorze ostatecznym.

§6

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§7

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienie niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Z uzasadnionym wnioskiem o aneks do umowy Wykonawca może wystąpić nie później niż dwa tygodnie przed terminem zakończenia realizacji, określonym w §2 ust. 1.

3. Wniosek w sprawie przesunięcia terminu realizacji musi wskazywać udokumentowane okoliczności faktyczne, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§8

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy z dn. …..

§9

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Akceptujemy istotne postanowienia umowy:

Miejscowość .................................................. dnia ....................................... 2013 roku

.........................................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu w