SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKONANIA UCHWAŁ

RADY POWIATU ORAZ PRAC ZARZĄDU POWIATU

W OKRESIE OD 1 DO  28 LUTEGO 2011r.

W wyżej wymienionym okresie odbyło się  5  posiedzeń Zarządu.

- Zarząd działając w granicach swoich kompetencji podjął 4 uchwały 
w następujących sprawach:

- udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do zatwierdzania i realizowania projektów finansowanych 
z EFS

- upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie do realizacji projektu „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Architektury Krajobrazu”

- zmiany uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego dot. delegowania przedstawicieli Zarządu Powiatu Wołomińskiego do pracy w Zespole o charakterze doradczym 
i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

- powołania komisji konkursowych do rozstrzygnięcia w 2011 roku konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

- Zarząd przedstawił Radzie Powiatu 5 projektów uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

- Zarząd pozytywnie zaopiniował następujące wnioski o objęcie patronatem Starosty:

- Uczniowski Klub Sportowy "Struga" – organizacja Grand Prix Powiatu Wołomińskiego w szachach o Puchar Starosty – dofinansowanie 1.500 zł,

- ZSS w Wołominie – organizacja Wołomińskiego Turnieju Rzucanki Siatkarskiej Podstawowych Szkół Specjalnych – dofinansowanie 2.100 zł,

- Mok Kobyłka - Konkurs wiedzy o Powiecie Wołomińskim w języku angielskim – dofinansowanie 2.000zł,

- Mok w Ząbkach -X Konkurs Muzyki Instrumentalnej – dofinansowanie 1.500zł

- Towarzystwo Powściągliwość i Praca Al.. Piłsudskiego 248/252 Marki - IV Międzynarodowy Szkolny Konkurs Recytatorski w VI Rocznicę Śmierci Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II "Blask Świętości" – dofinansowanie 1.500 zł,

- Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" – dofinansowanie 1.000 zł,

- Stowarzyszenie "Pomóż Dzieciom" Dębinki, ul. Pałacowa 7 Zabrodzie - Halowy Turniej Piłki Nożnej Domów Dziecka - Radzymin 2011 – dofinansowanie 1.000zł,

- Chór Miejski Cantus Cordis przy MDK w Wołominie - Oratorium "Gloria" C-dur Antonio Vivaldi – dofinansowanie 1.500 zł,

- Galop - Equus Biuro Artystyczno Reklamowe Bożena Ładno - Foto Models Poland 2011 – dofinansowanie 1.000 zł,

- English Language Workshop Ząbki i Centrum Nauki Języków Obcych Izabela Kędzierska Wołomin - I edycja Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego "Albion" – dofinansowanie 1.000 zł.

- Zarząd zajmował się sprawami

dot. oświaty, m.in.:

- Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2010 r. w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński.

- W związku z prośbą Burmistrza Tłuszcza o nieodpłatne udostępnianie hali sportowej przy Zespole Szkół w Tłuszczu Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na korzystanie 
z hali sportowej pod warunkiem proporcjonalnego ponoszenia przez gminę kosztów utrzymania.

- Zarząd wyraził zgodę  na nauczanie indywidualne dla dwóch uczniów Zespołu Szkół 
w Zielonce oraz indywidualnego ucznia III kl. gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych 
w Wołominie.

- Zarząd wyraził zgodę na wystąpienie z wnioskiem o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej p. Barbarze Góreckiej – byłej dyrektor ZSS w Ostrówku.

- Zarząd jednogłośnie przychylił się do prośby rady pedagogicznej ZSS w Wołominie 
i podjął decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi 
p. Barbary Ciepielewskiej – Dyrektor ZSS w Wołominie.

- Zarząd:

- Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek Urzędu Miasta Zielonka 
w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dot. budowy drogi gminnej 
w Zielonce od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Bankową do skrzyżowania 
ul. Budniczej z ul. Pastuszków w W-wie Rembertowie.

- Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wnioski inż. Stanisława Wajraka – INWESTOR Konin, w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego 
o lokalizacji budowy dróg gminnych w gminie Klembów

- Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa o zaopiniowanie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych 
ul. Rolnej na odcinku od ul. Wilanowskiej do ul. Wałbrzyskiej, z jednoczesnym pozbawieniem jej kategorii drogi gminnej.

- Zarząd po wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska jednogłośnie przyjął wniosek WOŚ o uwzględnienie w projekcie budżetu możliwości udzielenia dotacji gminom na cele konserwacji urządzeń melioracji wodnych.

- Zarząd zapoznał się z uchwałą RIO stwierdzającą nieważność 
w części uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o uwzględnieniu inwestycji w projekcie budżetu na 2011r.

- Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na nabycie nieruchomości o pow. 122m2 położonej w Kobyłce w obrębie 28 o nr ewid. 225/2 (ul. Załuskiego) za kwotę 12.000zł.

- Zarząd - po zapoznaniu się z wynikiem negocjacji, przeprowadzonej przez Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o pow. 72 m2, położonej w Kobyłce w obrębie 14 
o nr ewid. 16/1 wydzielonej pod poszerzenie ul. Zagańczyka - jednogłośnie nie wyraził zgody na proponowaną przez właściciela kwotę 425zł za 1 m2.

- Z trzech kandydatur wskazanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie Starosta dokonał wyboru wskazując Panią Bożenę Urszulę Bucką-Olender, która swoje obowiązki obejmie od dnia 15 marca 2011r.

- Ważniejsze inwestycje realizowane przez Powiat:

| Lp | Nazwa inwestycji | Planowany termin zakończenia inwestycji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prace budowlano-montażowe przy kompleksie boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 LO w Radzyminie. | Termin zakończenia inwestycji : 31.03.2011 r. | W trakcie realizacji |
|  | Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno -kulturalne – Etap I prace budowlano – instalacyjne przy budynkach zespołu pałacowego. | Termin zakończenia inwestycji : 28.04.2011 r. | W trakcie realizacji |
|  | Remont dachów w Zespole Szkół w Tłuszczu. | Termin wykonania 14 dni od dnia podpisania umowy. | Umowa w przygotowaniu |
|  | Wykonanie nadzoru inwestorskiego w ramach adaptacji zabytkowego zespołu pałacowego w Chrzęsnem na cele edukacyjno – kulturalne. | Termin zakończenia inwestycji : 28.04.2011r. | W trakcie realizacji |

inwestycje drogowe:

Zadania inwestycyjne:

- Przebudowa  ul. Mareckiej w Zielonce – roboty wstrzymane do wiosny ze względu na warunki atmosferyczne. Trwa przygotowanie kolejnego etapu robót. Przygotowywana jest aktualizacja projektu.

- Przebudowa  ul. Mareckiej i Zagańczyka w Kobyłce -  wykonanie kanalizacji deszczowej wstrzymane do wiosny ze względu na warunki atmosferyczne. Trwa proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na rozbudowę ciągu ulic dr 4352W. Realizowane są projekty na remont mostu i przepustu. Przygotowywany jest przetarg na kolejne etapy inwestycji.

- Przebudowa ul. Armii Krajowej w Wołominie –wykonawca nie podjął żadnych działań. Umowa z wykonawcą została zerwana. Trwa przygotowanie ponownego przetargu na przebudowę ulicy.

- Budowa łącznika Czarna – S8 – zawieszono postępowanie ze względu na zatrzymane postępowanie odnośnie decyzji środowiskowej dla drogi S8.

- Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Norwida w Radzyminie – trwa przygotowanie przetargu na kolejny etap wykonania kanalizacji deszczowej.

- Budowa chodnika i ronda w Starym Kraszewie  - trwa przygotowanie przetargu na wykonanie robót drogowych.

- Budowa ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego w Wołominie – trwa przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę oraz dokumentów do ZRID;

- Budowa chodnika w Cięciwie – trwa przygotowanie dokumentów do wniosku o ZRID;

- Budowa drogi Zabraniec – Okuniew –trwa przygotowanie przetargu na roboty drogowe przy rondzie oraz procedur w zakresie realizacji inwestycji na terenach zamkniętych;

- Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” – roboty wstrzymane do wiosny ze względu na warunki atmosferyczne oraz wysoki poziom wód gruntowych.

- Projekt mostu na rz. Rządzy w Dybowie – trwa analiza projektu i opracowanie operatu wodno – prawnego.

- Projekt budowy mostu w Mostówce – trwa przygotowanie przetargu na projekt mostu.

- Budowa chodnika i mostu na rz. Długiej w Kobyłce – roboty w trakcie realizacji. Zakończono wykonywanie robót związanych z przyczółkami mostu. Trwają prace przy wykonywaniu pomostu.

- Modernizacja drogi Klembów Ostrówek, ul. Żymirskiego – dokumentacja techniczna 
w trakcie realizacji;

- Projektowanie ul. Szpitalnej w Ząbkach – trwa realizacja projektu;

Zadania z zakresu bieżącego utrzymania

- Trwają remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych;

- Trwa akcja zimowego utrzymania dróg;

10. Uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady Powiatu i przekazane do wykonania Zarządowi Powiatu są na bieżąco realizowane.